ЗВІТ

про  роботу  управління  капітального будівництва міськвиконкому

за  2016 рік

Управління здійснює  функції  замовника  з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального  ремонту об’єктів житла, соціальної сфери, комунального будівництва і інших, які фінансуються з державного, місцевих  бюджетів та інших джерел.

Головним завданням управління капітального будівництва міськвиконкому є реалізація державної політики в галузі будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів житла, соціальної сфери та комунального господарства, з метою забезпечення виконання планових завдань по будівництву та ефективному використанню капітальних вкладень, що спрямовуються на зазначену мету.

Основними завданнями Управління є:

- виконання завдань з будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів житла, соціальної сфери, комунального будівництва й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

- забезпечення ефективності прийняття проектних рішень на основі широкого застосування прогресивних технологій, устаткування, матеріалів і конструкцій, передових методів організації праці, виробництва та управління.

Протягом звітного періоду управління здійснювало свою діяльність відповідно до затвердженого плану роботи та Положення про управління капітального будівництва міськвиконкому.

Діяльність у сфері  будівництва, реконструкції, та капітального ремонту об’єктів житла, соціальної сфери, інженерно-транспортної інфраструктури та комунального господарства

Пооб’єктним розподілом бюджету розвитку та напрямками використання коштів фонду соціально-економічного розвитку міста за зазначений період по всіх джерелах фінансування  було передбачено ліміти фінансування ( план) в розмірі – 67 380,183  тисяч гривень, а саме:

- з  міського бюджету – 51 679,630 тис. грн.,

- з обласного бюджету  - 5 307,85 тис. грн.,

- з державного бюджету –10 392,70 тис. грн.

За зазначений період на об’єктах управління по всіх галузях виконано робіт (освоєно капіталовкладень) на суму 58 852,483 тис. гривень.

Із всіх джерел профінансовано – 59 970,282 тис. гривень.

Основним джерелом фінансування були:

- міський бюджет – 47 323,233 тис. грн.  ( 77,9 %  від усіх отриманих коштів) – із них субвенція Микитинецької і Крихівецької  сільських рад – 2 902,437 тис. грн.;

- обласний бюджет  - 2 571,321 тис. грн. (4,3 %  від усіх отриманих коштів),

- субвенція з державного бюджету –10 075,728 тис. грн. ( 16,8 %  від усіх отриманих коштів)

Освоєння капіталовкладень по в розрізі галузей господарства має такий вигляд:

тис. грн.

| № пп | Галузі | План КВ | Виконання | Профінан-совано з усіх джерел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Освіта | 24 965,40 | 23 213,262 | 23 213,262 |
| 2 | Охорона здоров’я | 500,00 | 500 ,00 | 500 ,00 |
| 3 | Культура і спорт | 13 160,21 | 11 244,47 | 12 362,27 |
| 4 | Об’єкти комунального господарства | 3 703,20 | 3 320,415 | 3 320,415 |
| 5 | Об'єкти транспортної інфраструктури міста | 16 904,49 | 15 449,418 | 15 449,418 |
| 6 | Житлове будівництво | 302,80 | 243,076 | 243,076 |
| 7 | Інші об’єкти | 1 709,00 | 1 616,272 | 1 616,272 |
| 8 | Об’єкти проекту «НЕФКО -"Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери» | 1 227,23 | 1 085,67 | 1 085,67 |
| 9 | Об’єкти, що фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишньо-го природного середовища | 4 907,85 | 2 180,90 | 2 180,90 |
|  | Разом | 67 380,18 | 58 852,483 | 59 970,282 |

І. За вказаний період по управлінню введено в експлуатацію та завершено роботи по 29 об’єктах соціальної сфери, комунального будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, а саме:

1. Будівництво комплексного спортивного майданчика на вул. Карпатська, 6,8

2. Будівництво дитячого майданчика біля  житлового будинку по вул. Довженка, 8

3. Будівництво дитячого майданчика у дворі житлових будинків по вул. Симоненка, 5 - 5а

4. Будівництво комплексного спортивного майданчика на території СШ № 11 на вул. Лепкого

5. Будівництво скверу із спортивним майданчиком в районі перехрестя вул. Стуса – вул. 24 Серпня

6. Капітальний ремонт благоустрою території (брукування) ДНЗ № 10 "Катруся"

7. Капітальний ремонт даху (І черги) загальноосвітньої школи-лійею№23

8. Вибірковий капітальний ремонт вул. Хіміків (на ділянці від вул.. Тролейбусна до ЗШ№24)

9. Вибірковий капітальний ремонт вул. Глібова

10. Вибірковий капітальний ремонт вул. Мендєлєєва

11. Вибірковий капітальний ремонт  вул. Покутська на ділянці від вул. Молодіжна, 40 до вул. Івасюка

12. Вибірковий капітальний ремонт  вул. Гвардійська

При цьому необхідно відмітити, що вперше на зазначеній вулиці влаштовано піднятий пішохідний перехід до дитячого садочка.

13. Вибірковий капітальний ремонт  вул. Грушевського (на ділянці від вул. Вагилевича  до вул. Гаркуші)

14. Вибірковий капітальний ремонт  дорожнього полотна вул. Грюнвальдської

15. Вибірковий капремонт вул. Целевича;

16. Добудова ЗОШ № 5 в м.Івано-Франківську по вул. І.Франка, 19 (перехід);

17.Капітальний ремонт вул. Угорницька;

18. Вибірковий капремонт вул. Бельведерська (на ділянці від вул. Вороного до вул. Південного бульвару);

19. Капітальний ремонт пішохідної доріжки від церкви Юди Тадея до дитячого скверу на вул. Стуса;

20. Реконструкція алеї в парку ім. Т.Г.Шевченка від центральної алеї парку до стадіону "Рух" з бічним примиканням;

21. Вибірковий капремонт міжбудинкового проїзду біля житлових будинків  по вул. Вовчинецька, 192Б-194В;

22. Капітальний ремонт приміщень в адмінбудинку на вул. Військових ветеранів,10 А;

23. Капітальний ремонт приміщення ЦНАПу;

24. Капітальний ремонт даху корпусу  ЗОШ № 6;

25. Капітальний ремонт приміщень міського травмпункту в МКЛ № 1 на вул. Матейки;

26. Реконструкція прибудинкової території під влаштування скверу з дитячим та спортивним майданчиками в межах вулиць Ст. Бандери- М.Сімкайла;

27. Реконструкція водопровідних мереж по вул. Т.Шевченка на ділянці від вул. Гординського до вул. Січових Стрільців;

28. Капітальний ремонт фасаду будинку по вул. о.Блавацького, 3 та благоустрою прилеглої до нього території.

29. Будівництво електричної трансформаторної підстанції в районі вулиць Тополина – Шкільна – Ольги Рошкевич

ІІ. Крім введених в експлуатацію у звітному періоді, управлінням проводились будівельно-монтажні роботи по наступних об’єктах:

1. Будівництво ЗОШ в с. Хриплин (спорудження мереж водопроводу, влаштування вікон в будівлі школи;

2. Будівництво спортивного залу ЗОШ № 16;

3. Будівництво дитячого садка в с.Микитинці;

4. Будівництво дитячого садка в с. Угорники;

5. Капітальний ремонт вул. Промислова;

6. Вибірковий капремонт вул. Галицька від вул. Василіянок до вул. Витвицького;

7. Капітальний ремонт вул. Княгинин з виїздом до транспортної розв'язки на вул. Надрічна;

8. Реконструкція перехрестя вул. Вовчинецька - Привокзальна з влаштуванням кругового руху;

9. Вибірковий капітальний ремонт вулиці Челюскінців;

10. Будівництво дитячого садка в с.Крихівці;

11. Реконструкція дитячого майданчика "Фортеця" по вул. Івана Павла ІІ;

12. Капітальний ремонт покрівлі на відмітці + 8.86 та гідроізоляції покриття трибун нижнього ярусу Східної трибуни стадіону «Рух»;

13. Будівництво вул. Північний бульвар на ділянці від вул. Бельведерської до вул. Мирного;

14. Будівництво фільтратопроводу від полігону ТПВ в районі с. Рибне до точки врізки в міську каналізацію в м. Івано-Франківську;

15. Капітальний ремонт  м’якої покрівля над туристично-інвестиційним центром по вул. Галицька;

16. Будівництво універсального багатофункціонального міні комплексу цілорічного використання для масового аматорського та дитячого спорту по вул. Пасічна, 55;

17.  Капітальний ремонт спортзалу в ЗОШ № 24;

18. Капітальний ремонт  м’якої покрівля над туристично-інвестиційним центром по вул. Галицька;

19. Вибірковий капітальний ремонт вул. Незалежності на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Залізнична;

20. Капітальний ремонт народного дому "Княгинин" по вул. Галицька, 40

ІІІ. За  цей же період управлінням розроблена проектно-кошторисна документація по наступних об’єктах:

1. Будівництво моста через річку Бистриця Солотвинська та транспортної розв'язки в районі вул. Хіміків - Надрічна  (ТЕО);

2. Будівництво дощового колектора по вул. Горбачевського;

3. Будівництво вул. 24 Серпня;

4. Будівництво вулиці Стуса на ділянці від вул. Миколайчука до вул. 24 Серпня;

5. Капітальний ремонт вулиці Кривоноса;

6. Вибірковий капремонт вулиці  Левинського;

7. Вибірковий капремонт дорожнього полотна вулиці Січинського;

8. Капітальний ремонт вул. Індустріальна;

9 . Капітальний ремонт вул. Ольги Басараб;

10. Капітальний ремонт  дорожнього полотна вул. Незалежності на ділянці від вул. Микитинецької до мосту через річку Бистриця Надвірнянська;

11.  Капітальний ремонт вул. Івасюка на ділянці від жилого будинку № 12 по вул. Угорницька до вул. Незалежності;

12. Капітальний ремонт вулиці Ясінських;

13. Капітальний ремонт вул. Берегова (від вул. Довгої до вул. Пулюя);

14. Капітальний ремонт дорожнього полотна вулиці Слави Стецько;

15. Капітальний ремонт  дорожнього полотна вул. Дорошенка (від вул. Сухомлинського до вул. Довженка);

16. Капітальний ремонт дорожнього полотна вулиці Вовчинецької (на ділянці від вул. Сагайдачного до вул. Оборонної);

17. Капітальний ремонт вул. Молодіжна ( на ділянці від вул. Покутської до вул. Миру);

18. Капітальний ремонт дорожнього полотна вулиці Республіканська;

19. Капітальний ремонт вул. Київська з виїздом на вул. Сахарова;

20. Будівництво каналізаційної мережі в селі Хриплин Івано-Франківської міської ради;

21. Реконструкція  перехрестя вул. Івасюка – Микитинецька.

ІV.  З метою організації виконання будівельно-монтажних робіт в наступному році, управлінням через проектні організації розробляється проектно-кошторисна документація на наступні об’єкти:

1. Будівництво дитячого садка в м-ні "Каскад";

2. Будівництво дитячого садка в р-ні магазину "Епіцентр";

3. Тролейбусна  лінія «Залізничний вокзал – автовокзал» в м. Івано-Франківську. ІІ-га черга (коригування проекту);

4. Будівництво вулиці Проектна 1 (вул. Романа Гурика) в м. Івано-Франківську;

5. Капітальний ремонт вул. Крайківського;

6. Капітальний ремонт вул. Стефаника (від вул. Марійки Підгірянки до вул. Залізничної);

7. Капітальний ремонт дорожнього полотна вулиці Ушинського;

8. Капітальний ремонт вулиці Військових Ветеранів;

9. Капітальний ремонт Івано-Франківського територіального центру соціального обслуговування по вул. Коперника, 1.

V.  Крім того, розробляється проектно-кошторисна документація по об’єктах, які будуть фінансуватися по програмі "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Івано-Франківська" (проект НЕФКО). В стадії розробки проектно-кошторисної документації  та проходження експертизи знаходяться  13 об’єктів:

- Капітальний ремонт ЗШ № 25 на вул. 24 Серпня, 13;

- Капітальний ремонт ЗШ № 8 на вул. Коломийській,  9;

- Капітальний ремонт ЗШ № 22 на вул. Івана Павла ІІ, 24;

- Капітальний ремонт навчально-реабілітаційного центру на вул. Г.Хоткевича, 52а;

- Капітальний ремонт НВК "Школа-Гімназія № 3" на вул. Гоголя, 10;

- Капітальний ремонт ЗШ № 13 на вул. Галицька, 65;

- Капітальний ремонт ДНЗ № 23 "Дударик" по вул. Сухомлинського, 10а;

- Капітальний ремонт ДНЗ № 36 "Віночок" по вул. Целевича, 16а;

- Капітальний ремонт ДНЗ № 33 "Кристалик" по вул. Вовчинецькій, 198;

- Капітальний ремонт ДНЗ № 4 "Калинова сопілка" по вул. Вовчинецькій, 133;

- Капітальний ремонт ДНЗ № 18 "Зернятко" по вул. Івана Павла ІІ, 14;

- Капітальний ремонт ДНЗ № 16 "Сонечко" по вул. Короля Данила, 15 а;

- Капітальний ремонт теплового пункту поліклініки № 4 по вул. Вовчинецькій, 196а.

Діяльність у сфері  фінансової підтримки культово-релігійних громад

Через управління здійснюється фінансування релігійних громад та культових споруд. За  зазначений період надано фінансової підтримки на суму – 2 492, 66 тис. грн.

Зокрема:

- Релігійна громада «Пресвятої Трійці» УГКЦ – 699,93 тис. грн.;

- Парафія УГКЦ «Собору св. Володимира і Ольги» - 800,00 тис. грн..;

- Храм «Святителя Миколая» УПЦ КП – 50,00 тис. грн.;

- Чоловічий монастир «Воплоченного слова» Івано-Франківської УГКЦ – 150,00 тис. грн.;

- Ремонт творчої майстерні при монастирі Святого Йосифа ЧНІ УГКЦ- 99,98 тис. грн.;

- Храм Пресвятої Богородиці УАПЦ с. Хриплин - 80,00 тис. грн.;

- Архікатедральний і митрополичий собор Воскресіння Христового –                  198,88 тис. грн.;

- Релігійна громада "Покрови Пресвятої Діви Марії" УГКЦ –  200,00 тис. грн.;

- Релігійна громада "Благовіщення Пресвятої Богородиці" УГКЦ  -               99,93 тис. грн.;

- Релігійна громада "Святого Архистратига Михаїла" УГКЦ - 99,94 тис. грн.;

- Релігійна громада "Святого Велико-мученика Юрія" УГКЦ с. Угорники – 14,00 тис. грн..

Начальник управління                                          Р.Галіпчак