Про звіт комунального підприємства

«Муніципальна дорожня компанія» за 2016 рік

та затвердження плану розвитку

на 2017 рік

З метою контролю за діяльністю комунальних підприємств та покращення умов для подальшого розвитку підприємства, підвищення ефективності його діяльності, керуючись статтями 52 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в :

1. Звіт про роботу комунального підприємства «Муніципальна дорожня компанія» за 2016 рік взяти до відома (додається).

2. Затвердити план розвитку комунального підприємства «Муніципальна дорожня компанія» на 2017 рік (додаток).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови М.Вітенка

Міський голова                                                     Руслан Марцінків

1. Загальна інформація про підприємство

Комунальне підприємство "Муніципальна дорожня компанія", засноване на комунальній власності територіальної громади міста рішенням 3-ї сесії Івано-Франківської міської ради і зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 11 лютого 2016 року.  Статутний капітал підприємства становить 15000 тис. грн. КП «Муніципальна дорожня компанія» є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради.

Предметом діяльності підприємства є виконання робіт (надання послуг) з метою належного утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, закріплених за підприємством є:

-   обслуговування, поточний та/або капітальний ремонт об’єктів благоустрою;

- здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об'єктів благоустрою, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

- утримання в належному стані, виконання робіт з будівництва, капітального та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговування покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок, технічних засобів регулювання дорожнього руху, шляхопроводів, відповідно до діючих норм і стандартів;

-   ручне та механізоване прибирання території міста;

-   будівництво та експлуатація малих архітектурних форм, інших об’єктів благоустрою;

-   виконання робіт з підготовки до проведення свят та культурно-масових заходів в місті.

2. Аналіз роботи підприємства

2.1.Інформація про трудові ресурси за період з 2016

Для забезпечення ведення господарської діяльності КП «Муніципальна дорожня компанія» майже повністю укомплектоване необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації. На підприємстві працюють досвідчені працівники зі стажем роботи понад 10 років. Однак слід відмітити і той факт, що некомплект робітників з благоустрою становить 45% від штатної чисельності (55 осіб проти 100 штатних). Дане кадрове питання  завжди актуальне, так як біжучість кадрів даної професії досить значна. Це пояснюється і специфікою роботи і специфікою контингенту, який приходить працевлаштовуватись на дану роботу. Відповідний некомплект робітників з благоустрою змушує керівництво вживати заходів щодо придбання сучасної комунальної техніки і збільшення частки механізованого прибирання.

| Показник | 2016 р. |
| --- | --- |
| 1. Середньоспискова чисельність штатних працівників, чол. | 115 |
| 2. В тому числі ІТП та АУП | 24 |
| 3. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. | 4880 |
| 4. В тому числі ІТП та АУП | 6672 |

2.2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів

Для забезпечення надання послуг з експлуатації, поточного і капітального ремонтів доріг, тротуарів, дворових територій міста Івано-Франківська, КП «Муніципальна дорожня компанія» передана в господарське відання матеріально-технічна база, яка розташована на вул. Максимовича,13 , яка укомплектована необхідною будівельною технікою, спеціалізованими машинами та механізмами.

На балансі підприємства станом на 01.01.2017 року обліковуються основні фонди на загальну суму по залишковій вартості 229746,0 тис. грн. із них:                                                                                                                - фонди виробничого призначення – 23373,2  тис. грн.,                                                         - об’єкти благоустрою (дороги, площі, сквери) – 206372,8 тис. грн.

| Найменування | Станом на 2017р. |
| --- | --- |
| Будівлі і споруди | 113,2 |
| Інструмент, прилади та обладнання | 90,0 |
| Транспортні засоби | 23001,4 |
| Офісні меблі, комп’ютерна техніка та інвентар | 168,6 |
| Інші основні засоби (об’єкти зовнішнього благоустрою) | 206372,8 |
| Всього | 229746,0 |
| Коефіцієнт зносу (основні фонди виробничого призначення одержані від КП «ДРЕУ» - 54 одиниці) | 88,9% |
| Коефіцієнт придатності | 11,1% |
| Коефіцієнт зносу (основні фонди виробничого призначення одержані від Департаменту ЖКНБ - 8 одиниць) | 3,3% |
| Коефіцієнт придатності | 96,7% |

Як видно з таблиці оборотні активи підприємства мають фізичний і моральний знос на рівні 90%, а це означає що підтримання їх в робочому стані вимагає значних матеріальних ресурсів і не дозволяє в повному обсязі виконувати власними силами взяті зобов’язання, і як наслідок зобов’язує скористатися послугами сторонніх організацій.

2.3. Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами

На протязі 2016 року в процесі господарської діяльності підприємство одержало грошові кошти на загальну суму 16580,3 тис. грн., в тому числі:

- надходження грошових коштів від реалізації робіт по послуг -                2953,3 тис. грн.;

- надходження цільового фінансування на утримання та ремонт об’єктів благоустрою – 13605,0 тис. грн.;

- відсотки за залишками коштів та транзитні кошти на поточних рахунках – 22,0 тис. грн.;

Витрати грошових коштів за 2016 рік склали   16566,4  тис. грн., в т. ч.:

- оплата товарів, робіт, послуг – 9771,0 тис. грн.;

- оплата праці – 4391,0 тис. грн.;

- відрахування на соціальні заходи – 1173,0 тис. грн.;

- оплата зобов’язань з податків і зборів – 1154,1 тис. грн., із них:

  - ПДВ – 70,3 тис. грн.;

  - збір за спеціальне використання води – 2,9 тис. грн.;

  - податок доходів фізичних осіб – 997,7 тис. грн.;

  - військовий збір – 83,2 тис. грн.

- інші витрачання (банківські послуги, послуги страхування, господарські та інші) – 77,3 тис. грн., з них:

  - банківські послуги – 44,0 тис. грн.;

  - послуги страхування – 28,3 тис. грн.;

  - інші господарські послуги – 5,0 тис. грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду становить 13,9 тис. грн.

Крім коштів одержаних від господарської діяльності та цільового фінансування підприємство на протязі 2016 року одержало кошти в статутний фонд  в сумі 5250,0 тис. грн. на формування власних оборотних активів.

За звітний період використані статутні кошти в сумі 592,9 тис. грн. в т. ч.:

- заробітна плата – 9,9 тис. грн.;

- нарахування і утримання з заробітної плати – 5,1 тис. грн.;

- придбання основних засобів – 243,4 тис. грн., із них:

  - офісні меблі – 32,6 тис. грн.;

  - оргтехніка - 63,1 тис. грн.;

  - обладнання і механізми – 147,7 тис. грн;

- необоротні активи та їх обслуговування (1С, МЕДОК) - 9,4 тис. грн;

- проектно-вишукувальні роботи, експертиза (ангар для зберігання протиожележних матеріалів) – 70,4 тис. грн;

- капітальний ремонт приміщень – 177,0 тис. грн;

- МШП – 2,5 тис. грн;

- матеріали – 42,0 тис. грн;

- експертиза, реєстрація транспортних засобів – 21,6 тис. грн;

- послуги (зв'язок, навчання по ОП, банківські) – 11,6 тис. грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду становить 4657,1 тис. грн.

2.4. Обсяг виконаних робіт та наданих послуг. Натуральні та вартісні показники.

За 2016 рік обсяг реалізації робіт та послуг становить 2953,3 тис. грн.

| № з/п | Види робіт, послуг | Факт 2016 рік |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кількість | сума |
| 1 | Монтаж нових та заміна старих дорожніх знаків | 369 шт. | 465,0 |
| 2 | Відновлення та влаштування дорожньої розмітки | 1453,4 м² | 196,4 |
| 3 | Капітальний ремонт доріг і дворових територій | 4861,2 м² | 2291,9 |
| Всього |  |  | 2953,3 |

Крім реалізованих робіт підприємство здійснювало роботи по утриманню та поточному ремонту об’єктів благоустрою за класифікацією видатків – 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на загальну суму 13605,0 тис. грн.

2.5.Динаміка доходів, витрат, прибутковості / збитковості та рівня рентабельності підприємства

тис. грн.

| Показники | Факт 2016 рік |
| --- | --- |
| Доходи всього, тис. грн. | 16506,0 |
| -від реалізації робіт та послуг, в т. ч.: | 2461,0 |
| монтаж нових та заміна старих дорожніх знаків | 387,5 |
| відновлення та влаштування дорожньої розмітки | 163,7 |
| капітальний ремонт доріг і дворових територій | 1909,8 |
| -інші операційні доходи, в т. ч.: | 13627,0 |
| цільове фінансування на утримання та ремонт об’єктів благоустрою; | 13627,0 |
| -інші доходи (амортизація безкоштовно переданих основних засобів) | 418,0 |
| Витрати всього, тис. грн. | 15667,0 |
| -собівартість реалізованої продукції | 2437,3 |
| -від іншої діяльності (інші операційні витрати) | 11730,7 |
| утримання та ремонт об’єктів благоустрою; | 11730,7 |
| -адміністративні витрати | 1499,0 |
| -інші витрати |  |
| Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) | 839,0 |
| Витрати з податку на прибуток | 151,0 |
| Фінансовий результат (чистий прибуток) | 688,0 |
| Рентабельність, % | 28 |

Як видно з наведеної таблиці підприємство закінчило 2016 рік з чистим прибутком у сумі 688,0 тис. грн., який в подальшому буде направлений на розвиток матеріально-технічної бази та соціальну сферу.

2.6. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

тис. грн.

| № з/п | Показники | Станом на 01.01. 2017 р. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дебіторська заборгованість всього, у т. ч. | 39,0 |
| 1.1 | За послуги, з неї | 11,0 |
|  | Населення безпосередньо |  |
|  | субсидії |  |
|  | Місцеві бюджетні установи |  |
|  | Інші споживачі | 11,0 |
| 1.2 | Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні |  |
| 1.3 | Поточна заборгованість , з неї | 28,0 |
|  | послуги сторонніх організацій | 21,0 |
|  | лікарняні виплати | 7,0 |
| 2. | Кредиторська заборгованість всього, в т. ч. | 162,0 |
| 2.1 | Товари роботи, послуги | 2,0 |
| 2.2 | Енергоносії |  |
|  | електроенергія |  |
|  | газ |  |
| 2.3 | З оплати праці | 5,0 |
| 2.4 | З страхування |  |
| 2.5 | З бюджетом, з неї | 153,0 |
|  | податок на прибуток | 151,0 |
|  | ПДВ | 1,0 |
|  | збір за спеціальне використання води | 1,0 |
| 2.6 | Інші поточні зобов’язання | 2,0 |
|  | послуги зв’язку та інтернет | 2,0 |
|  | банківські послуги |  |
|  | супровід комп’ютерних програм |  |
|  | Первинна профспілкова організація |  |
|  | Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей, нормативне значення ≤ 0,8 | 0,25 |

3. Модернізація підприємства

За 2016 рік стан матеріально-технічного забезпечення підприємства суттєво покращився. Для проведення експлуатації та ремонту доріг Департаментом житлової, комунальної політики та благоустрою закуплено та передано підприємству 8 одиниць комунальної дорожньої техніки, в т. ч.:

- вакуумно-елеваторна  підмітально-прибиральна машина DULEVO 5000 з бункером завантаження 5 м³ - 1 одиниця

- машина дорожня комбінована МДКЗ-12 (піскорозкидач/поливомийка) – 2 одиниці;

- машина дорожня комбінована МДКЗ-10 (піскорозкидач/самоскид)- 1 одиниця;

- причіпна прибиральна машина елеваторного типу Скандія Шмідт – 1 одиниця;

- коток дорожній СATERPSLLAR - 1 одиниця;

- укладач асфальтобетону VOGELE SUPER 1600 – 1 одиниця

- фреза самохідна для зняття дорожнього покриття WIRTGEN W 1000F – 1 одиниця.

4. Діяльність підприємства за 2016 рік

4.1. Експлуатація об’єктів благоустрою

Протягом 2016 року підприємство проводило роботи щодо утримання в належному санітарному та справному стані вулично-дорожньої мережі міста Івано-Франківська.

4.1.1. Літній період

Ручне прибирання:

- очищення проїжджої частини біля бордюрів від бруду та наносів вручну в труднодоступних місцях;

- очищення тротуарів та прилоткових зон від пилу та сміття;

- санітарне прибирання газонів вулиць, схилів, скверів міста ;

- викошування трави на газонах вулиць, схилах, парках, скверах міста;

- очищення урн від твердих побутових відходів;

- очищення  дорожніх знаків та вказівників.

Механізоване прибирання:

- очищення проїжджої частини біля бордюрів від бруду, наносів і залишків реагентів після зимової посипки та санітарне прибирання проїжджої частини вулиць причіпними прибиральними машинами  Скандія Шмідт, вакуумними машинами DULEVO-5000, МАЗ-5337 "Глобус", Скандія 2W (субпідряд).

- санітарне прибирання тротуарів  вулиць тротуаро-прибиральними машинами DULEVO-5000, Джонстон     CN-400.

- полив та миття проїжджої частини вулиць поливо мийними машинами МАЗ-5340С2, МАЗ-5340В2, ПМ-138 ЗІЛ-130.

- вивезення зметів та сміття після ручного та механізованого прибирання для його захоронення на полігоні твердих побутових відходів в с. Рибне Тисменецького  району.

4.1.2. Зимовий період.

Ручне прибирання:

- очищення тротуарів від снігу який щойно випав, товщиною до 2  см ;

-  зсування на тротуарах  снігу який щойно випав, товщиною понад 2  см ;

-  посипання території тротуарів реагентами (піско-соляною сумішшю);

-  очищення території тротуарів від ущільненого снігу;

-  очищення території тротуарів від намерзлого льоду товщиною до 2  см .

Механізоване прибирання:

- очищення проїжджої частини вулиць міста від снігу плужно-щітковими

снігоочисниками  МДКЗ-10, МДКЗ-20 та грейдерами;

- очищення території тротуарів вулиць  від снігу тракторами МТЗ-82             КО-707, Т-25 КО-712 ;

- посипання проїжджої частини вулиць міста інертними матеріалами та реагентами (піщано-соляна суміш) піскорозкидачами МДКЗ-10,  МДКЗ-20, ЗІЛ-133-ГЯ, МДК ЗІЛ-433362, ПР-ЗІЛ-130.

-  цілодобове чергування спецтехніки в кількості:

–  плужно-щіткові снігоочисники – 10 шт.;

–  піскорозкидачі – 8 шт.

–  автогрейдер – 2 шт.

–  навантажувач – 3 шт.;

–  Т-150 – 1шт.

Інші види робіт, які виконуються в певні періоди року для підтримання в належному стані вулично-шляхової мережі:

- встановлення та вивезення ящиків для зберігання протиожеледних реагентів – 100 шт.

- періодичне миття та фарбування урн – 362 шт.

- заготівля інертних матеріалів та реагентів  - 6181 т. в т. ч.:

- відсів гранітний фракції 0-5 мм – 4214 т;

- сіль технічна – 559 т;

- піско-соляна суміш – 1408 т.

- вивезення та встановлення турнікетів для організації громадських заходів;

- миття та очистка зупинок громадського транспорту, МАФ та перильних  огороджень.

4.2. Поточний та капітальний ремонт

4.2.1. Поточний дорожнього покриття:

- поточний ремонт  – 5447 м²;

Директор КП «Муніципальна

дорожня компанія»				В.М. Бурко

Додаток до рішення

виконавчого комітету

міської ради

від ________ №_____

ПЛАН РОЗВИТКУ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«Муніципальна дорожня компанія»

на 2017 рік

Івано-Франківськ

2017

Зміст

1.Резюме……………………………………………………

2. Загальна інформація про підприємство…    …

3. Огляд ринку

4. Аналіз роботи підприємства за останні 2 роки діяльності та прогнозні показники на 2017 рік……

4.1 Інформація про трудові ресурси………………

4.2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів……..…………………

4.3. Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами (грошові засоби, поточні фінансові інвестиції, дебітори та ін.)…….……..

4.4. Обсяг виконаних робіт (наданих послуг). Натуральні та вартісні показники…………………

4.5. Динаміка доходів, витрат, прибутковості / збитковості та рівня рентабельності підприємства за 2016 рік………………………..….

4.6.Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості  підприємства……………

5. Модернізація підприємства………………...……

6. Виробничий план

…………...……………………

7. Організаційна структура……………………………

8. Маркетинговий план. ……………………..……

9. План руху коштів підприємства на бюджетний рік (додаток 1)…..

10. Фінансовий план  на 2017 рік (додаток 2)……

11. Оцінка ризиків Додатки…………………………………………………………………...

1.Резюме

Місто Івано-Франківськ є адміністративним центром Івано-Франківської

області. Його територія становить 8370 га, а кількість населення станом на

01.01.2008 р. складає: по Івано-Франківській міській раді – 236793 особи; по

місту Івано-Франківську – 201209 чол. Клімат – помірно-континентальний.

Івано-Франківськ  – індустріальний центр з численними промисловими

об’єктами, закладами культури, освіти, банківськими установами, закладами торгівлі та громадського харчування.

Розташування міста в географічному центрі Європи відкриває надзвичайно широкі можливості для розвитку як внутрішніх міжрегіональних, так і зовнішніх міждержавних зв’язків, зокрема туризму.

Згідно проведеного дослідження, щодня родина з трьох-чотирьох чоловік утворює та викидає в середньому відро сміття твердих побутових відходів. Тобто, на кожного мешканця нашого міста в рік припадає приблизно 100 відер або 180-220 кг твердих побутових відходів. Якщо до цієї

кількості додати відходи, що утворюються в магазинах, готелях, на вокзалах, базарах та в інших громадських місцях, то у рік в місті Івано-Франківську

утворюється близько 70 тис. тон сміття.

Своєчасне збирання і вивезення даної кількості відходів та утримання об’єктів благоустрою міста в належному санітарному стані є важливим завданням діяльності міської влади у сфері комунальної політики.

2. Загальна інформація про підприємство

2.1. Організаційна форма та управління підприємством

Комунальне підприємство "Муніципальна дорожня компанія", засноване на комунальній власності територіальної громади міста рішенням 3-ї сесії Івано-Франківської міської ради і зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 11 лютого 2016 року.  Статутний капітал підприємства становить 15000 тис. грн.

Відповідно Статуту та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань характеристика підприємства має наступний вигляд:

Найменування підприємства.

Повна назва:

Комунальне підприємство «Муніципальна дорожня компанія» Ідентифікаційний код - 40270150

Скорочена назва: КП «Муніципальна дорожня компанія»

Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство.

Код за КОПФГ-150

КП «Муніципальна дорожня компанія» є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради.

Засновником Підприємства є територіальна громада міста Івано-Франківська в особі Івано-Франківської міської ради.

Адреса (згідно з реєстраційними документами): 76007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича,13
Поштова адреса: 76007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича,13

2.2. Інформація про послуги, які надаються.

Основний  вид діяльності Підприємства (із зазначенням кодів за КВЕД):

1.  81.29   «Інші види діяльності з прибирання»

Додаткові  види діяльності Підприємства (із зазначенням кодів за КВЕД):

1.  23.61   « Виготовлення виробів з бетону для будівництва»;
   2.  37.00   «Каналізація, відведення й очищення стічних вод»;

3.  38.11   «Збирання  безпечних відходів»;
   4.  42.11   «Будівництво доріг і автострад»;

5.   42.99   «Будівництво інших споруд, н. в. і. у.»

Предметом діяльності підприємства є виконання робіт (надання послуг) з метою належного утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, закріплених за підприємством є:

-   обслуговування, поточний та/або капітальний ремонт об’єктів благоустрою;

- здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об'єктів благоустрою, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

- утримання в належному стані, виконання робіт з будівництва, капітального та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговування покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок, технічних засобів регулювання дорожнього руху, шляхопроводів, відповідно до діючих норм і стандартів;

-  утримання в належному стані, виконання робіт з нового будівництва, капітального та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговуванню засобів та обладнання зовнішнього освітлення;

-    ручне та механізоване прибирання території міста;

- будівництво та експлуатація малих архітектурних форм, інших об’єктів благоустрою;

- виконання робіт з підготовки міста до проведення свят;

- сприяння проведенню культурно-масових заходів в місті.

3. Огляд ринку.

До об’єктів благоустрою м. Івано-Франківська, які перебувають на балансі підприємства належать:

- вулично-дорожня мережа;

- площі, парки, сквери, майдани;

- водозахисні дамби.

Площа об’єктів благоустрою має наступний вигляд:

- протяжність доріг – 197,1 км;

- площа дорожнього покриття - 1574,1 тис.м²;

- площа тротуарів вулиць – 750,8 тис.м²;

- площа газонів вулиць – 213,5 тис.м²;

- площа скверів, парків, майданів – 104,9 тис.м², із них:

  - площа тротуарів, доріжок – 43,2 тис.м²;

  - площа газонів – 61,7 тис.м².

На ринку послуг з утримання об’єктів благоустрою КП «Муніципальна дорожня компанія» займає провідне місце. На долю підприємства припадає утримання близько 70% всіх об’єктів благоустрою міста. Також на ринку працює ряд приватних підприємств, які здійснюють утримання прибудинкової та внутрішньоквартальні території, водозахисні дамби та окремі вулиці вулично-дорожньої мережі міста.

На ринку робіт по проведенню ремонтів дорожнього покриття та тротуарів підприємство займає посередні позиції, так як в основному займається тільки поточним (ямковим) ремонтом, а провідні позиції також займають приватні підприємства.

4. Аналіз роботи підприємства

4.1.Інформація про трудові ресурси за період з 2016 по 2017 р.

Для забезпечення ведення господарської діяльності КП «Муніципальна дорожня компанія» майже повністю укомплектоване необхідною кількістю працівників відповідної кваліфікації. На підприємстві працюють досвідчені працівники зі стажем роботи понад 10 років. Однак слід відмітити і той факт, що некомплект робітників з благоустрою становить 45% від штатної чисельності (55 осіб проти 100 штатних). Дане кадрове питання  завжди актуальне, так як біжучість кадрів даної професії досить значна. Це пояснюється і специфікою роботи і специфікою контингенту, який приходить працевлаштовуватись на дану роботу. Відповідний некомплект робітників з благоустрою змушує керівництво вживати заходів щодо придбання сучасної комунальної техніки і збільшення частки механізованого прибирання.

| Показник | 2016 р. | Станом на 01.03.2017 р. |
| --- | --- | --- |
| 1. Середньоспискова чисельність штатних працівників, чол. | 115 | 130 |
| 2. В тому числі ІТП та АУП | 24 | 24 |
| 3. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. | 4880 | 6302 |
| 4. В тому числі ІТП та АУП | 6672 | 7722 |

4.2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів

Для забезпечення надання послуг з експлуатації, поточного і капітального ремонтів доріг, тротуарів, дворових територій міста Івано-Франківська, КП «Муніципальна дорожня компанія» передана в господарське відання матеріально-технічна база, яка розташована на вул. Максимовича,13 , яка укомплектована необхідною будівельною технікою, спеціалізованими машинами та механізмами.

На балансі підприємства станом на 01.01.2017 року обліковуються основні фонди на загальну суму по залишковій вартості 229746,0 тис. грн. із них:                                                                                                                - фонди виробничого призначення – 23373,2  тис. грн.,                                                         - об’єкти благоустрою (дороги, площі, сквери) – 206372,8 тис. грн.

| Найменування | Станом на 01.01.2017 р. | Станом на 01.03.2017 р. |
| --- | --- | --- |
| Будівлі і споруди | 113,2 | 113,2 |
| Інструмент, прилади та обладнання | 90,0 | 90,0 |
| Транспортні засоби | 23001,4 | 23002,1 |
| Офісні меблі, комп’ютерна техніка та інвентар | 168,6 | 196,8 |
| Інші основні засоби (об’єкти зовнішнього благоустрою) | 206372,8 | 244182,8 |
| Всього | 229746,0 | 267584,9 |
| Коефіцієнт зносу (основні фонди виробничого призначення одержані від КП «ДРЕУ» - 54 одиниці) | 88,9% | 90,4% |
| Коефіцієнт придатності | 11,1% | 9,6% |
| Коефіцієнт зносу (основні фонди виробничого призначення одержані від Департаменту ЖКНБ - 8 одиниць) | 3,3% | 4,5% |
| Коефіцієнт придатності | 96,7% | 95,5% |

Як видно з таблиці оборотні активи підприємства мають фізичний і моральний знос на рівні 90%, а це означає що підтримання їх в робочому стані вимагає значних матеріальних ресурсів і не дозволяє в повному обсязі виконувати власними силами взяті зобов’язання, і як наслідок зобов’язує скористатися послугами сторонніх організацій.

4.3. Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами

На протязі 2016 року в процесі господарської діяльності підприємство одержало грошові кошти на загальну суму 16580,3 тис. грн., в тому числі:

- надходження грошових коштів від реалізації робіт по послуг -                2953,3 тис. грн.;

- надходження цільового фінансування на утримання та ремонт об’єктів благоустрою – 13605,0 тис. грн.;

- відсотки за залишками коштів та транзитні кошти на поточних рахунках – 22,0 тис. грн.;

Витрати грошових коштів за 2016 рік склали   16566,4  тис. грн., в т. ч.:

- оплата товарів, робіт, послуг – 9771,0 тис. грн.;

- оплата праці – 4391,0 тис. грн.;

- відрахування на соціальні заходи – 1173,0 тис. грн.;

- оплата зобов’язань з податків і зборів – 1154,1 тис. грн., із них:

  - ПДВ – 70,3 тис. грн.;

  - збір за спеціальне використання води – 2,9 тис. грн.;

  - податок доходів фізичних осіб – 997,7 тис. грн.;

  - військовий збір – 83,2 тис. грн.

- інші витрачання (банківські послуги, послуги страхування, господарські та інші) – 77,3 тис. грн., з них:

  - банківські послуги – 44,0 тис. грн.;

  - послуги страхування – 28,3 тис. грн.;

  - інші господарські послуги – 5,0 тис. грн.

Залишок коштів на кінець звітного періоду становить 13,9 тис. грн.

Крім коштів одержаних від господарської діяльності та цільового фінансування підприємство на протязі 2016 року одержало кошти в статутний фонд  в сумі 5250,0 тис. грн. на формування власних оборотних активів.

За звітний період використані статутні кошти в сумі 592,9 тис. грн. в т. ч.:

- заробітна плата – 9,9 тис. грн.;

- нарахування і утримання з заробітної плати – 5,1 тис. грн.;

- придбання основних засобів – 243,4 тис. грн., із них:

  - офісні меблі – 32,6 тис. грн.;

  - оргтехніка - 63,1 тис. грн.;

  - обладнання і механізми – 147,7 тис. грн;

- необоротні активи та їх обслуговування (1С, МЕДОК) - 9,4 тис. грн;

- проектно-вишукувальні роботи, експертиза (ангар для зберігання протиожележних матеріалів) – 70,4 тис. грн;

- капітальний ремонт приміщень – 177,0 тис. грн;

- МШП – 2,5 тис. грн;

- матеріали – 42,0 тис. грн;

- експертиза, реєстрація транспортних засобів – 21,6 тис. грн;

- послуги (зв'язок, навчання по ОП, банківські) – 11,6 тис. грн.

Залишок статутних коштів на кінець звітного періоду становить 4657,1 тис. грн.

4.4. Обсяг виконаних робіт та наданих послуг. Натуральні та вартісні показники.

За 2016 рік обсяг реалізації робіт та послуг становить 2953,3 тис. грн.

тис. грн.

| № з/п | Види робіт, послуг | Факт 2016 рік |  | Очікувана сума доходу 2017 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кількість | сума | кількість | сума |
| 1 | Монтаж нових та заміна старих дорожніх знаків | 369 шт. | 465,0 |  |  |
| 2 | Відновлення та влаштування дорожньої розмітки | 1453,4 м² | 196,4 |  |  |
| 3 | Капітальний ремонт доріг і дворових територій | 4861,2 м² | 2291,9 | 4850 м² | 2400,0 |
| Всього |  |  | 2953,3 |  | 2400,0 |

4.5. Динаміка доходів, витрат, прибутковості / збитковості та рівня рентабельності підприємства

тис. грн.

| Показники | Факт 2016 рік |  | План на 2017 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходи всього, тис. грн. | 16506,0 |  | 21360,0 |
| -від реалізації робіт та послуг, в т. ч.: | 2461,0 |  | 2000,0 |
| монтаж нових та заміна старих дорожніх знаків | 387,5 |  |  |
| відновлення та влаштування дорожньої розмітки | 163,7 |  |  |
| капітальний ремонт доріг і дворових територій | 1909,8 |  | 2000,0 |
| -інші операційні доходи, в т. ч.: | 13627,0 |  | 19000,0 |
| цільове фінансування на утримання та ремонт об’єктів благоустрою; | 13627,0 |  | 19000,0 |
| -інші доходи | 418,0 |  | 360,0 |
| Витрати всього, тис. грн. | 15667,0 |  | 21170,0 |
| -собівартість реалізованої продукції | 2437,3 |  | 1970,0 |
| -від іншої діяльності (інші операційні витрати) | 11730,7 |  | 17220,0 |
| утримання та ремонт об’єктів благоустрою; | 11730,7 |  | 17220,0 |
| -адміністративні витрати | 1499,0 |  | 1800,0 |
| -інші витрати |  |  | 180,0 |
| Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) | 839,0 |  | 190,0 |
| Витрати з податку на прибуток | 151,0 |  | 34,2 |
| Фінансовий результат (чистий прибуток) | 688,0 |  | 155,8 |
| Рентабельність, % | 28 |  | 7,8 |

4.6. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

тис. грн.

| № з/п | Показники | Станом на 01.01. 2017 р. | Станом на 01.03. 2017 р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дебіторська заборгованість всього, у т. ч. | 39,0 | 37,2 |
| 1.1 | За послуги, з неї | 11,0 | 11,0 |
|  | Населення безпосередньо |  |  |
|  | субсидії |  |  |
|  | Місцеві бюджетні установи |  |  |
|  | Інші споживачі | 11,0 | 11,0 |
| 1.2 | Заборгованість бюджету з дотації на відшкодування різниці в ціні |  |  |
| 1.3 | Поточна заборгованість , з неї | 28,0 | 26,2 |
|  | послуги сторонніх організацій | 21,0 | 26,2 |
|  | лікарняні виплати | 7,0 |  |
| 2. | Кредиторська заборгованість всього, в т. ч. | 162,0 | 316,3 |
| 2.1 | Товари роботи, послуги | 2,0 | 302,3 |
| 2.2 | Енергоносії |  | 1,3 |
|  | електроенергія |  |  |
|  | газ |  | 1,3 |
| 2.3 | З оплати праці | 5,0 |  |
| 2.4 | З страхування |  |  |
| 2.5 | З бюджетом, з неї | 153,0 |  |
|  | податок на прибуток | 151,0 |  |
|  | ПДВ | 1,0 |  |
|  | збір за спеціальне використання води | 1,0 |  |
| 2.6 | Інші поточні зобов’язання | 2,0 | 12,7 |
|  | послуги зв’язку та інтернет | 2,0 | 0,1 |
|  | банківські послуги |  | 2,7 |
|  | супровід комп’ютерних програм |  | 4,3 |
|  | Первинна профорганізація |  | 5,6 |
|  | Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей, нормативне значення ≤ 0,8 | 0,25 | 0,12 |

5. Модернізація підприємства

Для проведення експлуатації та ремонту доріг Департаментом житлової, комунальної політики та благоустрою закуплено та передано підприємству 8 одиниць комунальної дорожньої техніки, в т. ч.:

- вакуумно-елеваторна  підмітально-прибиральна машина DULEVO 5000 з бункером завантаження 5 м³ - 1 одиниця

- машина дорожня комбінована МДКЗ-12 (піскорозкидач/поливомийка) – 2 одиниці;

- машина дорожня комбінована МДКЗ-10 (піскорозкидач/самоскид)- 1 одиниця;

- причіпна прибиральна машина елеваторного типу Скандія Шмідт – 1 одиниця;

- коток дорожній СATERPSLLAR - 1 одиниця;

- укладач асфальтобетону VOGELE SUPER 1600 – 1 одиниця

- фреза самохідна для зняття дорожнього покриття WIRTGEN W 1000F – 1 одиниця.

6. Виробничий план

6.1. Утримання об’єктів благоустрою

6.1.1. Літній період

Утримання вулично-дорожньої мережі міста Івано-Франківська в належному стані протягом періоду весна-осінь 2017 року.

Ручне прибирання:

- очищення проїжджої частини біля бордюрів від бруду та наносів вручну в труднодоступних місцях;

- очищення тротуарів та прилоткових зон від пилу та сміття;

- санітарне прибирання газонів вулиць, схилів, скверів міста ;

- викошування трави на газонах вулиць, схилах, парках, скверах міста             (по мірі необхідності, але не менше 6 разів на рік);

- очищення урн від твердих побутових відходів;

- очищення  дорожніх знаків та вказівників.

Механізоване прибирання:

- очищення проїжджої частини біля бордюрів від бруду, наносів і залишків реагентів після зимової посипки та санітарне прибирання проїжджої частини вулиць причіпними прибиральними машинами  Скандія Шмідт, вакуумними машинами DULEVO-5000, МАЗ-5337 "Глобус".

- санітарне прибирання тротуарів  вулиць тротуаро-прибиральними машинами DULEVO-5000, Джонстон CN-400.

- полив та миття проїжджої частини вулиць поливо мийними машинами МАЗ-5340С2, МАЗ-5340В2, ПМ-138 ЗІЛ-130.

- вивезення зметів та сміття після ручного та механізованого прибирання для його захоронення на полігоні твердих побутових відходів в с. Рибне Тисменецького  району.

6.1.2. Зимовий період.

Утримання вулично-дорожньої мережі міста Івано-Франківська в належному стані в зимовий період 2017 року, а саме:

Ручне прибирання:

- очищення тротуарів від снігу який щойно випав, товщиною до 2  см ;

-  зсування на тротуарах  снігу який щойно випав, товщиною понад 2  см ;

-  посипання території тротуарів реагентами (піско-соляною сумішшю);

-  очищення території тротуарів від ущільненого снігу;

-  очищення території тротуарів від намерзлого льоду товщиною до 2  см .

Механізоване прибирання:

- очищення проїжджої частини вулиць міста від снігу плужно-щітковими

снігоочисниками  МДКЗ-10, МДКЗ-20 та грейдерами;

- очищення території тротуарів вулиць  від снігу тракторами МТЗ-82 КО-707, Т-25 КО-712 ;

- посипання проїжджої частини вулиць міста інертними матеріалами та реагентами (піщано-соляна суміш) піскорозкидачами МДКЗ-10,  МДКЗ-20, ЗІЛ-133-ГЯ, МДК ЗІЛ-433362, ПР-ЗІЛ-130.

-  цілодобове чергування спецтехніки в кількості:

–  плужно-щіткові снігоочисники – 10 шт.;

–  піскорозкидачі – 8 шт.

–  автогрейдер – 2 шт.

–  навантажувач – 3 шт.;

–  Т-150 – 1шт.

Інші види робіт, які виконуються в певні періоди року для підтримання в належному стані вулично-шляхової мережі:

- встановлення та вивезення ящиків для зберігання протиожеледних реагентів – 100 шт.

- періодичне миття та фарбування урн – 362 шт.

- заготівля інертних матеріалів та реагентів  - 7040 т. в т. ч.:

- відсів гранітний фракції 0-5 мм – 5000 т;

- сіль технічна – 2000 т;

- гранули типу «бішофіт» – 40 т.

- вивезення та встановлення турнікетів для організації громадських заходів;

- миття та очистка зупинок громадського транспорту, МАФ та перильних  огороджень.

6.2. Поточний та капітальний ремонт

6.2.1. Поточний дорожнього покриття:

- поточний ремонт (верхній шар) – 1460 м²;

- ямковий ремонт – 1220 м²;

- ямковий ремонт – спеціалізованим автомобілем MAD Patcher;

- профіліровка дорожнього покриття з додаванням щебнів – 10000 м²;

- профіліровка дорожнього покриття з додаванням щебнів – 13900 м²;

6.2.2. Капітальний ремонт доріг – 4850 м².

6.2.3. Ремонт та заміна дорожніх знаків- 200 шт.

6.2.4. Ремонт та фарбування перильних загороджень – 635 м².

6.2.5. Ремонт зупинок громадського транспорту, ремонт лавок та інше.

7. Організаційна структура.

Організаційна структура  КП "Муніципальна дорожня компанія" нагадує собою лінійно-функціональну структуру, кожне з підрозділів якої орієнтоване на виконання певної функції. Сутність лінійного управління полягає в тому, що очолює кожен виробничий підрозділ керівник, який здійснює всі функції управління.

Схема організаційної структури має наступний вигляд:

|  |  | Директор |  |  |  |  | Офіс -менеджер |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Головний інженер |  |  | Перший заступник директора |  |  | Заступник директора з комерційних питань |  |  |  |  |  |  |
| Головний механік |  |  |  | Головний бухгалтер |  |  |  | Головний економіст |  |  |  |  |  |
| Інженер з ОП і ТБ |  |  | Виробничо-технічний відділ |  |  | Бухгалтерія |  |  | Економіст з фін. роботи |  |  |  |  |
| Дорожньо-ремонтна дільниця |  |  | Дільниця механізації |  |  | Ремонтно-будівельна дільниця |  |  | Експлуата ційна дільниця |  |  |  |  |
| 8. Маркетинговий план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.1.Заходи щодо покращення роботи підприємства

Мета плану розвитку КП «Муніципальна дорожня компанія» на 2017 рік  – створення конкурентоспроможного підприємства із повним циклом виробництва, сучасно оснащеного, стабільного у фінансовому забезпеченні, підприємства, що має стати візитною карткою міста.

Для досягнення цієї мети, по-перше, пропонуються попередні термінові організаційно-фінансові заходи протягом 2017 року, без яких, неможливо закласти підвалини подальшої діяльності, а підприємство перетворити на реальний об’єкт розвитку.  На цьому етапі вирішальною стане підтримка підприємства з боку міської влади, щільна координація спільних дій. КП «Муніципальна дорожня компанія» має отримати належне бюджетне фінансування та матеріально-технічну базу і виробничі потужності, які будуть наближеними до існуючих норм і стандартів у сфері належного утримання об’єктів благоустрою.

8.1.1. План основних заходів підприємства 2017 рік

| № | Заходи | Термін | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка матеріалів для проведення конкурсних торгів закупівлю ТМЦ | 01.01.17- 31.03.17 | Максимальне завантаження виробничих потужностей |
| 2 | Закупівля спецтехніки для проведення експлуатації та ремонту доріг, в т. ч.: |  |  |
| 2.1 | Вакуумна підмітально-прибиральна машина з бункером завантаження 5 м³ - 2 одиниці | 01.02.17- 30.06.17 | Покращення якості прибирання, збільшення частки механізованого прибирання |
| 2.2 | Машина дорожня комбінована (солерозкидач/поливомийка) – 2 одиниці | 01.02.17- 30.06.17 | Покращення якості прибирання, збільшення частки механізованого прибирання |
| 2.3 | Машина дорожня комбінована (піскорозкидач/самоскид) – 1 одиниця | 01.02.17- 30.06.17 | Покращення якості прибирання, збільшення частки механізованого прибирання |
| 2.4 | Автомобіль-самоскид – 2 одиниці | 01.02.17- 30.06.17 | Покращення якості прибирання, збільшення частки механізованого прибирання |
| 2.5 | Трактори з причепом та навісним обладнанням Т-320- 1 одиниця, МТЗ-82 – 1 одиниця | 01.12.16- 31.10.17 | Покращення якості прибирання, збільшення частки механізованого прибирання |
| 3 | Проведення паспортизації вулично-дорожньої мережі | 01.07.17- 31.12.17 | Реальні площі прибирання вулично-дорожньої мережі |
| 4 | Придбання та монтаж ангару-складу для зберігання солі технічної та п/с суміші | 01.12.16- 31.10.17 | Якісне зберігання протиожеледних матеріалів, обмеження природних втрат при зберіганні |

8.2. Тарифна політика

При визначенні вартості ремонтних робіт (поточний , капітальний ремонт) КП «Муніципальна дорожня компанія» керується правилами визначення вартості робіт у будівництві ДСТУ-Б Д.1.1-1-2013. При обчисленні заробітної плати основних робітників, робітників зайнятих на керуванні, ремонті, технічному обслуговуванні та перебазуванні будівельних машин та механізмів прийнято рівень заробітної плати у сумі 3400 грн. відповідно до листа Мінрегіону України від 11.02.2013 року №7/15-1989. Цей рівень відповідає середньому розряду складності робіт - 3,8. Враховуючи той факт, що середня заробітна плата робітників за 2016 рік складає 4446 грн. відшкодування витрат по тарифах складає 85-98%.

8.2.1. Рівень відшкодування тарифами собівартості послуг

| Види робіт, послуг | Одиниця вимі ру | Розрахунковий тариф з ПДВ, грн. | Затверджений тариф з ПДВ, грн. (ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013) | Фактичний тариф з ПДВ | Рівень відшкодування розрахункового і фактичного тарифів, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | розрахунково го тарифу | фактичного тарифу |
| Монтаж нових та заміна старих дорожніх знаків | 1 знак | 1480,0 | 1260,16 | 1480,0 | 100 | 85 |
| Відновлення та влаштування дорожньої розмітки | 1 м² | 150,0 | 135,13 | 150,0 | 100 | 90 |
| Капітальний ремонт доріг і дворових територій | 1 м² | 480,0 | 471,47 | 480,0 | 100 | 98 |

Визначення вартості робіт по утриманню об’єктів благоустрою законодавчо не прописана, а тарифи на даний вид послуг формуються виходячи з планових економічно обґрунтованих розрахунків з подальшим затвердженням органами місцевої влади. Враховуючи той факт, що на дані цілі спрямовується цільове бюджетне фінансування тарифи не розраховуються, а видатки списуються через органи казначейства у відповідності до затверджених планів використання бюджетних коштів.

8.3. Політика підприємства щодо збільшення реалізації робіт та послуг, вихід на нові ринки.

Відповідно до положень Статуту підприємство створене з метою утримання, проведення поточного та капітального ремонтів об’єктів благоустрою міста Івано-Франківська. Враховуючи той факт, що підприємство на даному етапі має обмеженість трудових ресурсів та комунальної техніки питання виходу на нові ринки поки що передчасне.

8.4. Впровадження енергозберігаючих заходів

На підприємстві постійно проводяться комплексні заходи направлені на економію енергоресурсів, а саме:

- заміна простих дерев’яних вікон та дверей щільними металопластиковими конструкціями;

- заміна простих лампочок розжарювання на енергозберігаючі з тривалим терміном експлуатації;

- заміна централізованого опалення енергоємними газовими конвекторами;

- оновлення матеріально-технічної бази, а саме заміна будівельних машин та механізмів, які вичерпали свій ресурс та морально застаріли новими сучасними машинами та механізмами.

8.5. Залучення фінансових інвестицій та кредитів банку

У 2017 році залучати кошти зовнішніх інвесторів та кредити банків підприємство не планує.

9. План руху коштів підприємства на бюджетний рік (додаток 1)

10. Фінансовий план (додаток 2)

11. Оцінка ризиків

Ризик невиконання запланованих заходів може бути пов’язаний з наступними факторами:

-  недостатнім фінансуванням бюджетних програм у сфері благоустрою;

-  різкий ріст цін на будівельні та паливно-мастильні матеріали, енергоносії та інше, що спричинить збільшення цін постачальниками та зменшенням обсягів поставок і вимагатиме залучення додаткових коштів.

Якщо економічна ситуація в Україні залишиться стабільною то дані ризики мінімальні.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради			                  І. Шевчук

|  |  |  |  |  |  | Додаток 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План руху коштів підприємства на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по КП "Муніципальна дорожня компанія" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Поступлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |  |
| Статті поступлення коштів | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Всього за 6 міс |  |  |  |  |
| Від реалізація робіт та послуг |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Цільове фінансування на виконання бюджетної програми у сфері благоустрою | 960,0 | 1500,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 9260,0 |  |  |  |  |
| Відсотки банку по депозитам | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 8,2 |  |  |  |  |
| Лікарняні за рахунок ФСС з ТВП | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 45,0 |  |  |  |  |
| Статутні кошти |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
| ВСЬОГО: | 968,9 | 1508,9 | 1708,9 | 2008,9 | 1708,8 | 1708,8 | 9613,2 |  |  |  |  |
| II. Використання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тис. грн |  |  |  |  |
| Статті використання коштів | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Всього за 6 міс |  |  |  |  |
| Поточні видатки | 969,0 | 1508,9 | 1708,8 | 1708,9 | 1708,8 | 1708,8 | 9313,2 |  |  |  |  |
| Оплата праці | 790,0 | 810,0 | 850,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 4850,0 |  |  |  |  |
| Нарахування на оплату праці | 173,8 | 178,2 | 187,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 1067,0 |  |  |  |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |  | 160,0 | 450,0 | 500,0 | 510,0 | 520,0 | 2140,0 |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 5,2 | 164,6 | 171,1 | 182,2 | 172,1 | 162,1 | 857,3 |  |  |  |  |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |  | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 245,0 |  |  |  |  |
| Інші поточні видатки (сплата податків і зборів) |  | 151,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 153,9 |  |  |  |  |
| Капітальні видатки | 0,0 | 45,0 | 960,0 | 800,0 | 300,0 | 200,0 | 2305,0 |  |  |  |  |
| Будівництво ангара для зберігання п/с суміші |  | 45,0 | 260,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 905,0 |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт піднавісів для техніки |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
| Придбання техніки |  |  | 600,0 | 500,0 |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |
| ВСЬОГО: | 969,0 | 1553,9 | 2668,8 | 2508,9 | 2008,8 | 1908,8 | 11618,2 |  |  |  |  |
| I. Поступлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тис. грн |  |  |  |  |  |
| Статті поступлення коштів | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Всього за рік |  |  |  |  |
| Від реалізація робіт та послуг | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |  |  | 2400,0 |  |  |  |  |
| Цільове фінансування на виконання бюджетної програми у сфері благоустрою | 1700,0 | 1700,0 | 1640,0 | 1600,0 | 1600,0 | 1500,0 | 19000,0 |  |  |  |  |
| Відсотки банку по депозитам | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 16,0 |  |  |  |  |
| Лікарняні за рахунок ФСС з ТВП | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 90,0 |  |  |  |  |
| Статутні кошти |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
| ВСЬОГО: | 2508,8 | 2508,8 | 2448,8 | 1608,8 | 1608,8 | 1508,8 | 21806,0 |  |  |  |  |
| II. Використання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тис. грн |  |  |  |  |  |
| Статті використання коштів | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Всього за рік |  |  |  |  |
| Поточні видатки | 2508,8 | 2508,8 | 2448,8 | 1608,8 | 1608,8 | 1508,8 | 21506,0 |  |  |  |  |
| Оплата праці | 800,0 | 850,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 850,0 | 9750,0 |  |  |  |  |
| Нарахування на оплату праці | 176,0 | 187,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 187,0 | 2145,0 |  |  |  |  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1260,0 | 1195,0 | 1200,0 | 390,0 | 410,0 | 260,0 | 6855,0 |  |  |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 200,8 | 204,8 | 201,8 | 192,1 | 172,1 | 161,1 | 1990,0 |  |  |  |  |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 545,0 |  |  |  |  |
| Інші поточні видатки (сплата податків і зборів) | 22,0 | 22,0 | 21,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 221,0 |  |  |  |  |
| Капітальні видатки | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2705,0 |  |  |  |  |
| Будівництво ангара для зберігання п/с суміші | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | 1305,0 |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт піднавісів для техніки |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
| Придбання техніки |  |  |  |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |
| ВСЬОГО: | 2708,8 | 2708,8 | 2448,8 | 1608,8 | 1608,8 | 1508,8 | 24211,0 |  |  |  |  |

|  |  | Додаток 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комунальне підприємство "Муніципальна дорожня компанія" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основні фінансові показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Плановий 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| І. Формування фінансових результатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 2 461,0 | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 2 437,3 | 1 970,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 23,7 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адміністративні витрати | 1030 | 1 499,0 | 1 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на збут | 1060 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи | 1070 | 13 627,0 | 19 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 1080 | 11 730,7 | 17 220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 421,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | ( ) | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи | 1130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 1140 | ( ) | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи | 1150 | 418,0 | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | 1160 | - | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 839 | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | 151,0 | 34,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 688,0 | 155,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 1201 | 688,0 | 155,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збиток | 1202 | ( ) | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IІ. Розрахунки з бюджетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 70,3 | 216,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| податок на прибуток підприємств | 2111 |  | 151,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 70,3 | 65,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| акцизний податок | 2114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) усього у тому числі: | 2120 | 1 000,6 | 1 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| збір за використання води | 2132 | 2,9 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДФО | 2133 | 997,7 | 1 096,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1 256,6 | 1 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| військовий збір | 2132 | 83,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1 173,4 | 1 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 2 327,5 | 2 666,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Рух грошових коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | - | 4 671,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цільове фінансування | 3030 | 13 627,0 | 17 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (33,0) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (546,0) | (2 705) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 5 250,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 4 671,0 | 2 266,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Капітальні інвестиції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 105 126,0 | 2 705,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Коефіцієнтний аналіз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельність діяльності (ряд. 1200/ряд.1000*100) | 5040 | 28,0 | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельність активів (ряд. 1200/ряд.6020*100) | 5020 | 0,28 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельність власного капіталу (ряд. 1200/ряд.6080*100) | 5030 | 0,28 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (ряд. 6080/ряд.6050*100) | 5110 | 21978,0 | 22176,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (ряд. 6003/ряд.6002*100) | 5220 | 3,3 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Звіт про фінансовий стан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 238 360,0 | 240 560,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основні засоби | 6001 | 229 746,0 | 231 946,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первісна вартість | 6002 | 230 384,0 | 232 584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| знос | 6003 | 638,0 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 7 818,0 | 7 818,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 4 671,0 | 3 050,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього активи | 6020 | 246 178,0 | 248 378,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 1 115,0 | 1 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 1 115,0 | 1 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Власний капітал | 6080 | 245 063,0 | 247 263,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VІI. Кредитна політика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| довгострокові зобов'язання | 7001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| короткострокові зобов'язання | 7002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| довгострокові зобов'язання | 7011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| короткострокові зобов'язання | 7012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 116 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| директор | 8001 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 23 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Працівники | 8003 | 92 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 5 487,9 | 9 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| директор | 8021 | 17 120,0 | 18 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 6 672,0 | 7 722,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| працівники | 8023 | 4 446,0 | 5 942,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |