Про звіт комунального підприємства

«Івано-Франківськміськсвітло» за 2016 рік

та затвердження плану розвитку

на 2017 рік

З метою контролю за діяльністю комунальних підприємств та покращення умов для подальшого розвитку підприємства, підвищення ефективності його діяльності, керуючись статтями 52 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1.Звіт про роботу комунального підприємства                                                     «Івано-Франківськміськсвітло» за 2016 рік взяти до відома (додається).

2.Затвердити  план розвитку комунального підприємства                       «Івано-Франківськміськсвітло»  на 2017 рік (додаток).

3.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови М.Вітенка.

Міський голова                                                                Руслан Марцінків

ЗВІТ  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКМІСЬКСВІТЛО» ЗА 2016 РІК

Комунальне підприємство «Івано-Франківськміськсвітло» є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська і входить до сфери управління Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області.

Підприємство змінило свою назву з державного підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» і зберігає за собою всі права і обов’язки.

Метою діяльності Підприємства є вирішення місцевих завдань в галузі житлово-комунального господарства і задоволення потреб міста в роботах і послугах, пов'язаних з  зовнішнім освітленням і світлофорних об’єктів.

Підприємство створене для задоволення потреб територіальної громади м. Івано-Франківська у виконанні робіт та послуг пов’язаних з утриманням, поточним, капітальним ремонтом та будівництвом мереж вуличного освітлення міста і світлофорних об’єктів.

Підприємство сприяє реалізації програм розвитку департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міста.

Видами діяльності Підприємства є:

- утримання  та догляд за електромережами зовнішнього освітлення та системою вуличного освітлення вулиць, парків та скверів суспільного, приватного, промислового, сільськогосподарського і спеціального призначення;

- будівництво нових електромереж зовнішнього освітлення на території міста;

- поточний ремонт електромереж зовнішнього освітлення суспільного, приватного, промислового, сільськогосподарського і спеціального призначення;

- капітальний ремонт електромереж  зовнішнього освітлення суспільного, приватного, промислового, сільськогосподарського і спеціального призначення;

- монтаж, демонтаж,  ремонт, обслуговування святкової ілюмінації до свят;

- проектування мереж електропостачання та світлофорних об’єктів;

- обслуговування годинника на міській Ратуші;

- обслуговування Державного прапора України  на Вічевому майданні;

- проектування та монтаж декоративної фасадної підсвітки архітектурних будівель;

- утримання та експлуатація світлофорних об’єктів їх ремонт та будівництво нових світлофорних об’єктів;

- зведення  несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту);

- випробування та налагодження електрообладнання і електроустановок до і понад 1000 В за переліком;

- проводить роботи по вимірюванню та випробуванню електрообладнання, кабельних та повітряних мереж, захисних засобів.

- будівельні, ремонтні, ремонтно-будівельні, монтажні, будівельно-монтажні, реставраційні роботи з використанням машин та механізмів;

- торгівельно – закупівельна та торгівельно – посередницька діяльність;

- постачально – збутова  діяльність;

- комерційна діяльність, комерційне посередництво;

- розробка,  реалізація та впровадження енергозберігаючих технологій;

- розробка, реалізація та впровадження науково-технічних та дослідно-конструкторських розробок, прогресивних технологій;

- розробка, реалізація та впровадження безвідходних маловідходних і екологічно чистих технологій, в т.ч. утилізація промислових та побутових відходів та вторинної сировини;

- розробка, виробництво і реалізація будівельних матеріалів, бетонних, залізобетонних, кам’яних, армокам’яних металевих та дерев’яних виробів, елементів і конструкцій;

- столярні, злотницькі, ковальські та зварювальні роботи;

- ремонт автомобілів та інших самохідних засобів, їх обслуговування;

- транспортно-експедиційні послуги на території України та за її межами;

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

- організація виставок, виставок-продажу, аукціонів товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення на договірних засадах, організація фірмової торгівлі і торгівельних підприємств;

- заготівельна діяльність;

- вантажно-розвантажувальні роботи;

- консалтингові, консультаційні, інформаційно-довідкові та інші послуги;

- рекламна діяльність;

- виконання вимірів та випробування електроустановок, електрообладнання та заземлюючих пристроїв;

- оптова та роздрібна торгівля електроматеріалами;

- проектування, виробництво та реалізація продукції науково-технічного призначення нестандартного устаткування;

- продаж, придбання та використання “Ноу-хау”, об’єктів права інтелектуальної власності та інших немайнових прав;

- надання послуг із використання опор зовнішнього освітлення;

- проведення інформаційно-маркетингової, рекламної та видавницької діяльності;

- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

| Показник | Станом на 01.01.2017 |
| --- | --- |
| Середньоспискова чисельність штатних працівників, чол. | 51 |
| В тому числі АУП | 14 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. | 6178,0 |
| в тому числі АУП | 7007,00 |

Обсяг реалізації товарів, робіт, послуг

| № з/п | Найменування за видами робіт | Одиниця виміру | Факт 2015 рік | Факт 2016 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з обслуговування МЗО, світлофорів та інші роботи (наданих послуг) | тис.грн. | 9505,5 | 10853,52 |
|  | Разом | тис.грн. | 9505,5 | 10853,52 |

Протягом 2016 року в порівнянні з 2015 р. дохід підприємства збільшився на 1348,02 тис. грн., у відсотках 14%.

Із збільшенням обсягів надання послуг збільшились витрати. Так на протязі 2016 року суттєво зростали ціни на енергоносії, ПММ, інші  матеріали, електротехнічне та освітлювальне устаткування.

Заробітна плата працівникам, виплачується вчасно. Всі обов’язкові податки та збори нараховано та сплачено в повному обсязі.

Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємства

| п/п | Заборгованість | Станом на 01.01.2016 тис. грн. | Станом на 01.01.2017 тис.грн. | Результат тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I). | Дебіторська заборгованість всього, у т.ч. | 42,0 | 197,0 | 155,0 |
| 1 | безнадійна (більше 3-х років) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | від населення | 0 | 0 | 0 |
| 3 | від бюджету у т.ч. | 0 | 0 | 0 |
|  | - субсидії | 0 | 0 | 0 |
|  | -пільги | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Інша дебіторська заборгованість | 42,0 | 197,0 | 155,0 |
| II). | Кредиторська заборгованість всього, у т.ч.: | 559,0 | 109,0 | - 450,00 |
| 1 | Заборгованість до бюджету: у т.ч.: | 348,0 | 0 | - 348,0 |
|  | - податок на прибуток фіз. осіб (ПДФО) | 13,0 | 0 | - 13,0 |
|  | -податок на землю | 0 | 0 |  |
|  | -ПДВ | 315,0 | 0 | -315,0 |
|  | - податок на прибуток | 20,0 | 0 | -20,0 |
|  | - інші податки (розшифрувати) | 0 | 0 | 0 |
|  | -штраф | 0 | 0 | 0 |
|  | - пеня | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Заборгованість до Пенсійного фонду, у т.ч.: | 43,0 | 0 | -43,0 |
|  | - єдиний соціальний внесок | 43,0 | 0 | -43,0 |
|  | - штраф | 0 | 0 | 0 |
|  | - пеня: | 0 | 0 | 0 |
| 3 | заборгованість з виплати заробітної плати | 82,0 | 0 | -82,0 |
|  | -в т.ч. протермінована: | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Заборгованість за послуги: | 0 | 0 | 0 |
|  | - за тепло (ДМП «ІФТКЕ») | 0 | 0 | 0 |
|  | -за електроенергію | 0 | 0 | 0 |
|  | - інша заборгованість за послуги (розшифрувати) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Оплата, що надійшла авансом: | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Інша кредиторська заборгованість (за товари, роботи, послуги) | 86,0 | 109,0 | 23,0 |

На підприємстві постійно  ведеться робота з дебіторами. Ми повернути ці кошти на рахунок підприємства, це буде ще одним джерелом доходу поповнення власних обігових коштів.

Кредиторська заборгованість зменшилася в порівнянні з минулим роком. Протермінована заборгованість відсутня.

Надходження та використання коштів в статутний фонд  підприємства

| Інформація про використання коштів на поповнення статутного капіталу за 2016 рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Надходження, тис. грн. | Використання коштів підприємством |  | Примітка |
|  | Елементи витрат | Сума, тис. грн. |  |
| Залишок коштів на початок року |  | 510,10 |  |
| 6780,00 | Придбання комп’ютерної техніки | 126,40 |  |
|  | Придбання обладнання | 232,70 |  |
|  | Придбання матеріалів для встановлення святкової ілюмінації | 2987,20 |  |
|  | Оренда ялинки | 46,70 |  |
|  | Монтаж ялинки | 42,60 |  |
|  | Влаштування мереж зовнішнього освітлення | 991,70 |  |
|  | Разом по використаних коштах | 4427,3 |  |
| Залишок коштів на кінець року |  | 2862,8 |  |

В статутний фонд підприємства в 2016 році  надійшло з місцевого бюджету 6780,0 тис. грн. для поповнення власних обігових коштів. Всі кошти використано за призначенням.    Статутний фонд підприємства станом на 01.01.2017 р. становить 10000,0 тис.гривень.

Залишок неоплаченого капіталу  по внесках в статутний фонд становить 3220,0 тис. грн. Для повноцінної роботи підприємства на 2017 рік необхідно збільшити статутний фонд підприємства до  30 000,00 тис. гривень.

Директор

КП "Івано-Франківськміськсвітло"                                                 Синишин В.І

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від _________№____

План розвитку
   КП «Івано-Франківськміськсвітло»

на  2017 рік

м. Івано - Франківськ

2017 рік

1.Резюме

План розвитку складений для Комунального підприємства «Івано-Франківськмвськсвітло» на 2017 рік та полягає у покращенні якості наданих послуг зовнішнього освітлення для  мешканців міста Івано-Франківська, прилеглих сіл Хриплин, Угорники, Микитинці, Опришівці, Крихівці, Вовчинці покращення фінансового стану підприємства та економії електроенергії.

Підприємство планує досягти цієї мети шляхом подальшого вдосконалення роботи у таких напрямках:

- утримання електричних мереж зовнішнього освітлення:

- автоматизація процесу керування освітленням вулиць, парків та скверів міста, встановлення засобів дистанційного зняття показників з лічильників обліку електроенергії;

- реконструкція вуличного освітлення з використанням світлодіодних світильників;

- заміна та поновлення  елементів натрієвих світильників;

- заміна застарілого освітлювального обладнання та проведення необхідних ремонтних робіт;

- інвентаризація МЗО із занесенням на електронний носій.

2.  зменшення втрат в електричних мережах та підвищення їх надійності:

- модернізація (поточний та капітальний ремонт, реконструкція) електромереж, заміна голих неізольованих проводів;

- впровадження системного використання новітнього обладнання пошуку пошкоджень електричних мереж.

3. утримання світлофорних об’єктів:

- реконструкція світлофорів;

- покращення роботи світлофорних об’єктів шляхом заміни контролерів на більш сучасні;

- покращення роботи світлофорних об’єктів шляхом диспетчеризації на основі новітніх розробок;

- запровадження підсистеми конторлю за роботою світлофорів.

4.    зменшення витрат на опалення та електроенергію:

- заміна енергоємного обладнання та оптимізація його роботи.

5.    забезпечення надійності та безперебійності роботи мереж

зовнішнього  освітлення та світлофорних об’єктів:

- своєчасне проведення планово-профілактичних ремонтів згідно затверджених графіків, збереження охоронних зон;

- підвищення рівня кваліфікації фахівців шляхом участі у навчаннях, семінарах та тренінгах, обмін досвідом з аналогічними підприємствами;

- будівництво нових систем освітлення дворових територій парків та скверів міста з використанням сонячних батарей.

6.       підвищення довіри споживачів до роботи підприємства:

- забезпечення висвітлення роботи підприємства у ЗМІ, ведення інтернет-сторінки, постійна присутність у соціальних мережах;

- забезпечення фінансової прозорості діяльності підприємства;

- залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень.

7.    забезпечення фінансової стабільності роботи підприємства, подальша оптимізація витрат, збільшення обсягів робіт.

2.Загальна інформація про підприємство.

Державне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення

- «Міськсвітло» створене виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради народних депутатів відповідно до рішення Івано-Франківського облвиконкому зареєстроване 08.06.1993р.№169. на підставі рішення 2 сесії сьомого демократичного скликання  Івано-Франківської міської ради від 22.12.2015 № 37-2 підприємство змінило назву на Комунальне підприємство                            «Івано-Франківськміськсвітло» (далі – підприємство) створене для здійснення господарської діяльності на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, з правом найму робочої сили.

Підприємство є комунальним по формі власності і підпорядковане                  Івано-Франківській міській раді.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків та в управлінні Державного казначейства України, печатку з найменуванням підприємства, штампи, фірмовий бланк та іншу атрибутику юридичної особи, може виступати від свого імені, укладати договори, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в усіх судових інстанціях.

Підприємство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях в межах закріпленого за ним майна згідно з діючим законодавством України.

Головним завданням підприємства є обслуговування електричних мереж зовнішнього освітлення, вулиць, парків, дворів, архітектурних споруд, телевізійної вежі, а також святкової ілюмінації міста, державного прапора на         Вічевому майдані,  годинника на міській Ратуші.

Крім того, предметом діяльності підприємства є:

- проектні роботи;

- будівельно-монтажні роботи  мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів;

- надання послуг з використання опор зовнішнього освітлення при

прокладці кабелю,оптико-волоконних ліній, розміщенні рекламних

конструкцій;

- надання послуг автоспецмеханізмами;

- надання послуг електротехнічною лабораторією;

- влаштування художнього освітлення фасадів архітектурних об’єктів;

- монтаж ілюмінаційних елементів.

3.     Огляд ринку.

В Івано-Франківській області багато підприємств проводять свою діяльність в галузі будівництва електричних мереж, а саме: ТОВ «Електрік груп», ПП «Бурка», ТзОВ «Профелектромонтаж», СУ-429, ТзОВ «Електросервіс» та інші. Однак обслуговування мереж зовнішнього освітлення  та світлофорів їм не цікаве із-за постійних щоденних витрат та трудоємкості процесу.

КП «Івано-Франківськміськсвітло», яке створене міською радою для обслуговування МЗО та СО володіє наступними позитивними рисами на відміну від інших:

- знанням існуючих електричних мереж та технології проведення

ремонтно-відновлюваних робіт;

- наявністю достатньої кількості кваліфікованого персоналу, який має досвід в обслуговуванні, ремонті та керуванні обладнання МЗО та СО;

- наявністю відповідної ремонтної бази та автомобільної спец- техніки,собівартість роботи якої є нижчою за собівартість в ДБН, повний замкнутий цикл будівництва об’єкту МЗО та СО, який включає виготовлення ПКД, погодження та проведення експертизи, будівництво, ввід в експлуатацію, прийняття на баланс та обслуговування;

- позитивний імідж надійного партнера в виконанні робіт та розрахунках;

- виконання всіх робіт по будівництві МЗО та СО в м. Івано-Франківську та прилеглих селах міського підпорядкування. Це сприяє покращенню фінансового стану підприємства та підвищує надійність мереж;

- наявністю постійного обсягу робіт, що сприяє збереженню кваліфікованих кадрів;

- наявність досвіду в проектуванні та будівництві МЗО на альтернативній енергії;

- наявність на балансі МЗО та світлофорних об’єктів, а також централізованої системи управління та контролю.

Завдяки цьому підприємство обслуговує на договірній основі мережі зовнішнього освітлення с. Микитинці, с. Вовчинці, с. Хриплин, с. Крихівці та виконує будівництво окремих об’єктів на замовлення.

4.      Аналіз роботи підприємства за останні роки.

4.1    Інформація про трудові ресурси.

| Показник | Станом на 01.01.2013 | Станом на 01.01.2014 | Станом на 01.01.2015 | Станом на 01.01.2016 | Станом на 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Середньоспискова чисельність штатних працівників, чол. | 44 | 45 | 41 | 48 | 51 |
| 2. Втрати робочого часу, людино-днів всього: | 375 | 566 | 333 | 341 | 278 |
| В т ч.: лікарняні | 254 | 461 | 196 | 236 | 160 |
| адмін. відпустка | 121 | 105 | 137 | 105 | 118 |
| 3. Фонд оплати праці, тис. грн. | 1829,0 | 2040,0 | 1824,0 | 2385,1 | 3151,42 |
| 4. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. | 3464,0 | 3778,0 | 3707,0 | 4140,0 | 6179,26 |
| 5. Протермінована заборгованість з заробітної плати, тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2    Чисельність працівників та апарату управління.

| № з/п | Показник | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Штатна чисельність | 47 | 49 | 58 | 67 |
|  | в тому числі АУП | 9 | 8 | 10 | 14 |
| 2. | Фактична чисельність | 45 | 41 | 48 | 51 |
|  | в тому числі АУП | 9 | 8 | 10 | 14 |

4.3       Фонд заробітної плати та середня зарплата працівників за

категоріями працюючих за період.

| № з/п | Категорія працівн. | 2013 рік |  |  | 2014 рік |  |  | 2015 рік |  |  | 2016 рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд опл. праці тис. грн | Чисель-ність прац. | Серед ня зарпл., грн. | Фонд опл. праці, тис.грн | Чисельність прац. | Середня зарпл. грн. | Фонд опл. праці тис. грн | Чисельність прац. | Середня зарпл грн. | Фонд опл. праці, тис. грн | Чисельність прац. | Середня зарпл грн |
| 1. | Апарат управл. | 553,5 | 9 | 5125,0 | 481,3 | 8 | 5013,0 | 505,5 | 8 | 5266,0 | 1068,09 | 14 | 7629,22 |
| 2. | Загально вироб-ничий персонал | 422,2 | 10 | 3518,0 | 449,5 | 11 | 3405,0 | 524,0 | 11 | 3970,0 | 818,89 | 12 | 6824,09 |
| 3. | Вироб ничий персонал | 1064,3 | 26 | 3411,0 | 893,2 | 22 | 3383,0 | 1355,6 | 29 | 3895,0 | 1264,44 | 25 | 5057,76 |
|  | Всього : | 2040,0 | 45 | 3778,0 | 1824,0 | 41 | 3707,0 | 2385,1 | 48 | 4141,0 | 3151,42 | 51 | 6179,26 |

4.4      Доходи підприємства  (тис. грн.)

| № з/п | Стаття доходів | 2013 |  |  | 2014 рік |  |  | 2015 рік |  |  | 2016 рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Д оходи за нарахувза | Доходи за | % вико-нання | Доходи за нарахув. | Дохои за оплатою | % вико-нання | Доходи за нарахув. | Доходи за оплатою | % вико-нання | Доходи за нарахув. | Доходи за оплатою | % вико-нання |
| 1 | Експлуатація МЗО та світлофорів (міський бюджет) | 3327,0 | 3327,0 | 100 | 2936,0 | 2936,0 | 100 | 3830,0 | 3830,0 | 100 | 4640,0 | 4640,0 | 100 |
| 2 | Електроенергія (міський бюджет) | 1210,0 | 1210,0 | 100 | 1440,0 | 1440,0 | 100 | 1800,0 | 1800,0 | 100 | 3880,0 | 3880,0 | 100 |
| 3 | Обслуговування МЗО сільських рад | 222,0 | 222,0 | 100 | 259,0 | 259,0 | 100 | 297,0 | 297,0 | 100 | 871,50 | 871,50 | 100 |
| 4 | Реконструкція МЗО та СО (міський бюджет) | 1265,0 | 1265,0 | 100 | 1161,0 | 1161,0 | 100 | 3990,0 | 3990,0 | 100 | 1793,70 | 1793,70 | 100 |
| 5 | Інші доходи | 186,0 | 186,0 | 100 | 146,0 | 146,0 | 100 | 80,0 | 80,0 | 100 | 2510,80 | 2510,80 | 100 |
|  | Всього | 6210,0 | 6210,0 | 100 | 5942,0 | 5942,0 | 100 | 9997,0 | 9997,0 | 100 | 13696,0 | 13696,0 | 100 |

В 2016 році на поповнення статутного капіталу поступило коштів в загальній сумі 4409,30 тис.грн, які використані в повному обсязі.

4.5      Витрати підприємства (тис. грн.)

| Стаття витрат | Показник | 2013 рік |  | 2014 рік |  | 2015 рік |  | 2016 рік. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сума витрат, тис. грн | Питома вага ви трат,% | Сума витрат, тис. грн. | Питома вага ви трат,% | Сума витрат, тис. грн. | Питома вага ви-трат, % | Сума витрат, тис. грн. | Питома вага ви-трат, % |
| Витрат всього, у т.ч.: | нараховано | 6104,0 | 100 | 5856,0 | 100 | 9924,0 | 100 | 13696,0 | 13696,0 |
|  | сплачено | 6104,0 | 100 | 5856,0 | 100 | 9924,0 | 100 | 13696,0 | 13696,0 |
| Матеріальні | нараховано | 919,0 | 15 | 980,0 | 17 | 3022,0 | 30 | 4843,0 | 4843,0 |
|  | сплачено | 919,0 | 15 | 980,0 | 17 | 3022,0 | 30 | 4843,0 | 4843,0 |
| Енергоносії | нараховано | 1210,0 | 20 | 1440,0 | 24 | 1500,0 | 15 | 3880,0 | 3880,0 |
|  | сплачено | 1210,0 | 20 | 1440,0 | 24 | 1500,0 | 15 | 3880,0 | 3880,0 |
| Заробітна плата | нараховано | 2040,0 | 34 | 1824,0 | 31 | 2755,0 | 28 | 3151,42 | 3151,42 |
|  | сплачено | 2040,0 | 34 | 1824,0 | 31 | 2755,0 | 28 | 3151,42 | 3151,42 |
| Відрахування на соціальні заходи | нараховано | 744,0 | 12 | 652,0 | 11 | 908,0 | 9 | 664,0 | 664,0 |
|  | сплачено | 744,0 | 12 | 652,0 | 11 | 908,0 | 9 | 664,0 | 664,0 |
| Податки | нараховано | 1058,0 | 17 | 859,0 | 15 | 1434,0 | 14 | 1193,40 | 1193,40 |
|  | сплачено | 1058,0 | 17 | 859,0 | 15 | 1434,0 | 14 | 1193,40 | 1193,40 |
| Інші | нараховано | 133,0 | 2 | 101,0 | 2 | 305,0 | 4 | 35,82 | 35,82 |
|  | сплачено | 133,0 | 2 | 101,0 | 2 | 305,0 | 4 | 35,82 | 35,82 |

4.6     Динаміка доходів, витрат, прибутковості / збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років

| № п/п | Показники | 2012 р. | 2013р. | 2014р. | 2015р. | 2016 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходи за нарахуванням, тис. грн. | 5757,0 | 6210,0 | 5942,0 | 9997,0 | 13696,0 |
| 2 | Доходи за оплатою, тис. грн. | 5757,0 | 6210,0 | 5942,0 | 9997,0 | 13696,0 |
| 3 | Витрати, тис.грн. | 5596,0 | 6104,0 | 5856,0 | 9924,0 | 13696,0 |
| 4 | Чистий прибуток (збиток), тис. грн. | 161,0 | 106,0 | 86,0 | 73,0 | 0 |
| 5 | Рентабельність, % | 3 | 2 | 1,5 | 1,0 | 0 |

4.7    Обсяг виконаних робіт (наданих послуг)

| № п/п | Найменування | од. виміру | Факт за 2013 | Факт за 2014 | Факт за 2015 |  | Факт за 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Експлуатація МЗО та СО | тис.грн. | 3327,0 | 2936,0 | 3830,0 |  | 4640,0 |
| 2 | Програма НЕФКО | тис.грн. | 0 | 0 | 1308,5 |  | 1037,52 |
| 3. | Додаткові обсяги робіт: будівництво | тис.грн. | 1265,0 | 1161,0 | 3990,0 |  | 1793,70 |
| 4. | Обслуговування сільських рад | тис.грн. | 222,0 | 259,0 | 297,0 |  | 871,50 |
| 5. | Інші доходи. | тис.грн. | 186,0 | 146,0 | 80,0 |  | 2510,80 |
| ВСЬОГО |  |  | 5000,0 | 4502,0 | 9505,5 | 10853,52 |  |

4.8 Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

тис. грн.

| п/п | Заборгованість | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I). | Дебіторська заборгованість всього, у т.ч. | 901,0 | 688,0 | 380,0 | 42,0 | 197,0 |
| 1 | безнадійна (більше 3-х років) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | від населення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | від бюджету у т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - субсидії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -пільги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Інша дебіторська заборгованість | 901,0 | 688,0 | 380,0 | 42,0 | 197,0 |
| II). | Кредиторська заборгованість всього, у т.ч.: | 694,0 | 713,0 | 430,0 | 559,0 | 109,0 |
| 1 | Заборгованість до бюджету: у т.ч.: | 87,0 | 39,0 | 106,0 | 348,0 | 0 |
|  | - податок на прибуток фіз. осіб (ПДФО) | 9,0 | 0 | 16,0 | 13,0 | 0 |
|  | -податок на землю | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -ПДВ | 43,0 | 0 | 66,0 | 315,0 | 0 |
|  | - податок на прибуток | 35,0 | 39,0 | 24,0 | 20,0 | 0 |
|  | - інші податки (розшифрувати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - пеня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Заборгованість до Пенсійного фонду, у т.ч.: | 48,0 | 17,0 | 50,0 | 43,0 | 0 |
|  | - єдиний соціальний внесок | 48,0 | 17,0 | 50,0 | 43,0 | 0 |
|  | - штраф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - пеня: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | заборгованість з виплати заробітної плати | 126,0 | 209,0 | 76,0 | 82,0 | 0 |
|  | -в т.ч. протермінована: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Заборгованість за послуги: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - за тепло (ДМП «ІФТКЕ») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -за електроенергію | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - інша заборгованість за послуги (розшифрувати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Оплата, що надійшла авансом: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Інша кредиторська заборгованість (за товари, роботи, послуги) | 433,0 | 448,0 | 198,0 | 86,0 | 109,0 |

5.   Модернізація підприємства.

План проведення модернізація на підприємстві формується з урахуванням довгострокової стратегії його розвитку і складається з наступних розділів:

- Удосконалення виробництва. Об’єктами даного напрямку модернізації є:

А) техніка;

Б) технологія.

2. Підвищення рівня управління персоналом, удосконалення системи управління. Способом модернізації наведеного пункту являється організаційно-кадровий та інформаційно-управлінський.

1. Удосконалення виробництва

А) Характерною ознакою виробництва КП «Івано-Франківськміськсвітло» є наявність низько технологічних старих авто механізмів, заміна яких приведе до зниження собівартості робіт та підняття виробничої культури. Згідно опрацьованих та поданих пропозицій і запланованих бюджетних призначень в 2017 році придбанню підлягає бурильно-крановий спец автомобіль (4 в 1). Функції його дозволять завантажувати опори, перевозити їх, бурити ями, встановлювати та монтувати МЗО.

Наявність цього механізму суттєво підвищить конкурентоздатність наших робіт та послуг і підприємства в цілому.

Модернізації підлягає система опалення адміністративно-виробничого корпусу шляхом встановлення котла на твердо побутове паливо та щепорізного механізму для переробки гілля на території. Придбання та встановлення котла та механізму переробки гілля сприятиме економії електроенергії, на якій працює існуюче опалення, та дозволить упорядкувати становище в місті з гіллям під час приведення в норму охоронних зон електромереж.

В планах модернізації також продовження встановлення газобалонної установки на автомобілях.

Б) Основним процесом сьогодення вважаємо продовження запровадження наступних технологій в мережах зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів, які суттєво дадуть економію електроенергії, економію затрат та підвищують конкурентоздатність пропонованих підприємством послуг, робіт.

1. Встановлення світлодіодних  світильників.

2. Будівництво локальних МЗО на сонячній електроенергетиці.

3. Будівництво дахових сонячних мережевих електростанцій з підключенням «зеленого тарифу».

4. Встановлення світлодіодних світлофорів.

5. Модернізація системи управління МЗО та СО.

Технологічні рішення в МЗО та СО більш відкрито висвітлені в Маркетинговому плані і реалізовуються під час виконання робіт (див. виробничий план, табл…).

- В процесі збільшення обсягів робіт, а це в основному бюджетні призначення, вирішальну роль в досягненні відповідних фінансово-економічних показників відіграє планування та організаційно-кадрові, інформаційно-управлінські рішення.

Актуальним є пошук і добір персоналу, тобто продовженням кадрової політики реалізованої підприємством і одним із ключових елементів системи управління персоналом. Основну увагу на підприємстві у сфері управління персоналом в сучасних умовах звертається саме на питання добору висококваліфікованого персоналу. В інтернет ресурсах знаходиться постійно інформація про необхідність електромонтерів.

В процесі роботи постійно контролюються та враховуються нормування праці й оцінка виконання. Ця інформація впливає на відбір кандидатів на конкретні посади серед існуючого персоналу.

Діюча система стимулювання дає можливість виробити політику стимулювання праці і набір стимулів спрямованих на залучення кандидатів, що відповідають усім необхідним умовам, а також сприяє утриманню вже найнятих працівників.

Вимоги часу, ситуація в державі постійно впливають на вирішення кадрових питань, необхідності зміни штатного розпису та структури управління.

Про це детальніше в розділі організаційна структура.

- Маркетинговий план.

На основі стратегії розвитку підприємства та наявного ринку робіт та послуг «вуличного освітлення» маркетинговий план розвитку полягає у реалізації наступних тактичних заходів, які дозволять поліпшити стан підприємства:

- Порядок фінансування.

Всі бюджетні призначення, що стосуються робіт в МЗО та світлофорних об’єктах повинні направлятися на КП «Івано-Франківськміськсвітло». Подальше їх освоєння, тобто виконання робіт, повинно проводити підприємство або на підрядній та конкурсній основі інші підрядники.

Цей маркетинговий крок обумовить формування єдиної світлотехнічної політики в місті з використанням надійного обладнання та покращення фінансового стану.

Також КП «Івано-Франківськміськсвітло» реалізує повний цикл виконання робіт від проектування до прийняття на баланс готового об’єкту.

- Подальша модернізація системи управління МЗО та СО.

Як наявність самої міської системи управління, так і її модернізація із приміненням терміналів та модемів, робота яких ґрунтується на використанні GSM-зв’язку, є вагомою передумовою для розширення послуг по обслуговуванню МЗО з низькими затратами.

Використання реле часу та сутінкових реле, як обладнання для керування зовнішнім освітленням, показали себе ненадійними і такими, що вимагають постійної уваги обслуговуючого персоналу, тобто високозатратними в обслуговуванні.

Тому всі приміські села, а саме с.Микитинці, с.Хриплин, с.Вовчинці, с.Крихівці долучились до міської системи управління освітленням. Відповідно МЗО цих сіл обслуговуються нашим підприємством на договірній основі, а також виконуються роботи по будівництву.

Розвиток та модернізація системи управління надасть змогу дистанційно, без залучення обслуговуючого персоналу, знімати показники електричної енергії та поадресно відслідковувати наявність аварій в мережі. Дана системи разом із переоснащенням ШУЗО (шафа управління зовнішнім освітленням) та заміною електролічильників з їх перепрограмуванням сприятиме розбивці існуючих каскадних схем, зменшенні аварій та оперативному їх усуненні, піднятті надійності роботи мережі, зменшенні експлуатаційних затрат та економії електроенергії.

На реалізації цих заходів в статутних коштах передбачені кошти в сумі 600,00 тис.грн на технічне переоснащення ШУЗО.

- Ефективність та енергозбереження.

Дані напрямки цього розділу являються пріоритетом в роботі підприємства, яке поширює свої послуги з утримання, будівництва МЗО та на певній території займає лідируючі позиції в просуванні та запровадженні такого елемента благоустрою, як зовнішнє освітлення. В даний момент зростання цін на електроенергію та запровадження альтернативних джерел освітлення(зеленого тарифу) вирішальним стає готовність підприємства вирішувати питання енергоефективності та енергозбереження в залежності від стану МЗО, які перебувають на балансі органу самоврядування. В цьому розділі виділимо та розглянемо наступні напрямки розвитку ефективності та енергозбереження.

- Заміна світильників з натрієвими лампами на світлодіодні в центральній частині міста та основних магістралях. Суттєве подорожчання електроенергії призвело до стану в МЗО, коли енергозберігаючі світильники з натрієвими лампами, ресурс яких ще не вичерпаний, стали енергонеефективними.

Ціна на електроенергію в Україні зростає швидше, ніж модернізація світлотехнічного обладнання в міській мережі, в зв’язку з цим і дорожає елемент благоустрою «вуличного освітлення», що в свою чергу вимагає значних капіталовкладень в мережу.

Заміна цих світильників на світлодіодніз функцією димірування запланована і відображена в виробничому плані в розділі «реконструкція МЗО вулиць».

- Заміна світлофорів з лампами розжарення на світлодіодні.

Реконструкції підлягають світлофори двадцяти п’яти об’єктів згідно титульного списку та виробничого плану. Це сприятиме значній економії електроенергіїта надійній роботі світлофорів.

- Альтернативні джерела електроенергії для МЗО.

За оцінками експертів світовий ринок сонячних елементів щорічно зростає більш ніж на 30%, а вартість електроенергії виробленої за допомогою прямого перетворення сонячного випромінювання постійно знижується і зрівнялась з вартістю традиційної електроенергії в 2015 році. Тому, як вихід із ситуації, яка склалася на ринку електроенергії вважаємо будівництво в 2017 році в центральній частині міста мережевої сонячної станції на даху будинку, який є власністю громади міста, встановленою потужністю 15 кВт з підключенням за зеленим тарифом.

Реалізація даного пілотного проекту дасть змогу ефективного використання вільних площ дахів, фасадів муніципальних об’єктів і являтиметься новим підходом до влаштування електроустановок в м.Івано-Франківську. Таким чином, зсилаючись на законопроект 2010-д від 19.05.2015 року «Про внесення змін до деяких законів України про конкурентних умовах виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» «зелений тариф» для дахових сонячних електростанцій побудованих в 2017-2019 роках складе 0,163 євро за кВт/год., що в 2,35 рази дорожче за діючий тариф.

Отже, збудована дахова сонячна електростанція вартістю 18000 Є та потужністю 15 кВт окупиться за 4,5 роки, а дохід за «зеленим тарифом» за весь час експлуатації (не менше 25 років) складе 85000 Є.

Висновок. Чим швидше запустити Програму сонячної енергетики, тим менший термін її окупності. Необхідна сума коштів закладена в виробничий план.

- Придбання бурильно-кранового спец автомобіля (4 в 1) з функціями: ямобур, кран, автопідйомник, вантажний автомобіль.

Цей крок дозволить зменшити витрати механізмів під час утримання та будівництва МЗО та СО, підвищення конкурентоздатності підприємства та покращення його фінансового стану.

Тактичні заходи маркетингового плану 2017 року

| № п/п | Назва заходу | Сума коштів, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фінансування підприємства на правах ген підряду, формування єдиної світлотехнічної політики, реалізація замкнутого циклу виконання робіт | Згідно бюджетних призначень розпорядників коштів | Використання сертифікованого обладнання, покращення якості виконаних робіт |
| 2. | Модернізація системи управління МЗО та СО | 600 | Технічне переоснащення ШУЗО. Статутний фонд підприємства. Розробка Програми |
| 3. | Ефективність та енергозбереження |  |  |
| 3.1. | Заміна світильників з натрієвими лампами на світлодіодні світильники | 2000 | Реконструкція МЗО. Стат. фонд підприємства |
| 3.2 | Заміна світлофорів з лампами розжарення на світлодіодні |  | Див. програму в додатку |
| 3.3 | Альтернативні джерела електроенергії для МЗО. Будівництво дахової сонячної електростанції 15 кВт з підключенням "зелений тариф» | 600 | Термін окупності 4,5 років. Дохід за 25 років 2482000 грн |
| 4. | Придбання бурильно-кранового спец автомобіля (4 в 1) з функціями ямобура, крана, автопідйомника, вантажного автомобіля | 2500 | Бюджет |
| 5. | Розробка двох Програм для залучення коштів. Виготовлення ПКД та направлення їх в Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України для отримання грандів |  | Співфінансування |

- Виробничий план на 2017 рік

Виробничий план підприємства ґрунтується на бюджетних призначеннях в галузі міста, маркетинговому плані та плані модернізації підприємства.

Інформація, яка наводиться у виробничому плані є наявна виробничо-господарська база, відповідний штат, напрацювання щодо закупки матеріалів, послуг на конкурсній основі.

В штаті передбачено розширення планово-економічного відділу впорядкування функціонального підпорядкування згідно структури.

КП «Івано-Франківськміськсвітло» має всі підстави та можливості для виконання робіт на конкурсній основі в Івано-Франківській області.

В виробничому плані наведені два варіанти, які орієнтовно окреслюють діяльність підприємства в 2017 році, а саме:

- Оптимістичний, згідно розрахунків та розроблених титульних списків;

- Найбільш ймовірний, згідно вчасно доведених бюджетних призначень.

Найменування всіх робіт запропоновано згідно державних стандартів України та дотриманням при розробці ПКД норм та правил.

Інформація щодо планування, виробництва, його вдосконалення та надання послуг наведено нижче у формі таблиці.

| № п/п | Найменування | Кошти згідно розрахунків та опрацьованих титульних списків, тис. грн | Бюджетні призначення, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Експлуатація МЗО та СО | 10191,6 | 4700,0 | Міський бюджет |
| 2 | Будівництво МЗО та СО |  |  |  |
| 2.1 | Нове будівництво МЗО дворів, вулиць та інших об’єктів благоустрою | 8472,0 | 4000,0 | Статутний фонд |
| 2.2 | Влаштування освітлення територій шкіл, ДНЗ, фасадів | 3770,0 |  |  |
| 2.3 | Капремонт МЗО | 283,0 | 283,0 | Бюджет розвитку |
| 2.4 | Реконструкція МЗО вулиць, скверів, парків, пішохідних переходів | 8062,0 | 2000,0 | Статутний фонд підприємства |
| 2.5 | Технічне переоснащення ШУЗО | 600,0 | 600,0 | Статутний фонд підприємства |
| 2.6.1 | Реконструкція | 5619,0 | ---- | Бюджет розвитку |
| 2.6.2 | будівництво світлофорних об’єктів | 2780,0 | ---- | Бюджет розвитку |
| 2.7 | Будівництво дахової мережевої сонячної станції | 600,0 | 600,0 | Бюджет розвитку |
| 2.8 | Капремонт адмінприміщення | 600,0 | 500,0 | Статутний фонд |
| 3 | Придбання крано-бурної установки | 2500,0 | 2500,0 | Бюджет міста |
| 4 | Обслуговування сільських рад |  |  |  |
| 4.1 | Будівництво та утримання МЗО та СО | 650,0 | 650,0 | Кошти сільських рад |
| 4.2 | Інші обсяги | 100,0 | 100,0 | Кошти приватних осіб, забудівників |
| ВСЬОГО |  | 44227,6 | 15933,0 |  |

7.1                  Розрахунок до проекту бюджету на 2017 рік

КП «Івано-Франківськміськсвітло»

вартості робіт з експлуатації мереж

зовнішнього освітлення та світлофорів

м. Івано-Франківська.

| № п/п | Найменування статей витрат | Сума розрахункова, грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фонд оплати праці працівників | 5129556,80 |
| 2. | Єдиний соціальний внесок – 22% | 1128502,50 |
| 3. | Матеріальні витрати | 1216769,00 |
| 4. | Паливно-мастильні матеріали | 379704,0 |
| 5. | Амортизація | 10000,0 |
| 6. | Інші витрати, необхідні для здійснення виробничо-господарської діяльності | 628500,00 |
|  | РАЗОМ: | 8493032,30 |
|  | П Д В – 20% | 1698606,46 |
|  | ВСЬОГО ВАРТІСТЬ РОБІТ: | 10191638,76 |

Висновки:

  - даний виробничий план передбачає надійність роботи МЗО та СО в 2017 році;

  - завчасне доведення бюджетних призначень на виконання робіт продовж року сприятиме збільшенню їх виконання;

  - для подальшого розвитку підприємства, виконання встановлених завдань,покращення фінансового та матеріально-технічного стану, впровадження надійних сучасних освітлювальних систем з подальшим їх обслуговуванням необхідне сприяння розпорядників коштів у виконанні КП  «Івано-Франківськміськсвітло»  всіх робіт,що стосується будівництва, влаштування та реконструкції МЗО та СО;

  - для формування єдиної політики освітлення територій, керування та контролю КП «Івано-Франківськміськсвітло» залучатиме на конкурсній основі інших виконавців.

8.     Організаційна структура.

Керівництво КП «Івано-Франківськміськсвітло» здійснює  директор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови міста Івано-Франківська.

Апарат управління підприємства складається з виробничих та функціональних структурних підрозділів.

Кількість працюючих – 51 чол.

В зв’язку з щорічним зростаючим виконанням обсягів робіт та вимогою часу, на підприємстві відбувається зміна організації праці та управління з додатковим введенням посад та виведенням посадових обов’язків із суміщення в обов’язки повних штатних одиниць.

| № п/п | Посада | Кількість |  |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1. | Директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Заступник директора з фінансів | 1 | - | - | - | 1 |  |
|  | Заступник директора | - | - | - | - | 1 |  |
| 3. | Головний інженер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | Головний бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. | Бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. | Бухгалтер | - | - | - | 0,3 | 0,1 |  |
| 7. | Провідний інженер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8. | Інженер-проектант | 1 | 1 | - | - | - | Звільнений |
| 9. | Інженер електрик | 2 | 2 | 2 | - | - | Переведені |
| 10. | Інженер з охорони праці | 0,3 | - | - | - | 0,25 |  |
| 11. | Начальник планово-виробничого відділу | - | - | 1 | 1 | - | Звільнений |
| 12. | Начальник планово-економічного відділу | - | - | - | - | 1 |  |
| 12. | Начальник бюро юридично-інформаційного забезпечення та кадрової роботи | - | - | 1 | 1 | - | Переведений |
|  | Начальник правового та кадрового забезпечення | - | - | - | - | 1 |  |
| 13. | Начальник проектно-конструкторського бюро | - | - | 1 | - | - | Звільнений |
|  | Начальник проектно-комп’ютерного забезпечення | - | - | - | - | 1 |  |
| 14. | Начальник електротехнічної лабораторії, вимірювань та обліку | - | - | 1 | - | - | Переведений |
| 15. | Начальник електротехнічної лабораторії, розвитку та будівництва | - | - | - | 1 | - | Переведений |
|  | Начальник виробничого відділу | - | - | - | - | 1 |  |
| 16. | Провідний економіст | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 17. | Економіст | - | - | - | 1 | 1 |  |
| 18. | Завідуючий складом | - | - | - | 1 | - | Переведений |
| 19. | Інспектор з кадрів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 20. | Секретар-друкарка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21. | Агент з постачання | - | 1 | 1 | - | - | Переведений |
| 22. | Юрисконсульт | - | - | 1 | - | - | Переведений |
| 23. | Інженер-проектувальник | - | - | 1 | 2 | 2 |  |
| 24. | Інженер інформаційно-телекомунікаційних систем | - | - | 1 | 1 | 1 |  |
| 25. | Комірник | 1 | 1 | 1 | - | 1 |  |
| 26. | Майстер по монтажу та наладці | - | - | - | 1 | - |  |
| 27. | Начальник відділу з експлуатації мереж зовнішнього освітлення та світлофорів | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Звільнений |
| 28. | Майстер | - | - | - | 3 | 3 |  |
| 29. | Майстер з експлуатації світлофорів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Переведений |
| 30. | Майстер з експлуатації мереж зовнішнього освітлення | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Звільнений |
| 31. | Механік | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 32. | Лікар по перед рейсовому огляду водіїв | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,15 |  |

План організаційної структури станом на 01.01.2017 року викладений в Додатку № 1.

- Фінансовий план

Фінансовий план містить інформацію щодо прогнозних показників на поточний рік, яка складається з фактичної проміжної інформації та очікувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році. (Див. таблицю).

В попередніх розділах міститься  інформація про спеціалізацію підприємства, структуру та виробничу потужність для виконання обсягів робіт та формування фінансових результатів.

Подальша оптимізація витрат направлена на беззбиткову роботу, тому проводиться контроль за співвідношенням витрат та доходів в 2017 році.

Розрахунок витрат на оплату праці погоджено із змінами в законодавстві, а штатна кількість людей зорієнтована на річне планове виконання.

Особливу увагу заслуговує фінансування послуг по експлуатації МЗО та світлофорних об’єктів. Ці роботи спрямовані на підтримання МЗО та СО в справному стані і упередженні аварій. Чомусь традиційно складається так, що тариф на одну світлоточку в нашому обласному центрі один з найнижчих. Це не сприяє упередженні, а лиш усуненні аварій в МЗО і СО, тому що профілактичні роботи відсутні.

Пріоритетом для підприємства повинно вважатись утримання МЗО  та СО  із сумою  10191638,76 грн згідно «Розрахунку до проекту бюджету на 2017 рік КП «Івано-Франківськміськсвітло» вартості робіт і експлуатації мереж зовнішнього освітлення та світлофорів в м.Івано-Франківську».

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                             І. Шевчук