Затверджено

рішенням сесії міської ради

від ____________ №______

Програма

будівництва, реконструкції, капітального ремонту

малих архітектурних форм дитячих спортивних та ігрових

майданчиків в мікрорайонах та освітніх закладах м. Івано-Франківська

на 2017-2020 роки

| Директор департаменту молодіжної політики та спорту |  | В. Матешко |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (підпис) |
| Начальник управління капітального будівництва |  | Р.Галіпчак |  |
|  |  |  | (підпис) |

П о г о д ж е н о:

|  | Начальник фінансового управління |  |  | В. Сусаніна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |
|  | Директор департаменту правової політики |  |  | Н.Кедик |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |
|  | Директор департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою |  |  | М.Смушак |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (підпис) |  |
| Начальник управління економічного та інтеграційного розвитку |  | Н. Кромкач |  |  | _________ (підпис) |  |  |

Зміст

| Вступ |  |  |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мета Програми |  |  |  |  |  | 5 |
| 2. Основні завдання Програми |  |  |  |  |  | 5 |
| 3. Основні напрямки Програми |  |  |  |  |  | 5 |
| 4. Необхідні кроки |  |  |  |  |  | 5 |
| 5. Організаційні заходи |  |  |  |  |  | 6 |
| 6. Прогнозовані результати |  |  |  |  |  | 6 |
| 7. Очікувані результати |  |  |  |  |  | 6 |

Паспорт Програми

| Назва Програми | Програма будівництва, реконструкції, капі-тального ремонту малих архітектурних форм дитячих спортивних та ігрових майданчиків в мікрорайонах та освітніх закладах м. Івано-Франківська на 2017-2020 роки |
| --- | --- |
| Підстава для розробки Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» |
| Оприлюднення підготов-ки розроблення Програми | Не потребує |
| Дата затвердження |  |
| Замовник Програми | Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради |
| Головний розробник Програми | Департамент молодіжної політики та спорту виконавчого комітету міської ради; Управління капітального будівництва міськвиконкому |
| Відповідальні за виконан-ня програмних заходів (головні виконавці) | Управління капітального будівництва міськвиконкому; Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою міської ради; Департамент молодіжної політики та спорту міської ради; Департамент освіти і науки міської ради |
| Основні цілі Програми | Забезпечення належних умов для відпочинку та займання спортом дітей міста |
| Основні завдання Програми | - будівництво нових дитячих ігрових та спортивних майданчиків і комплексів; - реконструкція та капітальний ремонт існуючих дитячих ігрових та спортивних майданчиків; - встановлення МАФів дитячих ігрових та спортивних майданчиків; - будівництво та капітальний ремонт дитячих ігрових навісів в дошкільних навчальних закладах міста; - будівництво спортивних майданчиків із штучним покриттям. |
| Розділи Програми | 1. Мета Програми. 2. Основні завдання Програми. 3. Основні напрямки Програми. 4. Необхідні кроки. 5. Організаційні заходи. 6. Прогнозовані результати. 7. Очікувані результати. |
| Строки реалізації Програми | 2017 – 2020 роки |
| Основні джерела фінансу-вання заходів Програми | Міський бюджет. Спонсорські та меценатні кошти. |
| Обсяг коштів міського бюджету | В межах коштів, передбачених на відповідний бюджетний рік. |
| Система організації контролю за виконання Програми | Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють: - міська рада; - постійна депутатська комісія з питань бюджету; - постійна депутатська комісія з питань гуманітарної політики; - виконавчий комітет міської ради. |

Вступ

Однією із проблем на території Івано-Франківської міської ради є забезпечення повноцінного дозвілля дітей в мікрорайонах міста, дошкільних навчальних закладах та закладах освіти.

Повноцінне дозвілля дітей дозволить забезпечити повноцінне естетичне та фізичне виховання дітей.

1. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення умов для відпочинку та займання спортом дітей дошкільного і шкільного віку.

2. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є розширення мережі дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території Івано-Франківської міської ради.

3. Основні напрямки Програми

Основними напрямками Програми є:

- будівництво  нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих дитячих ігрових та спортивних майданчиків і комплексів, спортивних майданчиків із штучним покриттям;

- встановлення малих архітектурних форм (МАФів) дитячих ігрових та спортивних майданчиків;

- будівництво та капітальний ремонт дитячих ігрових навісів в дошкільних навчальних закладах міста.

4. Необхідні кроки

Необхідними кроками в реалізації Програми є:

- планування коштів у щорічному міському бюджеті, необхідних для фінансування заходів Програми;

- резервування вільних земельних ділянок, придатних для розміщення малих архітектурних форм та будівництва дитячих ігрових та спортивних майданчиків;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт, передбачених Програмою;

- залучення коштів з інших джерел на виконання робіт зазначених Програмою.

5. Організаційні заходи

Управління Програмою будівництва, реконструкції, капітального ремонту малих архітектурних форм дитячих спортивних та ігрових майданчиків в мікрорайонах та освітніх закладах м. Івано-Франківська  на 2017-2020 роки, координацією діяльності та систематичний контроль за виконанням передбачених Програмою заходів здійснює Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради.

Контроль за ефективним і цільовим використанням коштів, передбачених в міському бюджеті на виконання заходів Програми та коштів, залучених в установленому законодавством порядку від підприємств, організацій, установ, спонсорів, меценатів і мешканців міста здійснюють головні виконавці (головні розпорядники коштів):

- Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради;

- Департамент  освіти і науки Івано-Франківської міської ради;

- Управління капітального будівництва міськвиконкому;

- Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради.

Щорічний контроль за виконанням Програми здійснює постійна депутатська комісія з питань гуманітарної політики Івано-Франківської міської ради.

6. Прогнозовані результати

Прогнозованими результатами виконання заходів, передбачених Програмою, можуть бути:

- забезпечення дозвілля дітей дошкільного і шкільного віку на території Івано-Франківської міської ради;

- повноцінне естетичне та фізичне виховання дітей.

7. Очікувані результати

Реалізація Програми дозволить:

- збудувати нові дитячі ігрові та спортивні майданчики і комплекси в усіх мікрорайонах міста;

- реконструювати та відремонтувати існуючі дитячі ігрові та спортивні майданчики;

- збудувати та відремонтувати тіньові ігрові навіси в дошкільних навчальних закладах міста;

- збудувати спортивні майданчики із штучним покриттям;

- встановити малі архітектурні форми дитячих ігрових та спортивних майданчиків на прибудинкових територія в мікрорайонах міста.

Перелік

заходів на виконання Програми будівництва,

реконструкції, капітального ремонту малих архітектурних форм дитячих спортивних та ігрових майданчиків в мікрорайонах та освітніх закладах

м. Івано-Франківська  на 2017-2020 роки

| № пп | Призначення | Адреса |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дитячий майданчик | Хоткевича, 85/ 1,2,3 |
| 2 | Дитячий майданчик | Паркова,18 |
| 3 | Дитячий майданчик | Паркова,4,8 |
| 4 | Дитячий майданчик | Івасюка,50 |
| 5 | Дитячий майданчик | Молодіжна, 43 |
| 6 | Дитячий майданчик | Молодіжна,41 |
| 7 | Дитячий майданчик | Молодіжна,45 |
| 8 | Дитячий майданчик | Хоткевича,75 а, корпуси 1,2 |
| 9 | Тринажери, футбольне поле | Паркова, 18А, 20 |
| 10 | Дитячий майданчик | Паркова, 6,8 |
| 11 | Дитячий майданчик | Молодіжна, 32,34 |
| 12 | Дитячий майданчик | Івасюка, 40-46 |
| 13 | Дитячий майданчик | Івасюка, 36-38 |
| 14 | Дитячий майданчик | Івасюка, 32-34 |
| 15 | Дитячий майданчик | І. Павла ІІ, 16-22 |
| 16 | Дитячий майданчик | Миколайчука, 1-3 |
| 17 | Дитячий майданчик | Стуса, 23-25 |
| 18 | Дитячий майданчик | Вовчинецька, 194в |
| 19 | Дитячий майданчик | Стуса, 13, 11, 11а |
| 20 | Дитячий майданчик | Стуса, 7, 9 |
| 21 | Дитячий майданчик | Мазепи, 179-183 |
| 22 | Дитячий майданчик | Мазепи,167/1,2,3 |
| 23 | Дитячий майданчик | Мазепи, 169 корпус 1 ,2 |
| 24 | Дитячий майданчик | Мазепи, 169 корпус 3 - 173 корпус 1,2 |
| 25 | Дитячий майданчик | Мазепи, 177/1,2,3 |
| 26 | Дитячий майданчик | Мазепи, 162 |
| 27 | Дитячий майданчик | Дорошенка, 18 |
| 28 | Спортивний майданчик |  |
| 29 | Реконструкція спортивного майданчика | Вітрова |
| 30 | Дитячий майданчик | Симоненнка, 13 |
| 31 | Дитячий майданчик | Вовчинецька, 208 |
| 32 | Дитячий майданчик | Вовчинецька,202-206 |
| 33 | Дитячий майданчик | В.Івасюка, 24 |
| 34 | Дитячий майданчик | В. Івасюка, 26-26 А |
| 35 | Дитячий майданчик | Героїв УПА, 2 ,4, 6 |
| 36 | Дитячий майданчик | В.Івасюка, 28 |
| 37 | Дитячий майданчик | Івана Павла ІІ. 9 |
| 38 | Дитячий майданчик | Івана Павла ІІ, 17 |
| 39 | Дитячий майданчик | Івана Павла ІІ, 19–19А |
| 40 | Дитячий майданчик | Івана- Пала ІІ, 21 |
| 41 | Дитячий майданчик | Івана Павла ІІ, 23-25, 27 |
| 42 | Дитячий майданчик | Чорновола, 134 |
| 43 | Дитячий майданчик | Чорновола, 142 |
| 44 | Дитячий майданчик | Чорновола, 140 |
| 45 | Дитячий майданчик | Довженка, 7 |
| 46 | Дитячо-спортивні конструкції | Коновальця, 106/106а |
| 47 | Дитячо-спортивні конструкції | Коновальця, 141 |
| 48 | Дитячо-спортивні конструкції | Коновальця, 103Б |
| 49 | Дитячий майданчик | Коновальця, 136 Б |
| 50 | Дитячий майданчик | Коновальця, 141 |
| 51 | Дитячий майданчик | Коновальця, 136 В |
| 52 | Дитячий майданчик | Коновальця, 130 А |
| 53 | Дитячий майданчик | Коновальця, 106/106а |
| 54 | Дитячий майданчик | Коновальця, 128 |
| 55 | Дитячий майданчик | Коновальця, 136 |
| 56 | Дитячий майданчик | бульв. Південний,36 |
| 57 | Дитячий майданчик | Манюха, 2-4 |
| 58 | Дитячий майданчик | Довга 98/Бельведерська, 52, ЗОШ №4 |
| 59 | Дитячий майданчик | бульв. Південний, 24 |
| 60 | Дитячий майданчик | бульв. Південний 38 |
| 61 | Дитячий майданчик | бульв. Південний, 42 |
| 62 | Дитячий майданчик | Вовчинецька, 200 |
| 63 | Дитячий майданчик | Симоненка, 8 |
| 64 | Дитячий майданчик | Вовчинецька, 194 в |
| 65 | Дитячий майданчик | Симоненка, 10 |
| 66 | Дообладнання дитячого майданчика (качеля) | Вовчинецька, 192 |
| 67 | Дитячий, спортивний комплекс | Целевича, 1/1а |
| 68 | Дитячий майданчик | Хіміків, 21 |
| 69 | Дитячий майданчик | Галицька, 80 а |
| 70 | Дитячий майданчик | 24 серпня 9-11 |
| 71 | Дитячий майданчик | 24 серпня, 5-5а |
| 72 | Дитячий майданчик | Миколайчука, 15-15а |
| 73 | Дитячий майданчик | Миколайчука, 7 |
| 74 | Спортивний майданчик | Миколайчука, 11 |
| 75 | Реконструкція дитячого майданчика | Симоненка, 26-28-30 |
| 76 | Дитячий майданчик (комплекс) | Сухомлинського,2а/1, Сухомлинського,2а/2, Сухомлинського,2а/3 |
| 77 | Дитячий майданчик | Сухомлинського, 4/1, Сухомлинського, 4/2, Сухомлинського, 4/3 |
| 78 | Дитячий майданчик | Сухомлинського, 8/2, Сухомлинського, 8/1 |
| 79 | Спортивний майданчик | Довженка, 6/2, 6/3, 4/1, 4/2, 4/3 |
| 80 | Дитячий майданчик | Довженка, 18 |
| 81 | Дитячий майданчик | Довженка, 14 |
| 82 | Дитячий майданчик | Довженка, 22 |
| 83 | Дитячий майданчик | Довженка, 18/1 |
| 84 | Дитячий майданчик | Довженка, 18 |
| 85 | Дитячий майданчик | Довженка, 20 |
| 86 | Дитячий майданчик | Довженка, 12 |
| 87 | Дитячий майданчик | Довженка, 16 |
| 88 | ПКД та спортзал ангарного типу | біля ЗШ №2 і ЗШ №28 |
| 89 | Дитячий майданчик | Горбачевського, 40 |
| 90 | Дитячий майданчик | Пасічна, 12 |
| 91 | Дитячий майданчик | Пасічна,1 |
| 92 | Дитячий майданчик | Витвицького,28 |
| 93 | дит.майданчики на докомплектування та реконструкцію | Галицька, 145 |
| 94 | дит.майданчики на докомплектування та реконструкцію | Галицька, 147 |
| 95 | дит.майданчики на докомплектування та реконструкцію | Пасічна, 12 а |
| 96 | дит.майданчики на докомплектування та реконструкцію | Пасічна, 38 |
| 97 | дит.майданчики на докомплектування та реконструкцію | Федьковича, 114 |
| 98 | дит.майданчики на докомплектування та реконструкцію | Федьковича, 112 б |
| 99 | дит.майданчики на докомплектування та реконструкцію | Федьковича, 112а |
| 100 | дит.майданчики на докомплектування та реконструкцію | Федьковича, 112 |
| 101 | дит.майданчики на докомплектування та реконструкцію | Пасічна, 14, 16, 18 |
| 102 | дит.майданчики на докомплектування та реконструкцію | Федьковича, 7б |
| 103 | дит.майданчики на докомплектування та реконструкцію | Пасічна, 20 |
| 104 | дит.майданчики на докомплектування та реконструкцію | Галицька, 149 |

Секретар міської ради                                     Оксана Савчук