Про звіт комунального підприємства «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» 
за 2016 рік та затвердження плану розвитку на 2017 рік

Відповідно до ст. 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24, 78 Господарського кодексу України, виконавчий комітет міської ради

вирішив:

- Затвердити звіт про роботу й фінансові результати КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» за 2016 рік та план розвитку на 2017 рік (додається).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Вітенка М.І.

Міський голова	Руслан Марцінків

#### Додаток

#### до рішення виконавчого комітету

#### від ___ _______ 2017 р. № ______

Звіт про роботу 
та фінансові результати 
КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» за 2016 рік та план розвитку на 2017 рік

м.Івано-Франківськ

2017р.

1. Резюме

Метою діяльності Комунального підприємства «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» є якісне та професійне управління житловим фондом міста Івано-Франківська, здійснення інвестиційних та соціальних програм Івано-Франкіської міської ради, спрямованих на підвищення енергоефективності будинків, покращення загального технічного стану будинків, здійснення комплексного благоустрою прибудинкових територій, створення єдиного інформаційного data-центру для забезпечення доступу до наявної інформаційної бази та виховання свідомого і ефективного співвласника багатоквартирного житлового будинку.

2. Загальна інформація про підприємство

Комунальне підприємство «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» (раніше Комунальне підприємство «Єдиний розрахунковий центр» (надалі Підприємство) є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська.

Засновником Підприємства є територіальна громада міста Івано-Франківська, в особі Івано-Франківської міської ради.

Комунальне підприємство «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» було створене рішенням сесії міської ради від 10.05.2007р.

Рішенням від 25 грудня 2015 року №66-2 Комунальне підприємство «Єдиний розрахунковий центр» було перейменовано на Комунальне підприємство Івано-Франківської міської ради «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія».

2.1. Загальна характеристика та предмет діяльності підприємства

Відповідно до чинної редакції статуту Підприємства створене для здійснення господарської, інвестиційної та управлінської діяльності, спрямованої на задоволення потреб територіальної громади міста Івано-Франківська, а також наймачів, орендарів та власників житлових та нежитлових приміщень (співвласників багатоквартирних будинків), в частині забезпечення сталого та ефективного функціонування житлового фонду, надання житлового-комунальних послуг, обслуговування переданих на баланс об’єктів благоустрою, а також обслуговування фізичних та юридичних осіб, незалежно від форм власності з питань інформаційно-аналітичного та консультаційного забезпечення, здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку.

Основною метою діяльності Підприємства є надання житлово-комунальних послуг, зокрема з:

- управління будинком, спорудою, іншим нерухомим майном;

- утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

- ремонту приміщень, будинків, споруд.

Профільною діяльністю Підприємства є виконання функцій управителя житлового фонду та супутніх цій функції завдань. Згідно рішення виконавчого комітету додатковою діяльністю підприємства є також надання готельних послуг.

Правове поле роботи підприємства, крім документів національного рівня, склали наступні рішення виконавчого комітету та сесії міської ради:

- Про комплексну програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Івано-Франківська на 2010-2015 роки «Реформи, порядок, розвиток»

- Про організацію та забезпечення роботи комунального підприємства «Єдиний розрахунковий центр»

- Положення про порядок організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території в місті Івано-Франківську

- Питання прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків

- Рішення про структуру, періодичність та строки надання та основні умови надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

- Положення про будинкового голову

- Положення про порядок передачі житлових будинків, що перебувають на балансі комунальних підприємств м. Івано-Франківська, в самоуправління власникам

- Положення про порядок встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв) в багатоквартирних житлових будинках

- Про підсилення конкурентних засад на ринку житлово-комунальних послуг

- Положення про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах житлових будинків м. Івано-Франківська

- Програма облаштування прибудинкових територій житлового фонду Івано-Франківська на 2016-2020 роки

- Програму модернізації багатоквартирних житлових будинків міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки

2.2. Інформація про послуги, які надаються

КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» надає послуги з комплексного обслуговування та утримання будинків та прибудинкових територій, виконання поточних та капітальних ремонтів житлових будинків міста Івано-Франківська.

Також на балансі підприємства є єдиний комунальний готель міста «Бандерштадт». Який, окрім звичайний готельних послуг, служить відселенським фондом та виконує соціальну функцію.

2.3. Додаткові послуги та функції підприємства

Окрім виконання головних статутних завдань рішеннями органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови Івано-Франківська комунальне підприємство «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» уповноважене на здійснення й інших функцій.

- Загальноміська аварійна служба 750-600

- Видача довідок та надання послуг з оформлення паспортних документів

- Адміністрування муніципального реєстру м. Івано-Франківська

- Адміністрування муніципального дата-центру

- Утримання об’єктів благоустрою – скверів, дитячих та спортивних майданчиків

- Утримання міжбудинкових проїздів

- Догляд за зеленими насадженнями на прилеглих територіях

- Контроль за дотриманням правил користування житловими приміщеннями та правил благоустрою

- Здійснення заходів оповіщення, мобілізації та цивільного захисту населення

2.4. Опис об’єктів обслуговування

Станом на 01.03.2017 року на балансі підприємства знаходиться 711 будинків, з яких житловими є 655, нежитловими – 56 будівлі. Станом на 01.03.2016 року на балансі підприємства було 1103 будинки, з яких житлових - 1044, нежитлових – 59 будівлі.

За період роботи «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»  в управління прийнято 11 багатоповерхових будинків. З управління знято 1231 будинків,  з них 741 малоповерхових – передано в самоуправління власникам, 42– створено ОСББ, 1 – ЖБК, 45 - передано в управління іншим управляючим компаніям.

На виконання вимог закону та керуючись рішенням сесії Івано-Франківської міської ради від 25.12.2015р.  № 63-2 «Про підсилення конкурентних засад на ринку житлово-комунальних послуг», муніципальний управитель надає мешканцям сприяння та методичні рекомендації щодо визначення форми управління будинком чи управителя.

Зокрема, виготовлена відповідна інформаційна поліграфічна продукція. Також протягом 2016 року проводились збори в багатоквартирних будинках, наслідком яких є підписання власниками протоколів з визначення управителя.

Рішенням сесії №63-2 підприємству надано можливість зняти (списати) багатоквартирні будинки з балансу комунального підприємства. Проте з огляду на важливість забезпечення належного санітарно-гігієнічного та технічного стану будинків підприємство проводить списання покроково, після відповідної роз’яснювальної роботи з власниками.

Кількість будинків, які перебувають в управлінні 
КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія», та їх поверховість

Середній вік будинку, що перебуває на балансі КП «МІУК»  – 40 років (у 2015 році – 51 рік, у 2014 році – 53 роки). З новобудов в управлінні підприємства один будинок 2011 року, два – 2013 року та один – 2015 року будови.

Вік житлового фонду, що перебуває в управлінні 
КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»

3. Огляд ринку

З 01 липня 2016 року згідно з Законом «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» співвласники будинків повинні самостійно визначатися з формою управління будинком та вибрати управителя. Цей закон має значний вплив на ринок комунальних послуг з утримання будинків, скільки відбувся перерозподіл ринку, з’явилися нові управляючі компанії, утворились  ОСББ та передано будинки в самоуправління власників.

У 2016 році з балансу КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» знято 534 будинків: 29 передано в управління іншими управителями, 36 – створено ОСББ, 469 будинків – передано у самоуправління співвласникам.

Таблиця 1

Форма управління житловими будинками, які перебували в управлінні 
КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»

| Групи основні засоби в управлінні | Кількість будинків |
| --- | --- |
| ТОВ «Громадська управляюча компанія» | 13 |
| ПВКФ «Ролекта» | 4 |
| ТОВ «Управляюча компанія Проф-Сервіс» | 8 |
| ТОВ «Пасічна-ІФ» | 2 |
| ТзОВ «ЖЕД Експрес-Комфорт» | 1 |
| ПП «ЖЕО Житло-Сервіс» | 1 |
| Створено ОСББ | 36 |
| Переданий співвласникам | 469 |

За період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» організувало та прийняло участь у 943 зборах співвласників будинків по визначенню управителя.

За підсумками проведених зборів станом на 31 грудня 2016 року 464 будинки визначили КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» управителем свого будинку з 655 житлових будинків, які перебувають на балансі.

Розподіл житлових будинків, які перебували на балансі КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» наведено в діаграмі.

Розподіл житлових будинків, які перебували в управлінні 
КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія», за управителями 
станом на 1.03.2017р.

4. Аналіз роботи підприємства за останні п’ять років діяльності та прогнозовані показники на 2017 рік

4.1. Інформація про трудові ресурси

За період 2012-2016 р. кадровий склад підприємства повністю відповідав затвердженому штатному розкладу. Всі працівники офіційно працевлаштовані, рівень заробітної плати вищий за мінімальні державні гарантії з оплаті праці. У 2016 році збільшено штатну кількість працівників у зв’язку із створенням підрозділу аварійної служби.

Таблиця 2

Трудові ресурси КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» 
за 2014 р. – 2017 р.

| Показник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | План на 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Середньоспискова чисельність штатних працівників, чол. | 72 | 72 | 74 | 90 | 96,5 |
| 2. Втрати робочого часу, людино-днів всього: | 17 977 | 18 063 | 18 573 | 20 399 | 21 872 |
| 3. Фонд оплати праці, тис. грн. | 2 453,5 | 2 742,0 | 3 494,2 | 4 968,9 | 6 189,3 |
| 4. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. | 2 839,7 | 3 173,6 | 3 934,9 | 4 600,8 | 5 345,3 |
| 5. Протермінована заборгованість з заробітної плати, тис.грн. | - | - | - | - |  |

Збільшення штату підприємства відбулося внаслідок створення у 2015 році власної аварійної служби. При цьому у зв’язку зі скороченням кількості будинків, що перебувають в управлінні у 2016 році було проведено часткове скорочення штату адміністративно-управлінського персоналу.

Таблиця 3

Чисельність працівників та апарату управління за період 2013 по 2016 рік

| № з/п | Показник | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | План на 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Штатна чисельність | 78 | 79 | 98 | 96 | 96 |
|  | в тому числі АУП | 78 | 79 | 79 | 70 | 70 |
| 2. | Фактична чисельність | 72 | 79 | 98 | 99 | 99 |
|  | в тому числі АУП | 72 | 79 | 79 | 70 | 70 |

Заробітна плата протягом звітного періоду виплачувалась вчасно і в повному обсязі. Інтереси трудового колективу захищає первинна профспілкова організація Всеукраїнської профспілки «Захист справедливості», до якої приєдналися працівники КП «МІУК» в 2014 році. Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

4.2. Матеріально-технічне забезпечення.
Інформація про стан основних фондів

Станом на 31.12.16 р. залишкова вартість основних засобів КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» складає 2 607 107 тис.грн. Станом на 31.12.15 р. залишкова вартість основних засобів КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» була  3 037 348 тис.грн. та нематеріальних активів 1 тис.грн. За рік залишкова вартість основних засобів зменшилась на 430241 тис.грн.

Таблиця 4

Вартість основних засобів та нематеріальних активів за 2015-2016 роки

| Необоротні активи | Станом на 31.12.2014, тис.грн | Станом на 31.12.2015, тис.грн | Станом на 31.12.2016, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Нематеріальні активи | 4 | 1 | - |
| первiсна вартiсть | 10 | 10 | 10 |
| накопичена амортизація | (6) | (9) | (10) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1132 | 83 | - |
| Основні засоби | 2 474 751 | 3 037 348 | 2 607 107 |
| первiсна вартiсть | 3 558 788 | 4 452 698 | 3 772 500 |
| знос | (1 084 037) | (1 415 350) | (1 165 393) |

Зменшення вартості основних засобів зумовлена списання з балансу значної кількості житлових будинків, про що йдеться вище.

На балансі КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» перебувають житлові та нежитлові приміщення, дитячі майданчики, об’єкти благоустрою, які знаходяться в управління та амортизація по яких не впливає на фінансовий результат, балансовою вартістю 3 765 205,5 тис. грн., з врахування індексації вартості житлових будинків, яка проведена в 2015 році (коефіцієнт індексації 1,27)

До таких основних засобів належать наступні групи об’єктів.

Таблиця 5

Балансова вартість основних засобів, які перебувають в управлінні 
КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»

| Основні засоби в управлінні | Балансова вартість, 31.12.2015р., тис. грн. | Балансова вартість, 31.12.2016р. тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| Житлові будинки | 4 365 657,42 | 3 647 448,4 |
| Нежитлові приміщення | 40 332,09 | 43 526,1 |
| Дитячі майданчики | 4 923,2 | 5 598,6 |
| Об’єкти благоустрою | 21 071,1 | 32 494,3 |
| Об’єкти після капремонту | 17 926,8 | 27 851,3 |
| Неприватизовані квартири | - | 8 054,4 |
| Ліфтові приміщення | - | 232,4 |
| Всього | 4 449 910,61 | 3 765 205,5 |

У 2016 році відбулося зменшення балансової вартості житлових будинків у зв’язку із зняттям їх з балансу. Проте відбулося оновлення матеріально-технічної бази підприємства: придбано два нових трактори, що збільшило балансову вартість транспортних засобів, здійснено реконструкцію – добудову приміщення для аварійної служби та облаштування гаража-стоянки.

Здійснено капітальні ремонти офісних приміщень, продовжується ремонт готелю «Бандерштадт» та облаштування прибудинкової території біля готелю.

Загалом дещо зменшився коефіцієнт зносу основних засобів і становить 30,9% та зріс коефіцієнт придатності – 69,1%.

Таблиця 6

Балансова вартість основних засобів за 2013 – 2016 роки

| Необоротні активи | Станом на 01.01.2013, тис.грн | Станом на 01.01.2014, тис.грн | Станом на 01.01.2015, тис.грн | Станом на 01.01.2016, тис.грн | Станом на 01.01.2017, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівлі та споруди | 3 643 271,0 | 3 616 499,9 | 3 557 370,8 | 4 449 910,5 | 3 765 205,5 |
| Машини та обладнання | 138,7 | 184,4 | 477,2 | 858,7 | 1 357,2 |
| Транспортні засоби | 24,4 | 24,4 | 30,1 | 110,7 | 707,2 |
| Інструменти, прилади та інвентар | 142,7 | 142,7 | 162,8 | 176,8 | 176,7 |
| Інші основні засоби | 312,0 | 1 275,4 | 1 417,7 | 1 641,4 | 3 296,0 |
| Всього | 3 643 583,0 | 3 617 775,0 | 3 558 788,0 | 4 451 056,8 | 3 769 203,7 |
| Коефіцієнт зносу | 27,9% | 29,4% | 30,5% | 31,8% | 30,9% |
| Коефіцієнт придатності | 72,1% | 70,6% | 69,5% | 68,2% | 69,1% |

4.3 Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами 
(грошові засоби, поточні фінансові інвестиції, дебітори та ін.)

Джерелами формування майна, фінансування виробничої діяльності, утримання КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» є:

- доходи, отримані від операційної діяльності підприємства (оплата за надані комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, виручка з готелю та інших наданих послуг та виконаних робіт);

- статутний капітал підприємства (кошти поступають на виконання програм з модернізації житлового фонду (в т.ч. теплової модернізації), облаштування прибудинкових територій, утримання ліфтового господарства та інші статутні завдання).

Програми діяли протягом 2012-2015 років. На 2016-2020 роки затверджено нові програми, фінансування яких проводиться через внески до статутного фонду підприємства.

Станом на 01.03.2017 року розмір статутного капіталу підприємства складає 75 000,0 тис. грн., сплачено повністю. Кошти статуного капіталу не використовувались у якості дотації на утримання КП «МІУК».

Значна кількість фінансових ресурсів зберігається в складі дебіторської заборгованості населення.

Таблиця 7

Обігові кошти КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»

| Обігові кошти | На 1.01.13 |  | На 1.01.14 |  | На 1.01.15 |  | На 1.01.16 |  | На 1.01.17 |  | План на 2017 р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сума, тис.грн | % | Сума, тис.грн | % | Сума, тис.грн | % | Сума, тис.грн | % | Сума, тис.грн | % | Сума тис.грн | % |
| Кошти | 105,7 | 1,9 | 1 114,8 | 12,2 | 1 491,1 | 14,4 | 518,7 | 4,6 | 510,3 | 4,1 | 500 | 3 |
| Заборгованість покупців | 5 443,6 | 97 | 7 946,6 | 87,2 | 8 737,7 | 84,6 | 10 516, 8 | 93,5 | 11413,1 | 92,6 | 15000 | 94 |
| Запаси, у т.ч. | 62,5 | 1,1 | 51,1 | 0,6 | 100,7 | 1 | 212,7 | 1,9 | 409,3 | 3,3 | 500 | 3 |
| Виробничі запаси | 62,5 | 1,1 | 51,1 | 0,6 | 100,7 | 1 | 212,7 | 1,9 | 409,3 | 3,3 | 500 | 3 |
| Разом | 5 611,8 | 100 | 9 112, 4 | 100 | 10 329,5 | 100 | 11 248, 2 | 100 | 12332,7 | 100 | 16000 | 100 |

4.4. Обсяг виконаних робіт та наданих послуг

Підприємство працює на ринку комунальних послуг міста Івано-Франківська більше п’яти років. Перші будинки передані на баланс з жовтня 2011 року і в цей самий період розпочинається обслуговування житлових будинків та ведення операційної діяльності підприємства.

Так за 2011 рік підприємство (тоді КП «Єдиний розрахунковий центр») отримало 2693,0 тис. грн. доходів, з яких оплачені були 1692 тис. грн. Відсоток оплати склав 63%. Уже в 2012 році підприємство надало послуг на 28982,0 тис. грн. та отримало 24817,0 тис. грн. виручки від діяльності. Відсоток оплати склав 86%.

Протягом останній трьох років підприємство показало позитивну динаміку зі збільшення доходів та з поступлення коштів за виконані роботи, надані послуги.

За 2016 рік обсяг виконаних робіт та наданих послуг КП«Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» склав 44 988 тис. грн., що на 7 349 тис. грн. більше, ніж в 2015 р. (було 37 639 тис. грн.). Обсяг наданих послуг за 2016 рік зріс на 19,5% порівняно з 2015 роком.

В результаті операційної діяльності протягом 2016 року надійшло 45181 тис. грн., в т.ч. виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) 30811тис.грн., тоді як за 2015 рік в результаті операційної діяльності надійшло 35785 тис. грн., в т.ч. виручка від реалізації 30606 тис. грн.

У 2016 році оплата наданих послуг становить більше 100%. Важливу роль у збільшення надходжень відіграла зміна державної політики стосовно субсидій населення на покриття комунальних послуг.

Порівняння з попередніми роками роботи наведено в Таблиці 8.

Таблиця 8

Нараховані та оплачені доходи КП «МІУК» за 2011 – 2016 р.

| Звітний період | Надано послуг, в т.ч. ПДВ, тис.грн. | Оплачено послуг, в т.ч. ПДВ, тис.грн. | % сплати за надані послуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 р. | 2 693 | 1 692 | 63 % |
| 2012 р. | 28 982 | 24 817 | 86 % |
| 2013 р. | 33 662 | 28 343 | 84 % |
| 2014 р. | 35 325 | 32 736 | 95 % |
| 2015р. | 37 639 | 35 785 | 95 % |
| 2016р. | 44 988 | 45 181 | 100% |
| План 2017р. | 77841 | 77841 | 100% |

Порівняно з 2015 роком у 2016 році надійшло на 9472,2 тис. грн. більше коштів у вигляді пільг та субсидій для населення. Ріст цих надходжень становить 340%.

Таблиця 9

Динаміка цільового фінансування населення за 2014-2016рр., тис. грн.

| Цільове фінансування | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надано населенню | Отримано коштів з бюджету | Надано населенню | Отримано коштів з бюджету | Надано населенню | Отримано коштів з бюджету |
| Всього за рік | 3 048,8 | 3 257,8 | 5 202,9 | 4 732,1 | 14865,8 | 14204,3 |
| Пільги державний бюджет | 1 717,5 | 1 846,2 | 1 629,3 | 1 625,5 | 1743,6 | 1752,4 |
| Пільги місцевий бюджет | 115,2 | 95,2 | 283,0 | 313, 2 | 332,6 | 332,6 |
| Субсидії | 1 216,1 | 1 316,4 | 3 290.6 | 2 793,4 | 12789,6 | 12119,3 |

Підприємство продовжує виконання комплексної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста та здійснює поточні та капітальні ремонти житлового фонду м. Івано-Франківська за участі мешканців за двома програмами:  «Програмою модернізації житлового фонду» ( в т.ч. теплова модернізація) та «Програмою облаштування прибудинкових територій».

Дані програми реалізовуються як за рахунок статутних коштів підприємства, так і за рахунок коштів власників квартир.

Таблиця 10

| Звіт підприємства КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» (КП «Єдиний розрахунковий центр») про використання коштів на поповнення статутного капіталу за 2015 рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні призначення | Сума, тис.грн. | Елементи витрат | Сума, тис.грн. |
| Залишок коштів станом на 01.01.2015 р. |  |  | 141,66 |
| 1.Виконання програми модернізації житлового фонду | 11100,00 | 1.Виконання програми модернізації житлового фонду | 20611,29 |
| 2.Виконання програми теплової модернізації | 2000,00 | 2.Виконання програми теплової модернізації |  |
| 3.Виконання програми облаштування прибудинкових територій | 6524,54 | 3.Виконання програми облаштування прибудинкових територій |  |
| 4. Утримання ліфтового господарства | 1000,00 | 4. Утримання ліфтового господарства |  |
| Разом: | 20624,54 | Разом: | 20611,29 |
| Залишок коштів станом на 01.01.2016 р. |  |  | 154,91 |

Таблиця 11

| Звіт підприємства КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» про використання коштів на поповнення статутного капіталу за 2016 рік |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні призначення | Сума, тис.грн. | Елементи витрат | Сума, тис.грн. |
| Залишок коштів станом на 01.01.2016 р. |  |  | 154,91 |
| 1. Відшкодування витрат з утримання ком. Готелю "Бандерштат" | 202,70 | 1. На відшкодування витрат з утримання ком. Готелю "Бандерштат" | 21357,61 |
| 2.Виконання програми модернізації житлового фонду | 14500,00 | 2.Виконання програми модернізації житлового фонду |  |
| 3.Виконання програми облаштування прибудинкових територій житлового фонду міста | 6500,00 | 3.Виконання програми облаштування прибудинкових територій житлового фонду міста |  |
| Разом: | 21202,70 | Разом: | 21357,61 |
| Залишок коштів станом на 01.01.2017 р. |  |  | 0,00 |

Таблиця 12

Співфінансування КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» 
муніципальних програм за 2012-2016 рр.

| Використання коштів | 2012р, тис.грн | 2013р., тис.грн | 2014р. тис.грн. | 2015 р., тис грн | 2016 р., тис грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Програма теплової модернізації | 373,6 | 820,2 | 1168,6 | 2595,5 | - |
| Програма модернізації житлового фонду | 4241,7 | 10128,4 | 11650,2 | 9828,2 | 16622,6 |
| Програма облаштування прибудинкових територій |  | 2067,7 | 2762,6 | 8229,4 | 6500,0 |
| Утримання ліфтового господарства |  |  |  | 1479,4 | - |
| Інші статутні завдання (в т.ч. готель «Бандерштадт») | 558,6 | 1543,9 | 535,7 | 1103,0 | 394,3 |
| Всього за рік | 5 173,9 | 14560,2 | 16117,2 | 23235,5 | 23516,9 |

На умовах спіфінансування виконувались поточні та капітальні ремонти різних видів: заміна вікона на сходових, заміна підвальних розгалужень, холодного, гарячого водопостачання, каналізації, ремонти дахів, дашків, благоустрій території та інші роботи, наведені в таблиці 13. Всього протягом року було 1241 об’єкт на якому здійснювались роботи на загальну суму по актах 23 930, тис.грн.

Таблиця 13

Види та вартість робіт, що були виконані на замовлення 
КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» за 2016 рік

| Тип робіт | Вид робіт | Кількість об’єктів | Акти, грн. | Оплата, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аварійний поточний ремонт | вікна | 4 | 22 454,96 | 4 683,60 |
|  | водозливи | 65 | 103 964,98 | 129 231,60 |
|  | дах | 33 | 80 091,14 | 96 765,02 |
|  | дашки | 15 | 29 566,39 | 36 297,59 |
|  | двері | 14 | 17 778,00 | 36 974,40 |
|  | електромережі | 238 | 361 123,31 | 342 750,76 |
|  | інше | 128 | 203 898,06 | 173 069,81 |
|  | підвальні | 145 | 312 317,17 | 410 978,92 |
|  | прибудинкова | 60 | 214 173,21 | 132 698,15 |
|  | стояки | 114 | 214 020,11 | 239 526,06 |
| Всього аварійний поточний ремонт: |  | 816 | 1 559 387,33 | 1 602 975,91 |
| капітальний ремонт | вікна | 23 | 688 086,30 | 559 021,26 |
|  | дах | 10 | 2 280 520,80 | 2 245 376,40 |
|  | інше | 1 | 45 207,60 | 45 207,60 |
|  | інші статутні завдання | 4 | 1 017 665,63 | 913 784,51 |
|  | підвальні | 23 | 1 759 412,37 | 1 918 631,56 |
|  | прибудинкова | 33 | 6 072 556,32 | 6 018 024,10 |
|  | утеплення | 12 | 3 588 308,40 | 2 952 477,40 |
| Всього капітальний ремонт |  | 106 | 15 451 757,42 | 14 652 522,83 |
| плановий поточний ремонт | вікна | 100 | 1 984 456,69 | 2 094 039,45 |
|  | дах | 10 | 306 493,99 | 342 391,27 |
|  | дашки | 3 | 59 747,83 | 34 696,63 |
|  | електромережі | 6 | 63 239,44 | 61 851,04 |
|  | інше | 1 | 45 600,00 | 45 600,00 |
|  | інші статутні завдання | 7 | 269 558,30 | 269 558,30 |
|  | підвальні | 28 | 850 671,59 | 803 384,25 |
|  | прибудинкова | 13 | 966 958,91 | 1 011 984,95 |
| Всього плановий поточний ремонт |  | 168 | 4 546 726,75 | 4 663 505,89 |
| Інші статутні завдання |  |  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| Утримання ліфтового господарства |  | 147 | 941 948,52 | 1 003 613,15 |
| Готель |  | 4 | 230 309,60 | 394 287,80 |
| Загальний підсумок: |  | 1241 | 23 930 129,62 | 23 516 905,59 |

Пооб'єктний звіт про використання статутних коштів за 2016 рік наведено у додатку 1.

Сам факт виконання цільових муніципальних програм, за якими передбачається оплата за рахунок власних коштів підприємства у повному обсязі чи на умовах співфінансування, має наслідком отримання збитків та збільшення дебіторської заборгованості. Разом з тим, підприємство є сумлінним платником податків. Суми сплачених за останніх три роки податків наведені в таблиці.

Таблиця 14

Сплата податків КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» 
за 2015 та 2016 р., тис. грн.

| Податок | 2014 р. | 2015 р. | 2016р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Податок на прибуток | 143,7 | 166,4 | 231,1 |
| ПДВ | 247 | 627,1 | 2260,1 |
| Податок з доходів фізичних осіб | 423,7 | 532,4 | 940,0 |
| Військовий збір | 19,9 | 55,6 | 79,2 |
| Єдиний соціальний внесок | 1127,6 | 1444,2 | 1117,8 |
| Податок на землю |  | 24,5 | 42 |
| Туристичний збір | 2 | 3,6 | 4,9 |
| Інші податки та обов’язкові платежі | 1,2 | 0,7 | 1,7 |
| Всього | 1965,1 | 2854,5 | 4676,8 |

Структура послуг підприємства стабільна на протязі останніх 5-ти років - 93% в загальному обсязі займають комунальні послуги населенню.

Таблиця 15

Обсяг наданих послуг КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» 
за 2012 – 2016 рр., тис. грн.

| Послуга | 2012р. | 2013р. | 2014р. | 2015р. | 2016р. | План 2017р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальні послуги населенню | 27917 | 31418 | 32766 | 34323 | 41954 | 68178 |
| Участь юридичних осіб в утриманні будинків | 371 | 579 | 912 | 1004 | 1112 | 2046 |
| Готель «Бандерштадт» | 323 | 470 | 480 | 724 | 796 | 800 |
| Експлуатація технічних елементів | 92 | 155 | 338 | 405 | 429 | 450 |
| Суборенда нежитлових приміщень | 76 | 176 | 162 | 197 | 344 | 350 |
| Спільне використання електромереж | 203 | 646 | 520 | 956 | - | - |
| Інші доходи |  | 183 | 116 | 13 | 39 | 40 |
| Співфінансування ОСББ |  |  |  |  | 276,8 |  |
| Дохід від реалізації товарів (запасів) |  | 36 | 31 | 19 | 37 | 20 |
| Всього: | 28982 | 33662 | 35325 | 37639 | 44988 | 71884 |

Обсяг наданих послуг населенню за видами робіт наведено в таблицях за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки .

Таблиця 16

Обсяг наданих послуг населенню за 2013 рік

| Послуги |  | Нараховано, тис.грн. |  |  | Субсидія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | назва | всього | до сплати | пільги | тис.грн. |
|  | Квартплата | 30 158,53 | 28 328,38 | 1 830,15 | 1 186,47 |
| 1.0 | Прибирання прибудинкової території | 8 214,59 | 7 704,39 | 510,20 | 73,84 |
| 1.1 | Технічне обслуговування ліфтів | 3 130,25 | 2 959,14 | 171,11 | 0,00 |
| 1.21 | Обслуговування мереж хв.вв.гв. | 1 556,56 | 1 459,16 | 97,40 | 0,00 |
| 1.22 | Аварійне обслуговування хв.вв.гв. | 590,49 | 553,40 | 37,09 | 0,00 |
| 1.23 | Обслуговування мереж цо. | 961,93 | 901,52 | 60,41 | 0,00 |
| 1.24 | Аварійне обслуговування мереж цо. | 588,97 | 552,01 | 36,96 | 0,00 |
| 1.25 | Обслуговування мереж хв.гв.вв | 477,99 | 451,39 | 26,60 | 0,00 |
| 1.26 | Аварійне обслуговування хв.вв.гв | 93,76 | 88,63 | 5,13 | 0,00 |
| 1.3 | Технічне обслуговування конструктивних елементів | 1 599,10 | 1 500,76 | 98,34 | 0,59 |
| 1.41 | Обслуговування електромереж | 2 638,99 | 2 475,99 | 162,99 | 0,00 |
| 1.42 | Аварійне обслуговування електромереж | 360,07 | 337,81 | 22,27 | 0,00 |
| 1.5 | Прибирання сходових кліток | 4 045,06 | 3 802,45 | 242,62 | 1 112,04 |
| 1.7 | Прибирання підвалів. техн. поверхів та покрівлі | 8,27 | 7,76 | 0,51 | 0,00 |
| 1.8 | Утримання спортивних та дитячих майданчиків | 353,83 | 332,10 | 21,73 | 0,00 |
| 1.9 | Експлуатація номерних знаків на будинках | 22,02 | 20,56 | 1,46 | 0,00 |
| 2.1 | Енергопостачання ліфтів | 232,08 | 220,73 | 11,35 | 0,00 |
| 2.2 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем | 935,84 | 877,75 | 58,08 | 0,00 |
| 2.21 | Інший поточний ремонт | -4,47 | -4,14 | -0,32 | 0,00 |
| 2.22 | Дольова участь у поточному ремонті | 780,66 | 741,48 | 39,18 | 0,00 |
| 2.26 | Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків | 1,41 | 1,40 | 0,01 | 0,00 |
| 2.28 | Впорядкування прибудинкової території | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Поточний ремонт конструктивних елементів | 714,99 | 673,46 | 41,53 | 0,00 |
| 2.4 | Обслуговування димвентканалів | 478,57 | 449,67 | 28,90 | 0,00 |
| 2.5 | Енергопостачання для освітлення місць заг.корист. | 1 541,92 | 1 448,44 | 93,48 | 0,00 |
| 2.6 | Дератизація | 69,58 | 65,14 | 4,44 | 0,00 |
| 2.7 | Дезінсекція | 44,22 | 41,58 | 2,63 | 0,00 |
| 2.82 | Дольова участь у капітальному ремонті | 512,13 | 468,87 | 43,25 | 0,00 |
| 2.9 | Поточний ремонт електричних систем | 209,20 | 196,38 | 12,82 | 0,00 |
|  | Електроенергія | 480,26 | 474,87 | 5,39 | 2,63 |
| 3.1 | Електроенергія | 480,26 | 474,87 | 5,39 | 2,63 |
| 4.1 | Природний газ | -0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | Авансовий ремонт | 902,95 | 902,95 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Авансовий ремонт | 902,95 | 902,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всього: | 31 418,1 | 29 582,6 | 1 835,5 | 1 189,10 |

Таблиця 17

Обсяг наданих населенню послуг за 2014 рік

| Послуги |  | Нараховано, тис.грн. |  |  | Субсидія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | назва | всього | до сплати | пільги | тис. грн. |
|  | Квартплата | 31 661,68 | 29 797,94 | 1 863,74 | 1 213,41 |
| 1.0 | Прибирання прибудинкової території | 8 319,95 | 7 816,25 | 503,71 | 59,78 |
| 1.1 | Технічне обслуговування ліфтів | 3 151,53 | 2 983,38 | 168,15 | 0,00 |
| 1.21 | Обслуговування мереж хв.вв.гв. | 1 552,29 | 1 458,59 | 93,70 | 0,00 |
| 1.22 | Аварійне обслуговування хв.вв.гв. | 588,97 | 553,30 | 35,67 | 0,00 |
| 1.23 | Обслуговування мереж цо. | 960,39 | 902,24 | 58,15 | 0,00 |
| 1.24 | Аварійне обслуговування мереж цо. | 588,85 | 553,18 | 35,67 | 0,00 |
| 1.25 | Обслуговування мереж хв.гв.вв | 432,37 | 410,10 | 22,27 | 0,00 |
| 1.26 | Аварійне обслуговування хв.вв.гв | 85,25 | 80,94 | 4,32 | 0,00 |
| 1.3 | Технічне обслуговування конструктивних елементів | 1 575,87 | 1 482,75 | 93,12 | -0,01 |
| 1.41 | Обслуговування електромереж | 2 595,18 | 2 441,02 | 154,16 | 0,00 |
| 1.42 | Аварійне обслуговування електромереж | 356,38 | 335,19 | 21,19 | 0,00 |
| 1.5 | Прибирання сходових кліток | 4 067,83 | 3 835,18 | 232,65 | 1 153,65 |
| 1.7 | Прибирання підвалів. техн. поверхів та покрівлі | 17,67 | 16,85 | 0,83 | 0,00 |
| 1.8 | Утримання спортивних та дитячих майданчиків | 420,72 | 395,43 | 25,30 | 0,00 |
| 1.91 | Встановлення адресного вказівника | 1,39 | 1,29 | 0,09 | 0,00 |
| 2.1 | Енергопостачання ліфтів | 262,74 | 249,87 | 12,87 | 0,00 |
| 2.2 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем | 854,58 | 796,02 | 58,55 | 0,00 |
| 2.21 | Інший поточний ремонт | -0,54 | -0,52 | -0,02 | 0,00 |
| 2.22 | Дольова участь у поточному ремонті | 1 721,13 | 1 621,18 | 99,95 | 0,00 |
| 2.26 | Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків | 1,12 | 1,07 | 0,05 | 0,00 |
| 2.28 | Впорядкування прибудинкової території | 1,13 | 1,04 | 0,09 | 0,00 |
| 2.3 | Поточний ремонт конструктивних елементів | 633,39 | 596,10 | 37,29 | 0,00 |
| 2.4 | Обслуговування димвентканалів | 615,98 | 577,99 | 37,99 | 0,00 |
| 2.5 | Енергопостачання для освітлення місць заг.корист. | 1 708,56 | 1 609,83 | 98,73 | -0,01 |
| 2.6 | Дератизація | 16,54 | 15,38 | 1,17 | 0,00 |
| 2.7 | Дезінсекція | 15,18 | 14,12 | 1,06 | 0,00 |
| 2.81 | Інший кап.ремонт | -0,07 | -0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.82 | Дольова участь у капітальному ремонті | 894,29 | 840,71 | 53,58 | 0,00 |
| 2.9 | Поточний ремонт електричних внутрішньобуд. систем | 223,01 | 209,56 | 13,45 | 0,00 |
|  | Елктроенергія | 457,50 | 452,49 | 5,01 | 2,71 |
| 3.1 | Електроенергія | 457,50 | 452,49 | 5,01 | 2,71 |
| 5.1 | Авансовий ремонт | 679,75 | 679,75 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Холодне водопостачання | 2,59 | 2,47 | 0,12 | 0,00 |
| 8.2 | Водовідведення | 2,41 | 2,34 | 0,08 | 0,00 |
|  | Всього: | 32 766,0 | 30 897,1 | 1 868,9 | 1 216,13 |

Таблиця18

Обсяг наданих послуг населенню за 2015 рік

| Послуги |  | Нараховано, тис.грн. |  |  |  |  |  | Субсидія |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | назва |  | всього |  | до сплати |  | пільги |  | грн. |  |
| 1.0 | Прибирання прибудинкової території | 8 208,6 |  | 7 731,6 |  | 476,9 |  | 199,7 |  |  |
| 1.1 | Технічне обслуговування ліфтів | 3 154,0 |  | 2 988,5 |  | 165, 4 |  | 0,00 |  |  |
| 1.21 | Обслуговування мереж хв.вв.гв. | 387,9 |  | 363,9 |  | 23, 9 |  | 0,00 |  |  |
| 1.22 | Аварійне обслуговування хв.вв.гв. | 147, 1 |  | 138,0 |  | 9,1 |  | 0,00 |  |  |
| 1.23 | Обслуговування мереж цо. | 230,5 |  | 216,2 |  | 14,3 |  | 0,00 |  |  |
| 1.24 | Аварійне обслуговування мереж цо. | 145,5 |  | 136,4 |  | 9,1 |  | 0,00 |  |  |
| 1.25 | Обслуговування мереж хв.гв.вв | 103,3 |  | 98,1 |  | 5,1 |  | 0,00 |  |  |
| 1.26 | Аварійне обслуговування хв.вв.гв | 20,3 |  | 19,3 |  | 1, 0 |  | 0,08 |  |  |
| 1.27 | Обслуговування мереж хв та вв | 1 497,2 |  | 1 417,2 |  | 80,0 |  | 0,00 |  |  |
| 1.28 | Обслуговування мереж гв | 22,8 |  | 21,7 |  | 1, 0 |  | 0,00 |  |  |
| 1.29 | Обслуговування мереж цо | 871,6 |  | 823,9 |  | 47,7 |  | 0,00 |  |  |
| 1.30 | Аварійне обслуговування мереж хв та вв | 501,0 |  | 473,6 |  | 27,4 |  | 0,00 |  |  |
| 1.31 | Аварійне обслуговування мереж цо | 460,1 |  | 434,3 |  | 25, 7 |  | 0,00 |  |  |
| 1.35 | Технічне обслуговування конструктивних елементів | 1 557,0 |  | 1 469,8 |  | 87,1 |  | 18, 2 |  |  |
| 1.41 | Обслуговування електромереж | 2 578,1 |  | 2 432,8 |  | 145,2 |  | 0,00 |  |  |
| 1.42 | Аварійне обслуговування електромереж | 351,7 |  | 331, 9 |  | 19,8 |  | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Прибирання сходових кліток | 4 075,4 |  | 3 807,7 |  | 267,6 |  | 3 052,3 |  |  |
| 1.7 | Прибирання підвалів. техн. поверхів та покрівлі | 241,1 |  | 228,1 |  | 12, 9 |  | 0,00 |  |  |
| 1.8 | Утримання спортивних та дитячих майданчиків | 438,1 |  | 412, 8 |  | 25,2 |  | 0,00 |  |  |
| 1.91 | Встановлення адресного вказівника | 30,1 |  | 28,3 |  | 1 ,8 |  | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Енергопостачання ліфтів | 425,5 |  | 405,2 |  | 20,3 |  | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем | 965,6 |  | 912,7 |  | 52,9 |  | 0,00 |  |  |
| 2.22 | Дольова участь у поточному ремонті | 1 936,7 |  | 1 827,5 |  | 109,1 |  | 0,00 |  |  |
| 2.24 | Обслуговування дворової каналізації | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,2 |  |  |
| 2.26 | Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2.28 | Впорядкування прибудинкової території | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,1 |  | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Поточний ремонт конструктивних елементів | 667, 9 |  | 0,6 |  | 39,1 |  | 0,00 |  |  |
| 2.4 | Обслуговування димвентканалів | 581,2 |  | 547,2 |  | 34,0 |  | 0,00 |  |  |
| 2.5 | Енергопостачання для освітлення місць заг.корист. | 2 667,8 |  | 2 520,4 |  | 147,4 |  | 0,00 |  |  |
| 2.6 | Дератизація | 17,6 |  | 16,5 |  | 1,0 |  | 0,00 |  |  |
| 2.7 | Дезінсекція | 5, 9 |  | 5,6 |  | 0,03 |  | 0,00 |  |  |
| 2.82 | Дольова участь у капітальному ремонті | 1 206,2 |  | 1 152,8 |  | 53,4 |  | 0,00 |  |  |
| 2.9 | Поточний ремонт електричних систем | 416,6 |  | 382,7 |  | 33,9 |  | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Електроенергія | 366,7 |  | 362,2 |  | 4,6 |  | 20,1 |  |  |
| 5.1 | Авансовий ремонт | 42,1 |  | 42, 2 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 8.1 | Холодне водопостачання | 0,048 |  | 0,048 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 8.2 | Водовідведення | 0,055 |  | 0,055 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Всього | 34 323, 0 |  | 32 380,1 |  | 1 942,9 |  | 3 290,6 |  |  |

Таблиця 19

Обсяг наданих послуг населенню за 2016 рік та план на 2017 рік

| Послуги |  | Нараховано, тис.грн. |  |  | Субсидія | План |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | назва | всього | до сплати | пільги | тис.грн. | 2 017р. |
|  | Квартплата | 40749 | 38654 | 2095 | 12699 | 66187 |
| 1.0 | Прибирання прибудинкової території | 9621 | 9123 | 498 | 580 | 17703 |
| 1.1 | Технічне обслуговування ліфтів | 3032 | 2884 | 148 | 0 | 3032 |
| 1.27 | Обслуговування мереж хв та вв | 2329 | 2211 | 118 | 0 | 4286 |
| 1.28 | Обслуговування мереж гв | 205 | 195 | 10 | 0 | 378 |
| 1.29 | Обслуговування мереж цо | 2990 | 2837 | 153 | 0 | 5502 |
| 1.30 | Аварійне обслуговування мереж хв та вв | 710 | 674 | 36 | 0 | 1307 |
| 1.31 | Аварійне обслуговування мереж цо | 916 | 868 | 47 | 0 | 1685 |
| 1.35 | Технічне обслуговування конструктивних елементів | 384 | 363 | 21 | 24 | 706 |
| 1.36 | Технічне обслуговування зливової каналізації | 1227 | 1166 | 61 | 0 | 2257 |
| 1.41 | Обслуговування електромереж | 2396 | 2273 | 123 | 0 | 4409 |
| 1.42 | Аварійне обслуговування електромереж | 1212 | 1151 | 61 | 0 | 2230 |
| 1.5 | Прибирання сходових кліток | 5199 | 4902 | 296 | 12096 | 9566 |
| 1.7 | Прибирання підвалів. техн. поверхів та покрівлі | 18 | 16 | 2 | 0 | 32 |
| 1.8 | Утримання спортивних та дитячих майданчиків | 778 | 738 | 40 | 0 | 1431 |
| 1.91 | Встановлення адресного вказівника | 15 | 14 | 1 | 0 | 28 |
| 2.1 | Енергопостачання ліфтів | 653 | 625 | 29 | 0 | 915 |
| 2.2 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем | 654 | 620 | 34 | 0 | 654 |
| 2.22 | Дольова участь у поточному ремонті | 1330 | 1264 | 66 | 0 | 1330 |
| 2.24 | Обслуговування дворової каналізації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.26 | Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.28 | Впорядкування прибудинкової території | 10 | 9 | 0 | 0 | 18 |
| 2.3 | Поточний ремонт конструктивних елементів | 419 | 396 | 23 | 0 | 419 |
| 2.4 | Обслуговування димвентканалів | 278 | 261 | 16 | 0 | 278 |
| 2.41 | Техобслуговування димових і вентиляційних систем | 425 | 405 | 21 | 0 | 425 |
| 2.5 | Енергопостачання для освітлення місць заг.корист. | 4059 | 3856 | 203 | -1 | 5683 |
| 2.6 | Дератизація | 21 | 20 | 1 | 0 | 38 |
| 2.7 | Дезінсекція | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| 2.82 | Дольова участь у капітальному ремонті | 1570 | 1497 | 72 | 0 | 1570 |
| 2.9 | Поточний ремонт електричних внутрішньобуд. систем | 290 | 275 | 15 | 0 | 290 |
|  | Електроенергія | 514 | 508 | 6 | 91 | 719 |
| 3.1 | Електроенергія | 514 | 508 | 6 | 91 | 719 |
| 4.1 | Природний газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Авансовий ремонт | 691 | 691 | 0 | 0 | 1272 |
|  | Всього: | 41954 | 39853 | 2101 | 12789 | 68178 |

4.5. Рівень відшкодування тарифами собівартості послуг в розрізі населення та інших споживачів

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій надаються за встановленими органом місцевого самоврядування тарифами.

Тарифи на послуги КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» затверджено побудинково рішенням виконавчого комітету від 27.12.2011 р. № 842 «Про побудинкові тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій в м. Івано-Франківську» з подальшими змінами та доповненнями. Дані тарифи діяли до 01.04.2016 року.

17.03.2016 р. рішенням №211 затверджено нові побудинкові тарифи на послуги з утримання будинків і прибудинкових територій.

У грудні 2016 року рішенням МВК затверджено коефіцієнт коригування побудинкових тарифів в розмірі 1,84, у зв’язку із збільшення істотних показників у складі тарифу, а саме збільшенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2017р. до 3200 грн.

4.6. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за останніх 5 років

За період з 2012 по 2016 рік доходи підприємства постійно зростали, в основному за рахунок збільшення частки за поточний та капітальних робіт, які нараховуються споживачам на умовах співфінансування, а в 2016 році і за рахунок збільшення тарифів на послуги з утримання будинків.

Попри те, діяльність підприємства залишається збитковою через велику частку робіт, котрі виконуються коштом міського бюджету за рахунок внесків в статутний фонд і не формують дохід.

Таблиця 20

Аналіз фінансових результатів КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» 
за  2012-2016р., тис. грн.

| Послуга | Факт 2012р | Факт 2013р. | Факт 2014р. | Факт 2015р. | Факт 2016р. | План 2017р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 28982 | 33662 | 35324 | 37639,1 | 44988 | 71884 |
| податок на додану вартість | 4836 | 5610 | 5888 | 62761 | 7501 | 11981 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 24146 | 28052 | 29436 | 31363 | 37487 | 59903,2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 21900 | 28327 | 28850 | 30625 | 39296 | 49739,4 |
| Валовий: |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток | 2246 |  | 586 | 738 |  | 10163,8 |
| Збиток |  | -275 |  |  | -1809 |  |
| Інші операційні доходи | 15 | 25 | 22 | 174 | 62 | 64 |
| Адміністративні витрати | 3240 | 3348 | 4026 | 4949 | 7041 | 7965,9 |
| Витрати на збут |  | 83 | 289 | 116 | 90 | 100 |
| Інші операційні витрати |  | 217 | 419 | 632 | 3582 | 1394 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток |  |  |  |  |  | 767,9 |
| Збиток | -979 | -3898 | -4126 | -4785 | -12460 |  |
| Інші фінансові доходи |  | 160 | 253 | 311 | 157 | 150 |
| Інші доходи | 715 | 65042 | 67010 | 0 | 0 | 15 |
| Інші витрати | 17 | 65085 | 67094 | 5450 | 0 | 0 |
| Фінансовий результат до оподаткування: |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток |  |  |  |  |  | 932,9 |
| Збиток | -281 | -3781 | -3957 | -9924 | -12303 |  |
| Витрати з податку на прибуток | 91 | 162 | 151 | 183 | 202 | 167,8 |
| Чистий фінансовий результат: |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток |  |  |  |  |  | 765,1 |
| Збиток | -372 | -3943 | -4108 | -10107 | -12505 |  |
| -Збитковість/ прибутковість,% | -1,28% | -11,7% | -11,6% | -26,8% | -27,8% | 1,3% |

Збільшення витрат пов’язане, в основному, із ростом вартості енергоносіїв, збільшенням вартості матеріалів, заробітної плати, вартості поточного обслуговування будинків підрядними організаціями, зі збільшенням об’ємів виконаних поточних ремонтів житлового фонду. Це призвело до збитковості підприємства у 2016 році.

Таблиця 21

Витрати підприємства за період з 2013 по 2016 рік, тис. грн.

| Стаття витрат | Показник | 2013 рік |  | 2014 рік |  | 2015 рік |  | 2016 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сума витрат | Питома вага витрат | Сума витрат | Питома вага витрат | Сума витрат | Питома вага витрат | Сума витрат | Питома вага витрат |
| Витрат всього, у т.ч.: | нараховано | 37605 | 100 | 39343 | 100 | 47747 | 100 | 57493 | 100 |
|  | сплачено | 36891,8 |  | 39109,7 |  | 45217 |  | 54170 |  |
| Матеріальні витрати | нараховано | 527 | 1,4 | 294 | 0,7 | 1460,9 | 3,1 | 446 | 0,8 |
|  | сплачено | 527 |  | 294 |  | 1460,9 |  | 446 |  |
| Енергоносії | нараховано | 2692,1 | 7,2 | 2770,7 | 7 | 3077,1 | 6,4 | 5721 | 9,9 |
|  | сплачено | 2110,6 |  | 2614,7 |  | 3077,1 |  | 5721 |  |
| Заробітна плата | нараховано | 2579 | 6,9 | 3020 | 7,7 | 3701 | 7,8 | 5264 | 9,1 |
|  | сплачено | 2174,3 |  | 2368,3 |  | 3717 |  | 5298 |  |
| Податки | нараховано | 885 | 2,4 | 996 | 2,5 | 1440 | 2,6 | 1299 | 1,9 |
|  | сплачено | 956,9 |  | 1022,7 |  | 1627,2 |  | 1320 |  |
| Інші | нараховано | 30921,9 | 82,2 | 32262,3 | 82 | 38068 | 80,1 | 44763 | 78,3 |
|  | сплачено | 31123 |  | 32810 |  | 35334,8 |  | 41385 |  |

Таблиця 22

Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості 
та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років, тис. грн.

| Показники | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | План 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходи за нарахуванням | 28982 | 33662 | 35325 | 37639 | 44988 | 71884 |
| Доходи за оплатою | 24817 | 28343 | 30963 | 35785 | 45181 | 71884 |
| Витрати | 29354,4 | 37605 | 39343 | 47747 | 57493 | 71118,9 |
| Чистий прибуток (збиток) | -372,4 | -3943 | -4108 | -10108 | -12505 | 765,1 |
| Рентабельність (збитковість), % | -1,3 | -11,7 | -11,6 | -26,8 | -27,8 | 1,3% |

4.7Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

Послуги з утримання будинків, поточні та капітальні ремонти надаються підрядним способом.

Протягом 2013-2016 років підприємство вчасно розраховувалося за своїми поточними зобов’язаннями перед основними підрядниками та постачальниками, перед працівниками з виплати зарплати та перед бюджетом за нарахованими податками і зборами. Така ситуація склалась завдяки надходженням внесків в статутний фонд в повному обсязі, згідно з затвердженими Програмами та завдяки регулярними платежами населення за надані послуги.

Таблиця 23

Обсяги наданих послуг основними підрядними організаціями КП «МІУК» за 2016 рік

| Підприємство | Надано робіт та послуг за 2016р., тис.грн. | Оплачено робіт та послуг за 2016 р., тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| Авар.служба ЄРЦ, КП | 78,2 | 204,3 |
| Бортняк-ІФ, ТзОВ | 433,1 | 421,9 |
| Брот, ТзОВ | 654,5 | 740,4 |
| Галичина-ІВ, ТОВ | 685,7 | 661,0 |
| ДМП «ІФТКЕ» | 3375 | 2967,4 |
| ЖЕО Молодіжний, ТзОВ | 2927,3 | 3060,1 |
| Івано-Франківськпромсервіс , ПП | 391,7 | 361,0 |
| Західліфттех, ПП | 1103 | 919,5 |
| ІФ Центр профдезінфекції | 43,2 | 43,2 |
| Комунальні інвестиції, ТзОВ | 3538,1 | 3471,2 |
| Комфорт-Сервіс- ІФ, ТзОВ | 3649,5 | 3709,0 |
| Ліфт Франківськ, КП | 492,6 | 547,7 |
| Ліфткомплект СРБ, ПП | 36,1 | 32,1 |
| Майстергалбуд, ТзОВ | 459,4 | 501,8 |
| Мій дім, ПП | 1613,5 | 1651,5 |
| ОТІС, ПрАТ | 749,7 | 810,4 |
| Пасічна-Іф, ТзОВ | 2905,0 | 3126,5 |
| Прикарпатліфт, ПП СРБУ | 1097,0 | 1065,8 |
| Сервіс-інвест-ІФ, ТзОВ | 603,1 | 603,7 |
| Сервіс-Сіті–ІФ, ТзОВ | 2630,5 | 2626,9 |
| Станіслав-ІВ, ТзОВ | 1102,3 | 1080,7 |

Чиста дебіторська заборгованість КП «МІУК» у 2016 році порівняно з 2015 роком зросла з 10319 тис.грн до 11286 тис.грн., на 968 тис.грн, що становить 9,4%. Сума чистої дебіторської заборгованості скоригована на величину резерву сумнівних боргів, який на початок 2016р. становив 286,6 тис.грн., а в кінці року - 439,2 тис.грн.

Фактична заборгованість населення на початок 2016 року була 8956,8 тис.грн., а на кінець року 8932,8 тис.грн. Тобто, рівень заборгованості населення не зріс. Це виникло за рахунок великої суми субсидій, які населення отримує для погашення заборгованості за комунальні послуги.

Заборгованість по субсидіях та пільгах з бюджету зросла у два рази. Станом на 01.01.2016р. заборгованість по пільгах і субсидіях з бюджету була 656,5 тис.грн, а станом на 31.12.2016р. заборгованість склала 1318,1 тис.грн.

У балансі дебіторська заборгованість по пільгах і субсидіях відображена у складі іншої поточної заборгованості.

Таблиця 24

Заборгованість підприємства станом на 01 січня 2017 р., тис. грн.

| п/п | Заборгованість | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I). | Дебіторська заборгованість всього,у т.ч. | 8763 | 9166 | 10319 | 11286 |
| 1 | безнадійна (більше 3-х років) |  | - | - |  |
| 2 | від населення | 7239 | 8122,8 | 8670,2 | 8493,6 |
| 3 | Від бюджету | 394 | 185,7 | 656,5 | 1318,1 |
|  | у т.ч. |  |  |  |  |
|  | - субсидії | 100 | 0 | 497,3 | 1167,6 |
|  | -пільги | 294 | 185,7 | 159,2 | 150,5 |
| 4 | Інша дебіторська заборгованість | 1130 | 857,5 | 992,3 | 1474,3 |
|  | (з розшифровкою): |  |  |  |  |
|  | Інші споживачі (юридичні) | 223 | 421,9 | 901,4 | 1160,1 |
|  | Інша поточна заборгованість | 907 | 435,6 | 90,9 | 314,2 |
| II). | Кредиторська заборгованість всього, | 5064 | 5337 | 4707 | 7105 |
|  | у т.ч.: |  |  |  |  |
| 1 | Заборгованість до бюджету: | 18 | 23 | 94 | 53 |
|  | ут.ч.: |  |  |  |  |
|  | - податок на прибуток фіз. осіб | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | -податок на землю | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -ПДВ | 17,5 | 14,7 | 69,7 | 53 |
|  | - податок на прибуток | 0 | 7,5 | 23,8 | 0 |
|  | - інші податки (розшифрувати) туристичний збір | 0,2 | 0,8 | 0,5 |  |
|  | -штраф | 0 | 0 | 0 |  |
|  | -пеня | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Заборгованість до Пенсійного фонду, | 0 | 0 | 0 | 4 |
|  | у т.ч.: |  |  |  |  |
|  | - єдиний соціальний внесок |  | 0 | 0 | 4 |
|  | - штраф |  | 0 | 0 |  |
|  | - пеня: |  | 0 | 0 |  |
| 3 | заборгованість з виплати заробітної плати |  | 0 | 1 | 5 |
|  | -в т.ч. протермінована: |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Заборгованість за послуги: | 3593 | 3656 | 2539 | 3517 |
|  | - за тепло (ДМП «ІФТКЕ») | 29,0 | 383,3 | 338,2 | 744 |
|  | -за електроенергію | 22 | 235,4 | 0 | 56 |
|  | - інша заборгованість за послуги | 3542 | 3037,3 | 2200,8 | 2717 |
| 5 | Оплата, що надійшла авансом: | 350,5 | 447 | 662,2 | 1942 |
| 6 | Інша кредиторська заборгованість | 1102,5 | 1211 | 1410,8 | 1584 |

Таблиця  25

10 суб’єктів підприємницької діяльності, які мають найбільшу дебіторську заборгованість перед комунальним підприємством «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» станом на 01.01.2017 року

| Покупець | Борг на 01.01.16 |  | Збільшення боргу | Погашення боргу | Борг на 31.12.16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Борг | Аванс |  |  | Борг | Аванс |
| Кінцевий споживач комунальних послуг | 8 956 810 | 662 195 | 43 005 486 | 44 305 415 | 8 932 764 | 1 942 205 |
| Департамент соціальної політики (пільги, субсидії) | 656 448 |  | 14 865 863 | 14 204 255 | 1 318 056 |  |
| Прикарпаттяобленерго ПАТ філія Івано-Франківськ РЕМ | 347 678 |  | 26 493 | 26 493 | 347 678 |  |
| Скорзонера, ТОВ | 18 954 |  | 86 072 | 68 039 | 36 988 |  |
| Маліщук Дмитро Васильович, ФОП | 19 052 |  | 15 404 | 4 951 | 29 505 |  |
| Галичанка, ТзОВ | 3 401 |  | 18 308 |  | 21 709 |  |
| Мій дім ПП |  |  | 37 966 | 16 920 | 21 046 |  |
| ГО "Міський футбольний клуб "Тепловик" |  |  | 19 100 |  | 19 100 |  |
| Дирекція замовника | 53 978 |  | 29 045 | 66 349 | 16 673 |  |
| ТОВ "ГУК" |  |  | 16 619 |  | 16 619 |  |

Таблиця  26

10 суб’єктів підприємницької діяльності, перед якими має найбільшу кредиторську заборгованість комунальним підприємством «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» станом на 01.01.2017 року

| Постачальник | Борг на 01.01.16 |  | Збільшення боргу | Погашення боргу | Борг на 31.12.16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Борг | Аванс |  |  | Борг | Аванс |
| Карпатська будівельна компанія ТзОВ | 6 557 |  | 7 615 927 | 7 140 677 | 780 389 | 298 583 |
| ДМП " ІФТКЕ " | 338 228 | 1 953 | 3 374 955 | 2 967 438 | 743 792 |  |
| Комфорт-Сервіс- ІФ ТзОВ | 451 878 |  | 3 649 505 | 3 709 027 | 392 356 |  |
| Комунальні інвестиції ТзОВ | 154 647 | 690 | 3 538 126 | 3 471 198 | 220 885 |  |
| Західліфтех, ПП |  |  | 1 102 988 | 919 534 | 183 455 |  |
| Клінвуд, ТОВ |  |  | 803 495 | 651 700 | 151 795 |  |
| Прикарпатліфт ПП СРБУ | 112 818 |  | 1 096 993 | 1 065 790 | 144 022 |  |
| Пасічна – Іф, ТзОВ | 339 299 | 8 015 | 2 905 039 | 3 126 508 | 139 411 | 29 597 |
| Термопласт Плюс, ТзОВ |  |  | 988 159 | 889 009 | 99 150 |  |
| Миленький О.В. ПП | 1 |  | 729 270 | 645 249 | 84 022 |  |

5.Модернізація підприємства

КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» використовує в своїй роботі сучасні інформаційні технології. Всі робочі місця оснащені сучасною  комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. На базі програми «Visual service», на якій здійснюється облік роботи зі споживачами та надавачами комунальних послуг, створюється сучасний дата-центр, який дасть можливість створити єдину муніципальну базу даних.

Для обслуговування споживачів працюють п’ять сучасних офісів, на базі яких створено центри обслуговування споживачів. На базі регіональних ЦОС, окрім спеціалістів КП «МІУК», розміщені представники надавачів інших комунальних послуг, представники відділу субсидій, адміністратори ЦНАП. В 2016 році відкрито новий центр обслуговування споживачів за адресою Галицька, 124 а, де крім сучасного ремонту встановлено електронну чергу. З перших днів роботи на підприємстві працює єдина електронна реєстрація звернень та цілодобовий контакт-центр.

Запроваджено побудинковий облік доходів і витрат будинків, які перебувають в обслуговування КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія».

Підприємства має власний сайт domivka.if.ua, на якому найважливіша інформація візуалізована за допомогою карт. На картах можна знайти кожен будинок та всю інформацію, яка стосується цього будинку: характеристики будинку, карту звернень, карту ремонтів карту запланованих робіт, карту доходів та витрат. Працює такий сервіс, як персональний кабінет споживача, через який можна не тільки ознайомитися з власними розрахунками, виконаними роботами, але й оплатити послуги через єдину квитанцію.

В 2016 році підприємство продовжило роботи по створенню дата-центру та інтеграцію з іншими підприємствами та структурами місцевого самоврядування, наприклад з Департаментом соціальної політики. На замовлення КП «МІУК» створено муніципальний паспортний реєстр, модернізовано службу 15-80, створено сайт 1580.if.ua.

Також в 2016 році розпочалась робота по покращенню матеріально-технічної бази комунального підприємства.. Зокрема, проведено капітальний ремонт-добудову приміщення для аварійної служби, будівництво гаража-стоянки та придбання 2-х тракторів. На 2017 рік планується придбання нового автомобіля також для потреб аварійної служби.

Окрім того, створення муніципальної матеріально-технічної бази сприятиме швидшому реагуванню у випадку форс-мажорних обставин, наприклад, усунення наслідків сильних снігопадів, буревіїв та ін.

6. Організаційна структура

Організаційна структура підприємства визначена штатним розкладом, повністю сформована та успішно функціонує.

Організаційна структура КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» включає в себе такі відділи та служби:

- Адміністрація (7 працівників)

- Служба головного інженера (9 працівників)

- Відділ експлуатації (10 працівників)

- Відділ по роботі зі споживачами (18 працівників)

- Юридичний відділ (7 працівників)

- Відділ економіки та фінансів (6 працівників)

- Контакт-центр (7 працівників)

- Аварійна служба (24 працівники)

- Готель «Бандерштадт» (8 працівників).

У грудні 2015 року на базі КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» створено власний підрозділ аварійної служби. Штатна чисельність працівників аварійної служби становить 24 чол, в тому числі: начальник відділу-директор аварійної служби, 6 слюсарів-сантехніків, 6 електромонтерів, 4 електрогазозварники, 2 трактористи-машиністи і 5 майстрів. Аварійна служба працює цілодобово.

Прийом заявок та звернення громадян здійснює цілодобовий контакт-центр в складі 7 чоловік. Протягом 2016 року проведена робота по створенню автоматизованого дата-центру з єдиним номером, через який в автоматичному режимі мешканці можуть вибрати необхідний їм відділ.

На базі офісів по роботі зі споживачами створено регіональні Центри надання адміністративних послуг. Так в мікрорайоні Пасічна, вул. Галицька, 124а, в офісі в мікрорайоні «БАМ» на вул. Гетьмана Мазепи,185 та на вул. Івана Павла ІІ,4 розміщені та ведуть прийом громадян: паспортисти і спеціалісти КП «МІУК», спеціалісти КП «Івано-Франківськводоекотехпром», ПАТ«Прикарпаттяобленерго», ДП «ІФТКЕ», ПАТ «Івано-Франківсьгаз», спеціалісти Департаменту соціальної політики та спеціалісти ЦНАПу. Для зручності роботи встановлено електронну чергу.

7.Маркетинговий план

Одним із шляхів вдосконалення роботи підприємства для покращення якості надання послуг є регулярний, щоденний  контроль за виконавцями послуг – підрядними організаціями та зворотній зв’язок зі споживачами послуг.  Дана функція реалізована на підприємстві через інженерів-інспекторів, які належать лр служби головного іненера та цілодобово діючого контакт-центру. Споживачі мають можливість подати звернення чи скаргу протягом доби різними каналами зв’язку: через інтернет, по телефону чи особисто завітавши в один з центрів обслуговування клієнтів.

З метою контролю інспектори з технічного нагляду щоденно оглядають прибудинкові території та будинки, та в разі неналежного надання послуг складають акти, за яким здійснюється перерахунок: зменшується нарахування споживачам та відповідно – оплата піллрядній організації.

Тарифна політика підприємства виважена і тарифи з 2011 року змінені і перераховані тільки в 2016 році, що пов’язана з багатьма чинниками, один із яких – ріст мінімальної заробітної плати на 40%, знана інфляція, ріст вартості основних матеріалів та енергоносіїв. У 2017 році проведено коригування тарифів відповідно до чинного розміру мінімальної заробітної плати. Коефіцієнт коригування – 1,84.

Ринок комунальних послуг, на якому працює підприємство обмежується містом Івано-Франківськ. Однією із можливостей розширити ринок є надання послуг аварійної служби іншим підприємствам, які надають комунальні послуги, або установам і організаціям, які потребують таких послуг. Розширення за рахунок обслуговування нових будинків, в т .ч. ОССБ чи приватних жеків. Формування нових правил на ринку у зв’язку із прийняттям закону «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» сприяє перерозподілу ринку.

Впровадження енергозберігаючих заходів є одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства. З 2012 року діє муніципальна програма теплозбереження, в рамках якої підприємство здійснювало роботи по утепленню багатоповерхових будинків на умовах співфінансування, заміні вікон на сходових на енергозберігаючі та заміні світильників на сходових. Також ізолювались труби в підвалах та горища. Дія цих програм планується і на 2017 рік та на наступні роки.

Окрім цього підприємство прийняло участь у розробці комплексно програми енергозбереження багатоквартирних будинків з метою залучення  міжнародних інвестицій.

9.Фінансовий план в додатку 2

10.Оцінка ризиків

Платіжна дисципліна населення. Суттєве значення у забезпеченні рентабельності роботи підприємства має належний рівень платежів за надані послуги. При цьому, підприємство відповідно до укладених підрядних договорів не може самостійно впливати на зменшення власних витрат за ними пропорційно надходженням, оскільки рівень поступлень не може впливати на обсяг надаваних підрядними організаціями послуг.

Значний ріст вартості інших комунальних послуг зокрема: електроенергії, теплопостачання, газу, може спричинити хвилю неплатежів, в точу числі і через фінансову неспроможність значної частини населення. Дана проблема торкнеться і КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія».

Програма співфінансування насправді є програмою безвідсоткового кредитування населення. Адже дольова участь мешканців сплачується рівними частками упродовж певного періоду, в той час як розрахунок з підрядниками здійснюється по факту виконання робіт.

Окремі роботи, що виконуються без залучення співфінансування, є прямими витратами підприємства, не підкріпленими відповідними доходами. Таким чином виконання частини цільових муніципальних програм безпосередньо впливають на збитковість КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія».

Внаслідок вступу в дію Закону «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» співвласники будинків самостійно визначаються з формою управління будинком, що призвело до зменшення будинків на балансі підприємства та передачі їх до іншого управителя. Втрату частини доходів, внаслідок зняття будинків з балансу компенсували роботи по виконанню муніципальних програм та збільшення тарифів на обслуговування будинків.

Низька інтернет-культура мешканців і надалі має наслідком слабке використання ними усіх сервісів підприємства. По мірі підвищення рівня користування відповідними інформаційними ресурсами, значна частина запитань та все ще існуюча недовіра істотно зменшились би.