Про основні заходи

із забезпечення підготовки

житлово-комунального

господарстваміста до роботи

# в осінньо-зимовий період

# 2017-2018 років

З метою забезпечення надійної та стабільної роботи підприємств і організацій житлово-комунального господарства міста та надання мешканцям необхідного рівня послуг в осінньо-зимовий період, керуючись НаказомМіністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378 та ст. ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**в и р і ш и в:**

1. Затвердити перелік організаційних та основних заходів з підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років (додатки 1, 2) та склад оперативного штабу із зазначених питань (додаток 3).

2. ДМП «Івано - Франківськтеплокомуненерго» (В. Рущак), КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (М. Саєвич), КП «Муніципальна дорожня компанія» (В. Бурко), ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» (С. Мельник), КП «Електроавтотранс» (В. Голутяк), КП «Міська ритуальна служба» (А. Хруник), КП «Івано-Франківськміськсвітло» (В. Синишин), КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» (М. Джус), КП «Дирекція замовника» (В. Білик), а також керівникам організацій, які здійснюють технічну експлуатацію житлового фонду (ЖБК, ОСББ та інших), організувати виконання капітальних та поточних ремонтів основного обладнання, теплових і водопровідних мереж, житлового фонду, доріг, а також підготовку снігоприбиральної техніки, згідно з термінами, затвердженими цим рішенням.

Для забезпечення безперебійного виробництва теплової енергії, водопостачання і водовідведення ДМП «Івано-Франківськ-теплокомуненерго» (В. Рущак), ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» (С. Мельник), КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (М. Саєвич) до 01.10.2017 року укласти угоди з відповідними організаціями на постачання природного газу та електроенергії в необхідних обсягах; погасити заборгованість за спожиті газ і електроенергію в терміни, передбачені затвердженими графіками.

3. ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (В. Рущак), ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» (С. Мельник) до початку опалювальногосезону 2017-2018 років:

- забезпечити підготовку теплового господарства згідно Правил, затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378;

- забезпечити оснащення вузлами обліку теплової енергії житлового фонду з централізованим теплопостачанням.

4.Управителям житлового фонду до 01.10.2017 року забезпечити підготовку житлових будинків та оформити паспорти і акти готовності до роботи в опалювальний період (відповідно до Наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378).

5. Управліннюз питаньнадзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів (І. Влізло)розробити оперативний план дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію можливих аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення усіхформ власності.

6. Управлінню економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради (Н.Кромкач):

- визначити мінімально необхідні обсяги забезпечення енергоносіями споживачів, які фінансуються з місцевого бюджету;

- визначити до 01 серпня 2017 року перелік підприємств, які беруть участь у регулюванні газоспоживання та затвердити графік переведення їх на резервні види палива.

7. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (В. Сусаніна), управлінню Державної казначейської служби України в   
м. Івано-Франківську (В. Косик), головним розпорядникам бюджетних коштів взяти на особистийконтрольпитання розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні послуги.

8. Про хід виконання даного рішення заслухати на засіданні виконавчого комітету міської ради у вересні цього року.

9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради (М. Смушак).

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно розподілу посадових обов’язків.

Міський голова Руслан Марцінків

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1 |
|  | до рішення виконавчого комітету міської ради  від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# ПЕРЕЛІК

організаційних заходів з підготовки житлово-комунального господарства міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018років

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назвапідприємств,установ | Заходи | Термін  виконання | Відповідальний  за виконання |
| 1. | Підприємства, установи, організації всіх форм власності | Обстеження споруд, обладнання, приміщень; планування заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Виконання заходів з охорони праці і протипожежних заходів. Проведення навчання та інструктажу з працівниками щодо особливостей експлуатації техніки  і проведення ремонтних робіт в осінньо-зимовий період. Забезпечення повної готовності власного, відомчого житлового фонду до функціонування в осінньо-зимовий період. | до 01.10.17 р. | Керівники підприємств, установ, організацій |
| 2. | КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»,  КП «Дирекція замовника»,  ЖБК, ОСББ, приватні ЖЕО | Підготовка техніки до роботи в осінньо-зимовий період згідно графіка технічного огляду ТО-2.  Випробовування теплових мереж, внутрішньобудинкових систем теплопостачання  з оформленням актів готовності. | до 01.10.17 р. | Керівники  організацій, здійснюючих експлуатацію  житлового фонду |
| 3. | Район електричних мереж | Обстеження відомчих електричних установок. Перевірка схем обігріву приміщень, приводів наПС-35-110 кв. Перевірка схем електропостачання котелень  ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» | до 01.10.17 р. | В. Поліш |
| 4. | Івано-Франківське відділення  ПАТ «Івано-Франківськгаз» | Вибіркова перевірка димових і вентиляційних каналів, ущільнень відгалужень інженерних комунікацій в житлових будинках | до 01.10.17 р. | В. Марич |

Керуючий справами виконкому

Івано-Франківської міської ради Ігор Шевчук

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2  до рішення виконавчого комітету міської ради  від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Заходи**

з підготовки житлово-комунального господарстваміста

до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назваорганізації,  підприємства | | | | Назва заходу | | Один.  виміру | | | | Обсягробіт | | | | Вартістьробіт  тис.грн. | | | | Джерелафінансування | | | | Термінвиконання | | | Відповідальний  за виконання | | | |
| **Комунальне господарство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Черніївський комплекс водоочиснихспоруд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **КП «Івано-Франківськ-водоекотехпром»** | | | | | Чисткавідстійниківта камер пластівцеутворень | шт. | | | | 2 | | | | 56,0 | | | | Коштипідприємства | | | | 01.08 | | | М. Саєвич | | | |
| 2. | **--//--** | | | | | Автоматизація регулювання вхідних засувок | шт. | | | | 2 | | | | 105,0 | | | | **--//--** | | | | **--//--** | | | **--//--** | | | |
| 3. |  | | | | | Автоматизація роботи водопровідної башти і РЧВ | м3 | | | | 1 | | | | 70,0 | | | |  | | | | **--//--** | | | **--//--** | | | |
| 4. | **--//--** | | | | | Чистка резервуарівчистої води | шт. | | | | 2 | | | | 42,0 | | | | **--//--** | | | | 01.09 | | | **--//--** | | | |
| 5. | **--//--** | | | | | Ремонт перегородок в камерах пластівцеутворення | шт. | | | | 2 | | | | 240,0 | | | |  | | | | 01.09 | | | **--//--** | | | |
| 6. | **--//--** | | | | | Ремонт залізобетонних перегородок контактної камери і горизонтального відстійника № 1 | шт. | | | | 3 | | | | 140,0 | | | | **--//--** | | | | 01.08 | | | **--//--** | | | |
| 7. | **--//--** | | | | | Заміна облицювальної плитки в залі фільтрів | м2 | | | | 20 | | | | 10,0 | | | |  | | | | 01.08 | | | **--//--** | | | |
| 8. | **--//--** | | | | | Створення запасу коагулянту | т | | | | 30 | | | | 414,6 | | | | --//-- | | | | постійно | | | **--//--** | | | |
|  | | | | | | Система розподілу та подачі води | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | **КП «ІФВЕТП»** | | | | | Чистка резервуарів чистої води ВНС Ботанічна, 2-2 шт., ВНС «Каскад»-2шт.,  КРЧВ – 2 шт., Хриплин -1шт. | | шт. | | | 7 | | | | 96,0 | | | | кошти підприємства | | | | 01.09 | | | М. Саєвич | | | |
| 10. | **--//--** | | | | | Капремонт водопровідних мереж | | км | | | 4,2 | | | | 3148,0 | | | | --//-- | | | | 01.11 | | | **--//--** | | | |
| 11. | **--//--** | | | | | Капремонт водопровідних мереж (цементація) | | км | | | 1,6 | | | | 587,0 | | | | --//-- | | | | 01.08 | | | **--//--** | | | |
| 12. |  | | | | | Ремонт запірноїарматури та набивка сальників | | шт. | | | 41,0 | | | | 56,0 | | | | --//-- | | | | 01.09 | | | **--//--** | | | |
| 13. | **--//--** | | | | | Набивка сальників запірної арматури на головних водогонах міста | | шт. | | | 29 | | | | 24,0 | | | | --//-- | | | | 01.09 | | | **--//--** | | | |
| 14. | **--//--** | | | | | Капремонт каналізаційних мереж | | км | | | 1,9 | | | | 1813,0 | | | | **--//--** | | | | 01.11 | | | **--//--** | | | |
| 15. | **--//--** | | | | | Промиванняканалізаційних мереж | | км | | | 22,0 | | | | 186,0 | | | | **--//--** | | | | 01.09 | | | **--//--** | | | |
| 16. | **--//--** | | | | | Чистка датчиків тиску, витратомірів, датчиків сухого ходу на всіх ПНС міста і точках диспетчеризації | | шт. | | | 24 | | | | 6,0 | | | | **--//--** | | | | 01.10 | | | **--//--** | | | |
| 17. | **--//--** | | | | | Автоматизоване регулювання роботи ПНС по місту | |  | | | - | | | | 340,0 | | | | **--//--** | | | | 01.10 | | | **--//--** | | | |
| *Станція аерації* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | **--//--** | | | | Заміна опорних ізоляторів та лінійних роз’єднувачів 35кВ | | шт. | | | | 6,0 | | | | 150,0 | | | | **--//--** | | | | 01.10 | | | *--//--* | | | |
| 19. | **--//--** | | | | Ремонт II–го поверху грабельного відділення ГНС | | шт. | | | |  | | | | 46,0 | | | | **--//--** | | | | 01.09 | | | *--//--* | | | |
| 20. | **--//--** | | | | Вивіз мулу, підготовкамуловихмайданчиків | | тис. тон | | | | 1,8 | | | | 120,0 | | | | **--//--** | | | | постійно | | | *--//--* | | | |
| 21. | **--//--** | | | | Капремонт та обслуговування трансформаторів 35/6кВ | | шт. | | | | 2,0 | | | | 40,0 | | | | **--//--** | | | | 01.07 | | | *--//--* | | | |
| 22. | **--//--** | | | | Реконструкція решітки на КНС-2 | | шт. | | | | 1,0 | | | | 996,0 | | | | **--//--** | | | | 01.07 | | | *--//--* | | | |
| 23. | **--//--** | | | | Утеплення зовнішніх стін боксів автотранспортного цеху із заміною вікон | |  | | | |  | | | | 160,0 | | | | **--//--** | | | | 01.09 | | | *--//--* | | | |
|  | | | | | **Всього:** в т.ч., власнікошти | |  | | | |  | | | | **8845,6** | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 24. | **КП «Муніципальна дорожня компанія»** | | | | Підготовка спецтехніки длямеханізованогоприбирання доріг та вулиць від снігу | | | шт. | | | 28 | | | | 291,8 | | | | бюджетні кошти | | | | 15.10 | | | В.Бурко | | | |
| 25. | **--//--** | | | | Заготівляпротиожеледних матеріалів:  -пісок-висівка  -сільтехнічна. | | | т  т | | | 5000  2000 | | | | 1927,4  1880 | | | | **--//--** | | | | 10.10 | | | *--//--* | | | |
| 26. | **--//--** | | | | Заготівля ПММ:  -дизпаливо;  -бензин | | | тн  тн | | | 30  10 | | | | 683,4  283,8 | | | | **--//--** | | | | протягом  всього періоду | | | *--//--* | | | |
|  | | | | | **Всього:** в.т.ч., бюджетні кошти | | |  | | |  | | | | **5066,4** | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 27. | **ДКП«Електроавтотранс»** | | | | Капітальний та середнійремонтитролейбусів | | | од. | | | 2 | | | | 320,00 | | | | кошти підприємства | | | | 15.10 | | | В. Голутяк | | | |
| 28. | **--//--** | | | | Капітальний та середній ремонтиконтактноїмережі (заміна опор) | | | шт. | | | 5 | | | | 70,0 | | | | **--//--** | | | | 15.10 | | | **--//--** | | | |
|  | | | | | **Всього:** в т.ч., коштипідприємства | | |  | | |  | | | | **390,0** | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 29. | **КП «Міськаритуальнаслужба»** | | | | Заготівля дров для опалення адміністративних приміщень вул. Мазепи, 162а) | | | м³ | | | 65 | | | | 16,25 | | | | кошти підприємства | | | | 01.09 | | | А. Хруник | | | |
| 30. | **--//--** | | | | Заготівля дров для опалення побутових приміщень на кладовищах в с. Чукалівка та на вул. Київській | | | м³ | | | 72 | | | | 18,0 | | | | **--//--** | | | | 01.09 | | | **--//--** | | | |
| 31. | **--//--** | | | | Заготівля піску для посипання доріг у зимовий період на кладовищі в с. Чукалівка та в Меморіальномусквері | | | м³ | | | 21 | | | | 4,2 | | | | **--//--** | | | | 15.10 | | | **--//--** | | | |
|  |  | | | | **Всього:** в т.ч.,коштипідприємства | | |  | | |  | | | | **38,45** | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 32. | **КП «Міськсвітло»** | | | | Поточнийремонт електромережЗО | | | км | | | 0,7 | | | | 320,0 | | | | коштипідприємства | | | | 15.10 | | | В. Синишин | | | |
| 33. | **КП «Міськсвітло»** | | | | Технічне переоснащення шаф керування зовнішнім освітленням | | | шт. | | | 64 | | | | 600,0 | | | | **--//--** | | | | 15.10 | | | | **--//--** | | |
| 34. | **--//--** | | | | Заміна електролічильників | | | шт. | | | 104 | | | | 420,0 | | | | **--//--** | | | | 31.12 | | | | **--//--** | | |
| 35. | **--//--** | | | | Підготовка автотранспорту та навісного обладнання до роботи в зимовий період | | | шт. | | | 10 | | | | 56,3 | | | | **--//--** | | | | 15.10 | | | | **--//--** | | |
| 36. | **--//--** | | | | Проведення повного технічного огляду спецтехніки | | | шт. | | | 6 | | | | 24,3 | | | | **--//--** | | | | 15.10 | | | | **--//--** | | |
|  |  | | | | **Всього:** в т.ч.,коштипідприємства | | |  | | |  | | | | **1420,6** | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 37. | **ДМП «Івано-Франківськтепло-**  **комуненерго»** | | | | Поточний ремонт обладнаннякотелень | | | шт. | | | 30 | | | | 750,0 | | | | коштипідприємства | | | | 01.10 | | | | В. Рущак | | |
| 38. | **--//--** | | | | Технічне переобладнання котелень з дооснащенням вузлів обліку газу обладнанням для дистанційної передачі даних | | | шт. | | | 32 | | | | 500,0 | | | | **--//--** | | | | 01.10 | | | | **--//--** | | |
| 39. | **--//--** | | | | Реконструкція схеми подачі теплоносія з котельні на вул. Федьковича, 91а зі встановленням пристроїв частотного регулювання мережних насосів | | | шт. | | | 1 | | | | 830,0 | | | | **--//--** | | | | 01.10 | | | | --//-- | | |
| 40. | **--//--** | | | | Виготовлення проектно-кошторисноїдокументації на модернізацію котла ПТВМ -30 в котельні на вул. Симоненка, 3а | | | шт. | | | 1 | | | | 180,0 | | | | **--//--** | | | | 01.10 | | | | **--//--** | | |
| 41. | **--//--** | | | | Реконструкція котельні  на вул. Чорновола, 130 із заміною газового котла потужністю 1 МВт та встановлення димової труби | | | шт. | | | 1 | | | | 250,0 | | | | **--//--** | | | | 01.10 | | | | **--//--** | | |
| 42. | **ДМП «ІФТКЕ»** | Приведення вузлів обліку електричної енергії до нормативних вимог ПКЕ на котельнях: Північний бульвар, 2а, набережна ім. Стефаника, 8а, вул. Юності, 11а,вул. Чорновола,47а, вул. Медична, 17 | | | | | | шт. | | | | 19 | | | | 87 | | | | коштипідприємства | | | | 01.10 | | | | В. Рущак | |
| 43. | *--//--* | Модернізація вузлів обліку теплової енергії в котельні на вул. Федьковича, 91а | | | | | | шт. | | | | 1 | | | | 187,572 | | | | **--//--** | | | | 01.10 | | | | *--//--* | |
| 44. | *--//--* | Модернізація вузлів обліку теплової енергії в котельні на  вул. Симоненка, 3а | | | | | | шт. | | | | 1 | | | | 281,358 | | | | **--//--** | | | | 01.10 | | | | *--//--* | |
| 45. | *--//--* | Реконструкція вузла обліку теплової енергії в котельні на Північному бульварі, 2а | | | | | | шт. | | | | 1 | | | | 90,0 | | | | **--//--** | | | | 01.10 | | | | *--//--* | |
| 46. | *--//--* | Режимна наладка котлів згідно графіка | | | | | | шт. | | | | 10 | | | | 100,0 | | | | **--//--** | | | | 01.10 | | | | *--//--* | |
| 47. | **--//--** | Діагностика котлів згідно графіка | | | | | | шт. | | | | 11 | | | | 55,0 | | | | **--//--** | | | | 01.10 | | | | **--//--** | |
| 48. | **--//--** | Повірка та ремонт лічильників обліку теплової енергії з джерел теплопостачання | | | | | | шт. | | | | 25 | | | | 30,0 | | | | **--//--** | | | | 15.10 | | | | **--//--** | |
| Виробництво теплової енергії на альтернативних видах палива | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49*.* | --//-- | Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення твердопаливного котла в ЦТП на вул. Довгій, 68а | | | | | | шт. | | | | 1 | | | | 145,0 | | | | **--//--** | | | | 15.10 | | | | **--//--** | |
| 50. | --//-- | Модернізація котельні  на вул. Тролейбусній, 40а зі встановленням котла на біопаливі потужністю 4МВт (проект ЄБРР) | | | | | | шт. | | | | 1 | | | | 35733,0 | | | | **--//--** | | | | 15.10 | | | | **--//--** | |
| 51. | **--//--** | | | Виготовлення проектно-кошторисноїдокументації  на модернізацію котельні на  вул. Чорновола, 130 | | | | шт. | | | | 1 | | | | 120,0 | | | | **--//--** | | | | 15.10 | | | | **--//--** | |
| 52. | **ДМП «ІФТКЕ»** | | | Виготовлення проектно-кошторисноїдокументації на модернізацію котельні на вул. Чорновола, 47а | | | | | шт. | | | | 1 | | | | 138,0 | | | | коштипідприємства | | | 15.10 | | | | В.Рущак | |
| Транспортування теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | **--//--** | | Поточний ремонт обладнання ЦТП | | | | | | шт. | | | | 25 | | | | 170,0 | | | | **--//--** | | | 01.10 | | | | **--//--** | |
| 54. | *--//--* | | Гідравлічне випробування та поточний ремонт теплових мереж | | | | | | шт. | | | | 131,27 | | | | 600,0 | | | | **--//--** | | | 01.07 | | | | *--//--* | |
| 55. | **--//-** | | Технічне переоснащення ЦТП на вул. Івана Павла ІІ, 20а | | | | | | шт. | | | | 1 | | | | 220,0 | | | | **--//--** | | | 01.10 | | | | **--//--** | |
| 56. | **--//--** | | Модернізація системи обліку електричної енергії (заміна існуючих електричних лічильників на лічильники з вищим класом точності) на ЦТП на вул. Хоткевича, 75б | | | | | | шт. | | | | 3 | | | | 4,50 | | | | **--//--** | | | 01.10 | | | | **--//--** | |
| 57. | **--//--** | | Модернізація магістральної теплової мережі від теплокамериТКЗ-50 /065 до ТК3-50/066магістральної теплової мережі на вул. Симоненка, вул. І. Павла ІІ, 20а | | | | | | м/п | | | | Ø426  L102 | | | | 1061,13 | | | | **--//--** | | | 01.10 | | | | **--//--** | |
| 58. | **--//--** | | Реконструкція теплової мережі від будівлі на вул. І. Павла ІІ, 12 до ТКЗ-50/135 на вул. І. Павла ІІ, 20а | | | | | | м/п | | | | Ø219  L185 | | | | 849,327 | | | | **--//--** | | | 01.10 | | | | **--//--** | |
| 59. | **ДМП «ІФТКЕ»** | | Перенесення магістральної тепломережі Ø219 мм від ТКЗ-50/075 до ТКЗ-50/077на вул. Миколайчука | | | | | | м/п | | | | 55 | | | | 274,432 | | | | **--//--** | | | 01.10 | | | | --//-- | |
| 60. | **--//--** | | Повірка і ремонт лічильників холодної води на котельнях і ЦТП | | | | | | шт. | | | | 18 | | | | 2,0 | | | | **--//--** | | | 01.10 | | | | --//-- | |
| 61. | **--//--** | | Повірка і ремонт приладів КВПіА | | | | | | шт. | | | | 600 | | | | | 20 | | | | --//-- | | | 01.10 | | | | --//-- | |
| Постачання теплової енергії та надання послуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | **ДМП «ІФТКЕ»** | | Створення резерву теплових лічильників для забезпечення житлового фонду міста | | | | | | | шт. | | | | 10 | | | | 300,0 | | | | --//-- | | | 31.12 | | | | В. Рущак | |
| 63. | **--//--** | | Повірка та ремонт лічильників споживачів:  -обліку теплової енергії;  -квартирних лічильників гарячої води | | | | | | | шт.  шт. | | | | 136  2500 | | | | 70,0  35,0 | | | | --//-- | | | 31.12 | | | | --//-- | |
|  |  | | **Всього:**в т.ч., коштипідприємства | | | | | | |  | | | |  | | | | **45033,319** | | | |  | | |  | | | |  | |
| **Житлове господарство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | **КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»,**  **КП«Дирекціязамовника»** | | | Поточний ремонт дахів | | | | | | буд. | | | | 13 | | | | 3733,2 | | | | кошти  підприємств | | | 01.10 | | | | М. Джус  В. Білик | |
| 65. | **--//--** | | | Ремонт і заміна вхідних дверей | | | | | | пол. | | | | 17 | | | | 107,0 | | | | --//-- | | | 01.10 | | | | --//-- | |
| 66. | **--//--** | | | Скліннявікон та дверей | | | | | | м² | | | | 135 | | | | 28,6 | | | | --//-- | | | 01.10 | | | | --//-- | |
| 67. | **--//--** | | | Ремонт систем центральногоопалення | | | | | | шт. | | | | 26 | | | | 1000,0 | | | | --//-- | | | 01.10 | | | | --//-- | |
| 68. | **--//--** | | | Ремонт систем гарячого та холодного водопостачання | | | | | | шт. | | | | 34 | | | | 865,0 | | | | ---//-- | | | 01.10 | | | | --//-- | |
|  | | | | **Всього**: в т.ч.,коштипідприємств | | | | | |  | | | |  | | | | **5733,80** | | | |  | | |  | | | |  | |
| 69. | **ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія»** | | | Гідравлічне випробування  теплових мереж | | | | | | км | | | | 24,648 | | | | - | | | | кошти  підприємства | | | 01.06 | | | | С. Мельник | |
| 70. | --//-- | | | Поточний ремонт теплових мереж | | | | | | км | | | | 24,648 | | | | - | | | | --//-- | | | 01.10 | | | | --//-- | |
| 71. | **--//--** | | | Гідравлічне випробовування та поточний ремонт котлів | | | | | | шт. | | | | 5 | | | | - | | | | --//-- | | | 01.07  01.10 | | | | **--//--** | |
| 72. | **ТОВ «СТЕК»** | | | Профілактичний та поточний ремонти допоміжного обладнання | | | | | | - | | | | - | | | | - | | | | --//-- | | | 01.10 | | | | С. Мельник | |
| 73. | **РЕМ** | | | Заміна аварійних опор  на ПЛ-6-10/0,4кВ | | | | | | шт. | | | | 10 | | | | - | | | | кошти підприємства | | | 31.10 | | | | В. Поліш | |
| 74. | **--//--** | | | Заміна перевантажених трансформаторів 6-10/0,4кВ | | | | | | шт. | | | | 1 | | | | - | | | | --//-- | | | 30.12 | | | | **--//--** | |
| 75. | **--//--** | | | Підготовка графіків обмежень та аварійних вимкнень споживачів | | | | | | графік | | | | 1 | | | | - | | | |  | | | 01.07. | | | |  | |
| 76. | **--//--** | | | Чистка трас ПЛ-10 кВ | | | | | | км | | | | 2,3 | | | | - | | | | --//-- | | | 30.11 | | | | **--//--** | |
| 77. | **--//--** | | | Чистка трас ПЛ-0,4 кВ | | | | | | км | | | | 20,3 | | | | - | | | | --//-- | | | 30.12 | | | | **--//--** | |
| 78. | **--//--** | | | Перевірка стану теплової мережі в корпусах №№ 1, 2 | | | | | | шт. | | | | 4 | | | | - | | | | --//-- | | | 01.10 | | | | **--//--** | |
| 79. | **--//--** | | | Пробний запуск опалення корпусів №№ 1,2,  спуск повітря з системи | | | | | | шт. | | | | 4 | | | | - | | | | --//-- | | | 31.10 | | | | **--//--** | |
| 80. | **--//--** | | | Підготовка до ОЗП пересувних лабораторій | | | | | | шт. | | | | 2 | | | | - | | | | --//-- | | | 01.10 | | | | **--//--** | |
|  |  | | | **Разом:**  **в т.ч., бюджетні кошти та**  **кошти підприємств** | | | | | |  | | | |  | | | | **66528,2** | | | |  | | |  | | | |  | |

Керуючий справами виконкому

Івано-Франківської міської ради І. Шевчук

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

СКЛАД

міського оперативного штабу з питань підготовки

об’єктів житлово-комунального господарства міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

|  |  |
| --- | --- |
| М. Вітенко  Г. Пономаренко  М. Бойко  В. Бурко  І. Влізло  М. Джус  Н. Загурська  З. Карабін  Н. Кромкач  Г. Магас  В. Марич  С. Мельник  В. Поліш  В. Рущак  М. Саєвич  І*.* Смаль  В. Сусаніна  О. Федоренко | -перший заступник міського голови, голова штабу  - начальник управління житлової політики  Департаменту житлової, комунальної політики та  благоустрою, секретар штабу  - начальник управління охорони здоров'я  Івано-Франківської міської ради  - директор КП «Муніципальна дорожня компанія»  - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій,  мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності  правоохоронних органів  - директор КП «Муніципальна інвестиційна управляюча  компанія»  - директор Департаменту культури Івано-Франківської  міської ради  - керівник регіонального проекту «Всеукраїнський  соціально-економічний проект «Управдом-ХХІ»  - начальник управління економічного та інтеграційного  розвитку виконавчого комітету міської ради  - голова ради голів ОСББ при міському голові  - начальник Івано-Франківського відділення  ПАТ «Івано-Франківськгаз»  - директор ТОВ «Станіславська теплоенергетична  компанія»  - директор філії ПАТ «Івано-Франківський РЕМ»  - директор ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»  - генеральний директор  КП «Івано-Франківськводоекотехпром»  *-* директор Департаменту освіти та науки  Івано-Франківської міської ради  - начальник фінансового управління виконавчого  комітетуміської ради   * заступник директора Департаменту житлової,   комунальної політики та благоустрою |

Керуючий справами

виконкому Івано-Франківської

міської ради І. Шевчук

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту рішення «Про основнізаходиіззабезпеченняпідготовкижитлово-комунальногогосподарстваміста до роботи**

**в осінньо-зимовий період2017-2018 років»**

1. Обґрунтуваннянеобхідностіприйняттярішення.

п.1. Належнапідготовкажитлово-комунального господарстваміста до роботив осінньо-зимовий період 2017-2018років.

п.2. Забезпеченнябезперебійноговиробництватепловоїенергії, водопостачання і водовідведення, підготовкаснігоприбиральноїтехніки та заготівліпротиожеледнихматеріалів, проведеннякапітальних та поточнихремонтівжитлового фонду.

1. Мета і шляхиїхдосягнення.

Основнимзавданнямзапропонованогорішення є забезпечення належноїпідготовкижитлово-комунального господарстваміста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018років.

1. Правовіаспекти.

Не вимагаються.

1. Фінансово-економічнеобґрунтування.

Не вимагається.

1. Позиція зацікавленихорганів.

Не вимагається.

1. Регіональний аспект.

Не вимагається

1. Громадськеобговорення.

Не вимагається.

1. Прогноз результатів.

Покращенняпідготовкижитлово-комунального господарстваміста

до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018років.

Директор Департаменту

житлової, комунальної політики

та благоустрою М. Смушак

**ДОВІДКА**

**про погодження проекту рішення«Про основні заходиіззабезпеченняпідготовкижитлово-комунальногогосподарстваміста до роботи**

**в осінньо-зимовий період2017-2018 років»**

Проект рішеннярозробленоДепартаментом житлової, комунальноїполітики та благоустроюІвано-Франківськоїміської ради

та погоджено:

без зауважень

|  |  |
| --- | --- |
| Перший заступник міськогоголови | М. Вітенко |

|  |  |
| --- | --- |
| Керуючий справами виконкому  Івано-Франківськоїміської ради | І. Шевчук |

|  |  |
| --- | --- |
| Директор Департаменту правовоїполітики  Івано-Франківськоїміської ради | Н. Кедик |

|  |  |
| --- | --- |
| Директор Департаменту житлової,  комунальноїполітики та благоустрою  Івано-Франківськоїміської ради | М. Смушак |

|  |  |
| --- | --- |
| Головнийспеціалістзагальноговідділувиконавчогокомітетуміської ради | У. Панишак |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник відділуправової та кадровоїроботи Департаменту житлової, комунальноїполітики  та благоустрою | Т. Грицак |

|  |  |
| --- | --- |
| Директор ТОВ «Станіславська  теплоенергетична компанія» | С. Мельник |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи  та діяльності правоохоронних органів  виконавчого комітету міської ради | І. Влізло |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник управління Державної казначейської служби України в м. Івано-Франківську | В. Косик |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник фінансового управління  виконавчого комітету міської ради | В. Сусаніна |

Директор Департаменту

житлової, комунальноїполітики

та благоустрою М. Смушак