Про роботу комунального підприємства

«Центр розвитку міста та рекреації»

Заслухавши звіт про роботу комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Звіт про роботу комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації»  взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти  на першого заступника міського голови М.Вітенка.

Міський голова                                                    Руслан Марцінків

Перший заступник міського голови

М. Вітенко ________________________2017р.

Керуючий справами виконкому міської ради

І.Шевчук _________________________  2017р.

Директор Департаменту правової політики

Н. Кедик___________________________ 2017р.

Головний спеціаліст загального відділу

У. Панишак _________________________ 2017р.

Директор Департаменту житлової, комунальної

політики та благоустрою

М.Смушак__________________________ 2017р.

Директор комунального підприємства

«Центр розвитку міста та рекреації»

Р. Василюк _________________________ 2017р.

тел. 53-35-27

ЗВІТ

про роботу Комунального підприємства

«Центр розвитку міста та рекреації»

за січень-жовтень 2017року

- Загальна інформація про підприємство.

Комунальне підприємство "Центр розвитку міста та рекреації" створене відповідно до рішення міської ради від 11.03.2016р. № 61-4 "Про оптимізацію діяльності комунальних підприємств". Статутний капітал підприємства станом на 01.11.2017  року становить 20 000,0 тис. грн.

Засновником підприємства є Івано-Франківська  міська рада.  Підприємство підзвітне та підконтрольне Засновнику і підпорядковане виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради, безпосередньо підпорядковане Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою.

Підприємство є самостійним господарським суб’єктом та несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства.

Підприємство створено з метою:

- забезпечення благоустрою та утримання в належному стані парків, скверів, озер, річок, дамб, зелених насаджень загального користування, здійснення повного комплексу робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями на території міста;

- ведення господарської діяльності та надання послуг юридичним, фізичним особам у сфері туризму, фестивально-ярмаркових заходів та інформаційного обслуговування, розвитку туристичної привабливості м. Івано-Франківська.

Підприємство забезпечує обслуговування об’єктів:

- парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка по вул. Чорновола,126  загальною площею 24,3979 га;

- парк по вул. Молодіжній площею 6,28 га;

- сквер Первоцвіт в мікрорайоні Пасічна площею  0,9 га;

- міське озеро по вул. Гетьмана Мазепи площею 41,4 га;

- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) площею 13,3 га;

- оглядовий майданчик на міській ратуші;

- Інформаційно-туристичний центр (суборенда 1 поверху приміщення міської Ратуші площею 40,2 м2).

Загальна площа, що обслуговується підприємством – 85,88 га, в тому числі:

- водного плеса – 39,68 га:

- озеро по вул. Г.Мазепи – 30,98 га;

- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) – 7,5 га;

- озера в міському парку культури та відпочинку – 1,2 га

- тверде покриття (асфальтне покриття, доріжки) – 6,8 га:

- озеро по вул. Г.Мазепи – 2,1 га;

- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) – 0,4 га;

- парк по вул. Молодіжній – 0,2 га;

- міський парк культури та відпочинку – 3,8 га

- сквер Первоцвіт в мікрорайоні Пасічна – 0,3 га

- газони, відкоси – 39,4 га:

- озеро по вул. Г.Мазепи – 8,4 га;

- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) – 5,4 га;

- парк по вул. Молодіжній – 6 га;

- міський парк культури та відпочинку – 19 га

- сквер Первоцвіт в мікрорайоні Пасічна – 0,6 га

  - Інформація про трудові ресурси за  2017 рік.

Станом на 01.11. 2017 року середньооблікова чисельність працюючих становить 59 чоловік, з них 12 – адміністративно-управлінський персонал, тракторист – 2 чол., двірники – 20 чол., садівники - 11 чол., фахівці з відділу організації дозвілля - 9 чол., чергові оперативно-рятувального посту-5 чол.

Середньомісячний фонд оплати праці всіх працюючих становить 285,0 тис. грн. Середня заробітна плата працівників станом на 01.11.2017 року – 5672 грн.

  - Матеріально-технічне забезпечення.

Станом на 01.11.2017 року залишкова вартість основних засобів                    КП «Центр розвитку міста та рекреації» складає 19420,3 тис.грн.

В господарському віданні  підприємства для забезпечення виконання статутної діяльності обліковуються наступні основні засоби:

тис.грн.

| Найменування | Станом на 01.11.2017 |
| --- | --- |
| Будівлі і споруди | 21094,0 |
| Машини та обладнання | 1832,4 |
| Транспортні засоби | 1021,3 |
| Інструменти, прилади та інвентар | 678,8 |
| Інші основні засоби | 2166,3 |
| Всього: | 26792,8 |
| Коефіцієнт зносу | 0,275 |
| Коефіцієнт придатності | 0,725 |

2.3. Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами

Джерелами формування майна, фінансування господарської діяльності,  утримання  КП "Центр розвитку міста та рекреації" є:

- фінансування з міського бюджету (КЕКВ-2610, поточні видатки) на утримання підприємства (на заробітну плату, нарахування на зарплату, придбання матеріалів та послуг, енергоносіїв) згідно плану використання на 2017 рік становить – 4 575,0 тис.:

- внески в статутний фонд, станом на 01.11.2017 року 12 727764,12 грн.

Роботи та закупівлі проведені в 2017 році.

| № п/п | Назва об'єктів | Виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт гідротехнічних споруд р.Млинівка вздовж житлового масиву "Калинова слобода" для забезпечення сприятливого гідрологічного режиму центрального міського озера в м.Івано-Франківськ | Виконано |
| 2 | Капітальний ремонт доріжок в міському парку (від входу з вул.Дорошенка, від площі між нижнім і середнім озером до виходу з парку навпроти коледжу фізичного виховання, від центральної алеї біля ресторану Ромашкан до виходу на вул.Мазепи навпроти входу на міське озеро) | Виконано |
| 3 | Капітальний ремонт підпірної стінки довкола нижнього(лебединого) озера в парку з влаштуванням благоустрою прилеглої території | Виконано |
| 4 | Капітальний ремонт території перед літньою естрадою з облаштуванням зони для глядачів | Виконано |
| 5 | Облаштування пляжу на міському озері, відновлення відпочинкових елементів, облаштування спортивної зони | Виконано |
| 6 | Санітарна чистка дерев, зрізка аварійних дерев, корчування пнів (усі об'єкти обслуговування) | Завершується |
| 7 | Озеленення території | Виконано |
| 8 | Реконструкція клумб на центральній алеї в міському парку з влаштуванням системи поливу | В роботі |
| 9 | Капітальний ремонт та переобладнання господарського двору | Оголошено тендер |
| 10 | Придбання міні земснаряду для чистки водойм | Виконано |
| 11 | Придбання косарки з сидінням для водія | Виконано |
| 12 | Виготовлення фігур в парку | Виконано |
| 13 | Благоустрій території в центральній частині парку від альпінпарку до кіоску "Відпочинок" | Завершується |
| 14 | Придбання катамаранів на міське озеро | Виконано |
| 15 | Придбання велосипедів | Виконано |
| 16 | Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на виконання рішення сесії міської ради №365-9 від 20.01.2017 | Завершується |
| 17 | Капітальний ремонт даху тиру на території парку | Виконано |
| 18 | Капітальний ремонт шлюзу на середньому озері та влаштування переливу на верхньому озері в парку | Виконано |
| 19 | Реконструкція електричних мереж в приміщенні для кімнати матері і дитини | Виконано |
| 20 | Встановлення системи опалення в приміщенні для кімнати матері і дитини | Виконано |
| 21 | Закупівля зарибку для зариблення міських озер | Виконано |
| 23 | Виготовлення відкритої площадки на середньому озері в парку Шевченка | Виконано |
| 24 | Встановлення дитячного майданчика в парку Шевченка | Виконано |
| 25 | Встановлення спортивного майданчика в парку Шевченка | В процесі роботи |
| 26 | Капітальний ремонт фасаду в приміщенні для матері і дитини в парку Шевченка | Виконано |
| 27 | Капітальний ремонт доріжок в міському парку від входу з вул.Дорошенка до баскетбольного майданчика з виходом до студентської алеї | Виконано |
| 28 | Встановлення тимчасових торгових рядів в районі буд.177 по вул.Г.Мазепи | Виконано |
| 29 | Встановлення урн | Виконано |
| 30 | Встановлення дерев'яної качелі | Виконано |
| 31 | Встановлення лавочок | Виконано |
| 32 | Капітальний ремонт доріжки від пам'ятника Т.Шевченку до площі перед рестораном Ромашкан з виходами до центральної алеї | Виконано |
| 33 | Розробка передпроектних розробок та пропозицій щодо заходів, проведення яких забезпечить додаткове водонаповнення центрального міського озера | В роботі |
| 34 | Влаштування баскетбольного майданчика в парку Шевченка | Виконано |
| 35 | Розробка проектної документації (капремонт каплиці та прилеглої території на міському озері, капремонт басейну на міському озері, проект концепції розвитку парку, влаштування дитячої та відпочинкової зоги при вході на міське озеро, капремонт центральних сходів з влаштуванням фонтанів) | В роботі |
| 36 | Придбання аераційного фонтану на верхнє озеро в парку | Виконано |
| 37 | Влаштування відпочинкової зони поруч кіоску "Відпочинок" | В роботі |
| 38 | Влаштування громадської вбиральні в парку Шевченка поруч студентської алеї | В роботі |
| 39 | Поточний ремонт даху на побутовому приміщенні (будинок для птиці) | В роботі |
| 40 | Реконструкція зовнішнього освітлення міського озера на вул.Г.Мазепи в м.Івано-Франківськ | Частково виконано |
| 41 | Чистка дамби від чагарників | Виконано |
| 42 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт та заміну шлюзів на р.Млинівка на ділянці від розподільчого лотка до відстійника міського озера | В роботі |
| 43 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на укріплення берегів р.Млинівка шляхом встановлення бетонних плит від вул.Набережна до першої черги житлового масиву Калинова слобода | В роботі |
| 44 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт моста на середньому озері в парку Шевченка | В роботі |
| 45 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт моста на міському озері до "Острова кохання" | В роботі |

Всього в 2017 році проведено 22 закупівлі через систему «Прозоро», очікувана вартість 12 196 тис.грн., економія склала 919 тис. грн.

- доходи, отримані від господарської  діяльності підприємства  станом на 01.11.2017 р., всього доходів 1647,0 тис.грн, з них:

- послуги з відвідування оглядового майданчика, кількість відвідувачів- 20558 чоловік,одержаний дохід – 364,6 тис. грн.

- дохід від реалізації сувенірної продукції туристично-інформаційним центром – 35,9 тис. грн..

- дохід від послуг громадських туалетів – 88,3 тис.грн.

- дохід від прокату плавзасобів – 158,8 тис.грн.

- дохід від послуги «Шлюб за добу» – 469,5 тис.грн

- дохід від проведення ярмарок, фестивалів, оренда будиночків, палаток- 306,3 тис.грн.

- дохід від співпраці з підприємцями- 223,6 тис. грн

Робота інформаційно-туристичного центру.

Загальна кількість туристів, які відвідали туристично-інформаційний центр станом на 01.11.2017 року -3607 чоловік, з них іноземних – 1400.

Надавався  широкий спектр інформаційних послуг відвідувачам:

- інформаційно-консультативна допомога працівників центру;

- послуги із розміщення туристів, бронювання готелів в місті;

- промоція місць відпочинку, туристичних маршрутів тощо;

- реклама місцевих туристичних послуг та продуктів;

- наявна база даних провайдерів туристичних послуг (гідів, екскурсоводів, перекладачів, закладів розташування тощо),

- можливість ознайомитись з інформацією про місто Івано-Франківськ на інформаційних стендах, в брошурах, публікаціях про місто з туристичними принадами міста та іншими туристичними продуктами.

Всього туристам було роздано 7000 безкоштовних мап міста з туристичними маршрутами.

Фестивально- ярмаркова діяльність, організація та співорганізація заходів:

- новорічно-різдвяний ярмарок (Ярмарок увійшов у 5-ку кращих по Україні;

- ярмарок «Великодній кошик»;

- організація заходів до 355-ї річниці від дня заснування міста Франківська ;

- фестиваль «В обіймах зелені»;

- висадка алеї сакур до 25-ріниці;

- висадка алеї троянд (ГО «Родина Кольпінга на Україні»);

- конкурс Принцеса клубів та Юний джентльмен;

- дитячий фестиваль «Дрібнота»;

- ярмарок-фестиваль "Питні меди";

- ярмарок-фестиваль "Свято винограду та вина";

- виставка-ярмарок робіт народних майстрів "Прикарпатський вернісаж";

- фестиваль "Станіславська мармуляда";

- чемпіонат України з плавання на відкритій воді;

- фестиваль-змагання зі спортивної риболовлі ;

- Міжнародний захід "Фестиваль культур Global Village" (AITSEC);

- молодіжний фестиваль "Купальська ніч";

- кіно під відкритим небом;

- музичний табір-репетиція «Грає все» (організатри Savka-band);

- фестиваль "Мелодії парку" (21 захід).

Директор                                                                              Р.Василюк

КП Центр розвитку міста та рекреації»