Про використання лімітів споживання

енергоносіїв і комунальних послуг

у 2017 році виконавчими органами

Івано-Франківської міської ради та

підпорядкованими їм бюджетними закладами

Відповідно до ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 51 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.12.2016р. №852 „Про встановлення лімітів споживання енергоносіїв і комунальних послуг для структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради на 2017 рік” виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Взяти до уваги інформацію щодо використання і оплати енергоносіїв та комунальних послуг у 2017 р. виконавчими органами Івано-Франківської міської ради і підпорядкованими їм закладами, що фінансуються з міського бюджету, а також інформацію щодо виконання плану заходів з енергозбереження в бюджетних закладах міста у 2017р. (додаються).

2. Затвердити План заходів з енергозбереження в будівлях бюджетних закладів, комунальних підприємств та житлових будівлях м. Івано-Франківська на 2018 рік згідно з додатком.

3. Керівникам виконавчих органів Івано-Франківської міської ради та бюджетних закладів:

3.1. Забезпечити безумовне дотримання лімітів споживання енергоносіїв і комунальних послуг на 2018 рік (далі – ліміти), встановлених рішенням виконавчого комітету міської ради від 15.12.2017р. №1177, та виконання плану заходів з енергозбереження в бюджетних закладах міста на 2018 рік згідно з додатком;

3.2. Щоквартально, до 25 числа місяця, наступного за звітним, інформувати відділ енергозбереження та екології управління економічного та інтеграційного розвитку про використання встановлених лімітів, коштів з міського бюджету на оплату за спожиті енергоносії та комунальні по-слуги, а також про виконання заходів з енергозбереження.

У разі понадлімітного споживання до звітів додається пояснююча записка, план заходів для забезпечення виконання встановлених лімітів або пропозиції щодо внесення змін до них з відповідним обґрунтуванням;

3.3. Здійснювати стимулювання ощадного використання енергоресурсів у підпорядкованих їм бюджетних закладах і установах згідно з Положенням, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.11.2017р. №1006.

4. Управлінню економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради (Н.Кромкач):

4.1. Забезпечити контроль за дотриманням доведених лімітів та внесенням бюджетними закладами інформації про споживання енергоносіїв та комунальних послуг в базу даних муніципальної системи енергетичного моніторингу;

4.2. Здійснювати координацію впровадження енергоощадних заходів в бюджетних закладах міста та моніторинг використання коштів на їх реалізацію;

4.3. При поданні бюджетними закладами обґрунтованих пропозицій щодо необхідності внесення змін до встановлених лімітів та в інших обґрунтованих випадках вносити на розгляд виконавчого комітету міської ради відповідні проекти рішень.

5. Координацію виконання рішення покласти на управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради (Н.Кромкач).

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Б.Білика.

Міський голова Руслан Марцінків

Додаток до рішення

виконавчого комітету

від № .

**План заходів з енергозбереження в будівлях бюджетних закладів**

**м. Івано-Франківська на 2018 рік**

**1. Організаційно-технічні та освітні заходи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні за  виконання | Термін  реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Забезпечення оптимальних мікрокліматичних умов у приміщеннях згідно з існуючими санітарними нормами, не допускаючи перевищення встановлених лімітів споживання енергоносіїв та комунальних послуг | Енергоменеджери бюджетних закладів | Впродовж року |
| 2. | Здійснення заходів для недопущення нецільового та нераціонального споживання (зокрема, у неробочий час та вихідні дні) енергоносіїв, необґрунтованого використання потужних електричних приладів та обладнання тощо |
| 3. | Контроль за дотриманням бюджетними закладами встановлених лімітів споживання енергоносіїв та комунальних послуг | Енергоменеджери головних розпорядників коштів, відділ енергозбереження та екології управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради | Щокварталу |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Щомісячний аналіз внесення в інформаційну систему енергомоніторингу даних про споживання енергоносіїв бюджетними закладами міста | Відділ енергозбереження та екології управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради | Впродовж року |
| 5. | Організація навчання (у т.ч. із залученням експертів ТОВ „ФІАТУ”, USAID) та компанії uMuni для енергоменеджерів бюджетних закладів, головних розпорядників коштів:  - з питань енергозбереження, використання альтернативних та відновних джерел енергії;  - з питань роботи інформаційної системи енергомоніторингу |
| 6. | Проведення уроків з енергозбереження у навчальних закладах міста | Департамент освіти та науки | -//- |
| 7. | Проведення конкурсів учнівських проектів, рефератів, логотипів на тему енергозбереження, використання альтернативних, екологічно чистих джерел енергії |
| 8. | Стимулювання ощадного використання енергоресурсів та впровадження енергозберігаючих і енергоефективних заходів у бюджетних закладах і установах міста відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.11.2017р. №1006 | Виконавчі органи міської ради | Поквартально |

**2. Заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності будівель бюджетних закладів**

**2.1. Заклади освіти**

**2.1.1. Департамент освіти та науки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | | Назва та адреса закладу | Найменування заходу | Термін реалізації | Вартість заходу, тис. грн. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | ДНЗ №9 „Дзвіночок” вул. Коновальця, 135 | Капітальний ремонт із заміною дверей | 2018 рік | 100,0 |
| 2. | | ДНЗ №10 „Катруся” вул. Миколайчука, 5 | Капітальний ремонт із заміною труб холодної води | 2018 рік | 150,0 |
| 3. | | ДНЗ №11 „Пізнайко” вул. Сахарова, 32 | Капітальний ремонт із заміною вікон | 2018 рік | 200,0 |
| 4. | | ДНЗ №12 „Струмочок” вул. Довга, 4-а | Капітальний ремонт системи водовідведення | 2018 рік | 100,0 |
| 5. | | ДНЗ №15 „Гуцулочка” вул. Нова , 19 | Капітальний ремонт системи опалення | 2018 рік | 250,0 |
| 6. | | ДНЗ №20 „Росинка” вул. Петлюри , 21 | Капітальний ремонт системи опалення | 2018 рік | 300,0 |
| 7. | | ДНЗ №27 „Карпатська казка” вул. Надвірнянська, 28 | Капітальний ремонт системи опалення | 2018 рік | 300,0 |
| 8. | | ЗШ №4 (вул.Південний бульвар ,24) | Капітальний ремонт системи опалення | 2018 рік | 300,0 |
| 9. | | СШ №5 вул. Франка, 19 | Капітальний ремонт даху | 2018 рік | 500,0 |
| 10. | | ЗШ №7 вул. Грушевського, 16 | Капітальний ремонт із заміною вікон | 2018 рік | 150,0 |
| 11. | | ЗШ №12 вул.Національної Гвардії, 13 | Капітальний ремонт системи опалення | 2018 рік | 300,0 |
| 12. | | ЗШ №13 вул. Галицька, 65 | Капітальний ремонт системи водопостачання | 2018 рік | 100,0 |
| 13. | | ЗШ №16 вул. Вовчинецька, 103 | Капітальний ремонт систем водо- та теплопостачання | 2018 рік | 250,0 |
| 14. | | ЗШ №17 вул. Набережна, 16-а | Капітальний ремонт із заміною вікон | 2018 рік | 150,0 |
| 15. | | ЗШ №21 вул. Сахарова, 36 -а | Капітальний ремонт системи опалення | 2018 рік | 250,0 |
| 16. | | ЗШ №25 вул. 24 Серпня, 13 | Капітальний ремонт із заміною вікон | 2018 рік | 250,0 |
| 17. | | ЗШ №26 вул. Шухевичів 27-а | Капітальний ремонт системи водовідведення | 2018 рік | 150,0 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18. | | НВК „Школа-гімназія №3” вул. Гоголя, 10 | Капітальний ремонт із заміною вікон | 2018 рік | 250,0 |
| 19. | | Крихівецької ЗШ вул. 22 Січня, 141-а | Капітальний ремонт системи опалення | 2018 рік | 300,0 |
| 20. | | Микитинецької ЗШ вул. Просвіти, 2 | Капітальний ремонт із заміною вікон | 2018 рік | 150,0 |
| 21. | | ЗШС ім. Софії Русової вул. Василіянок, 28 | Капітальний ремонт даху | 2018 рік | 200,0 |
| 22. | | НРЦ вул. Військових ветеранів | Капітальний ремонт із заміною вікон | 2018 рік | 200,0 |
| 23. | | МЦДТЮТ вул. Січових Стрільців ,37 | Капітальний ремонт із заміною вікон | 2018 рік | 100,0 |
| 24. | | ДЮК „Прометей” вул. Вовчинецька, 198 | Капітальний ремонт системи опалення | 2018 рік | 300,0 |
|  | | **Всього** |  |  | **5300,0** |
|  | |  |  |  |  |
| **2.1.2. Заходи проекту „Підвищення енергоефективності обʼєктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська”**  **(Управління капітального будівництва)** | | | | | |
| № з/п | | Назва та адреса закладу | Найменування заходу | Термін реалізації | Вартість заходу,  тис. грн. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25. | | ДНЗ №16 „Сонечко”, вул. Короля Данила, 15а | Капітальний ремонт дитячого навчального закладу | 2018 рік | 9703,3 |
| 26. | | ДНЗ №18 „Зернятко”, вул. Івана Павла ІІ, 14 | Капітальний ремонт дитячого навчального закладу | 2018 рік |
| 27. | | ДНЗ №23 „Дударик”, вул. Сухомлинського, 10-а | Капітальний ремонт дитячого навчального закладу | 2018 рік | 9692,7 |
| 28. | | ДНЗ №36 „Віночок”, вул. Целевича , 16-а | Капітальний ремонт дитячого навчального закладу | 2018 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29. | | ДНЗ №4 „Калинова сопілка”, вул. Вовчинецька, 133 | Капітальний ремонт дитячого навчального закладу | 2018 рік | 8212,2 |
| 30. | | ДНЗ №33 „Кристалик”, вул. Вовчинецька, 198-в | Капітальний ремонт дитячого навчального закладу | 2018 рік |
| 31. | | НРЦ вул. Хоткевича, 52-а | Капітальний ремонт дитячого навчального закладу | 2018 рік |
| 32. | | ДНЗ №16, ДНЗ №18, ДНЗ №23, ДНЗ №36, ДНЗ №4, ДНЗ №33, НРЦ | Капітальний ремонт системи опалення та встановлення ІТП в шести дитячих навчальних закладах  та навчально-реабілітаційному центрі | 2018 рік | 15138,8\* |
|  | | **Всього** |  |  | **42747,0** |

\*455 тис. євро за курсом 33,2721 грн./євро станом на 27.02.2018р.

**2.1.3. Встановлення автоматизованих індивідуальних теплових пунктів**

**(Державне міське підприємство „Івано-Франківськтеплокомуненерго”)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва та адреса закладу | Найменування  заходу | Термін  реалізації | Орієнтовна вартість,  тис. грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33. | Школа №24 на вул. Хіміків, 1 | Встановлення автоматизованого індивідуального теплового пункту | 2018-2019рр. | 350,0 |
| 34. | ДНЗ №34 „Незабудка” на вул. Хіміків, 4а | Встановлення автоматизованого індивідуального теплового пункту | 2018-2019рр. | 350,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35. | Школа №18 на вул. Тролейбусна, 7 | Встановлення автоматизованого індивідуального теплового пункту | 2018-2019рр. | 350,0 |
| 36. | ДНЗ№ 36 „Віночок” на вул. Целевича,16 а | Встановлення автоматизованого індивідуального теплового пункту | 2018-2019рр. | 350,0 |
| 37. | Школа №9 на вул. Гетьмана Мазепи, 169 к.4 | Встановлення автоматизованого індивідуального теплового пункту | 2018-2019рр. | 350,0 |
| 38. | ДНЗ №23 „Дударик” на вул. Сухомлинського, 10а | Встановлення автоматизованого індивідуального теплового пункту | 2018-2019рр. | 350,0 |
|  | **Всього** |  |  | **2100,0** |

**2.2. Заклади охорони здоров’я**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва та адреса закладу | Найменування заходу | Термін реалізації | Орієнтовна вартість,  тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня, вул. Г. Мазепи, 114 | Повірка лічильників | 2018 | 2,0 |
| 2. | Заміна ламп освітлення на енергозберігаючі | 2018 | 3,5 |
| 3. | МКЛ №1, вул. Матейка,34 | Заміна вікон та вхідних дверей на металопластикові в кількості 15 шт. | 2018 | 100,0 |
| 4. | Заміна приладів освітлення на енергозберігаючі | 2018 | 20,0 |
| 5. | Заміна сантехнічних приладів, в т.ч. регулювальних кранів системи опалення на енергозберігаючі | 2018 | 8,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | КНП „Івано-Франківський МКПЦ”, Чорновола, 51 | Капітальний ремонт та реконструкція внутрішньобудинкових систем водопостачання, каналізації та опалення | 2018 | 600,0 |
| 7. | Заміна електричних ламп на енергозберігаючі | 2018 | 10,0 |
| 8. | Заміна вікон та дверей в акушерському корпусі на енергозберігаючі | 2018 | 300,0 |
| 9. | Міська поліклініка №1, Чорновола, 59а | Заміна вікон | 2018 | 150,0 |
| 10. | Заміна ламп освітлення | 2018 | 0,5 |
| 11. | МП№3, вул. Франка 30 | Ремонт системи теплопостачання із установкою терморегуляторів | 2018-2019рр | 335,0 |
| 12. | Утеплення та оздоблення фасаду денного стаціонару | 2018-2019рр | 350,0 |
| 13. | МП№3, вул. Франка 30 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | 2018 | 15,0 |
|
| 14. | Івано-Франківська міська поліклініка №4, вул. Вовчинецька, 196а | Заміна вікон на енергозберігаючі металопластикові віконні блоки у кабінетах прийому лікарів з улаштуванням зовнішніх відкосів | 2018 | 250,0 |
| 15. | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі в кабінетах прийому лікарів | 2018 | 1,05 |
| 16. | КЗ Міська поліклініка №5,  вул. Привокзальна 17 | Заміна застарілих електромереж | 2018 | 300,0 |
| 17. | Встановлення теплової завіси при вході в поліклініку | 2018 | 50,0 |
| 18. | Міська дитяча стоматологічна поліклініка м.Івано-Франківськ, вул. Вітовського, 2 | Заміна старих вікон на металопластикові | 2018 | 55,0 |
| 19. | Міська дитяча стоматологічна поліклініка м.Івано-Франківськ, вул. Вітовського, 2 | Заміна люмінесцентних світильників на світлодіодні LED | 2018 | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. | Міська стоматологічна поліклініка, вул. Незалежності, 17 | Заміна внутрішніх дерев’яних дверей на металопластикові | 2-й квартал | 60,0 |
| 21. | Підгонка та утеплення вікон | 3-й квартал | 2,0 |
| 22. | Встановлення стаціонарного компресора для загальних потреб поліклініки | 2018 | 160,0 |
|  | **Всього** |  |  | **2648,55** |

**2.3. Заклади культури**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва та адреса об’єкту | Найменування заходу | Термін  реалізації | Орієнтов-  на вартість (тис. грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Дитяча художня школа,  вул. Павлика, 17 | Капітальний ремонт фасаду (з утепленням) | Червень-  серпень | 850,0 |
| 2. | Міський Народний дім,  вул. Вовчинецька, 188 | Капітальний ремонт відкосів вікон | Червень-  серпень | 250,0 |
| 3. | Дитяча музична школа №2 (корпус І), вул. Січових Стрільців, 88А | Капітальний ремонт (заміна вікон, дверей) | січень-  березень | 520,0 |
|  | **Всього** |  |  | **1620,0** |

**2.4. Департамент соціальної політики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ з/п | Назва та адреса закладу | Найменування заходу | Термін  реалізації | Орієнтовна вартість, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Департамент соціальної політики,  вул. М.Грушевського, 29 | Ремонт та утеплення балконів | 2018 рік | 300,0 |
| 2. | Територіальний центр соціального обслуговування, вул. Коперніка,1 | Капітальний ремонт будівлі центру (у т.ч. заміна вікон, дверей та пічного опалення на автономне). | 2018 рік | 834,1 |
| 3. | Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,  вул. Василя Симоненка, 3б | Заміна дверей | 1 квартал | 10,0 |
| Встановлення терморегулятора для котла | 2 квартал | 3,0 |
| Придбання та встановлення енергозберігаючих ламп | 2 квартал | 2,4 |
| 4. | Будинок нічного перебування,  Вул. Млинарська, 2а. | Заміна в закладі ламп розжарювання на енергозберігаючі | 2018 рік | 0,42 |
|  | **Всього** |  |  | **1149,92** |

**2.5. Управління капітального будівництва**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва та  адреса закладу | Найменування заходу | Термін реалізації | Орієнтовна  вартість  (тис.грн.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Управління капітального будівництва, вул. Незалежності, 6 | Заміна ламп ущільнювачів на вікнах та дверях | 2018 рік | 3,0 |
|  | **ВСЬОГО** |  |  | **3,0** |

**Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Ігор Шевчук**