Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від ____________ № _______

Розділ ХІ

Модернізація матеріально-технічної бази

Проект «Створення безпечних умов навчання, виховання та праці»

| № з/п | Заходи | Термін виконання/ Фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до приміщень навчальних закладів | школа-гімназія №3, 18, ПМЛ, НРЦ ДНЗ №1, 6, МДЕС (всього 8) – 200 тис. грн. | СШ №5,11,ЗШ №2,13, ДНЗ №7,9, Перша ластівка, МЦДЮТ (всього 8) – 180тис. грн. | ЗШ №15,17, ДНЗ №10,15,18,22, (всього 7) – 180тис. грн. | ЗШ №19,21,22, вечірня школа №1, ДНЗ №27,28,29,34 (всього 8) – 180тис. грн. | Крихівецька ЗШ, Хриплинська ЗШ Микитинецька ЗШ, ЗШС №6, ЗШС ім. С. Русової (всього 5) -100тис. грн.. |
| 2 | Навчання керівників з питань охорони праці | 40,0 |  |  | 40,0 |  |
| 2 | Навчання керівників з питань пожежної безпеки | 40,0 |  |  | 40,0 |  |
| 3 | Навчання спеціалістів з охорони праці |  | 40,0 |  |  | 40,0 |
| 4 | Навчання відповідальних за пожежну безпеку | 40,0 |  |  | 40,0 |  |
| 5 | Обробка дерев’яних горищ вогнетривким розчином | УГ №1, гімназія №2, школа –гімназія №3, ПМЛ, СШ №1, ЗШ № 2, 3, 4, ДНЗ № 2, 4, 5, 6, 7 МНВК, – всього 14 закладів | СШ №5,11, ЗШ №6, 7, 8, 9, 10, 12 ДНЗ №9, 10, 11, 14, 15, МДЕС, всього – 14 закладів | ЗШ №13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, ДНЗ №16, 18, ,22, 23,МЦДЮТ, СДЮШОР №1(всього 14) | ЗШЛ №23, ЗШ№26, 28, Крихівецька ЗШ, Угорницька ЗШ, Вовчинецька ЗШ, Хриплинська ЗШ, ДНЗ №27,28,29,30 – ДЮСШ №3, всього - 12 закладів | Микитинецька ЗШ, вечірня школа №1,ЗШС №3, ЗШС №6, НРЦ Перша ластівка, ДНЗ №33, 34, 36 – всього 10 закладів |
| 6 | Встановлення та ремонт автоматичної пожежної сигналізації |  |  | УГ №1, гімназія №2, НВК «школа – гімназія №3», СШ №1, 5, 11, ЗШЛ№23,ЗШ№10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25,28 - всього 19 закладів – 1800,0 | ДНЗ №1,2,3,4,5,6,7, 9, 10, 11, 12, 14,15,16,17,18,19,20,22,23,27,28,29,30,33,34,36,– всього – 27 закладів – 1600,0 | ПМЛ,ЗШ№2,3,4,6,7,8,9,12,26,Крихівецька ЗШ, Угорницька ЗШ, Вовчинецька ЗШ, Микитинецька ЗШ, Хриплинська ЗШ, ЗШС №3, ЗШС №6, ЗШС ім. С. Русової, НРЦ, МЦДЮТ, МЦНТТУМ,МДЕС, СДЮШОР №1, ДЮСШ №2, ДЮСШ №3,Пласт,всього 26 закладів- 1600,0 |
| 7 | Встановлення блискавкозахисту | Гімназія №2, школа-гімназія №3, ПМЛ,ЗШС №3, ДНЗ №1,2,4,6, МНВК, СДЮШОР №1 всього 10 закладів | ЗШ №2,3,4, СШ №5,ЗШС №6, ДНЗ №7,9,10,12,МДЕС, ДЮСШ №2 всього 11 закладів | ЗШ 7,8,9,15,16 СШ № 11, ДНЗ №14, 15, 16, ДЮСШ №3, всього 10 закладів | ЗШ №18, 19, 21,22, 26 НРЦ, ДНЗ №18, 19, 22, 23 всього 11 закладів | ЗШЛ №23, Вовчинецька ЗШ,вечірня школа №1,ДНЗ №27, 28, 29, 30, 33, 34, 36 всього 10 закладів |
| 8 | Забезпечення закладів освіти первинними засобами пожежогасіння | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Випробування пожежних гідрантів | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 10 | Придбання пожежних рукавів та інвентарю | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 11 | Проведення міських оглядів-конкурсів з охорони праці, пожежної безпеки, вивчення правил дорожнього руху | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Всього |  | 530,0 | 430,0 | 2190,0 | 2110,0 | 1950,0 |

Міський голова                                                                               Руслан Марцінків