

**УКРАЇНА**

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

Від \_\_\_.\_\_\_.2018 р.  №\_\_\_\_\_ м. Івано-Франківськ

Про звіт комунального підприємства «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»   
за 2017 рік та затвердження плану розвитку на 2018 рік

Відповідно до ст. 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24, 78 Господарського кодексу України, виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Затвердити звіт про роботу й фінансові результати КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» за 2017 рік та план розвитку на 2018 рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Вітенка М.І.

Міський голова Руслан Марцінків

Затверджено   
рішенням виконавчого комітету   
від \_\_\_.\_\_\_.2018 р.  № \_\_\_

**Звіт про роботу   
й фінансові результати   
КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» за 2017 рік та план розвитку на 2018 рік**

**м.Івано-Франківськ**

**2018р.**

**1. Резюме**

Метою діяльності Комунального підприємства «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» є якісне та професійне управління житловим фондом міста Івано-Франківська, здійснення інвестиційних та соціальних програм Івано-Франкіської міської ради, спрямованих на підвищення енергоефективності будинків, покращення загального технічного стану будинків, здійснення комплексного благоустрою прибудинкових територій, створення єдиного інформаційного data-центру для забезпечення доступу до наявної інформаційної бази та виховання свідомого і ефективного співвласника багатоквартирного житлового будинку.

**2. Загальна інформація про підприємство**

Комунальне підприємство «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» (раніше Комунальне підприємство «Єдиний розрахунковий центр» (надалі Підприємство) є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська.

Засновником Підприємства є територіальна громада міста Івано-Франківська, в особі Івано-Франківської міської ради.

Комунальне підприємство «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» було створене рішенням сесії міської ради від 10.05.2007р.

Рішенням від 25 грудня 2015 року №66-2 Комунальне підприємство «Єдиний розрахунковий центр» було перейменовано на Комунальне підприємство Івано-Франківської міської ради «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія».

**2.1. Загальна характеристика та предмет діяльності підприємства**

Відповідно до чинної редакції статуту Підприємства створене для здійснення господарської, інвестиційної та управлінської діяльності, спрямованої на задоволення потреб територіальної громади міста Івано-Франківська, а також наймачів, орендарів та власників житлових та нежитлових приміщень (співвласників багатоквартирних будинків), в частині забезпечення сталого та ефективного функціонування житлового фонду, надання житлового-комунальних послуг, обслуговування переданих на баланс об’єктів благоустрою, а також обслуговування фізичних та юридичних осіб, незалежно від форм власності з питань інформаційно-аналітичного та консультаційного забезпечення, здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку.

Основною метою діяльності Підприємства є надання житлово-комунальних послуг, зокрема з:

* управління будинком, спорудою, іншим нерухомим майном;
* утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
* ремонту приміщень, будинків, споруд.

Профільною діяльністю Підприємства є виконання функцій управителя житлового фонду та супутніх цій функції завдань. Згідно рішення виконавчого комітету додатковою діяльністю підприємства є також надання готельних послуг.

Правове поле роботи підприємства, крім документів національного рівня, склали наступні рішення виконавчого комітету та сесії міської ради:

* Про організацію та забезпечення роботи комунального підприємства «Єдиний розрахунковий центр»
* Положення про порядок організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території в місті Івано-Франківську
* Питання прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків
* Положення про будинкового голову
* Положення про порядок передачі житлових будинків, що перебувають на балансі комунальних підприємств м. Івано-Франківська, в самоуправління власникам
* Положення про порядок встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв) в багатоквартирних житлових будинках
* Про підсилення конкурентних засад на ринку житлово-комунальних послуг
* Положення про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах житлових будинків м. Івано-Франківська
* Програма облаштування прибудинкових територій житлового фонду Івано-Франківська на 2016-2020 роки
* Програму модернізації багатоквартирних житлових будинків міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки

Водночас, у 2015-2018 роках розпочалась масштабна реформа загальнонаціонального правового поля. Були ухвалені новий базовий закон «Про житлово-комунальні послуги» та Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатовквартирних будинках».

Цими законами чітко закріплена безпосередня відповідальність співвласників будинків за:

1) належне утримання та належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку;

2) технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку;

3) використання спільного майна багатоквартирного будинку за призначенням;

4) дотримання вимог правил утримання багатоквартирного будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм тощо.

**2.2. Інформація про послуги, які надаються**

КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» надає послуги з комплексного обслуговування та утримання будинків та прибудинкових територій, виконання поточних та капітальних ремонтів житлових будинків міста Івано-Франківська.

Також на балансі підприємства є єдиний комунальний готель міста «Бандерштадт».

**2.3. Додаткові послуги та функції підприємства**

Окрім виконання головних статутних завдань рішеннями органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови Івано-Франківська комунальне підприємство «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» уповноважене на здійснення й інших функцій.

* Загальноміська аварійна служба 750-600
* Видача довідок та надання послуг з оформлення паспортних документів
* Адміністрування муніципального реєстру м. Івано-Франківська
* Адміністрування муніципального дата-центру
* Утримання об’єктів благоустрою – скверів, дитячих та спортивних майданчиків
* Утримання міжбудинкових проїздів
* Догляд за зеленими насадженнями на прилеглих територіях
* Контроль за дотриманням правил користування житловими приміщеннями та правил благоустрою
* Здійснення заходів оповіщення, мобілізації та цивільного захисту населення

**2.4. Опис об’єктів обслуговування**

Станом на 01.01.2018 року на балансі підприємства знаходиться 703 будинків, з яких житловими є 647, нежитловими – 56 будівлі.

**3. Огляд ринку**

За підсумками проведених зборів станом на 31 грудня 2017 року 644 будинки, які перебувають на балансі, визначили КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» управителем свого будинку.

Загальна площа житлових та нежитлових приміщень які знаходяться в управлінні та обслуговуванні КП «МІУК» складає близько 40% від загальної площі житлових приміщень у м. Івано-Франківську у 2017 році, що відповідає частці підприємства на ринку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Загалом за експертними оцінками на ринку надання послуг з управління будинками в Івано-Франківську близько 40 підприємств.

**4. Аналіз роботи підприємства за останні п’ять років діяльності та прогнозовані показники на 2018 рік**

**4.1. Інформація про трудові ресурси**

За період 2013-2017 р. кадровий склад підприємства повністю відповідав затвердженому штатному розкладу. Всі працівники офіційно працевлаштовані, рівень заробітної плати вищий за мінімальні державні гарантії з оплаті праці.

*Таблиця 1*

**Трудові ресурси КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»   
за 2013 р. – 2017 р.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1. Середньоспискова чисельність штатних працівників, чол. | 72 | 72 | 74 | 90 | 91 |
| 2. Втрати робочого часу, людино-днів всього: | 17 977 | 18 063 | 18 573 | 20 399 | 20819 |
| 3. Фонд оплати праці, тис. грн. | 2 453,5 | 2 742,0 | 3 494,2 | 4 968,9 | 7681,1 |
| 4. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. | 2 839,7 | 3 173,6 | 3 934,9 | 4 600,8 | 7034,0 |
| 5. Протермінована заборгованість з заробітної плати, тис.грн. | - | - | - | - | - |

У 2017 році штатна кількість працівників залишилась на рівні 2016 року. У зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати з 01 січня 2017 року та змінам в Колективному договорі відбулося збільшення середньомісячної заробітної плати з 4600,8 за 2016 рік до 7034,0 грн. за даними 2017року.

*Таблиця 2*

**Чисельність працівників та апарату управління за період 2013 по 2017 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показник** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| 1. | Штатна чисельність | 78 | 79 | 98 | 96 | 100 |
|  | в тому числі АУП | 78 | 79 | 79 | 70 | 75 |
| 2. | Фактична чисельність | 72 | 79 | 98 | 99 | 96 |
|  | в тому числі АУП | 72 | 79 | 79 | 70 | 74 |

Заробітна плата протягом звітного періоду виплачувалась вчасно і в повному обсязі. Інтереси трудового колективу захищає первинна профспілкова організація Всеукраїнської профспілки «Захист справедливості». Заборгованості з виплати заробітної плати немає.

**4.2. Матеріально-технічне забезпечення.  
Інформація про стан основних фондів**

Станом на 31.12.2017 р. залишкова вартість основних засобів КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» складає 25 113 921 тис.грн. Станом на 31.12.16 р. залишкова вартість основних засобів КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» була 2607 107 тис.грн. За 2017 рік залишкова вартість основних засобів зменшилась на 95715 тис.грн.

*Таблиця 3*

**Вартість основних засобів та нематеріальних активів за 2015-2017 роки**

| **Необоротні  активи** | **Станом на 31.12.2015, тис.грн** | **Станом на 31.12.2016, тис.грн** | **Станом на 31.12.2017, тис.грн** |
| --- | --- | --- | --- |
| Нематеріальні активи | 1 | - | - |
| первiсна вартiсть | 10 | 10 | 10 |
| накопичена амортизація | (9) | (10) | (10) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 83 | - | - |
| Основні засоби | 3 037 348 | 2 607 107 | 2 511 392 |
| первiсна вартiсть | 4 452 698 | 3 772 500 | 3 734 447 |
| знос | (1 415 350) | (1 165 393) | (1 223 055) |

У 2017 році відбувлось незначне зменшення балансової вартості житлових будинків у зв’язку із зняттям їх з балансу. Основна кількість будинків знята з балансу у 2016 році. Продовжується оновлення матеріально-технічної бази підприємства: придбано новий автомобіль для аварійної служби, продовжується капітальний ремонт готелю «Бандерштадт», оновлюється комп’ютерна техніка.

Загалом дещо зріс коефіцієнт зносу основних засобів і становить 32,8% та зменшився коефіцієнт придатності – 67,2%.

**4.3 Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами   
(грошові засоби, поточні фінансові інвестиції, дебітори та ін.)**

Джерелами формування майна, фінансування виробничої діяльності, утримання КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» є:

* доходи, отримані від операційної діяльності підприємства (оплата за надані комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, виручка з готелю та інших наданих послуг та виконаних робіт);
* статутний капітал підприємства (кошти поступають на виконання програм з модернізації житлового фонду (в т.ч. теплової модернізації), облаштування прибудинкових територій, утримання ліфтового господарства та інші статутні завдання).

Програми діяли протягом 2012-2015 років. На 2016-2020 роки затверджено нові програми, фінансування яких проводиться через внески до статутного фонду підприємства.

Станом на 31.12.2017 року розмір статутного капіталу підприємства складає 120 000,0 тис. грн. Сума неоплаченого капіталу становить 19 317 тис.грн. Кошти статуного капіталу не використовувались у якості дотації на утримання КП «МІУК».

*Таблиця 4*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Звіт підприємства КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія" про використання коштів на поповнення статутного капіталу за 2017 рік за бюджетними призначеннями, тис.грн.** | | | |
| Бюджетні призначення | Сума, тис.грн. | Елементи витрат | Сума, тис.грн. |
| Залишок коштів станом на 01.01.2017 р. | | | 0,000 |
| 1. Внески в статутний фонд КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія" для формування фонду власних оборотних засобів і засобів обігу (для відшкодування витрат з утримання комунального готелю "Бандерштадт") | 500,000 | 1. Внески в статутний фонд КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія" для формування фонду власних оборотних засобів і засобів обігу (для відшкодування витрат з утримання комунального готелю "Бандерштадт") | 500,000 |
| 2. Внески в статутний фонд КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія" для формування фонду власних оборотних засобів і засобів обігу (для модернізації житлового фонду в тому числі теплова модернізація) | 16500,000 | 2. Внески в статутний фонд КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія" для формування фонду власних оборотних засобів і засобів обігу (для модернізації житлового фонду в тому числі теплова модернізація) | 11279,790 |
| 3. Внески в статутний фонд КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія" для формування фонду власних оборотних засобів і засобів обігу (для облаштування прибудинкових територій) | 5000,000 | 3. Внески в статутний фонд КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія" для формування фонду власних оборотних засобів і засобів обігу (для облаштування прибудинкових територій) | 5000,000 |
| 4. Внески в статутний фонд КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія" для формування фонду власних оборотних засобів і засобів обігу | 4848,000 | 4. Внески в статутний фонд КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія" для формування фонду власних оборотних засобів і засобів обігу в тому числі: | 4257,348 |
| Разом: | 26848,000 | Разом: | 21037,138 |
| Залишок коштів станом на 01.01.2018 р. | | | 5810,862 |

*Таблиця 5*

**Зведений звіт КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія"   
про використання коштів за видами робіт за 2017 рік, грн.**

| **Тип робіт** | **Вид робіт** | **Кількість** | **Сума по актам** | **Сума по оплатам** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аварійний поточний ремонт | благоустрій | 135 | 173 899 | 247 847 |
| вікна | 4 | 11 770 | 29 541 |
| водозливи | 64 | 164 079 | 151 772 |
| дах | 29 | 73 624 | 82 722 |
| дашки | 9 | 22 883 | 30 647 |
| електромережі | 135 | 292 644 | 341 744 |
| інше | 156 | 177 360 | 222 567 |
| інші статутні завдання | 1 | 8 220 | 8 220 |
| ліфт | 3 | 19 050 | 19 050 |
| підвальні | 92 | 492 467 | 522 604 |
| стояки | 109 | 312 835 | 339 845 |
| аварійний поточний ремонт Підсумок | | 737 | 1 748 830 | 1 996 557 |
| капітальний ремонт | вікна | 87 | 2 147 312 | 2 275 735 |
| дах | 34 | 3 150 542 | 3 166 749 |
| дашки | 1 | 5 430 | 5 430 |
| димвентканали | 4 | 160 644 | 160 644 |
| електромережі | 1 | 14 556 | 13 771 |
| інше | 4 | 93 012 | 93 012 |
| ліфт | 13 | 460 601 | 460 601 |
| підвальні | 36 | 2 415 504 | 2 405 837 |
| прибудинкова | 30 | 5 329 278 | 5 387 145 |
| утеплення | 8 | 694 260 | 1 330 091 |
| капітальний ремонт Підсумок | | 218 | 14 471 137 | 15 299 013 |
| плановий поточний ремонт | благоустрій |  | 34 425 | 34 425 |
| вікна | 4 |  | 41 835 |
| дах | 2 | 61 679 | 61 679 |
| дашки | 2 |  | 25 051 |
| електромережі | 9 | 31 886 | 28 132 |
| інше | 1 | 24 482 | 24 482 |
| підвальні | 9 | 51 770 | 116 131 |
| плановий поточний ремонт Підсумок | | 27 | 204 242 | 331 736 |
| інші статутні завдання | інші статутні завдання | 10 | 2 031 316 | 2 120 116 |
| інші статутні завдання Підсумок | | 10 | 2 031 316 | 2 120 116 |
| утримання ліфтового господарства | ліфт | 60 | 385 014 | 546 816 |
| утримання ліфтового господарства Підсумок | | 60 | 385 014 | 546 816 |
| готель | інші статутні завдання | 7 | 1 670 870 | 1 461 853 |
| готель Підсумок |  | 7 | 1 670 870 | 1 461 853 |
| **Загальний підсумок** |  | **1059** | **20 511 409** | **21 756 091** |

Детальний пооб’єктний звіт наведено в Додатку 1 до Звіту.

Значна кількість фінансових ресурсів зберігається в складі дебіторської заборгованості населення. В складі обігових коштів станом на 31.12.2017р. дебіторська заборгованість за продукцію, товари послуги скдадає 63%, грошові кошти – 36%.

*Таблиця 6*

**Обігові кошти КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»   
за 2013-2017 роки, тис.грн.**

| **Обігові кошти** | **На 1.01.13** | | **На 1.01.14** | | **На 1.01.15** | | **На 1.01.16** | | **На 1.01.17** | | **На 1.01.2018** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сума, тис.грн** | **%** | **Сума, тис.грн** | **%** | **Сума, тис.грн** | **%** | **Сума, тис.грн** | **%** | **Сума, тис.грн** | **%** | **Сума тис.грн** | **%** |
| Кошти | 105,7 | 1,9 | 1 114,8 | 12,2 | 1 491,1 | 14,4 | 518,7 | 4,6 | 510,3 | 4,1 | 9356,7 | 36 |
| Заборгованість покупців | 5 443,6 | 97 | 7 946,6 | 87,2 | 8 737,7 | 84,6 | 10 516, 8 | 93,5 | 11413,1 | 92,6 | 16201,6 | 63 |
| Запаси, у т.ч. | 62,5 | 1,1 | 51,1 | 0,6 | 100,7 | 1 | 212,7 | 1,9 | 409,3 | 3,3 | 373,4 | 1 |
| Виробничі запаси | 62,5 | 1,1 | 51,1 | 0,6 | 100,7 | 1 | 212,7 | 1,9 | 409,3 | 3,3 | 373,4 | 1 |
| Разом | 5 611,8 | 100 | 9 112, 4 | 100 | 10 329,5 | 100 | 11 248, 2 | 100 | 12332,7 | 100 | 25931,7 | 100 |

**4.4. Обсяг виконаних робіт та наданих послуг**

За 2016 рік обсяг виконаних робіт та наданих послуг КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» склав 44 988 тис. грн. А за 2017 рік 68530 тис.грн. Збільшення обсягів наданих послуг відбулося у зв’язку із корегуванням тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, що відбулося з 01.01.2017 у зв’язку із збільшення мінімальної заробітної плати.

В результаті операційної діяльності **за 2017 рік надійшло 64114 тис. грн.**, в т.ч. виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) 41255тис.грн., та 22731 тис.грн. пільг та субсидій. Тоді як за 2016 рік в результаті операційної діяльності надійшло 45181 тис. грн., в т.ч. виручка від реалізації 30811 тис. грн.

**За 2017 рік оплата наданих послуг становить більше 94%.** На **з**меншення рівня оплат населення вплинуло збільшення тарифів на початку року. Проте у другій половині року, у зв’язку із зміною в методиці надання субсидій (субсидії не надаються при наявності заборгованості за спожиті послуги) поступлення коштів від населення зросло.

Порівняння з попередніми роками роботи наведено в Таблиці 7.

*Таблиця 7*

**Нараховані та оплачені доходи КП «МІУК» за 2013 – 2017 р., тис.грн.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Звітний період** | **Надано послуг, в т.ч. ПДВ, тис.грн.** | **Оплачено послуг,  в т.ч. ПДВ, тис.грн.** | **% сплати за надані послуги** |
| 2013 р. | 33 662 | 28 343 | 84 % |
| 2014 р. | 35 325 | 32 736 | 95 % |
| 2015р. | 37 639 | 35 785 | 95 % |
| 2016р. | 44 988 | 45 181 | 100% |
| 2017р. | 68530 | 64114 | 94% |

Порівняно з 2016 роком у 2017 році надійшло на 8526,6 тис.грн. більше коштів у вигляді пільг та субсидій для населення.

*Таблиця 8*

**Динаміка цільового фінансування населення за 2015-2017рр., тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цільове фінансування** | **2015** | | **2016** | | **2017** | |
| **Надано населенню** | **Отримано коштів з бюджету** | **Надано населенню** | **Отримано коштів з бюджету** | **Надано населенню** | **Отримано коштів з бюджету** |
| **Всього за рік** | **5 202,9** | **4 732,1** | **14865,8** | **14204,3** | **23535,1** | **22730,9** |
| Пільги державний бюджет | 1 629,3 | 1 625,5 | 1743,6 | 1752,4 | 2600,3 | 2493,0 |
| Пільги місцевий бюджет | 283,0 | 313, 2 | 332,6 | 332,6 | 445,9 | 406,1 |
| Субсидії | 3 290.6 | 2 793,4 | 12789,6 | 12119,3 | 20488,9 | 19831,8 |

Підприємство продовжує виконання комплексної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста та здійснює поточні та капітальні ремонти житлового фонду м. Івано-Франківська за участі мешканців за двома програмами: «Програмою модернізації житлового фонду» (в т.ч. теплова модернізація) та «Програмою облаштування прибудинкових територій».

Дані програми реалізовуються як за рахунок статутних коштів підприємства, так і за рахунок коштів власників квартир.

Виконання цільових муніципальних програм, за якими передбачається оплата за рахунок власних коштів підприємства у повному обсязі чи на умовах співфінансування, має наслідком отримання збитків та збільшення дебіторської заборгованості. Разом з тим, підприємство є сумлінним платником податків. Суми сплачених за останніх три роки податків наведені в таблиці.

*Таблиця 9*

**Сплата податків КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»   
за 2015 та 2017 р., тис. грн.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Податок** | **2015 р.** | **2016р.** | **2017р.** |
| Податок на прибуток | 166,4 | 231,1 | 116,9 |
| ПДВ | 627,1 | 2260,1 | 2420,5 |
| Податок з доходів фізичних осіб | 532,4 | 940,0 | 1433,0 |
| Військовий збір | 55,6 | 79,2 | 120,0 |
| Єдиний соціальний внесок | 1444,2 | 1117,8 | 1663,4 |
| Податок на землю | 24,5 | 42 | 0 |
| Туристичний збір | 3,6 | 4,9 | 5,8 |
| Інші податки та обов’язкові платежі | 0,7 | 1,7 | 1,7 |
| **Всього** | **2854,5** | **4676,8** | **5761,3** |

Структура послуг підприємства стабільна на протязі останніх 5-ти років - 96% в загальному обсязі займають комунальні послуги населенню.

*Таблиця 10*

**Обсяг наданих послуг КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»   
за 2014 – 2017 рр., тис. грн.**

| **Послуга** | **2014р.** | **2015р.** | **2016р.** | **2017 р** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальні послуги населенню | 32766 | 34323 | 41954 | 65628 |
| Участь юридичних осіб в утриманні будинків | 912 | 1004 | 1112 | 1473 |
| Готель «Бандерштадт» | 480 | 724 | 796 | 1042 |
| Експлуатація технічних елементів | 338 | 405 | 429 | 487 |
| Оренда нежитлових приміщень | 162 | 197 | 344 | 216 |
| Спільне використання електромереж | 520 | 956 | - | -348 |
| Інші доходи | 116 | 13 | 39 | 1 |
| Співфінансування ОСББ |  |  | 276,8 |  |
| Дохід від реалізації товарів (запасів) | 31 | 19 | 37 | 31 |
| **Всього:** | **35325** | **37639** | **44988** | **68530** |

Обсяг наданих послуг **населенню** за видами робіт наведено в таблиці 10.

*Таблиця 11*

**Обсяг наданих послуг населенню КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»за 2017 рік, тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Послуги** | | **Нараховано, тис. грн.** | | | **Субсидія** |
| код | назва | всього | до сплати | пільги | Тис.грн. |
| 1.0 | Прибирання прибудинкової території | 16 892,77 | 16 096,04 | 796,73 | 1 095,16 |
| 1.1 | Технічне обслуговування ліфтів | 2 714,54 | 2 592,87 | 121,68 | 0,00 |
| 1.27 | Обслуговування мереж хв та вв | 4 106,62 | 3 914,97 | 191,64 | 0,00 |
| 1.28 | Обслуговування мереж гв | 404,74 | 385,32 | 19,42 | 0,00 |
| 1.29 | Обслуговування мереж цо | 5 439,14 | 5 181,25 | 257,90 | 1,05 |
| 1.30 | Аварійне обслуговування мереж хв та вв | 1 214,97 | 1 158,25 | 56,72 | 0,00 |
| 1.31 | Аварійне обслуговування мереж цо | 1 537,61 | 1 464,65 | 72,96 | 0,00 |
| 1.36 | Технічне обслуговування зливової каналізації | 2 735,97 | 2 608,28 | 127,69 | 0,00 |
| 1.41 | Обслуговування електромереж | 3 924,60 | 3 741,45 | 183,15 | 0,00 |
| 1.42 | Аварійне обслуговування електромереж | 2 509,63 | 2 392,52 | 117,11 | 0,00 |
| 1.5 | Прибирання сходових кліток | 9 189,95 | 8 681,05 | 508,91 | 19 259,17 |
| 1.7 | Прибирання підвалів. техн. поверхів та покрівлі | 31,96 | 29,71 | 2,26 | 0,00 |
| 1.8 | Утримання спортивних та дитячих майданчиків | 1 528,76 | 1 456,83 | 71,93 | 0,80 |
| 2.1 | Енергопостачання ліфтів | 866,37 | 832,08 | 34,29 | -0,93 |
| 2.2 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем | 532,14 | 507,20 | 24,95 | 0,90 |
| 2.22 | Дольова участь у поточному ремонті | 253,98 | 242,37 | 11,61 | 0,00 |
| 2.24 | Обслуговування дворової каналізації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 2.28 | Впорядкування прибудинкової території | -1,09 | -1,03 | -0,06 | 1,70 |
| 2.3 | Поточний ремонт конструктивних елементів | 441,13 | 421,40 | 19,73 | 0,00 |
| 2.41 | Техобслуговування димових і вентиляційних систем | 914,58 | 869,99 | 44,58 | 0,00 |
| 2.5 | Енергопостачання для освітлення місць заг.корист. | 5 525,86 | 5 269,03 | 256,83 | -4,68 |
| 2.6 | Дератизація | 175,63 | 166,85 | 8,79 | 0,00 |
| 2.82 | Дольова участь у капітальному ремонті | 3 312,17 | 3 177,54 | 134,62 | 0,00 |
| 2.9 | Поточний ремонт електричних внутрішньобуд. систем | 310,03 | 295,50 | 14,53 | 0,00 |
| 3.1 | Електроенергія | 685,06 | 675,90 | 9,16 | 134,96 |
| 5.1 | Авансовий ремонт | 274,96 | 274,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всього:** | **65 522,10** | **62 435,00** | **3 087,10** | **20 488,88** |

**4.6. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за останніх 5 років**

Протягом останніх п’яти роки фінансово-господарська діяльність підприємства не зазнавала значних змін та відзначалася постійним ростом як доходів так і витрат підприємства. Доходи постійно зростають за рахунок збільшення кількості та вартості виконаних поточних та капітальних ремонтів житлових будинків, які нараховуються споживачам на умовах співфінансування (не входять до складу тарифу на обслуговування). А в 2016 і 2017 роках ріст доходів від наданих послуг з утримання будинків відбувся також за рахунок збільшення тарифів на послуги з утримання будинків.

Зросли і доходи готелю «Бандерштадт» з 480 тис.грн в 2014 році до 1042 тис.грн в 2017 році. Цьому сприє постійне оновлення та розширення номерного фонду, проведення капітальних ремонтів номерів, купівля нових меблів, облаштування території біля готелю та покращення роботи персоналу готелю. Всі проведені роботи збільшують привабливість готелю на ринку, а лояльна цінова політика дає додатковий потік клієнтів. В 2018 році планується продовження роботи по переоснащенню готелю та облашування номерів хостельного типу. Також планується використовувати готель для проживання працівників комунальних підприємств міста Івано-Франківська.

Корегування рівня тарифів до економічно обґрунтованого призвело до збільшення обсягу доходів підприємства на 23542 тис.грн., що становить 52,3% порівняно з 2016 роком та зменшення збитковості на 23,1%.

*Таблиця 12*

**Аналіз фінансових результатів КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» за 2015-2017р., тис. грн.**

| **Послуга** | **2015р.** | **2016р.** | **2017р.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **37639,1** | **44988** | **68530** |
| податок на додану вартість | 62761 | 7501 | 11422 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 31363 | 37487 | 57108 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 30625 | 39296 | 49543 |
| **Валовий:** |  |  |  |
| **Прибуток** | **738** |  | **7565** |
| Збиток |  | -1809 |  |
| Інші операційні доходи | 174 | 62 | 25 |
| Адміністративні витрати | 4949 | 7041 | 10076 |
| Витрати на збут | 116 | 90 | 21 |
| Інші операційні витрати | 632 | 3582 | 998 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** |  |  |  |
| Прибуток |  |  |  |
| **Збиток** | **-4785** | **-12460** | **-3505** |
| Інші фінансові доходи | 311 | 157 | 347 |
| Інші доходи | 0 | 0 | 30 |
| Інші витрати | 5450 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** |  |  |  |
| Прибуток |  |  |  |
| Збиток | -9924 | -12303 | -3128 |
| Витрати з податку на прибуток | 183 | 202 | 117 |
| Чистий фінансовий результат: |  |  |  |
| Прибуток |  |  |  |
| **Збиток** | **-10107** | **-12505** | **-3245** |
| **-Збитковість/**  **прибутковість,%** | **-26,8%** | **-27,8%** | **-4,7%** |

Збільшення витрат пов’язане, в основному, із ростом вартості енергоносіїв, збільшенням вартості матеріалів, ростом заробітної плати, вартості поточного обслуговування будинків підрядними організаціями, зі збільшенням об’ємів виконаних поточних ремонтів житлового фонду. Проте рівень збитковості у зв’язку із корегуванням тарифів на послуги зменшився у 2017 році до 4,7% порівняно з 27,8% у 2016 році.

*Таблиця 13*

**Елементи операційних витрт за період з 2014 по 2017 рік, тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття витрат** | **2015 рік** | | **2016 рік** | | **2017 рік** | |
| **Сума витрат, тис.грн** | **Питома вага витрат,%** | **Сума витрат, тис.грн** | **Питома вага витрат,%** | **Сума витрат, тис.грн.** | **Питома вага витрат,%** |
| **Витрат всього, у т.ч.:** | **41758** | **100** | **49747** | **100** | **60608** | **100** |
| Матеріальні витрати: | 4538 | 10,9 | 6167 | 12,4 | 7609 | 12,6 |
| в т.ч. Енергоносії | 3077,1 | 7,4 | 5721 | 11,5 | 6372,2 | 10,5 |
| Заробітна плата | 3701 | 8,9 | 5264 | 10,6 | 8247 | 13,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1257 | 3,0 | 1097 | 2,2 | 1575 | 2,6 |
| амортизація | 897 | 2,1 | 1316 | 2,6 | 3625 | 6,0 |
| Інші операційні витрати | 31365 | 75,1 | 35903 | 72,2 | 39552 | 65,3 |

Витрати за елементами у 2017 році розподіляються таким чином 65,3% - інші операційні витрати, які включають в себе поточне утримання та обслуговування будинків та проведення ремонтів, 13,6% - заробітна плата, 2,6% - відрахування на соціальні заходи, 12,6% - матеріальні витрати в тому числі 10,5% - витрати на електроенергію та паливо та 6% - амортизація. У 2017 році, порівняно з попереднім рокам, зросла частка витрат на заробітну плату на 3% і зменшилась частка інших операційних витрат на 6,92%.

*Таблиця 14*

**Динаміка доходів, витрат, прибутковості / збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показники** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **План**  **2018** |
| 1 | Доходи за нарахуванням, тис.грн. | 33662 | 35325 | 37639 | 44988 | 68530 | 84250 |
| 2 | Доходи за оплатою, тис.грн. | 28343 | 30963 | 35785 | 45181 | 64114 | 70038 |
| 3 | Витрати, тис.грн. | 37605 | 39343 | 47747 | 57493 | 71775 | 89336 |
| 4 | Чистий прибуток (збиток), тис.грн. | -3943 | -4108 | -10108 | -12505 | -3245 | -5086 |
| 5 | Рентабельність (збитковість), % | -11,7 | -11,6 | -26,8 | -27,8 | -4,7 | -6% |

**4.7Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства**

**Чиста** **дебіторська заборгованість** КП «МІУК» у 2017 році порівняно з 2016 роком зросла з 11286 тис.грн до **16070 тис.гр**н., на 4784 тис.грн, що становить 42,3%. Сума чистої дебіторської заборгованості скоригована на величину резерву сумнівних боргів, який на початок 2018р становить 334,4 тис.грн.

**Заборгованість населення** на початок 2017 року була 8493,6 тис.грн., а на кінець року 12991,8 тис.грн. Ріст дебіторської заборгованості населення склав 4498,2 тис.грн, а це становить 53%. Станом на 31.12.2017р. заборгованість по пільгах і субсидіях з бюджету була 2122,2тис.грн. При чому, ця заборгованість була погашена перед підприємством у березні 2018 року, що спричинила затримку платежів підрядним оргназціям в І кварталі 2018 року.

*Таблиця 15*

**Заборгованість КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» станом на 01 січня 2018 р., тис. грн.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Заборгованість** | **01.01.2016** | **01.01.2017** | **01.01.2018** |
| **I).** | **Дебіторська заборгованість всього,у т.ч.** | **10319** | **11286** | **16070** |
| 1 | безнадійна (більше 3-х років) | - |  | - |
| 2 | від населення | 8670,2 | 8493,6 | 12991,8 |
| 3 | Від бюджету | 656,5 | 1318,1 | 2122,2 |
| у т.ч. |
|  | - субсидії | 497,3 | 1167,6 | 1824,7 |
|  | -пільги | 159,2 | 150,5 | 287,5 |
| 4 | Інша дебіторська заборгованість | 992,3 | 1474,3 | 956,0 |
| (з розшифровкою): |
|  | Інші споживачі (юридичні) | 901,4 | 1160,1 | 928,5 |
|  | Інша поточна заборгованість | 90,9 | 314,2 | 27,5 |
| **II).** | **Кредиторська заборгованість всього,** | **4707** | **7105** | **8889** |
| у т.ч.: |
| 1 | Заборгованість до бюджету: | 94 | 53 | 317 |
| ут.ч.: |
| - податок на прибуток фіз. осіб | 0 | 0 | 0 |
| -податок на землю | 0 | 0 | 0 |
| -ПДВ | 69,7 | 53 | 316 |
| - податок на прибуток | 23,8 | 0 | 0 |
| - інші податки (розшифрувати) | 0,5 |  | 1 |
| -штраф | 0 |  | 0 |
| -пеня | 0 |  | 0 |
| 2 | Заборгованість до Пенсійного фонду, | 0 | 4 | 0 |
| у т.ч.: |
| - єдиний соціальний внесок | 0 | 4 | 0 |
| - штраф | 0 |  | 0 |
| - пеня: | 0 |  | 0 |
| 3 | заборгованість з виплати заробітної плати | 1 | 5 | 1 |
|  | -в т.ч. протермінована: | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Заборгованість за послуги: | 2539 | 3517 | 3079 |
|  | - за тепло (ДМП «ІФТКЕ») | 338,2 | 744 | 603 |
|  | -за електроенергію | 0 | 56 | 64 |
|  | - інша заборгованість за послуги | 2200,8 | 2717 | 2412 |
| 5 | Оплата, що надійшла авансом: | 662,2 | 1942 | 2314 |
| 6 | Інша кредиторська заборгованість | 1410,8 | 1584 | 3178 |

Кредиторська заборгованість підприємства складається з поточної заборгованості підрядним організаціям, які здійснюють поточне обслуговування будинків та прибудинкових територій та виконують поточні і капітальні ремонти. Протермінованих боргів перед бюджетом з виплати заробітної плати підприємство не має.

Протягом 2017 року основними підрядними організаціями було надано послуг на 51578тис.грн., за які оплачено 51820 тис.грн.

*Таблиця 16*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Розрахунки з основними підрядниками КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія" за 2017 рік.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | тис.грн. |
| **Основні підрядники** | **Борг на 01.01.17** | | **Збільшення боргу** | **Погашення боргу** | **Борг на 31.12.17** | |
| **Борг** | **Аванс** | **Борг** | **Аванс** |
| ДМП " ІФТКЕ " | 744 | 0 | 6 424 | 6 565 | 603 | 0 |
| Комфорт-Сервіс- ІФ ТзОВ | 392 | 0 | 6 538 | 6 432 | 499 | 0 |
| Пасічна - Іф ТзОВ | 139 | 30 | 4 141 | 4 035 | 216 | 0 |
| Комунальні інвестиції ТзОВ | 221 | 0 | 6 217 | 6 281 | 158 | 1 |
| Брот ТзОВ | 4 | 0 | 939 | 816 | 128 | 0 |
| Прикарпатліфт ПП СРБУ | 144 | 0 | 1 092 | 1 141 | 95 | 0 |
| Мій дім ПП | 5 | 1 | 2 752 | 2 689 | 67 | 0 |
| Прикарпаттяобленерго ПАТ філія Івано-Франківськ РЕМ | 56 | 21 | 7 873 | 7 857 | 64 | 14 |
| ЖЕО МОЛОДІЖНИЙ ТзОВ | 78 | 0 | 5 084 | 5 179 | 44 | 61 |
| Позитив-Сервіс ІФ | 0 | 0 | 233 | 225 | 41 | 34 |
| Майстергалбуд ТзОВ | 18 | 0 | 884 | 861 | 41 | 0 |
| Сервіс-Сіті - ІФ ТзОВ | 50 | 0 | 3 829 | 3 857 | 25 | 2 |
| Сервіс-Інвест-ІФ ТОВ | 1 | 1 | 791 | 771 | 19 | 0 |
| Бортняк - ІФ ТзОВ | 22 | 0 | 628 | 638 | 12 | 0 |
| Станіслав ІВ | 22 | 0 | 1 812 | 1 824 | 10 | 0 |
| ЛІФТКОМПЛЕКТ СРБ ПП | 4 | 0 | 38 | 39 | 3 | 0 |
| ОТІС ПрАТ | 41 | 0 | 590 | 673 | 2 | 43 |
| ІВАНОФРАНКІВСЬКПРОМСЕРВІС ПП | 40 | 0 | 567 | 609 | 0 | 2 |
| ЗАХІДЛІФТЕХ ПП | 183 | 0 | 1 145 | 1 328 | 0 | 0 |
| **Всього:** | **2 165** | **52** | **51 578** | **51 820** | **2 027** | **157** |

*Таблиця 17*

**10 суб’єктів підприємницької діяльності, які мають найбільшу дебіторську заборгованість перед комунальним підприємством «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» станом на 01.01.2018 року**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Покупець** | **Борг на 01.01.17** | | **Збільшення боргу** | **Погашення боргу** | **Борг на 31.12.17** | |
| **Борг** | **Аванс** |  | **Борг** | **Аванс** |
| Кінцевий споживач комунальних послуг | 8 932 764 | 1 942 205 | 66 200 001 | 62 505 558 | 12 991 805 | 2 313 565 |
| Департамент соціальної політики (пільги, субсидії) | 1 318 056 |  | 23 535 060 | 22 730 943 | 2 122 173 |  |
| СКОРЗОНЕРА ТОВ | 36 988 |  | 10 887 | 8 364 | 39 511 |  |
| Укрпошта ПАТ Саковський М.М. | 12 060 |  | 30 415 | 4 608 | 37 866 |  |
| Галичанка ТзОВ | 21 709 |  | 15 236 |  | 36 945 |  |
| Маліщук Дмитро Васильович ФОП | 29 505 |  |  |  | 29 505 |  |
| ПАККО Холдинг ТзОВ м-н "Вопак" Войтунь О.М. | 15 541 |  | 165 658 | 154 470 | 26 730 |  |
| Попович Наталія Ігорівна Фо-п | 13 767 |  | 6 344 |  | 20 111 |  |
| ТОВ " ГУК " | 16 619 |  | 8 911 | 6 794 | 18 736 |  |
| ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ "МІСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ТЕПЛОВИК" | 19 100 |  |  | 1 000 | 18 100 |  |
| **Всього** | **10 416 109** | **1 942 205** | **89 972 512** | **85 411 737** | **15 341 482** |  |

*Таблиця 18*

**10 суб’єктів підприємницької діяльності, перед якими має найбільшу кредиторську заборгованість комунальним підприємством «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» станом на 01.01.2018 року**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Постачальник** | **Борг на 01.01.17** | | **Збільшення боргу** | **Погашення боргу** | **Борг на 31.12.17** | |
| **Борг** | **Аванс** | **Борг** | **Аванс** |
| ДМП " ІФТКЕ " | 743 792 |  | 6 424 260 | 6 565 246 | 602 806 |  |
| Комфорт-Сервіс- ІФ ТзОВ | 392 356 |  | 6 538 333 | 6 431 943 | 498 747 |  |
| Карпатська будівельна компанія ТзОВ | 780 389 | 298 583 | 4 219 023 | 4 334 510 | 369 979 | 3 660 |
| Миленький О.В. ПП | 84 022 |  | 696 216 | 475 846 | 304 392 |  |
| Термопласт Плюс ТзОВ | 99 150 |  | 820 188 | 650 861 | 268 477 |  |
| Пасічна - Іф ТзОВ | 139 411 | 29 597 | 4 141 069 | 4 034 984 | 215 899 |  |
| Комунальні інвестиції ТзОВ | 220 885 |  | 6 217 217 | 6 281 223 | 158 335 | 1 456 |
| Брот ТзОВ | 4 244 |  | 939 342 | 815 684 | 127 901 |  |
| Прикарпатліфт ПП СРБУ | 144 022 |  | 1 091 962 | 1 140 935 | 95 049 |  |
| Мій дім ПП | 5 353 | 876 | 2 751 947 | 2 689 484 | 66 941 |  |
| **Всього** | **2 613 624** | **329 056** | **33 839 557** | **33 420 716** | **2 708 526** | **5 116** |

**5.Модернізація підприємства**

За весь перод своєї роботи КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» зарекомендувало себе як високотехнологічне підприємство, яке використовує в своїй роботі сучасні інформаційні технології.

Для обслуговування споживачів працюють п’ять сучасних офісів, на базі яких створено центри обслуговування споживачів. В трьох офісах встановлена електронна черга. З перших днів роботи на підприємстві працює єдина електронна реєстрація звернень та цілодобовий контакт-центр.

Підприємства має власний сайт domivka.if.ua, на якому найважливіша інформація візуалізована за допомогою карт. На картах можна знайти кожен будинок та всю інформацію, яка стосується цього будинку: характеристики будинку, карту звернень, карту ремонтів карту запланованих робіт, карту доходів та витрат. Працює такий сервіс, як персональний кабінет споживача, через який можна не тільки ознайомитися з власними розрахунками, виконаними роботами, але й оплатити послуги через єдину квитанцію.

В 2017 році продовжились роботи по покращенню матеріально-технічної бази комунального підприємства. Зокрема, як і було заплановано, придбано автомобіль для цілодобової аварійної служби. На 2018 рік планується закупівля ще два автомобілів. Що дозволить максимально задовільнити потреби аварійної служби та покращити реагування на аварійні ситуації.

Велику увагу у 2017 році приділено готелю «»Бандерштадт»: проведення капітальних ремонтів номерів, облаштування прибудинкової території, оснащення новими меблями та інвентарем. Це призвело до збільшенняч доходів готелю. Робота по оновленню номерного фонду готелю планується і на 2018 рік.

**6. Організаційна структура**

Організаційна структура підприємства визначена штатним розкладом, повністю сформована та успішно функціонує.

Організаційна структура КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» включає в себе такі відділи та служби:

* Адміністрація (11 працівників)
* Служба головного інженера (9 працівників)
* Відділ експлуатації (10 працівників)
* Відділ по роботі зі споживачами (18 працівників)
* Юридичний відділ (7 працівників)
* Відділ економіки та фінансів (7 працівників)
* Контакт-центр (7 працівників)
* Аварійна служба (22 працівники)
* Готель «Бандерштадт» (10 працівників).

**7.Маркетинговий план**

Одним із шляхів вдосконалення роботи підприємства для покращення якості надання послуг є регулярний, щоденний контроль за виконавцями послуг – підрядними організаціями та зворотній зв’язок зі споживачами послуг. Дана функція реалізована на підприємстві через інженерів-інспекторів, які належать лр служби головного іненера та цілодобово діючого контакт-центру. Споживачі мають можливість подати звернення чи скаргу протягом доби різними каналами зв’язку: через інтернет, по телефону чи особисто завітавши в один з центрів обслуговування клієнтів.

З метою контролю інспектори з технічного нагляду щоденно оглядають прибудинкові території та будинки, та в разі неналежного надання послуг складають акти, за яким здійснюється перерахунок: зменшується нарахування споживачам та відповідно – оплата піллрядній організації.

Тарифна політика підприємства виважена і тарифи з 2011 року змінені і перераховані тільки в 2016 році, що пов’язана з багатьма чинниками, один із яких – ріст мінімальної заробітної плати на 40%, знана інфляція, ріст вартості основних матеріалів та енергоносіїв. У 2017 році проведено коригування тарифів відповідно до чинного розміру мінімальної заробітної плати. Коефіцієнт коригування – 1,84.

Ринок комунальних послуг, на якому працює підприємство обмежується містом Івано-Франківськ. Однією із можливостей розширити ринок є надання послуг аварійної служби іншим підприємствам, які надають комунальні послуги, або установам і організаціям, які потребують таких послуг. Розширення за рахунок обслуговування нових будинків, в т .ч. ОССБ чи приватних жеків. Формування нових правил на ринку у зв’язку із прийняттям закону «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» сприяє перерозподілу ринку.

Впровадження енергозберігаючих заходів є одним із пріоритетних напрямків роботи підприємства. З 2012 року діє муніципальна програма теплозбереження, в рамках якої підприємство здійснювало роботи по утепленню багатоповерхових будинків на умовах співфінансування, заміні вікон на сходових на енергозберігаючі та заміні світильників на сходових. Також ізолювались труби в підвалах та горища. Дія цих програм планується і на 2018 рік та на наступні роки.

**9.Фінансовий план в додатку 2**

**10.Оцінка ризиків**

**Платіжна дисципліна населення** Щороку платіжна дисципліна населення є найбільшим ризиком стабільної роботи підприємства. І, на жаль, дебіторська заборгованість тільки зростає. З несумлінними споживачами стосовно стягнення заборгованості постійно працює юридичний відділ. Розсилаються претензії, видаються судоваі накази проводиться позовна робота. У 2017 році підприємство вперше звернулось до приватних виконавців, щоб оптимізувати роботу по стягненню заборгованості і як результат отримано вже біля 10 тис.грн.

Значне ускладненя в розрахунку за надані послуги виникає внаслідок зміни в нарахуванні субсидій та планах уряду по їх монетизації. Внаслідок цієї проблеми кошти за І квартал 2018 року та за грудень 2017 року по пільгах і субсидіях надійшли на рахунки підприємства тільки у березні 2018року. Дана ситуація призводить до ризику неплатежів зі сторони КП «МІУК» за своїми зобов’язаннями.

**Програма співфінансування насправді є програмою безвідсоткового кредитування населення**. Адже дольова участь мешканців сплачується рівними частками упродовж певного періоду, в той час як розрахунок з підрядниками здійснюється по факту виконання робіт.

Окремі роботи, що виконуються **без залучення співфінансування, є прямими витратами підприємства,** не підкріпленими відповідними доходами. Таким чином виконання частини цільових муніципальних програм безпосередньо впливають на збитковість КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія».

Внаслідок вступу в дію Закону «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» **співвласники будинків самостійно визначаються з формою управління будинком**, що призвело до зменшення будинків на балансі підприємства та передачі їх до іншого управителя. Втрату частини доходів, внаслідок зняття будинків з балансу компенсували роботи по виконанню муніципальних програм та збільшення тарифів на обслуговування будинків.

*Додаток 1*

**Звіт по виконання та оплату робіт КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»   
за друге півріччя 2015 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місяць** | **Підрядник** | **Адреса** | **Опис робіт** | **акт** | **Оплата** |
| Січ.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Г.Хоткевича, 44 к.4 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 4 234,80 | 4 234,80 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Є.Коновальця, 121 (57-92 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження холодного водопостачання |  | 11 349,28 |
| Січ.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. І.Павла ІІ, 21 (4-35 кв.) | ремонт ліфта | 6 680,40 | 6 680,40 |
| Січ.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. І.Павла ІІ, 10 (5-36 кв.) | ремонт ліфта | 6 770,40 | 6 770,40 |
| Січ.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 26а (11-45 кв.) | ремонт ліфта | 8 650,80 | 8 650,80 |
| Січ.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 43 (6-37 кв.) | заміна основних тягових канатів ліфта та пружини противаги | 3 759,60 | 3 759,60 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Бандери, 4 (51,55,59,63,67 кв.) | часткова заміна стояка рушникосушки | 341,45 | 341,45 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Бандери, 62 (1,5,9,13,17,21,25,29 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 3 468,86 | 3 468,86 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. В.Чорновола, 96 | часткова заміна вводу холодного водопостачання | 971,14 | 971,14 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Стецько, 2 | часткова заміна підвального розгалуження гарячого водопостачання | 445,36 | 445,36 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. А.Сахарова, 30 (1-108 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження гарячого водопостачання | 487,43 | 487,43 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Є.Коновальця, 136 | часткова заміна підвального розгалуження гарячого водопостачання | 362,47 | 362,47 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 138 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 534,20 | 534,20 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 20 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 755,41 | 755,41 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Хіміків, 2 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 406,24 | 406,24 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 3а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 482,52 | 482,52 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 128 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 629,51 | 629,51 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 142 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 536,87 | 536,87 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 126 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 541,72 | 541,72 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Львівська, 7а (37,43,49,55 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 3 655,69 | 3 655,69 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Пасічна, 20 (75,77,81,85,89,93,97 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 3 377,77 | 3 377,77 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Хіміків, 17 (76,80,84,88,92,96,100 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 1 945,31 | 1 945,31 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 20 | заміна підвального розгалуження гарячого водопостачання | 8 564,83 | 8 564,83 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 130 (37,41,45,49,53,57,61,65,69 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 967,78 | 967,78 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 1 (39,43,47,51,55,59,63,67,71 кв.) | часткова заміна стояка гарячого водопостачання | 948,23 | 948,23 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 124 (35,41,47,53,59 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 624,11 | 624,11 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 140 | заміна підвального розгалуження гарячого водопостачання | 6 643,00 | 6 643,00 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 1а | заміна підвального розгалуження гарячого водопостачання | 8 158,18 | 8 158,18 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 140 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 396,43 | 396,43 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Пасічна, 1 (31,33,35,37,39 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 2 277,06 | 2 277,06 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 3 (2,3,5,6,8,9,11,12,14,15 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 1 377,97 | 1 377,97 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 126 (1-35 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у машинне відділення ліфта | 3 449,83 | 3 449,83 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 126 (36-71 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у машинне відділення ліфта | 3 449,83 | 3 449,83 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. О.Довженка, 8 к.1 (314,315,330,331,346,347,362,363,378, 379 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 3 237,04 | 3 237,04 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 6 | ремонт електрощитової | 859,40 | 859,40 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 45 (1-51 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у машинне відділення ліфта | 2 268,00 | 2 268,00 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 45 (52-105 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у машинне відділення ліфта | 2 257,20 | 2 257,20 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 178а;182;208;208а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 2 599,20 | 2 599,20 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 15;21 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 2 392,80 | 2 392,80 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 9;13;19 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 2 073,60 | 2 073,60 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 9 (1-36 кв.) | частковий ремонт в електрощитовій | 406,80 | 406,80 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Миру, 90 (65-96 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей на покрівлю будинку | 1 021,20 | 1 021,20 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 18 (46-60 кв.) | ремонт підвального розгалуження водовідведення | 2 128,80 | 2 128,80 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 14 (39-73 кв.) | ремонт труб дощової каналізації на горищі будинку | 3 043,20 | 3 043,20 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 7б | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 010,40 | 1 010,40 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Петлюри, 5а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 010,40 | 1 010,40 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 1 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 784,80 | 784,80 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сухомлинського, 4 к.2 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 2 353,20 | 2 353,20 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сухомлинського, 4 к.4 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 569,60 | 1 569,60 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 140 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 784,80 | 784,80 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Гвардійська, 5 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 784,80 | 784,80 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 18 к.1 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 784,80 | 784,80 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 134;134а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 2 431,20 | 2 431,20 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 3а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 160,40 | 1 160,40 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Бандери, 10а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 986,00 | 1 986,00 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сорохтея, 32 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 416,00 | 1 416,00 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сухомлинського, 6 к.3 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 219,20 | 1 219,20 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 96 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 606,00 | 606,00 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 128 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 801,60 | 801,60 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 3, 5 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 569,60 | 1 569,60 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Бандери, 60а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 5 352,00 | 5 352,00 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Бандери, 12 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 160,40 | 1 160,40 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сорохтея, 16 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 784,80 | 784,80 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 18 к.1; к.2 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 836,00 | 1 836,00 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Бандери, 62 к.2 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 3 138,00 | 3 138,00 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 115 | заміна зовнішніх водостічних труб | 853,20 | 853,20 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 173 к.2 | скління вікон | 184,80 | 184,80 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Петлюри, 23 (16-30 кв.) | скління вікон | 118,80 | 118,80 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 167 к.5 | скління вікон | 135,60 | 135,60 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сорохтея, 30 (52-96 кв.) | скління вікон | 184,80 | 184,80 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Бандери, 14 (1-16 кв.) | скління вікон | 146,40 | 146,40 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 177 к.1 | заміна водостічних труб | 860,40 | 860,40 |
| Січ.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Стуса, 9 (79-106 кв.) | встановлення силового трансформатора ліфта | 3 034,00 | 3 034,00 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Г.Хоткевича, 46;46 к.1;48 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 4 747,20 | 4 747,20 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Молодіжна, 56 (3,10,14,19,24,29,34,39,44 кв.) | часткова заміна дощової каналізації |  | 1 156,80 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Г.Хоткевича, 75;77;79 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 4 465,20 | 4 465,20 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Молодіжна, 42 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 912,00 | 912,00 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 36 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 179,60 | 1 179,60 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. І.Павла ІІ, 28 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 155,60 | 1 155,60 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Г.Хоткевича, 51 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 2 024,40 | 2 024,40 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Молодіжна, 62 (73,74,75,78,79,80,83,84,85,88,89,90,93,94,95,98,99,100,103,104,105, 108,109,110,113,114,115 кв.) | часткова заміна дощової каналізації | 2 748,00 | 2 748,00 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 28 (46,47,48,51,52,53,56,57,58,61,62,63,66,67,68,71,72,73,76,77,78,81,82,83,86,87,88 кв.) | часткова заміна дощової каналізації | 5 578,80 | 5 578,80 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сорохтея, 9 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 4 786,80 | 4 786,80 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 34 (21-35 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей виходу на горище | 1 478,40 | 1 478,40 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 128;130 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 3 138,00 | 3 138,00 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 4 к.1 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 290,00 | 1 290,00 |
| Січ.2017 | ТОВ "Комсервіс" | вул. С.Бандери, 62 (67-138 кв.) | ремонт підвальних розгалужень центрального опалення | 110 283,60 | 74 411,76 |
| Січ.2017 | ФОП Паранюк А.В. | вул. А.Сахарова, 30 | виготовлення та влаштування лавки у дворі будинку | 4 015,79 | 4 015,79 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Мазепи, 45 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 5 198,35 | 5 198,35 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Ленкавського, 15 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 773,20 | 773,20 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Крива, 4а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 4 566,18 | 4 566,18 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Мазепи, 87 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 843,30 | 1 843,30 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. К.Данила, 36 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 461,45 | 461,45 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. К.Данила, 7а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 390,51 | 1 390,51 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Манюха, 2;4 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 7 285,36 | 7 285,36 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Мазепи, 52 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 3 216,78 | 3 216,78 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Бельведерська, 53 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 2 146,39 | 2 146,39 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Мазепи, 27а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 262,27 | 262,27 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. К.Данила, 11а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 4 456,08 | 4 456,08 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Новгородська, 7а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 196,29 | 1 196,29 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Мазепи, 59 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 4 146,80 | 4 146,80 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. К.Данила, 35а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 461,45 | 461,45 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. К.Данила, 14б | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 4 414,02 | 4 414,02 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. К.Данила, 9 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 2 004,12 | 2 004,12 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Мазепи, 91 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 853,20 | 1 853,20 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Мазепи, 29 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 616,90 | 1 616,90 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Мазепи, 61 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 3 232,57 | 3 232,57 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Новгородська, 9а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 2 548,45 | 2 548,45 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. П.Орлика, 3 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 3 648,25 | 3 648,25 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | наб. ім. В.Стефаника, 40б | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 982,27 | 982,27 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | бульвар Південний, 29 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 2 669,69 | 2 669,69 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | бульвар Південний, 30 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 797,53 | 1 797,53 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 52 к.1 (16-45 кв.) | ремонт вікна на сходовій клітці та скління | 767,02 | 767,02 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Мазепи, 87 | заміна ввідного вимикача | 711,34 | 711,34 |
| Січ.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 44 к.3 (73-108; 105а кв.) | ремонт м'якої покрівлі над машинним відділенням ліфта | 2 459,38 | 2 459,38 |
| Січ.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. О.Довженка, 9 (58 кв.) | заміна електролічильника | 492,00 | 492,00 |
| Січ.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Галицька, 64 | відновлення освітлення при вході у під'їзди | 410,40 | 410,40 |
| Січ.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. О.Довженка, 4 к.2 (2а кв.) | заміна електролічильника та поверхового електрощитка | 1 189,20 | 1 189,20 |
| Січ.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Берегова, 25 | ремонт електрощитової | 865,20 | 865,20 |
| Січ.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Вовчинецька, 198а | ремонт електрощитової | 738,00 | 738,00 |
| Січ.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Пулюя, 7 | відновлення освітлення при вході у під'їзди | 973,20 | 973,20 |
| Січ.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. О.Довженка, 5 | відновлення освітлення при вході у під'їзди | 973,20 | 973,20 |
| Січ.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. А.Сахарова, 33 | ремонт електрощитової | 956,40 | 956,40 |
| Січ.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. В.Чорновола, 134а | ремонт електрощитової | 405,60 | 405,60 |
| Січ.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Республіканська, 3 | відновлення освітлення при вході у під'їзди | 273,60 | 273,60 |
| Січ.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. А.Сахарова, 27 (13-16 кв.) | ремонт коридорного електрощитка | 606,00 | 606,00 |
| Січ.2017 | ТОВ "Сервіс компанія "АДАМСОН" | вул.Галицька, 144 | енергоаудит будинків | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Лют.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Витвицького, 24 (9-36 кв.) | заміна основних тягових канатів ліфта |  | 2 922,59 |
| Лют.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Витвицького, 24 (9-36 кв.) | ремонт електродвигуна |  | 838,31 |
| Лют.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. С.Петлюри, 25 (1-32 кв.) | заміна котушки гальмівного електромагніту ліфта |  | 1 407,78 |
| Лют.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Галицька, 124а (5-32 кв.) | заміна каната обмежувача швидкості ліфта |  | 2 159,65 |
| Лют.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Галицька, 124а (33-64 кв.) | заміна каната обмежувача швидкості ліфта |  | 2 159,65 |
| Лют.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 15 (105-119 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження водовідведення |  | 770,10 |
| Лют.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Витвицького, 24 (79,83,87,91,95,99,103,107 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання |  | 3 507,43 |
| Лют.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 96 | ремонт електрощитової |  | 862,48 |
| Лют.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 118 | ремонт електрощитової |  | 750,91 |
| Лют.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Пасічна, 1 (1-10 кв.) | частковий ремонт м'якої покрівлі |  | 974,52 |
| Лют.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. С.Бандери, 6 | заміна вікон на сходовій клітці |  | 5 241,36 |
| Лют.2017 | ПП "Мій дім" | вул. бульвар Північний, 6 | обшивання стін та дверей при вході у підвал |  | 790,80 |
| Лют.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 40 (5-32 кв.) | заміна основних тягових канатів ліфта та канату обмежувача швидкості |  | 5 712,00 |
| Лют.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Львівська, 7а | ремонт підвального розгалуження холодного водопостачання | 877,12 | 877,12 |
| Лют.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 17б (31-45 кв.) | заміна кодового замка у вхідних дверях | 586,80 | 586,80 |
| Лют.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 20 | встановлення енергозберігаючих світильників | 1 396,80 | 1 396,80 |
| Лют.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Героїв УПА, 4 (1-35 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей виходу на горище та покрівлю | 1 443,60 | 1 443,60 |
| Лют.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Героїв УПА, 4 (36-71 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей виходу на покрівлю | 778,80 | 778,80 |
| Лют.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Героїв УПА, 4 (72-106 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей виходу на покрівлю | 784,80 | 784,80 |
| Лют.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 17б (16-30 кв.) | влаштування гідравлічного дотягувача на вхідних дверях у під'їзд | 1 080,00 | 1 080,00 |
| Лют.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 3 | часткова заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 2 075,70 | 2 075,70 |
| Лют.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 142 (109,111,113 кв.) | заміна стояка опалення | 1 657,82 | 1 657,82 |
| Лют.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Г.Мазепи, 167 к.3 (8,19,30,41 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 1 867,60 | 1 867,60 |
| Лют.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. Тичини, 20 (7-54 кв.) | ремонт ліфта | 7 838,40 | 7 838,40 |
| Лют.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Молодіжна, 54 (1-32 кв.) | влаштування перил при вході в під'їзд | 480,00 | 480,00 |
| Лют.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 144а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 3 285,60 | 3 285,60 |
| Лют.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Витвицького, 24 (9-36 кв.) | ремонт електродвигуна | 838,31 | 838,31 |
| Лют.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Пасічна, 12 (67-108) | ремонт ліфта (заміна гальмівного пристрою) | 4 470,31 | 4 470,31 |
| Лют.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Толстого, 5 | заміна вентилів в підвальному приміщенні | 1 310,10 | 1 310,10 |
| Лют.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. А.Сахарова, 25 | ремонт електрощитової | 12 318,00 | 12 318,00 |
| Лют.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | наб.ім. В.Стефаника, 6 (21-23 кв.) | ремонт коридорного електрощитка | 471,60 | 471,60 |
| Лют.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Вовчинецька, 198а | встановлення енергозберігаючих світильників | 973,20 | 973,20 |
| Лют.2017 | ПП "Мій дім" | вул. Пулюя, 9 (21-50 кв.) | часткова заміна водозливних елементів |  | 4 562,40 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул.Івана Павла ІІ,20 | ремонт підвальних розгалужень холодного водопостачання та водовідведення | 1 296,00 | 1 296,00 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул.Хоткевича,65а | ремонт електромережі | 258,00 | 258,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 12 (1-54 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у машинне відділення ліфта |  | 2 256,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 17в (1-71 кв.) | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 794,40 | 794,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 21 (16-30 кв.) | влаштування гідравлічного дотягувача та кодового замка на вхідних дверях у під'їзд | 1 423,20 | 1 423,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 194 (1-144 кв.) | заміна каналізаційного дренажного насоса | 3 721,20 | 3 721,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 19 (33 кв.) | ремонт каналізаційного стояка | 199,20 | 199,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 15 (37-71 кв.) | відновлення освітлення входу в під'їзд |  | 315,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 8 (76-90 кв.) | відновлення освітлення при вході у під'їзд |  | 315,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 8 (61-75 кв.) | ремонт каналізаційного випуску |  | 2 498,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 208а (53-106 кв.) | ремонт підвального розгалуження холодного водопостачання |  | 370,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 14 (31-45 кв.) | відновлення освітлення при вході у під'їзд |  | 318,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 8 (46-60 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей виходу на горище |  | 1 417,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 208а (107-160 кв.) | ремонт м'якої покрівлі над машинним відділенням ліфта |  | 4 820,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 24 (1-72 кв.) | частковий ремонт електрощитової |  | 952,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 208 (111,117 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання |  | 1 566,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 11а (41-80 кв.) | ремонт м'якої покрівлі над машинним відділенням ліфта |  | 5 617,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 17 (1-36 кв.) | відновлення освітлення при вході у під'їзд |  | 315,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 13 (69-102 кв.) | відновлення освітлення при вході у під'їзд |  | 315,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 13 (1-143 кв.) | частковий ремонт електрощитової |  | 914,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 7 (37-71 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 855,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 193 (1-65 кв.) | ремонт водостічних труб |  | 501,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 15 (1-15 кв.) | ремонт підвального розгалуження холодного водопостачання |  | 912,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 192б (40 кв.) | часткова заміна стояка водовідведення |  | 288,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 14 (46-60 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 955,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 24 (1-72 кв.) | ремонт підвального розгалуження холодного водопостачання |  | 769,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 17 (1-140 кв.) | ремонт підвального розгалуження холодного водопостачання |  | 973,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 22 (1-60 кв.) | встановлення енергозберігаючих світильників |  | 1 388,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 16 (46-60 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 858,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 16 (1-81 кв.) | виготовлення та влаштування металевих решіток у підвалі будинку (блокування елеваторного вузла центрального опалення) |  | 2 090,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 24 (7 кв.) | часткова заміна стояка водовідведення |  | 288,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 182 (1-178 кв.) | виготовлення та влаштування металевих решіток у підвалі будинку (блокування елеваторного вузла центрального опалення) |  | 963,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 8 (1-82 кв.) | виготовлення та влаштування металевих решіток у підвалі будинку (блокування елеваторного вузла центрального опалення) |  | 1 594,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 172 (1-35 кв.) | виготовлення та влаштування металевих решіток у підвалі будинку (блокування елеваторного вузла центрального опалення) |  | 1 315,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 11 (1-70 кв.) | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 418,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 18 (1-90 кв.) | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 674,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 12;14;16 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 2 313,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 15;17 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 749,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 5;7;7а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 592,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 3;7 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 500,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 4;6;10 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 921,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 194б;194в | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 4 108,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 20;22 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 978,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 192в;194;198а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 2 491,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 187;189;193 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 699,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 14 (76-90 кв.) | ремонт підвального розгалуження холодного водопостачання |  | 921,60 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Г.Мазепи, 12 | виготовлення та встановлення горищаного люка |  | 727,20 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Бельведерська, 14 (13-24 кв.) | встановлення кодового замка на вхідних дверях у під'їзд | 868,80 | 868,80 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Г.Мазепи, 21;23 | часткова заміна водозливних елементів |  | 1 146,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "СДС Промбуд" | вул. Г.Мазепи, 59 | ремонт шатрового даху |  | 35 144,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 9 (1-103 кв.) | ремонт електрощитової |  | 816,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 21 (1-90 кв.) | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 328,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 15 (46-60 кв.) | відновлення освітлення сходової клітки |  | 626,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 193 (11-20 кв.) | виготовлення та влаштування лавки у дворі будинку |  | 440,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 1 (1-36 кв.) | відновлення освітлення при вході у під'їзд |  | 400,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 7 (37-71 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 852,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 19 (31-45 кв.) | частковий ремонт стояка ливневої каналізації |  | 439,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 182 (1-35 кв.) | ремонт сходової клітки 1-го поверху після пожежі |  | 3 273,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 34 (97-132 кв.) | ремонт труб дощової каналізації на горищі будинку |  | 5 834,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. 24 Серпня, 7 (1-36 кв.) | частковий ремонт електрощитової |  | 958,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 200 (37-72 кв.) | частковий ремонт підвального розгалуження водовідведення |  | 1 029,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Б.Хмельницького, 84 к.1 (31-45 кв.) | влаштування кранів на стояки водопостачання у підвалі будинку |  | 926,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 16 (1-90 кв.) | ремонт підвальних розгалужень холодного водопостачання |  | 3 498,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 182 (3 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання |  | 561,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 192 (1-36 кв.) | влаштування металевої опори під дашок над входом у під'їзд |  | 722,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 14 (16-30 кв.) | влаштування односхилого дашка над входом у під'їзд |  | 4 887,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 8 (1-82 кв.) | ремонт підвальних розгалужень холодного водопостачання |  | 705,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 8 (61-75 кв.) | ремонт підвальних розгалужень водовідведення |  | 1 749,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 7 (1-40 кв.) | влаштування кранів на стояки холодного водопостачання |  | 490,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 43 (1-36 кв.) | влаштування металевих перил при вході у під'їзд |  | 367,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 15 (1-60 кв.) | виготовлення та влаштування металевих решіток у підвалі будинку(блокування елеваторного вузла центрального опалення) |  | 967,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 20 (1-60 кв.) | виготовлення та влаштування металевих решіток у підвалі будинку(блокування елеваторного вузла центрального опалення) |  | 1 198,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 11 (1-71 кв.) | ремонт електрощитової |  | 458,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 193 (51-65 кв.) | частковий ремонт підвального розгалуження водовідведення |  | 345,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 194в (1-178 кв.) | виготовлення та влаштування металевих решіток у підвалі будинку(блокування елеваторного вузла центрального опалення) |  | 816,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 5 (1-107 кв.) | ремонт електрощитової |  | 723,60 |
| Бер.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. С.Бандери, 62 (111-138 кв.) | заміна котушки гальмівного електромагніту ліфта |  | 1 407,78 |
| Бер.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. С.Бандери, 62 (1-32 кв.) | заміна котушки гальмівного електромагніту ліфта |  | 1 407,78 |
| Бер.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. А.Сахарова, 30 (113-144 кв.) | заміна котушки гальмівного електромагніту ліфта |  | 1 407,78 |
| Бер.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Г.Мазепи, 183 к.1 (6-69 кв.) | ремонт ліфта |  | 4 862,56 |
| Бер.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Целевича, 1 (9-36 кв.) | заміна каната обмежувача швидкості ліфта |  | 1 438,98 |
| Бер.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Целевича, 1 (44-71 кв.) | заміна каната обмежувача швидкості ліфта |  | 1 425,90 |
| Бер.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Г.Мазепи, 183 (7-54 кв.) | ремонт ліфта |  | 4 862,56 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. О.Довженка, 8 к.2 | ремонт внутрішньобудинкових мереж електропостачання | 2 776,80 | 2 776,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. А.Сахарова, 33 | ремонт електрощитової | 6 450,00 | 6 450,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Гвардійська, 5 | встановлення загальнобудинкового електролічильника |  | 1 572,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. С.Петлюри, 1(51-53 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 546,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Сорохтея, 9 (22 кв.) | заміна електролічильника |  | 492,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Б.Хмельницького, 84 к. 1 (67-69 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 787,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Галицька, 32 | відновлення освітлення при вході у під'їзди |  | 973,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Берегова, 32 (57-59 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 475,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Карпатська, 12 (20-22 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 427,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. В.Чорновола, 144 (89 кв.) | заміна електролічильника |  | 492,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Берегова, 34 (81-84 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 657,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. С.Бандери, 8а (22-24 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 496,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. В.Чорновола, 144 (73 кв.) | заміна електролічильника |  | 492,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. С.Бандери, 8а (19-21 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 496,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Є.Коновальця, 103 | відновлення освітлення при вході у під'їзди |  | 410,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Сорохтея, 9 (38 кв.) | заміна електролічильника |  | 492,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. С.Бандери, 60а | відновлення освітлення при вході у під'їзди |  | 273,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Пулюя, 5 (61-64 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 657,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Берегова, 34а | відновлення освітлення при вході у під'їзди |  | 273,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Вовчинецька, 206 | відновлення освітлення при вході у під'їзди |  | 273,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. С.Петлюри, 1(36-38 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 538,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. О.Довженка, 18 к.2 (90-93 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 632,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Вовчинецька, 194б | монтаж сутінкового реле |  | 414,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | бульвар Північний ім. Пушкіна, 1 (17-20 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 484,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Заклинських, 11 (1-50 кв.) | відновлення освітлення при вході у під'їзди |  | 273,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | бульвар Північний ім. Пушкіна, 1 (21-24 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 484,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Миру, 90 | ремонт електрощитової |  | 441,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. Галицька, 144 | улаштування скріпленої зовнішньої теплоізоляції стіни житлового будинку |  | 463 696,40 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. К.Данила, 14б | влаштування дашків на витяжних каналах |  | 4 491,48 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Галичина-ІВ" | вул. Сорохтея, 32 | ремонт підвальних розгалужень холодного, гарячого водопостачання, циркуляції та водовідведення |  | 15 889,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 12 (1-54 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 871,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 192б (1-40 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у машинне відділення ліфта |  | 2 042,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 4 (1-15 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 871,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 16 (1-90 кв.) | ремонт підвального розгалуження холодного водопостачання |  | 895,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 18 (35,36,39,40,43,44,47,48,51,52,55,56,59,60,63,64 кв.) | частковий ремонт м'якої покрівлі |  | 1 953,60 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Пасічна, 20 | ремонт підвальних розгалужень холодного водопостачання та водовідведення |  | 26 152,73 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 1а | ремонт підвального розгалуження водовідведення |  | 23 537,40 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. В.Чорновола, 138 | часткова заміна підвального розгалуження гарячого водопостачання | 3 171,16 | 3 171,16 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. В.Чорновола, 142 (3,6,9 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 1 693,75 | 1 693,75 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 17а | ремонт підвального розгалуження центрального опалення | 8 120,28 | 8 120,28 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. О.Довженка, 7б (46-60 кв.) | заміна підвального розгалуження водовідведення | 9 251,18 | 9 251,18 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. О.Довженка, 7б (61-90 кв.) | заміна підвального розгалуження водовідведення | 18 358,43 | 18 358,43 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Клінвуд" | вул. М.Підгірянки, 17 | впорядкування прибудинкової території |  | 47 913,92 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Клінвуд" | вул.Незалежності,161 | влаштування гаража-стоянки | 15 081,60 | 103 881,12 |
| Бер.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Целевича, 1а (117-144 кв.) | ремонт електродвигуна |  | 4 748,30 |
| Бер.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. О.Довженка, 1 (57-80 кв.) | ремонт електродвигуна |  | 748,31 |
| Бер.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Тролейбусна, 4 (9-36 кв.) | заміна каната обмежувача швидкості ліфта |  | 1 556,36 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Бельведерська, 42 (1-10 кв.) | скління вікон |  | 2 194,80 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | бульвар Південний, 29 (61-80 кв.) | скління вікон |  | 550,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. Галицька, 144 | фарбування зовнішніх стін і нанесення малюнку мурал на фасаді будинку | 278 563,20 | 194 994,24 |
| Бер.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. Пулюя, 12 | впорядкування прибудинкової території |  | 24 064,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. Пулюя, 16 | впорядкування прибудинкової території |  | 36 924,00 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. С.Стецько, 3а | заміна вікон на сходовій клітці |  | 46 060,00 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. С.Бандери, 4 | заміна вікон на сходовій клітці |  | 46 060,00 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. С.Бандери, 69 (51-70 кв.) | заміна вхідних дверей |  | 7 030,00 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Інвест-ІФ" | вул. Берегова, 25 (1-20 кв.) | часткова заміна підвальних розгалужень водовідведення |  | 538,80 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Галичина-ІВ" | вул. В.Чорновола, 115 | заміна вводу холодного водопостачання |  | 1 668,00 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Галичина-ІВ" | вул. Сухомлинського, 6 к.3 | часткова заміна підвального розгалуження водовідведення |  | 7 242,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Миру, 88 | ремонт електрощитової |  | 477,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Сорохтея, 37а | відновлення освітлення при вході у під'їзди |  | 273,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Вовчинецька, 198а | ремонт електрощитової |  | 242,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Вовчинецька, 182 | монтаж сутінкового реле |  | 516,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Вовчинецька, 215а (1-20 кв.) | встановлення вимикачів у під'їзді |  | 432,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | бульвар Північний ім. Пушкіна, 6 (21-23 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 589,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. С.Бандери, 62 к.1 (2-4 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 842,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Вовчинецька, 194в | ремонт електрощитової |  | 926,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Вовчинецька, 194в (4-71 кв.) | відновлення освітлення при вході у під'їзди |  | 273,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. А.Сахарова, 25 (65-68 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 583,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Берегова, 34б | відновлення освітлення при вході у під'їзди |  | 273,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Карпатська, 12 (53-56 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 657,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Галицька, 105 | відновлення освітлення при вході у під'їзди |  | 273,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Вовчинецька, 187 | монтаж сутінкового реле |  | 410,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Б.Хмельницького, 84 к. 1 | відновлення освітлення при вході у під'їзди |  | 273,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. Молодіжна, 39 (8,12,16,20,24 кв.) | улаштування скріпленої зовнішньої теплоізоляції стіни житлового будинку |  | 74 036,76 |
| Бер.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. Галицька, 201 | улаштування скріпленої зовнішньої теплоізоляції стіни житлового будинку |  | 181 666,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул.Мазепи, 167,к5 | впорядкування прибудикової території |  | - 39 247,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | ї вул.Мазепи, 167,к4 | впорядкування прибудикової території |  | - 11 788,50 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Довга, 98 (17-31 кв.) | встановлення енергозберігаючих світильників | 285,77 | 285,77 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Тичини, 20 (55-90 кв.) | встановлення енергозберігаючих світильників | 285,77 | 285,77 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 36 (10,11,14,15,18,19 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 3 077,94 | 3 077,94 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Залізнична, 21а | заміна вентиля в підвальному приміщенні | 943,92 | 943,92 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 101 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 8 957,94 | 8 957,94 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 77 | виготовлення та встановлення решіток | 3 894,43 | 3 894,43 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 85 к.1 | виготовлення та встановлення решіток | 148,45 | 148,45 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 48 | виготовлення та встановлення решіток | 694,02 | 694,02 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 85 к.2 | виготовлення та встановлення решіток | 454,02 | 454,02 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 44 к.4 (73-108 кв.) | заміна водозливних елементів |  | 1 066,39 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 46 к.4 (11,20,30,31,32 кв.) | виготовлення та влаштування металевої решітки у підвалі будинку |  | 1 182,68 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 103 (36-48 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 536,90 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Манюха, 2 | встановлення енергозберігаючих світильників |  | 919,18 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. І.Франка, 10 (31-34 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 352,57 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. І.Франка, 10 (19,23,27,31,35 кв.) | часткова заміна стояка водовідведення |  | 1 594,64 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 30 | заміна водозливних елементів |  | 1 337,32 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 55 | ремонт підвального розгалуження холодного водопостачання |  | 8 981,45 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 97 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 527,84 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Донцова, 13 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 461,45 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Підгірянки, 17 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 2 814,43 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Вовчинецька, 34 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 527,84 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 69 | часткова заміна водозливних елементів |  | 1 190,10 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.3 (90-119 кв.) | виготовлення та влаштування пандуса |  | 3 207,84 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Гнатюка, 4 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 843,30 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Залізнична, 21а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 3 868,45 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Валова, 8а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 188,86 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Шевченка, 37 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 803,71 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 103 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 279,18 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Новгородська, 9а (1-4; 6-8 кв) | заміна автоматів на сходових клітках |  | 619,79 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Мазепи, 59 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 023,10 |
| Бер.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Бельведерська, 52 (1-16 кв.) | заміна вхідних дверей |  | 5 500,00 |
| Бер.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 202 (396-507 кв.) | ремонт ліфта |  | 4 374,00 |
| Бер.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 202 (141-240 кв.) | ремонт ліфта |  | 4 410,00 |
| Бер.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. І.Павла ІІ, 27 (11-45 кв.) | ремонт ліфта |  | 7 218,00 |
| Бер.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. І.Миколайчука, 12 (61-108 кв.) | ремонт ліфта |  | 6 979,20 |
| Бер.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Стуса, 15а (8-35 кв.) | ремонт електродвигуна та канатоведучого шківа |  | 7 518,00 |
| Бер.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. В.Івасюка, 56 (37-72 кв.) | заміна вікон на сходовій клітці |  | 24 738,94 |
| Бер.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. В.Симоненка, 18 (46-60 кв.) | заміна вікон на сходовій клітці |  | 12 206,10 |
| Бер.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. С.Бандери, 6 (1-20 кв.) | заміна вікон на сходовій клітці |  | 10 458,82 |
| Бер.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. С.Бандери, 6 (21-35 кв.) | заміна вікон на сходовій клітці |  | 10 458,82 |
| Бер.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. С.Бандери, 6 (36-50 кв.) | заміна вікон на сходовій клітці |  | 10 458,82 |
| Бер.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. С.Бандери, 6 (51-70 кв.) | заміна вікон на сходовій клітці |  | 10 458,82 |
| Бер.2017 | ПП "Невікол" | вул. Целевича, 20 (29-38 кв.) | ремонт сходової клітки та улаштування дашка |  | 20 559,72 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Брот" | вул.Хоткевича, 81 | ремонт підвальних розгалужнь холодного водопостачання |  | 4 243,56 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Бандери, 60а (46-50 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження водовідведення |  | 570,31 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Бандери, 10 (1,5,9,13 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання |  | 2 684,53 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Бандери, 62 | заміна вводу до бойлера гарячого водопостачання |  | 261,04 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Республіканська, 3 (22,25,28,31,34 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання |  | 2 902,27 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Є.Коновальця, 144а (95,98,101,104,107 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання |  | 2 980,21 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Львівська, 7а (3,4,8,9,13,14,18,19,23,24 кв.) | часткова заміна стояка гарячого водопостачання |  | 723,71 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 58 | ремонт підвального розгалуження холодного водопостачання |  | 8 051,40 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. І.Павла ІІ, 22 | ремонт підвальних розгалужень холодного водопостачання та водовідведення |  | 6 393,96 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Молодіжна, 32 | ремонт підвальних розгалужень водовідведення |  | 4 145,20 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Паркова, 18 | ремонт підвальних розгалужень водовідведення |  | 7 591,80 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Молодіжна, 54 (33-64 кв.) | часткова заміна водопровідних труб та кранів в підвальному приміщенні |  | 758,40 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.1 (1-60 кв.) | ремонт електрощитової |  | 909,60 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Г.Хоткевича, 54 (1-466 кв.) | ремонт електрощитової |  | 673,20 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Г.Хоткевича, 67а (1-61 кв.) | ремонт електрощитової |  | 5 269,20 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 40 (1-81 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження водовідведення |  | 890,40 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Тисменицька, 244 (1-30 кв.) | ремонт електрощитової |  | 2 732,40 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. І.Павла ІІ, 16 (1-107 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання |  | 726,00 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Молодіжна, 34 (1-64 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання |  | 969,60 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Г.Хоткевича, 46 к.1 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 996,00 |
| Бер.2017 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | вул. В.Івасюка, 26а | заміна підвальних розгалужень центрального опалення |  | 1 476,00 |
| Бер.2017 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | вул. Вовчинецька, 202 | заміна підвальних розгалужень центрального опалення |  | 3 084,00 |
| Бер.2017 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | вул. І.Павла ІІ, 27 | заміна підвальних розгалужень центрального опалення |  | 6 564,00 |
| Бер.2017 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | вул. Г.Хоткевича, 77 | заміна підвальних розгалужень центрального опалення |  | 2 874,00 |
| Бер.2017 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | вул. Незалежності, 18 | заміна підвальних розгалужень центрального опалення |  | 1 698,00 |
| Бер.2017 | ДП "Карпатський ЕТЦ" |  | експертне обстеження ліфтів |  | 65 629,80 |
| Бер.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. І.Павла ІІ, 16 (37-71 кв.) | заміна купе кабіни ліфта |  | 16 972,43 |
| Бер.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. І.Павла ІІ, 16 (72-107 кв.) | заміна купе кабіни ліфта |  | 16 972,43 |
| Бер.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. І.Павла ІІ, 19а (7-54 кв.) | заміна основних тягових канатів ліфта |  | 3 654,00 |
| Бер.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 208а (118-160 кв.) | встановлення силового трансформатора |  | 3 033,60 |
| Бер.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 200 (9-36 кв.) | ремонт ліфта | 5 384,40 | 5 384,40 |
| Бер.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 206 (167-214 кв.) | ремонт ліфта | 5 065,20 | 5 065,20 |
| Бер.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 178 (8-35 кв.) | ремонт ліфта | 8 600,40 | 8 600,40 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Г.Хоткевича, 48 к.1 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 126,00 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. І.Павла ІІ, 22 (1-178 кв.) | ремонт електрощитової |  | 529,20 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Незалежності, 148 | ремонт електрощитової |  | 2 142,00 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Молодіжна, 44 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 952,80 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. І.Павла ІІ, 28 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 4 747,20 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Г.Хоткевича, 50к.1; 50к.2 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 2 458,80 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 28 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 3 085,20 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Г.Хоткевича, 77 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 2 820,00 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Г.Хоткевича, 75 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 017,60 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 40 (37,38,42,43,47,48,52,53,57,58,62,63,67,68,72,73,77,78 кв.) | часткова заміна водозливних елементів |  | 3 312,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 142 (31-45 кв.) | улаштування поручня |  | 472,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Бандери, 62 (69,70,73,74,77,78,81,82,85,86,89,90,93,94,97,98,101,102 кв.) | заміна водозливних елементів |  | 3 154,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. А.Сахарова, 25 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 2 924,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 136 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 968,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 103 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 686,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Стецько, 4 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 2 924,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 136а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 538,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Стецько, 3а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 250,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. А.Сахарова, 31 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 997,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Стецько, 4 (15-30 кв.) | заміна водозливних елементів |  | 537,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Бандери, 10б (1-50 кв.) | очищення під'їзду від сміття |  | 561,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Стецько, 2 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 462,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 167 к.2 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 732,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. А.Сахарова, 33 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 2 710,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 167 к.1 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 462,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 167 к.3 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 1 462,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 167 к.4 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 3 753,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Стецько, 7а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території |  | 3 445,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сухомлинського, 4 к.2 | виготовлення та влаштування металевих дверей та решіток у підвал |  | 2 484,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 130 (37-72 кв.) | скління вікон |  | 168,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 173 к.2 | виготовлення та влаштування металевих дверей виходу на горище |  | 2 451,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 183 (1-54 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей та решіток |  | 5 216,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 136 (19-33 кв.) | скління вікон |  | 133,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 109 (51-70 кв.) | скління вікон |  | 120,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 136 (93-107 кв.) | скління вікон |  | 122,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 183 (55-116 кв.) | улаштування дашка |  | 2 154,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Дорошенка, 18 (55-108 кв.) | влаштування металевого пандуса |  | 3 654,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 1 (25-56 кв.) | ремонт м'якої покрівлі |  | 1 095,60 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Інвест-ІФ" | вул. Набережна, 28 (6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 3 248,40 | 3 248,40 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 20 (50,52,54,56,58 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання |  | 3 127,60 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 12 (117,121,125,129,133,137,141,145 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання |  | 4 537,78 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 124а (33-64 кв.) | ремонт підвального розгалуження центрального опалення |  | 886,21 |
| Бер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 100 | ремонт підвального розгалуження центрального опалення |  | 1 312,45 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Петлюри, 5а (11-20 кв.) | скління вікон |  | 146,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Петлюри, 5а (1-10 кв.) | скління вікон |  | 121,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 117б (11-20 кв.) | заміна труб дощової каналізації |  | 831,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 117б (1-10 кв.) | скління вікон |  | 133,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 173 к.3 | скління вікон |  | 136,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Хіміків, 6 (1-15 кв.) | прибирання підвального приміщення |  | 338,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 8 (1-42 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 680,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 7 (72-107 кв.) | відновлення освітлення входу в під'їзд |  | 315,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 11а (41-80 кв.) | відновлення освітлення сходової клітки |  | 318,00 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 12 (55-108 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у машинне відділення ліфта |  | 2 324,40 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 22 (65-90 кв.) | відновлення освітлення місць загального користування |  | 400,80 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 17б (1-90 кв.) | частковий ремонт електрощитової |  | 925,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 22 (3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,23,24,27,28,31, 32 кв.) | ремонт труб дощової каналізації на горищі будинку |  | 3 517,20 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 12 (31-45 кв.) | ремонт коридорного електрощитка |  | 855,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 194 (1-36 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей на слухове вікно у підвалі будинку |  | 459,60 |
| Бер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 1 (1-36 кв.); вул. І.Миколайчука,3 (37-71 кв.) | виготовлення та встановлення парапетів на покрівлі |  | 676,80 |
| Бер.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. Стуса, 11а (46-80 кв.) | ремонт ліфта (заміна ввідного пристрою) |  | 2 419,20 |
| Кві.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. С.Бандери, 6 | заміна рубильника | 1 332,00 | 1 332,00 |
| Кві.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Павлика, 17а (2,4,6, кв.) | ремонт м'якої покрівлі | 1 928,66 | 1 928,66 |
| Кві.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Нова, 19б (1-10 кв.) | ремонт димохода | 486,18 | 486,18 |
| Кві.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 11 | заміна стояка водовідведення | 952,57 | 952,57 |
| Кві.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Сухомлинського, 4 к.3 (99,100,115,116,131,132,147,148,163,164 кв.) | часткова заміна стояків холодного та гарячого водопостачання | 1 309,20 | 1 309,20 |
| Кві.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. О.Довженка, 16 (78,90,102,114,126,138 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 1 146,00 | 1 146,00 |
| Кві.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Г.Мазепи, 179 (121,128,135,136,143,144,151,152,159,160,167, 168,175,176,183,184 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 1 643,48 | 1 643,48 |
| Кві.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Сухомлинського, 6 к.2 (81,89,90,105,106,121,122,137,138,153,154 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 1 329,88 | 1 329,88 |
| Кві.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 17 | заміна вводу холодного водопостачання | 1 432,80 | 1 432,80 |
| Кві.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Хіміків, 2 (47,50,53,56 кв.) | заміна стояків холодного та гарячого водопостачання | 6 970,80 | 6 970,80 |
| Кві.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 202 (137-248 кв.) | встановлення силового трансформатора та трансформатора освітлення ліфта | 3 770,00 | 3 770,00 |
| Кві.2017 | СПД Федорчак М.І. | вул. Пулюя, 3 | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвалі будинку(блокування елеваторного вузла центрального опалення) | 2 415,00 | 2 415,00 |
| Кві.2017 | СПД Федорчак М.І. | вул. Пулюя, 1 | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвалі будинку(блокування елеваторного вузла центрального опалення) | 2 453,00 | 2 453,00 |
| Кві.2017 | СПД Федорчак М.І. | наб. ім. В.Стефаника, 26 | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвалі будинку(блокування елеваторного вузла центрального опалення) | 2 394,00 | 2 394,00 |
| Кві.2017 | СПД Федорчак М.І. | наб. ім. В.Стефаника, 4а | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвалі будинку(блокування елеваторного вузла центрального опалення) | 2 661,00 | 2 661,00 |
| Кві.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | бульвар Південний, 30 (1-18 кв.) | заміна кодового замка | 868,80 | 868,80 |
| Кві.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Ленкавського, 5 (17-32 кв.) | заміна кодового замка | 868,80 | 868,80 |
| Кві.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. К.Данила, 19 (1-10 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 2 154,00 | 2 154,00 |
| Кві.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Млинарська, 50 (1-36 кв.) | скління вікон | 231,60 | 231,60 |
| Кві.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Бельведерська, 47 (17-32 кв.) | заміна водостічних труб | 1 363,20 | 1 363,20 |
| Кві.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Гвардійська, 5 (42,43,46,47,50,51,54,55,58,59 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 5 691,60 | 5 691,60 |
| Кві.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 28 (91-126 кв.) | часткова заміна дощової каналізації | 2 490,00 | 2 490,00 |
| Кві.2017 | ПП Дубовий А.М. | вул. Фіголя, 22 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 2 904,21 |  |
| Кві.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Дорошенка, 18 (1-54 кв.) | скління вікон | 200,40 | 200,40 |
| Кві.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 8 к.1 | скління вікон | 271,20 | 271,20 |
| Кві.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Бандери, 10а (51-70 кв.) | скління вікон | 151,20 | 151,20 |
| Кві.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 16 (1-66 кв.) | скління вікон | 169,20 | 169,20 |
| Кві.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 130 (37-72 кв.) | встановлення кодового замка | 601,20 | 601,20 |
| Кві.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 96 | ремонт дверей підвалу (бойлерна) | 354,00 | 354,00 |
| Кві.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. А.Сахарова, 25 (51-70 кв.) | скління вікон | 360,00 | 360,00 |
| Кві.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 147 (177-196 кв.) | скління вікон | 286,80 | 286,80 |
| Кві.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 4 к.1 (1-98 кв.) | скління вікон | 151,20 | 151,20 |
| Кві.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Петлюри, 25 | ремонт дверей підвалу (бойлерна) | 532,80 | 532,80 |
| Кві.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Сорохтея, 37а (16-30 кв.) | посилення дашка металевою стійкою | 633,60 | 633,60 |
| Кві.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Целевича, 14 (91-120 кв.) | очищення входу в підвал | 1 146,00 | 1 146,00 |
| Кві.2017 | ТОВ "СДС Промбуд" | вул. Г.Мазепи, 59 | прибирання піддахового приміщення житлового будинку | 18 949,20 | 18 949,20 |
| Кві.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Вовчинецька, 202 (121-507 кв.) | ремонт внутрішньобудинкових електромереж | 1 052,40 | 1 052,40 |
| Кві.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Героїв УПА, 4 (1-71 кв.) | ремонт електрощитової та заміна підвального розгалуження електромереж живлення будинку | 12 664,80 | 12 664,80 |
| Кві.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Сухомлинського, 6 к.2 (99-102 кв.) | ремонт коридорного електрощитка | 3 462,00 | 3 462,00 |
| Кві.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул.Коновальця, 264а | капітальний ремонт приміщень готелю "Бандерштадт" | 268 241,64 | 104 263,44 |
| Кві.2017 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | вул. Бандери, 14 | заміна підвальних розгалужень центрального опалення | 7 974,00 | 7 974,00 |
| Тра.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Галицька, 91 (1-17 кв.) | заміна підвального розгалуження електромереж | 3 120,00 | 3 120,00 |
| Тра.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Б.Хмельницького, 84 к.1 (76-90 кв.) | ремонт підвальних розгалужень холодного та гарячого водопостачання | 4 192,80 | 4 192,80 |
| Тра.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 1 (1-36 кв.) | ремонт підвальних розгалужень водовідведення | 2 071,20 | 2 071,20 |
| Тра.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 1а (73-108 кв.) | виготовлення та встановлення металевих дверей у машинне відділення ліфта | 3 277,39 | 3 277,39 |
| Тра.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 116 (4,8,12,16,20,24,28,32,36 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 3 394,12 | 3 394,12 |
| Тра.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 128 (37-71 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження водовідведення | 2 966,24 | 2 966,24 |
| Тра.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Хіміків, 17 | ремонт підвальних розгалужень холодного водопостачання та водовідведення | 76 802,69 | 76 802,69 |
| Тра.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Гвардійська, 5 | заміна вводу мережі холодного водопостачання | 2 132,08 | 2 132,08 |
| Тра.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Бандери, 60 к.1 (74,78,82,86,90,94,98,102 кв.) | часткова заміна стояка водовідведення | 515,88 | 515,88 |
| Тра.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.3 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, водовідведення та випусків | 95 774,40 | 95 774,40 |
| Тра.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Республіканська, 5а (1-50 кв.) | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання та водовідведення | 35 204,40 | 35 204,40 |
| Тра.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | наб.ім. В.Стефаника, 40 | скління вікон | 5 036,40 | 5 036,40 |
| Тра.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | бульвар Південний, 28 (61-80 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвал будинку | 1 311,60 | 1 311,60 |
| Тра.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | бульвар Південний, 31а (25 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 582,00 | 582,00 |
| Тра.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Г.Мазепи, 27а (11-20 кв.) | скління вхідних дверей | 306,00 | 306,00 |
| Тра.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | бульвар Південний, 42 (2,3,6,7,10,11,14,15,18,19 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 5 996,40 | 5 996,40 |
| Тра.2017 | ПТФ "Ендрю" | бульвар Південний, 42 | ремонт підвищувальної насосної станції | 2 557,00 | 2 557,00 |
| Тра.2017 | ПП "Тегеран" | вул. В.Симоненка, 14 (83,84,86,87,89,90 кв.) | утеплення зовнішніх стін будинку | 76 987,99 | 76 987,99 |
| Тра.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Пасічна, 20 (73-108 кв.) | ремонт м'якої покрівлі | 49 879,20 | 49 879,20 |
| Тра.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Галицька, 124 (151-180 кв.) | ремонт м'якої покрівлі | 55 746,00 | 55 746,00 |
| Тра.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Галицька, 124 (151-180 кв.) | ремонт покрівлі житлового будинку | 3 667,20 | 3 667,20 |
| Тра.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 147 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 942,80 | 1 942,80 |
| Тра.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 130а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 742,80 | 742,80 |
| Тра.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 115 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 2 310,00 | 2 310,00 |
| Тра.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 7а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 2 995,20 | 2 995,20 |
| Тра.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сухомлинського, 6 к.2 (102 кв.) | вивезення сміття | 318,00 | 318,00 |
| Тра.2017 | ТзОВ "Галичина-ІВ" | вул. Г.Мазепи, 177 к.2 | ремонт підвальних розгалужень холодного водопостачання та водовідведення | 13 962,00 | 13 962,00 |
| Тра.2017 | ТзОВ "Клінвуд" | вул. М.Підгірянки, 17 | впорядкування прибудинкової території | 15 168,00 | 15 168,00 |
| Тра.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 18 | ремонт карнізу | 7 849,49 | 7 849,49 |
| Чер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. С.Петлюри, 1 | ремонт електрощитової | 6 628,80 | 6 628,80 |
| Чер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Надвірнянська, 30 (73-104 кв.) | ремонт м'якої покрівлі | 3 804,12 | 3 804,12 |
| Чер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Крива, 4а | фарбування вхідних дверей та встановлення енергозберігаючого світильника | 917,94 | 917,94 |
| Чер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Мазепи, 38 | встановлення електролічильника на сходовій клітці | 7 796,29 | 7 796,29 |
| Чер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 46 к.5 (37-76 кв.) | ремонт м'якої покрівлі | 336,49 | 336,49 |
| Чер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 192в (2,6,10,14,18,22,26,30,34 кв.) | ремот стояків холодного та гарячого водопостачання | 3 229,20 | 3 229,20 |
| Чер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 8 (1-43 кв.) | ремонт труб дощової каналізації | 1 010,40 | 1 010,40 |
| Чер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 3б (56,60,64 кв.) | заміна стояка водовідведення | 1 898,77 | 1 898,77 |
| Чер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Г.Мазепи, 173 к.3 (109,110,125,126,141,142,157,158 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 2 461,16 | 2 461,16 |
| Чер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 20 (39,41,43,45,47 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 1 632,91 | 1 632,91 |
| Чер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 124 (61-90 кв.) | ремонт підвального розгалуження водовідведення | 3 186,52 | 3 186,52 |
| Чер.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. В.Симоненка, 2 | впорядкування прибудинкової території | 220 224,46 | 220 224,46 |
| Чер.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. В.Симоненка, 2 | впорядкування прибудинкової території | 48 792,64 | 48 792,64 |
| Чер.2017 | ДП "Карпатський ЕТЦ" |  | експертне обстеження ліфтів | 101 160,00 | 101 160,00 |
| Чер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Є.Коновальця, 109 (22,25,28,31,34 кв.) | часткова заміна стояка водовідведення | 451,55 | 451,55 |
| Чер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. А.Сахарова, 27 (37,40,43,46,49 кв.) | часткова заміна стояка водовідведення | 931,55 | 931,55 |
| Чер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Бандери, 6 (53,56,57,60,61,64,65,68,69 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 5 857,73 | 5 857,73 |
| Чер.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 36 (41-72 кв.) | ремонт електродвигуна ліфта | 6 657,23 | 6 657,23 |
| Чер.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 194б (44-71 кв.) | ремонт електродвигуна ліфта | 6 542,94 | 6 542,94 |
| Чер.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Симоненка, 34 (105-132 кв.) | ремонт ліфта | 9 311,35 | 9 311,35 |
| Чер.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Симоненка, 34 (13-56 кв.) | ремонт ліфта | 14 134,88 | 14 134,88 |
| Чер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Інвест-ІФ" | наб.ім. В.Стефаника, 28 | заміна мереж підвального розгалуження водовідведення та ливневої каналізації | 39 278,40 | 39 278,40 |
| Чер.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Вовчинецька, 194б | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, водовідведення та випусків | 104 706,00 | 104 706,00 |
| Чер.2017 | ТзОВ "Клінвуд" | вул. І.Павла ІІ, 27 | впорядкування прибудинкової території | 26 359,20 | 26 359,20 |
| Чер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. О.Довженка, 1 (43 кв.) | заміна електролічильника | 513,60 | 513,60 |
| Чер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Львівська, 7а | ремонт електрощитової | 13 088,40 | 13 088,40 |
| Чер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. С.Бандери, 10а (21-32 кв.) | ремонт електрощитової | 3 229,20 | 3 229,20 |
| Чер.2017 | ТзОВ "Карпати Мотор" | вул.Незалежності,161 | придбання автомобіля для потреб аварійної служби | 445 000,00 | 445 000,00 |
| Чер.2017 | ТзОВ "ЯРЗ" | вул.Незалежності,161 | придбання причепа тракторного | 23 970,00 | 23 970,00 |
| Чер.2017 | СК "Галицька" | вул.Незалежності,161 | страхування автомобіля КАСКО | 25 632,00 | 25 632,00 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул.Івана Павла ІІ, 4 | ремонт та заміна дверей | 392,40 | 392,40 |
| Лип.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Сніжна, 22 | ремонт електрощитової | 14 577,60 | 14 577,60 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежносты, 11 (2,18,21,35,33а кв.) | часткова заміна зливної каналізації | 413,20 | 413,20 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Привокзальна, 9 (1-32 кв.) | виготовлення та встановлення решіток | 727,43 | 727,43 |
| Лип.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 200 (3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,23,24,27,28,31,32,35, 36 кв.) | ремонт м'якої покрівлі | 22 754,40 | 22 754,40 |
| Лип.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 202 (121-240 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у машинне приміщення ліфта | 2 728,80 | 2 728,80 |
| Лип.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 194 (73-108 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у машинне приміщення ліфта | 2 737,20 | 2 737,20 |
| Лип.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 200 (1-72 кв.) | ремонт підвальних розгалужень водовідведення | 15 999,60 | 15 999,60 |
| Лип.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 9 (1-60 кв.) | ремонт електрощитової | 4 844,40 | 4 844,40 |
| Лип.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 22 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 530,40 | 530,40 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. А.Сахарова, 29 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, гарячого водопостачання, циркуляційної лінії та водовідведення | 95 936,47 | 95 936,47 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 140 (1-20 кв.) | улаштування металевих дверей в підвал | 2 934,26 | 2 934,26 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. В.Чорновола, 134а (33,36,39,42,45 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 1 081,80 | 1 081,80 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.3 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 026,00 |  |
| Лип.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Незалежності, 152 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 471,60 |  |
| Лип.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Г.Хоткевича, 71; 73 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 444,80 |  |
| Лип.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 187 (117-144 кв.) | ремонт електродвигуна ліфта | 6 553,20 | 6 553,20 |
| Лип.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. Г.Хоткевича, 52 к.4 (5-36 кв.) | ремонт ліфта | 4 251,28 | 4 251,28 |
| Лип.2017 | ТОВ "ЕлектроПолюс-ІФ" | вул. Хіміків, 17 (66-68; 70-101 кв.) | ремонт коридорного електрощитка | 6 883,20 | 6 883,20 |
| Лип.2017 | ТОВ "Сервіс компанія "АДАМСОН" | вул.Академіка Сахарова, 30 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 111 117,89 | 111 117,89 |
| Лип.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. А.Сахарова, 25 (51-70 кв.) | скління вікон | 166,80 | 166,80 |
| Лип.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Національної Гвардії, 19 (51-70 кв.) | скління вікон | 204,00 | 204,00 |
| Лип.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 44 (16-31 кв.) | скління вікон | 819,60 | 819,60 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Клінвуд" | вул. Сухомлинського, 4 к.1 (49-60 кв.) | ремонт коридору | 24 482,40 | 24 482,40 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Галичина-ІВ" | вул. Г.Мазепи, 179 (118-184 кв.) | заміна підвального розгалуження водовідведення та каналізаційного випуску | 7 984,80 | 7 984,80 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Г.Хоткевича, (73,77,81,85 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 3 362,40 | 3 362,40 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.3 (61,63,66,69,72 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 3 943,20 | 3 943,20 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Г.Хоткевича, 44а (16,17,26,27,36,37,46,47,56,57,67,76,77,86б,87, 96б,97,107,106б | заміна стояка холодного водопостачання | 9 222,00 | 9 222,00 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Вороного, 3 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 15 271,20 | 15 271,20 |
| Лип.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Тисменицька, 248 | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 106 330,80 | 106 330,80 |
| Лип.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Тисменицька, 248 | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 5 774,40 | 5 774,40 |
| Лип.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Івана Павла ІІ, 18 | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 137 012,40 | 137 012,40 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. С.Петлюри, 5а (11-20 кв.) | заміна вхідних дверей у 2-му під'їзді і підвалі житлового будинку | 13 948,00 | 13 948,00 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Бельведерська, 63 (1-16 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 16 210,00 | 16 210,00 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Грушевського, 22 (16-30 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 32 400,00 | 32 400,00 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Г.Мазепи, 87 (2-18 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 18 200,00 | 18 200,00 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. А.Сахарова, 31 (1-20 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 19 100,00 | 19 100,00 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Г.Мазепи, 87 (19-33 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 26 500,00 | 26 500,00 |
| Лип.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Сорохтея, 9б (31-50 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 29 140,00 | 29 140,00 |
| Лип.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. Галицька, 122 | заміна вікон сходової клітки | 27 886,54 | 27 886,54 |
| Лип.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. Галицька, 105 (35-49 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 17 199,25 | 17 199,25 |
| Лип.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. Бельведерська, 14 (25-36 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 13 622,45 | 13 622,45 |
| Лип.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. В.Івасюка, 54 | заміна вікон сходової клітки | 37 199,78 | 37 199,78 |
| Лип.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Пулюя, 10 (1-20 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 17 671,46 | 17 671,46 |
| Лип.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Пулюя, 10 (110-127 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 20 484,58 | 20 484,58 |
| Лип.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Г.Мазепи, 167 к.5 | встановлення енергозберігаючих світильників | 3 951,60 | 3 951,60 |
| Лип.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. О.Довженка, 16 | заміна ввідного рубильника | 1 898,40 | 1 898,40 |
| Лип.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Є.Коновальця, 136 | ремонт електрощитової | 20 361,60 | 20 361,60 |
| Лип.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. В.Чорновола, 20 | ремонт розподільчого щитка | 1 614,00 | 1 614,00 |
| Лип.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Пулюя, 14 | ремонт електрощитової | 10 082,40 | 10 082,40 |
| Лип.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | бульвар Північний ім. Пушкіна, 12 | встановлення енергозберігаючих світильників | 1 264,80 | 1 264,80 |
| Сер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Є.Коновальця, 90 | ремонт електрощитової | 2 934,00 | 2 934,00 |
| Сер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 15а (1-35 кв.) | ремонт м'якої покрівлі | 38 925,60 | 38 925,60 |
| Сер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 24 (1-36 кв.) | ремонт м'якої покрівлі | 39 241,20 | 39 241,20 |
| Сер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 13 | заміна підвального розгалуження водовідведення | 5 201,50 | 5 201,50 |
| Сер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 128 (73,74 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 949,12 | 949,12 |
| Сер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 145 (57-88 кв.) | заміна підвального розгалуження водовідведення | 4 010,60 | 4 010,60 |
| Сер.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. В.Симоненка, 4 | благоустрій прибудинкової території | 276 498,00 | 276 498,00 |
| Сер.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. В.Симоненка, 6 | благоустрій прибудинкової території | 401 239,20 | 401 239,20 |
| Сер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. А.Сахарова, 25 (38,41,44,47,50 кв.) | часткова заміна стояка водовідведення | 938,96 | 938,96 |
| Сер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Стецько, 3а (51-70 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження водовідведення | 705,16 | 705,16 |
| Сер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Г.Мазепи, 183 к.1 (1,6,14,22,30,38,46,54, 62 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 3 826,39 | 3 826,39 |
| Сер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. А.Сахарова, 25 (1,5,9,13,17 кв.) | часткова заміна стояка водовідведення | 1 218,88 | 1 218,88 |
| Сер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Є.Коновальця, 132а (1,2,5,6,9,10,13,14, 17,18 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 5 747,63 | 5 747,63 |
| Сер.2017 | ПП "Мій дім" | вул. Довга, 27 (26-35 кв.) | влаштування дашка над входом у під'їзд | 4 676,40 | 4 676,40 |
| Сер.2017 | ТОВ "Сервіс компанія "АДАМСОН" | вул.Коновальця, 264а | енергоаудит будинків | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Сер.2017 | ТОВ "Сервіс компанія "АДАМСОН" | вул. Василіянок, 68 | заміна горищаного розгалуження центрального опалення | 58 622,11 | 58 622,11 |
| Сер.2017 | ТОВ "Комсервіс" | вул. В.Чорновола, 65 | заміна підвальних розгалужень холодного водопостачання | 31 504,80 | 31 504,80 |
| Сер.2017 | ТзОВ "Галичина-ІВ" | вул. Дорошенка, 18 | заміна каналізаційних вводів | 7 653,60 | 7 653,60 |
| Сер.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Г.Хоткевича, 52 к.1 (48,51,54,57 кв.) | заміна стояків холодного та гарячого водопостачання | 4 542,00 | 4 542,00 |
| Сер.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Нова, 19б (55,58,61,64 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 4 261,20 | 4 261,20 |
| Сер.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Г.Хоткевича, 69 | заміна засувки на вводі холодного водопостачання | 2 460,00 | 2 460,00 |
| Сер.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Нова, 19б (53,56,59,62 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 4 020,00 | 4 020,00 |
| Сер.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Паркова, 18 (103-105; 109-111; 115-117; 121-123; 127-129; 133-135; 139-141; 145- 147 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 48 696,00 | 48 696,00 |
| Сер.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Г.Хоткевича, 46 к.5 | ремонт покрівлі рулонними матеріалами та дашків входів в під'їзди та підвал | 117 254,40 | 117 254,40 |
| Сер.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Тролейбусна, 13 | благоустрій прибудинкової території | 133 946,40 | 133 946,40 |
| Сер.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Хіміків, 2 (46-60 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 47 418,00 | 47 418,00 |
| Сер.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Галицька, 138 (1-20 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 81 444,00 | 81 444,00 |
| Сер.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Хіміків, 17 (68,69,72,73,76,77,80,81,84,85,88,89,92,93,96,97,100,101 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 35 631,60 | 35 631,60 |
| Сер.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Є.Коновальця, 144б | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 47 344,80 | 47 344,80 |
| Сер.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Галицька, 49 | заміна вікон сходової клітки | 47 460,00 | 47 460,00 |
| Сер.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. Паркова, 18 (46-99 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 37 199,78 | 37 199,78 |
| Сер.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. Івана Павла ІІ, 22 (1-36 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 22 497,83 | 22 497,83 |
| Сер.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. Целевича, 14 (61-90 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 16 767,47 | 16 767,47 |
| Сер.2017 | ПП Миленький О.В. | бульвар Північний ім. Пушкіна, 12 (21-40 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 18 975,89 | 18 975,89 |
| Сер.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Вовчинецька, 200 (1-36 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 25 830,02 | 25 830,02 |
| Сер.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Пулюя, 4 (1-20 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 16 485,49 | 16 485,49 |
| Сер.2017 | ПП Ходак М.М. | вул. Василіянок, 68 | заміна вікон сходової клітки | 25 156,70 | 25 156,70 |
| Сер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Є.Коновальця, 130а | ремонт електрощитової | 4 202,40 | 4 202,40 |
| Вер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. В.Чорновола, 132 | ремонт електрощитової | 16 446,00 | 16 446,00 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 36а | оббивання штукатурки карніза та ремонт жолоба | 1 526,59 | 1 526,59 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Б.Лепкого, 49а | частковий ремонт покрівлі | 1 945,98 | 1 945,98 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 73 | виготовлення та влаштування металічних решіток | 3 361,24 | 3 361,24 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Донцова, 13 | чистка воронок і жолобів | 665,57 | 665,57 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 89 | оббивання штукатурки фасаду та ремонт звисів | 914,23 | 914,23 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Привокзальна, 9 (69-85 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвал будинку | 1 589,69 | 1 589,69 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Бельведерська, 42 | ремонт деревяних лавок | 1 176,49 | 1 176,49 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Ленкавського, 15 | ремонт деревяних лавок | 520,82 | 520,82 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Мазепи, 61 | ремонт деревяних лавок | 846,18 | 846,18 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. К.Данила, 35а | ремонт деревяних лавок | 789,28 |  |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Бельведерська, 53 | ремонт деревяних лавок | 659,38 | 659,38 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. К.Данила, 7а | ремонт деревяних лавок | 419,38 | 419,38 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | Набережна ім. В.Стефаника, 34 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 231,34 | 231,34 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | Набережна ім. В.Стефаника, 40 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 878,35 | 878,35 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 44 к.3 | виготовлення та влаштування металічних решіток | 1 211,14 | 1 211,14 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 69 | виготовлення та влаштування металічних решіток | 1 882,88 | 1 882,88 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 71 | виготовлення та влаштування металічних решіток | 2 074,64 | 2 074,64 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 39 | виготовлення та влаштування металічних решіток | 512,16 | 512,16 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 44 к.4 | виготовлення та влаштування металічних решіток | 623,51 | 623,51 |
| Вер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 18 (61-75 кв.) | виготовлення та влаштування металевого пандуса | 2 806,80 | 2 806,80 |
| Вер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 172 (1-35 кв.) | виготовлення та влаштування металевого пандуса | 3 092,40 | 3 092,40 |
| Вер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 8,12,14 | виготовлення та встановлення лавок у дворі будинків | 8 149,20 | 8 149,20 |
| Вер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 25 (72-107 кв.) | ремонт м'якої покрівлі | 38 938,80 | 38 938,80 |
| Вер.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 194 (37-72 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 57 228,00 | 57 228,00 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 14 (61-90 кв.) | заміна каналізаційного випуску | 5 198,51 | 5 198,51 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 1а (73-108 кв.) | заміна водовідведення на технічному поверсі | 4 316,11 | 4 316,11 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. В.Чорновола, 136 (22,25 кв.) | часткова заміна стояка водовідведення | 1 200,61 | 1 200,61 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Сорохтея, 16 (89,93,96 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 1 544,06 | 1 544,06 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. О.Довженка, 4 к.2 (115,116,131,132,147,148,163,164 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 2 580,77 | 2 580,77 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Г.Мазепи, 183 к.1 (21,28,29,37 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 1 172,76 | 1 172,76 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Сорохтея, 16 (67,70,73 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 2 439,44 | 2 439,44 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. В.Чорновола, 144 (63,66,69,72,75 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 1 623,13 | 1 623,13 |
| Вер.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 208 (67-108 кв.) | встановлення трансформатора | 3 821,87 | 3 821,87 |
| Вер.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 41 (13-54 кв.) | заміна блоку керування ліфтом | 15 332,77 | 15 332,77 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. А.Сахарова, 30 (76,80,84,88,92,96,100,104, 108 кв.) | реконструкція підвального розгалуження стояка водовідведення | 988,45 | 988,45 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Г.Мазепи, 177 к.3 (87,88,103,104,119,120,135,136,151,152 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 5 560,82 | 5 560,82 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Бандери, 10а (1-20 кв.) | заміна підвального розгалуження водовідведення | 3 451,55 | 3 451,55 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. І.Павла ІІ, 28 (55-99 кв.) | часткова заміна труб дощової каналізації | 1 530,00 | 1 530,00 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 40 (41,46,51,56,61,66,71,76,81 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 3 699,60 | 3 699,60 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. І.Павла ІІ, 27 (49,53,57,61,65,69 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 2 731,20 | 2 731,20 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. І.Павла ІІ, 20 (74,77,81,85 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 2 954,40 | 2 954,40 |
| Вер.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 202 (396-507 кв.) | встановлення котушки електромагніта ліфта | 2 049,83 | 2 049,83 |
| Вер.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Паркова, 18а (7-54 кв.) | заміна тягових канатів ліфта та каната обмежувача швидкості | 6 470,40 | 6 470,40 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Сервіс-Інвест-ІФ" | Набережна ім. В.Стефаника, 10 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, водовідведення та випуску | 24 188,40 | 24 188,40 |
| Вер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 136а | улаштування водостічних труб | 3 752,40 | 3 752,40 |
| Вер.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 96 (1-20 кв.) | заміна водостічних труб | 3 297,60 | 3 297,60 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Івано-Франківська дорожня служба" | вул. Вовчинецька, 172 | благоустрій прибудинкової території | 278 715,60 | 278 715,60 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Івано-Франківська дорожня служба" | вул. Вовчинецька, 174 | благоустрій прибудинкової території | 291 226,80 | 291 226,80 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Івано-Франківська дорожня служба" | вул. Вовчинецька, 178 | благоустрій прибудинкової території | 113 702,40 | 113 702,40 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Нова, 19б (53,56,59,62,54,57,60,63 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 5 434,80 | 5 434,80 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Г.Хоткевича, 67а | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, внутрішнього та зовнішнього водовідведення | 51 714,00 | 51 714,00 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Є.Коновальця, 136а | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 50 184,00 | 50 184,00 |
| Вер.2017 | ТОВ "Карпатінвестбуд" | вул. Вовчинецька, 178А | благоустрій прибудинкової території | 299 643,16 | 299 643,16 |
| Вер.2017 | ТОВ "Карпатінвестбуд" | вул. Вовчинецька, 200 | благоустрій прибудинкової території | 307 391,58 | 307 391,58 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Бельведерська, 39 (17-32 кв.) | скління вікон | 698,40 | 698,40 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. К.Данила, 7а | ремонт підвальних розгалужень водовідведення та каналізаційних виводів, встановлення дверей в підвальному приміщенні | 5 814,00 | 14 768,18 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Г.Мазепи, 38 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 7 192,80 | 7 192,80 |
| Вер.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Пулюя, 9 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, водовідведення та випусків | 75 535,20 | 75 535,20 |
| Вер.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Тролейбусна, 11 | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 72 619,20 | 72 619,20 |
| Вер.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Симоненка, 7а (54-107 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 55 732,00 | 55 732,00 |
| Вер.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. В.Чорновола, 142 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, водовідведення та випусків | 94 635,60 | 94 635,60 |
| Вер.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Целевича, 3б (37-71 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 71 516,40 | 71 516,40 |
| Вер.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Г.Хоткевича, 85 к.2 (1-54 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 73 687,20 | 73 687,20 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Хотинська, 9 (1-10 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 20 415,00 | 20 415,00 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Хотинська, 9 (71-80 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 20 415,00 | 20 415,00 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Хотинська, 9 (81-90 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 20 415,00 | 20 415,00 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Вагилевича, 8а | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 31 150,00 | 31 150,00 |
| Вер.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | наб. ім. В.Стефаника, 42а (1-49 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 23 960,00 | 23 960,00 |
| Вер.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. К.Данила, 22 (2-3 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 8 820,28 | 8 820,28 |
| Вер.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Шевченка, 68 (1-8 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 17 146,76 | 17 146,76 |
| Вер.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Шевченка, 68 (9-17 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 16 988,28 | 16 988,28 |
| Вер.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Шевченка, 78 (16-24 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 8 814,28 | 8 814,28 |
| Вер.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Вовчинецька, 200 (37-72 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 25 679,27 | 25 037,26 |
| Вер.2017 | ПП Ходак М.М. | вул. Незалежності, 152а (21-35 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 27 320,41 | 27 320,41 |
| Вер.2017 | ПП Ходак М.М. | бульвар Південний, 31 (1-18 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 29 675,88 | 29 675,88 |
| Вер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. О.Довженка, 20 | встановлення енергозберігаючих світильників | 5 862,00 | 5 862,00 |
| Вер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. С.Бандери, 60а | ремонт електрощитової | 17 872,80 | 17 872,80 |
| Вер.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. А.Сахарова, 27 | ремонт електрощитової | 6 960,00 | 6 960,00 |
| Вер.2017 | ДП НДІпроектреконструції |  | експертизи проектів, виготовлення проектної документації | 107 073,96 | 107 073,96 |
| Вер.2017 | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  | експертизи проектів, виготовлення проектної документації | 40 591,00 | 40 591,00 |
| Вер.2017 | ПП "Енергобудпостач" |  | придбання піску для пісочниць на дитячих майданчиках | 34 425,00 | 34 425,00 |
| Жов.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. О.Довженка, 22а | ремонт електрощитової | 1 695,60 | 1 695,60 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Хотинська, 9 (80-90 кв.) | ремонт фасаду | 2 171,14 | 2 171,14 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Бельведерська, 51 | встановлення енергозберігаючих світильників | 1 263,10 | 1 263,10 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 95 | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвал будинку | 1 505,57 | 1 505,57 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Грушевського, 22 (32,38,40,44,48 кв.) | заміна стояка водовідведення | 4 046,59 | 4 046,59 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 77 (46-60 кв.) | скління вікон | 379,79 | 379,79 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Залізнична, 21а | ремонт м'якої покрівлі | 3 111,34 | 3 111,34 |
| Жов.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 15 | ремонт підвальних розгалужень водовідведення та каналізаційних випусків | 19 012,80 | 19 012,80 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Г.Мазепи, 173 к.2 (9,10,25,26,41,42,57,58,73, 74 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 2 021,66 | 2 021,66 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 144 | заміна підвального розгалуження центрального опалення | 7 427,60 | 7 427,60 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 11 | заміна підвального розгалуження центрального опалення | 7 427,60 | 7 427,60 |
| Жов.2017 | ДП "Карпатський ЕТЦ" |  | експертне обстеження ліфтів | 48 922,90 | 48 922,90 |
| Жов.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 178 (1-35 кв.) | виготовлення та влаштування металевої драбини та ремонт дверей на покрівлю | 1 206,00 | 1 206,00 |
| Жов.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 13 (81-120 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 4 086,00 | 4 086,00 |
| Жов.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Героїв УПА, 2 (36-71 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей на покрівлю | 1 246,80 | 1 246,80 |
| Жов.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 45 (52-105 кв.) | ремонт бетонного пандуса та влаштування перил при вході у під'їзд і дверей на покрівлю | 2 233,20 | 2 233,20 |
| Жов.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 12 (1-3; 7-9; 13-15; 19-21; 25-27; 31-33; 37-39; 43-45; 49-51 кв.) | ремонт труб дощової каналізації на горищі будинку | 3 219,60 | 3 219,60 |
| Жов.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 187 (73-108 кв.) | ремонт труб дощової каналізації на горищі будинку | 1 456,80 | 1 456,80 |
| Жов.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Івасюка, 26а (46-81 кв.) | ремонт труб дощової каналізації на горищі будинку | 1 377,60 | 1 377,60 |
| Жов.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 13 (121-123; 126-128; 131-133; 136-138; 141-143; 146-148; 151-153; 156-158 кв.) | ремонт стояка дощової каналізації | 1 890,00 | 1 890,00 |
| Жов.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 24 | частковий ремонт підвальних розгалужень холодного водопостачання на вводі у будинок | 14 553,60 | 14 553,60 |
| Жов.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 12 (55-108 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей на покрівлю | 1 082,40 | 1 082,40 |
| Жов.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. В.Симоненка, 8 | благоустрій прибудинкової території | 226 827,60 | 226 827,60 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Бандери, 60а (47,49,51,53,55 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження водовідведення | 1 482,06 | 1 482,06 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Бандери, 6 (4,8,12,16,20 кв.) | часткова заміна стояків холодного, гарячого водопостачання та водовідведення | 10 598,35 | 10 598,35 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. О.Басараб, 2а (16,19,22 кв.) | заміна стояків холодного та гарячого водопостачання | 5 340,62 | 5 340,62 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. О.Басараб, 2а (16,19,22,25,28 кв.) | часткова заміна стояка водовідведення | 4 264,33 | 4 264,33 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Львівська, 7а | заміна підвальних розгалужень холодного водопостачання | 32 940,62 | 32 940,62 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Паркова, 18 (46-96 кв.) | часткова заміна труб дощової каналізації | 5 137,20 |  |
| Жов.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Г.Хоткевича, 46 к.3 (1-110; 111-118 кв.) | встановлення енергозберігаючих світильників | 5 142,00 |  |
| Жов.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 36 (3,4,7,8,11,12,15,16,19,20,23,24,27,28,31,32,35, 36 кв.) | часткова заміна труб дощової каналізації | 1 340,40 |  |
| Жов.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Молодіжна, 42 (55,56,57; 60,61,62; 65,66,67; 70,71,72; 75,76,77; 80,81,82; 85,86,87; 90,91,92; 95,96,97 кв.) | часткова заміна труб дощової каналізації | 7 876,80 | 7 876,80 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 36 (73,74,77,78,81,82,85,86,89,90,93,94,97,98,101,102, 105,106 кв.) | часткова заміна труб дощової каналізації | 4 431,60 | 4 431,60 |
| Жов.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. І.Миколайчука, 22 (43-64 кв.) | заміна каната обмежувача швидкості ліфта | 2 176,80 | 2 176,80 |
| Жов.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. І.Миколайчука, 22 (9-34 кв.) | ремонт ліфта | 3 030,25 | 3 030,25 |
| Жов.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. Ленкавського, 15 (77-108 кв.) | ремонт електродвигуна | 7 425,60 | 7 425,60 |
| Жов.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Стуса, 13 (6-40 кв.) | ремонт електродвигуна | 8 091,05 | 8 091,05 |
| Жов.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 206 (13-54 кв.) | ремонт ліфта | 5 871,70 | 5 871,70 |
| Жов.2017 | ТОВ "СТАНІСЛАВІВ КОМФОРТ" | вул. Ленкавського, 1 (1-16 кв.) | ремонт сходової клітки | 25 305,26 | 25 305,26 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. В.Чорновола, 115 (56-68 кв.) | заміна підвальних розгалужень холодного водопостачання | 4 910,40 | 4 910,40 |
| Жов.2017 | ТОВ "Карпатінвестбуд" | вул. Г.Мазепи, 167 к.5 | благоустрій прибудинкової території | 143 607,37 | 143 607,37 |
| Жов.2017 | ТОВ "Карпатінвестбуд" | вул. Г.Мазепи, 167 к.4 | благоустрій прибудинкової території | 254 851,58 | 254 851,58 |
| Жов.2017 | ПП "Мій дім" | вул. Пулюя, 7 (51-70 кв.) | виготовлення та часткова заміна ринв | 4 633,20 | 4 633,20 |
| Жов.2017 | ПП "Мій дім" | вул. Пулюя, 10 (110-127 кв.) | заміна водостічних труб | 2 882,40 | 2 882,40 |
| Жов.2017 | ТОВ "СТАНІСЛАВІВ КОМФОРТ" | вул. Незалежності, 97 (17-18; 21-32 кв.) | ремонт сходової клітки | 24 862,11 | 24 862,11 |
| Жов.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. А.Сахарова, 30 (109-144 кв.) | заміна стояка ливневої каналізації | 2 233,20 | 2 233,20 |
| Жов.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 121 (21-56 кв.) | заміна стояка ливневої каналізації | 2 255,20 | 2 255,20 |
| Жов.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сухомлинського, 4 к.3; к.4 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 3 392,40 | 3 392,40 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.2 (1-15 кв.) | заміна підвального розгалуження водовідведення та каналізаційного випуску | 7 473,60 | 7 473,60 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Сервіс-Інвест-ІФ" | наб. ім. В.Стефаника, 6 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, водовідведення та випуску | 136 020,00 | 136 020,00 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. К.Данила, 18 | ремонт підвальних розгалужень холодного водопостачання та водовідведення | 18 008,40 | 18 008,40 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. К.Данила, 37 | заміна дренажного насоса | 4 326,00 | 4 326,00 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Довга, 96а (1-20 кв.) | заміна кодового замка | 888,00 | 888,00 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Ленкавського, 1 (1-16 кв.) | ремонт даху | 1 284,00 | 1 284,00 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Новгородська, 9а (21-35 кв.) | заміна кодового замка | 888,00 | 888,00 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | бульвар Південний, 42 (22,23,26,27 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 3 050,40 | 3 050,40 |
| Жов.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Хіміків, 17 (66-101 кв.) | ремонт м'якої покрівлі над машинним відділенням ліфта | 10 330,80 | 10 330,80 |
| Жов.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Хіміків, 17 (36-65 кв.) | ремонт м'якої покрівлі над машинним відділенням ліфта | 14 084,40 | 14 084,40 |
| Жов.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. В.Чорновола, 144 | заміна мережі холодного водопостачання | 56 806,80 | 56 806,80 |
| Жов.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Г.Мазепи, 66 | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 241 495,20 | 241 495,20 |
| Жов.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. І.Павла ІІ, 27 (48,49,52,53,56,57,60,61,64,65,68,69,72,73,76,77,80, 81 кв.) | ремонт м'якої покрівлі | 38 924,40 | 38 924,40 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Г.Мазепи, 58 | заміна вікон сходової клітки | 21 400,00 | 21 400,00 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.3 (1-15 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 18 950,00 | 18 950,00 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.3 (46-60 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 18 950,00 | 18 950,00 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Г.Хоткевича, 77 (75-89 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 25 140,00 | 25 140,00 |
| Жов.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Г.Хоткевича, 77 (105-119 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 25 140,00 | 25 140,00 |
| Жов.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Незалежності, 101 | заміна вікон сходової клітки | 22 144,43 | 22 144,43 |
| Жов.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Молодіжна, 43 (38-63 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 24 571,26 | 24 571,26 |
| Жов.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Незалежності, 36 (94-110 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 19 983,78 | 19 983,78 |
| Жов.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. Толстого, 3а | заміна вікон сходової клітки | 11 572,08 | 11 572,08 |
| Жов.2017 | ПП Ходак М.М. | вул. Карпатська, 2 (66-79 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 28 005,72 | 28 005,72 |
| Жов.2017 | ПП Ходак М.М. | вул. Г.Хоткевича, 46 к.3 (1-17; 19-27; 29; 31-35; 38-55; 117-118 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 16 031,96 | 16 031,96 |
| Жов.2017 | ПП Ходак М.М. | вул. Незалежності, 36а (1-20 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 27 099,31 | 27 099,31 |
| Жов.2017 | ПП Ходак М.М. | вул. Галицька, 149 (1-36 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 44 761,03 | 44 761,03 |
| Жов.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. О.Басараб, 2а | ремонт електрощитової | 11 781,60 | 11 781,60 |
| Жов.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. С.Бандери, 10а (1-20 кв.) | заміна автоматичного вимикача | 799,20 | 799,20 |
| Жов.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Карпатська, 6 | ремонт електрощитової | 1 560,00 | 1 560,00 |
| Жов.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Пулюя, 12 | ремонт електрощитової | 9 772,80 | 9 772,80 |
| Жов.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Вовчинецька, 192в | ремонт електрощитової | 8 499,60 | 8 499,60 |
| Жов.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Є.Коновальця, 135 | ремонт електрощитової | 10 756,80 | 10 756,80 |
| Жов.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. О.Довженка, 18 к.2 | установлення металевих дверей в електрощитову | 3 634,80 | 3 634,80 |
| Лис.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Пулюя, 16 | встановлення металевих дверей в електрощитову | 3 379,20 | 3 379,20 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Залізнична, 2 | виготовлення та встановлення люка на горище | 2 109,28 | 2 109,28 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 67а | ремонт решіток у підвалі будинку(блокування елеваторного вузла центрального опалення) | 233,82 | 233,82 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Новгородська, 9а | ремонт деревяних лавок | 896,90 | 896,90 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 36 (магазин "Респект", кафе П'ятачок") | заміна стояка холодного водопостачання | 1 750,51 | 1 750,51 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 36а (1-20 кв.) | ремонт зливної каналізації | 621,04 | 621,04 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 65а (37-70 кв.) | ремонт м'якої покрівлі | 3 134,84 | 3 134,84 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Нова, 19 (16-30 кв.) | скління вікон | 251,14 | 251,14 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Привокзальна, 24 (21-40; 61-80 кв.) | ремонт покрівлі | 588,86 | 588,86 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Донцова, 13 (9-20 кв.) | скління вікон | 1 076,29 | 1 076,29 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 30 | заміна внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання | 13 985,57 | 13 985,57 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 89 | ремонт дверей | 441,65 | 441,65 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Толстого, 3 (21-40 кв.) | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 3 827,63 | 3 827,63 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 75 (46-60 кв.) | частковий ремонт покрівлі | 457,73 | 457,73 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 152а (81-100 кв.) | скління вікон | 797,94 | 797,94 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 85 к.1 (35-70 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей | 2 367,84 | 2 367,84 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Залізнична, 47 | заміна зливної каналізації | 4 417,73 | 4 417,73 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Грушевського, 22 | ремонт електрощитової | 1 032,98 | 1 032,98 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Грушевського, 22 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 25 871,75 | 25 871,75 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Нова, 19а (23-32 кв.) | ремонт дашка при вході у під'їзд | 674,23 | 674,23 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Грушевського, 22 | заміна труб центрального опалення | 10 297,73 | 10 297,73 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 145 (1-32 кв.) | заміна труб дощової каналізації | 3 646,08 |  |
| Лис.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 124 (1-30 кв.) | заміна труб дощової каналізації | 2 074,06 |  |
| Лис.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 18 (65-91; 126,127,128 кв.) | заміна труб дощової каналізації | 5 075,80 |  |
| Лис.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 14 (1-30 кв.) | прибирання підвального приміщення | 468,30 | 468,30 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 124 (1-30 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвал будинку | 3 413,51 | 3 413,51 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. О.Довженка, 8 к.2 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 30 633,25 | 30 633,25 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 124 (1-210 кв.) | заміна підвального розгалуження центрального опалення | 4 568,24 |  |
| Лис.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 145 (1-32 кв.) | ремонт поверхового електрощитка | 2 766,36 | 100,00 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 5а (37,40,45,49,52,56,60,64,68 кв.) | заміна стояків холодного, гарячого водопостачання та водовідведення | 17 209,76 | 17 209,76 |
| Лис.2017 | ДП "Карпатський ЕТЦ" |  | експертне обстеження ліфтів | 43 290,52 | 43 290,52 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 22 (1-34 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей на покрівлю | 2 490,00 | 2 490,00 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 14 (1-38 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей на покрівлю | 2 439,60 | 2 439,60 |
| Лис.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. Є.Коновальця, 44 | благоустрій прибудинкової території | 102 450,00 | 102 450,00 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 14 (1,2,3,6,7,8,11,12,13,16,17,18,21,22,23,26,27,28,31,32,33,36,37,38 кв.) | ремонт труб дощової каналізації на горищі будинку | 8 538,00 | 8 538,00 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. 24 Серпня, 1 (37,38,41,42,45,46,49,50,53,54,57,58,61,62,65,66,69, 70 кв.) | ремонт труб дощової каналізації на горищі будинку | 3 595,20 | 3 595,20 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 12 (61-75 кв.) | ремонт труб дощової каналізації | 1 269,60 | 1 269,60 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 208 (109-162 кв.) | ремонт труб дощової каналізації | 2 338,80 | 2 338,80 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 172 (1-35 кв.) | влаштування односхилого дашка над входом та ремонт входу у під'їзд | 9 182,40 | 9 182,40 |
| Лис.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. 24 Серпня, 7 (5-36 кв.) | ремонт ліфта | 3 892,20 | 3 892,20 |
| Лис.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. І.Миколайчука, 14 (73-102 кв.) | ремонт ліфта | 6 759,37 | 6 759,37 |
| Лис.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. І.Миколайчука, 16 (49-81 кв.) | ремонт ліфта | 4 635,86 | 4 635,86 |
| Лис.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. Ленкавського, 15 (41-71 кв.) | заміна котушки гальмівного електромагніта ліфта | 2 357,56 | 2 357,56 |
| Лис.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. Є.Коновальця, 46 | благоустрій прибудинкової території | 248 529,60 | 248 529,60 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Є.Коновальця, 130а (32,34,36,38,40 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 3 691,55 | 3 691,55 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 52 к.4 | ремонт мережі центрального опалення | 4 759,18 | 4 759,18 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Є.Коновальця, 121 | заміна підвальних розгалужень холодного водопостачання та водовідведення | 40 462,27 | 40 462,27 |
| Лис.2017 | ПП "Мій дім" | вул. Пулюя, 7 (21-35 кв.) | виготовлення та часткова заміна ринв | 3 174,00 |  |
| Лис.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 56 (2,6,10,14,18,22,26,30,34 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження водовідведення | 1 240,80 | 1 240,80 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 34 (55,56,57,58,61,62,63,64,67,68,69,70,73,74,75,76,79, 80,81,82,85,86,87,88,91,92,93,94,97,98,99,100,103, 104,105,106 кв.) | часткова заміна труб дощової каналізації | 7 255,20 | 7 255,20 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. І.Павла ІІ, 19а (1,2,3,7,8,9,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31,32,33,37,38,39,43,44,45,49,50,51 кв.) | часткова заміна труб дощової каналізації | 5 168,40 | 5 168,40 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Молодіжна, 50 (4,5,6,7,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28,32,33,34,35,39,40,41,42,46,47,48,49,53,54,55,56,60,61,62, 63 кв.) | часткова заміна труб дощової каналізації | 5 877,60 | 3 877,60 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. І.Павла ІІ, 19а (4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28,29,30,34,35,36, 40,41,42,46,47,48,52,53,54 кв.) | часткова заміна труб дощової каналізації | 5 017,20 | 5 017,20 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 36 (75,76,79,80,83,84,87,88,91,92,95,96,99,100,103,104,107,108 кв.) | часткова заміна труб дощової каналізації | 3 998,40 | 3 998,40 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. С.Бандери, 10 | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвал будинку | 2 176,80 | 2 176,80 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Г.Хоткевича, 52 к.4 | встановлення металевих решіток | 2 978,40 | 2 978,40 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Паркова, 18 (1-45 кв.) | часткова заміна труб дощової каналізації | 5 696,40 | 5 696,40 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. І.Павла ІІ, 27 (48,49,52,53,56,57,60,61,64,65,68,69,72,73,76,77,80, 81 кв.) | часткова заміна труб дощової каналізації | 2 826,00 | 2 826,00 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 56 (1,2,5,6,9,10,13,14,17,18,21,22,25,26,29,30,33,34 кв.) | часткова заміна труб дощової каналізації | 5 530,80 | 5 530,80 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. Паркова, 18 (100,101,102,106,107,108,112,113,114,118,119,120, 124,125,126,130,131,132,136,137,138,142,143,144, 148,149,150 кв.) | часткова заміна труб дощової каналізації | 4 548,00 | 4 548,00 |
| Лис.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 208 (67-108 кв.) | встановлення трансформатора та котушки електромагнітного гальма ліфта | 5 871,70 | 5 871,70 |
| Лис.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Миру, 88 (1-32 кв.) | встановлення трансформатора | 4 146,04 | 4 146,04 |
| Лис.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Галицька, 130 (80-108 кв.) | ремонт електродвигуна ліфта | 931,00 |  |
| Лис.2017 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Целевича, 1а (189-216 кв.) | ремонт електродвигуна ліфта | 931,00 |  |
| Лис.2017 | ТзОВ "Сервіс-Інвест-ІФ" | вул. Українська, 8 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, водовідведення та випуску | 71 139,60 | 71 139,60 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 8 к.2 | скління вікон | 237,60 | 237,60 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сорохтея, 9 (76-90 кв.) | скління вікон | 274,80 | 274,80 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 21а | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвал будинку | 4 005,60 | 4 005,60 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Стецько, 7а (1-19 кв.) | скління вікон | 147,60 | 147,60 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 130 (1-36 кв.) | скління вікон | 201,60 | 201,60 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Республіканська, 5а (1-50 кв.) | прибирання підвалу | 7 465,20 | 7 465,20 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 21а | прибирання підвалу | 3 715,20 | 3 715,20 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 109 (1-20 кв.) | скління вікон | 310,80 | 310,80 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 96 (1-20 кв.) | заміна кодового замка | 753,60 | 753,60 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 134а | ремонт шатрового даху | 11 786,40 | 11 786,40 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 183 (55-116 кв.) | встановлення металевих решіток | 580,80 | 580,80 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 3 (1-20 кв.) | заміна кодового замка | 753,60 | 753,60 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 7 (46-60 кв.) | скління вікон | 346,80 | 346,80 |
| Лис.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 1а (76-90 кв.) | покриття вентиляційних каналів даху | 1 626,00 |  |
| Лис.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 23 | ремонт шатрового даху | 2 044,80 | 2 044,80 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Г.Хоткевича, 73 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, водовідведення та випуску | 110 976,00 | 110 976,00 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Надвірнянська, 30 (16,20,24,28,32,36 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 4 039,20 | 4 039,20 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Надвірнянська, 30 (1,5,9,13,17,21,25,29,33 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 7 166,40 | 7 166,40 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Г.Хоткевича, 85 к.2 (3,9,15,21,27,33,39,45,51 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 4 347,60 | 4 347,60 |
| Лис.2017 | ТОВ "Карпатінвестбуд" | вул. Вовчинецька, 198а | благоустрій прибудинкової території | 291 807,37 | 291 807,37 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Манюха, 4 (1-10 кв.) | заміна кодового замка | 888,00 | 888,00 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Бельведерська, 58 | ремонт підвальних розгалужень холодного водопостачання, водовідведення та випусків | 37 010,40 | 37 010,40 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Довга, 96а (21-40 кв.) | заміна кодового замка | 888,00 | 888,00 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Довга, 96а (22,23,26,27,30,31,34,35,38,39 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 8 036,40 | 8 036,40 |
| Лис.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Галицька, 138 (21-30 кв.) | ремонт покрівлі даху житлового будинку | 43 486,80 | 43 486,80 |
| Лис.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Галицька, 138 (51-60 кв.) | ремонт покрівлі даху житлового будинку | 42 374,40 | 42 374,40 |
| Лис.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Петлюри, 23 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, водовідведення та випуску | 108 300,00 | 108 300,00 |
| Лис.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Українська, 6 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, водовідведення та випуску | 60 373,20 | 60 373,20 |
| Лис.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Г.Хоткевича, 46 к.5 | ремонт дашка над входом у під'їзд | 5 430,00 | 5 430,00 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Довга, 27 (16-25 кв.) | заміна вхідних дверей | 7 756,80 | 7 756,80 |
| Лис.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. В.Івасюка, 52 (38-71 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 37 199,78 | 37 199,78 |
| Лис.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. В.Івасюка, 52 (1-37 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 32 822,17 | 32 822,17 |
| Лис.2017 | ПП Ходак М.М. | вул. К.Данила, 11а (61-78 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 30 691,07 | 30 691,07 |
| Лис.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Героїв УПА, 2 | встановлення енергозберігаючих світильників | 5 420,40 | 5 420,40 |
| Лис.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. В.Чорновола, 21а | ремонт електрощитової | 7 422,00 | 7 422,00 |
| Лис.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Є.Коновальця, 34 | ремонт електрощитової | 10 747,20 | 10 747,20 |
| Лис.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Республіканська, 3 | ремонт електрощитової | 18 741,60 | 18 741,60 |
| Лис.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Є.Коновальця, 147 (99-196 кв.) | встановлення металевих дверей в електрощитову | 3 414,00 | 3 414,00 |
| Лис.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул.Коновальця, 264а | заміна вікон сходової клітки готелю "Бандерштадт" | 8 219,84 | 8 219,84 |
| Лис.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул.Незалежності,161 | ремонт внутрішьобудинкових мереж опалення | 2 934,43 | 2 934,43 |
| Лис.2017 | ПП "ОККО-Контракт" | вул.Незалежності,161 | паливно мастильні матеріали | 98 000,00 | 98 000,00 |
| Лис.2017 | ТОВ "Івано-Франківськ Газ Збут" | вул.Коновальця, 264а | комунальні послуги готелю | 478 003,32 | 478 003,32 |
| Лис.2017 | ПАТ "Івано-Франківськгаз УЕГГ" | вул.Коновальця, 264а | комунальні послуги готелю | 42 862,17 | 42 862,17 |
| Лис.2017 |  | вул.Коновальця, 264а | оснащення номерного фонду готелю "Бандерштадт" | 200 900,00 | 200 900,00 |
| Лис.2017 |  |  | утримання об'єктів благоустрою | 250 000,00 | 250 000,00 |
| Лис.2017 | Щербій А.Б. | вул.Незалежності,161 | програмне забезпечення "Visual service" | 960 000,00 | 960 000,00 |
| Гру.2017 | ФОП Ковальчук Ю.Б. |  | виготовлення проектно-кошторисної документації | 24 333,75 | 24 333,75 |
| Гру.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Вовчинецька, 178 | встановлення енергозберігаючих світильників | 6 548,40 | 6 548,40 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 8 | ремонт даху | 900,62 | 900,62 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 73 (1-15 кв.) | ремонт даху | 472,57 | 472,57 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 52 к.4 (76-107 кв.) | ремонт м'якої покрівлі над машинним відділенням ліфта | 1 902,68 | 1 902,68 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Залізнична, 2 | ремонт даху | 1 295,26 | 1 295,26 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Іллєнка, 9 (1-10 кв.) | скління вікон | 632,16 | 632,16 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.3 (46-60 кв.) | ремонт дашка | 760,82 | 760,82 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Привокзальна, 24 (61-80 кв.) | ремонт даху | 1 234,64 | 1 234,64 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 46 к.2 (61-90 кв.) | частковий ремонт покрівлі | 1 213,61 | 1 213,61 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Бельведерська, 58 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 724,53 |  |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 69 (16-45 кв.) | ремонт зливної каналізації | 764,53 |  |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Бельведерська, 49 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 1 769,08 |  |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 121 (9 кв.) | прибирання будівельного сміття біля житлового будинку | 1 170,31 |  |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 46 к.3 (56-115 кв.) | ремонт даху | 403,30 |  |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 52 к.1 (31-60 кв.) | ремонт зливної каналізації | 805,36 |  |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Угорницька, 14 (45-88 кв.) | ремонт даху | 634,64 |  |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 36 (1-20 кв.) | заміна каналізаційного випуску | 7 016,90 |  |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 71 (46-59 кв.) | влаштування ринв над дашком та ремонт зливної каналізації | 1 885,36 |  |
| Гру.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 20 (50,52,54,56 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 2 408,34 | 2 408,34 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 100 (35,36,37,40,41,44,45,48,49,52,53,56,57,60,61,64,65, 68 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 4 993,01 | 4 993,01 |
| Гру.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 23 | ремонт м'якої покрівлі | 33 394,80 | 14 457,60 |
| Гру.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 194в (1-178 кв.) | частковий ремонт підвальних розгалужень гарячого водопостачання | 3 069,60 |  |
| Гру.2017 | ТОВ "Комфорт -Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 17 (123,127,131,135,139 кв.) | ремонт стояка холодного водопостачання | 1 564,80 |  |
| Гру.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. Ленкавського, 15 (41-72 кв.) | ремонт електродвигуна ліфта | 6 553,33 |  |
| Гру.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. Г.Хоткевича, 52 к.4 (111-143 кв.) | ремонт електродвигуна ліфта | 8 028,71 |  |
| Гру.2017 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. Миколайчука, 14 (73-102 кв.) | ремонт ліфта | 30 738,35 | 30 738,35 |
| Гру.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. Тролейбусна, 5 (33,36,39,42,45 кв.) | утеплення зовнішніх стін будинку | 59 667,60 | 59 667,60 |
| Гру.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. Короля Данила, 30А | благоустрій прибудинкової території | 121 233,60 | 121 233,60 |
| Гру.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. Пулюя, 4 | благоустрій прибудинкової території | 263 535,60 | 263 535,60 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. А.Сахарова, 31 (22,25,28,31,34 кв.) | часткова заміна стояка водовідведення | 1 225,98 | 1 225,98 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Бандери, 60 к.1 (75,76,79,80,83,84,87,88,91,92,95,96,99,100,103, 104 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 508,45 | 508,45 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Товарна, 2 | заміна підвальних розгалужень холодного водопостачання | 36 240,00 | 36 240,00 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Є.Коновальця, 103 (22,25,28,31,34 кв.) | заміна стояків холодного водопостачання та водовідведення | 8 761,24 | 8 761,24 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Є.Коновальця, 147 (53,56,59,62 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 3 555,47 | 3 555,47 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Республіканська, 5а (2,3,6,7,10,11,14,15,18,19 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 4 122,06 | 4 122,06 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Стецько, 7а (76,79,80,83,84,87,88,91,92 кв.) | часткова заміна стояка водовідведення | 2 026,39 | 2 026,39 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Бандери, 8а (1,4,5,8,9,12,13,16,17 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 5 957,94 | 5 957,94 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Є.Коновальця, 132а (26,27,30,31,34,35,38, 39 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 6 027,22 | 6 027,22 |
| Гру.2017 | ПП "Мій дім" | вул. Пулюя, 10 (110-127 кв.) | заміна водостічних труб | 2 491,20 |  |
| Гру.2017 | ПП "Мій дім" | вул. Пулюя, 7 (36-50 кв.) | виготовлення та часткова заміна ринв | 3 171,60 |  |
| Гру.2017 | ПП "Мій дім" | вул. Бельведерська, 53 (1-36 кв.) | заміна водостічних труб | 4 544,40 |  |
| Гру.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 58 | заміна каналізаційних мереж житлового будинку | 21 955,20 | 7 561,80 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 28 (1-45 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження водовідведення | 5 949,60 |  |
| Гру.2017 | ТзОВ "Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 28 (91,92,95,96,99,100,103,104,107,108,111,112,115, 116,119,120,123,124 кв.) | часткова заміна труб дощової каналізації | 4 345,20 |  |
| Гру.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 41(13-54 кв.) | ремонт ліфта | 33 103,93 | 33 103,93 |
| Гру.2017 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 24 (8-54 кв. ) | ремонт ліфта | 38 296,26 | 38 296,26 |
| Гру.2017 | ТОВ "Ліфт Буд Монтаж" | вул.Незалежності, 161 | виготовленя технічної документації та паспорта НЖП | 7 420,00 | 7 420,00 |
| Гру.2017 | ТОВ "Ліфт Буд Монтаж" |  | виготовленя технічної документації | 2 160,00 | 2 160,00 |
| Гру.2017 | ТОВ "Ліфт Буд Монтаж" | вул. Молодіжна, 32 (8-60 кв.) | ремонт ліфта | 43 982,80 | 43 982,80 |
| Гру.2017 | ТОВ "ЖЕО-Каскад" | вул. В.Стуса, 13 (81-120 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 69 477,60 | 69 477,60 |
| Гру.2017 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | вул. Є.Коновальця, 136а | встановлення елеваторного вузла | 5 844,00 |  |
| Гру.2017 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | вул. Є.Коновальця, 121 | заміна мережі центрального опалення | 8 746,80 |  |
| Гру.2017 | ТОВ "СТАНІСЛАВІВ КОМФОРТ" | вул. Короля Данила, 14б (1-8 кв.) | ремонт сходової клітки | 21 422,11 | 21 422,11 |
| Гру.2017 | ТОВ "СТАНІСЛАВІВ КОМФОРТ" | вул. Короля Данила, 14б (17-24 кв.) | ремонт сходової клітки | 21 422,11 | 21 422,11 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Інвест-ІФ" | вул. Довга, 40 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, водовідведення та випуску | 49 680,00 | 49 680,00 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Інвест-ІФ" | вул. Берегова, 34а (31,34,37,40,43 кв.) | заміна стояків холодного водопостачання та водовідведення | 10 662,00 | 10 662,00 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Сервіс-Інвест-ІФ" | вул. Берегова, 34а (46-60 кв.) | заміна каналізаційного випуску | 3 133,20 | 3 133,20 |
| Гру.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 173 к.2 | скління вікон | 328,80 | 328,80 |
| Гру.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 140 (31-45 кв.) | скління вікон | 964,80 | 964,80 |
| Гру.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сухомлинського, 2а к.2 | скління вікон | 380,40 | 380,40 |
| Гру.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 16 (67-138 кв.) | скління вікон | 346,80 | 346,80 |
| Гру.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 65 (1-12 кв.) | скління вікон | 441,60 | 441,60 |
| Гру.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 90 | улаштування дашка | 6 955,20 | 6 955,20 |
| Гру.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 167 к. 1 | ремонт шатрового даху | 3 943,20 | 3 943,20 |
| Гру.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 134а (31-45 кв.) | скління вікон | 183,60 | 183,60 |
| Гру.2017 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 136 (1-15 кв.) | скління вікон | 183,60 | 183,60 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Г.Хоткевича, 52 к.4 (114,118,122,126,130,134,138,142 кв.) | часткова заміна стояків холодного водопостачання та водовідведення | 6 226,80 | 6 226,80 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Незалежності, 152 (34,37,40,43,46 кв.) | заміна стояка водовідведення | 5 907,60 | 5 907,60 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Г.Хоткевича, 48 к.3 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, водовідведення та випуску | 88 053,60 | 88 053,60 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Брот" | вул. Г. Мазепи, 169, корпус 2 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, водовідведення та випуску | 74 998,80 | 74 998,80 |
| Гру.2017 | ТОВ "Комсервіс" | вул. Республіканська, 3 | заміна підвального розгалуження централізованого опалення | 292 599,60 | 292 599,60 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Сухомлинського, 2а к.2 | заміна ввідного крану гарячого водопостачання | 352,80 | 352,80 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Г.Мазепи, 183 | ремонт мережі холодного водопостачання | 631,20 | 631,20 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Г.Мазепи, 183к.1 | ремонт підвального розгалуження холодного водопостачання | 4 425,60 | 4 425,60 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Петлюри, 1 | заміна крану холодного водопостачання | 236,40 | 236,40 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Сухомлинського, 2а к.2 | заміна підвального розгалуження водовідведення | 8 448,00 | 8 448,00 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Сорохтея, 9б | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 27 309,60 | 27 309,60 |
| Гру.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. Пулюя, 6 | благоустрій прибудинкової території | 413 901,60 | 413 901,60 |
| Гру.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. Пулюя, 8 | благоустрій прибудинкової території | 537 489,60 | 537 489,60 |
| Гру.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул.Коновальця, 264а | капітальний ремонт приміщень готелю "Бандерштадт" | 309 598,80 | 313 258,95 |
| Гру.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул.Коновальця, 264а | капітальний ремонт приміщень готелю "Бандерштадт" | 334 511,52 | 285 812,71 |
| Гру.2017 | ТОВ "Карпатська будівельна компанія" | вул. Угорницька, 14 (1-44 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 40 813,20 | 40 813,20 |
| Гру.2017 | ТОВ "Енергосервісна компанія "Адамсон" | вул. О.Довженка, 3а (1,4,7,10,13 кв.) | утеплення зовнішніх стін будинку | 136 314,00 | 136 314,00 |
| Гру.2017 | ТОВ "Енергосервісна компанія "Адамсон" | вул. В.Стуса, 45 (54,60,66,72,78,84,90,96 кв.) | утеплення зовнішніх стін будинку | 142 726,80 | 142 726,80 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Фіголя, 22 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 8 302,80 | 8 302,80 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Майстергалбуд" | вул. Гетьмана Мазепи, 9 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання та водовідведення | 31 597,20 | 31 597,20 |
| Гру.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Ленкавського, 15 | ремонт м'якої покрівлі рулонними матеріалами | 262 773,60 | 262 773,60 |
| Гру.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Галицька, 26 | ремонт шатрового даху у житловому будинку | 270 944,40 | 270 944,40 |
| Гру.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Галицька, 24 | ремонт шатрового даху у житловому будинку | 314 497,20 | 314 497,20 |
| Гру.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Галицька, 26 | ремонт шатрового даху у житловому будинку | 16 904,40 | 16 904,40 |
| Гру.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Галицька, 24 | ремонт шатрового даху у житловому будинку | 26 642,40 | 26 642,40 |
| Гру.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Гната Хоткевича, 85, корпус 1 (35-70 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 100 432,80 | 100 432,80 |
| Гру.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. О.Довженка, 7Б | ремонт м'якої покрівлі рулонними матеріалами житлового будинку | 271 250,40 | 271 250,40 |
| Гру.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Богдана Лепкого, 51 | ремонт черепичної частини шатрового даху житлового будинку | 272 780,40 | 272 780,40 |
| Гру.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. В.Симоненка, 13 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання та гарячого водопостачання, циркуляційної, внутрішньої та зовнішньої мережі водовідведення | 188 456,40 | 188 456,40 |
| Гру.2017 | ТзОВ "В.О." | вул. Галицька, 138 (31-40 кв.) | ремонт покрівлі даху житлового будинку | 4 326,00 |  |
| Гру.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Республіканська, 3 (36-50 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 40 758,00 | 40 758,00 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Республіканська, 3 (21-35 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 41 569,20 | 41 569,20 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Сорохтея, 9 (31-45 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 21 714,70 | 21 714,70 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Сорохтея, 9 (46-60 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 23 750,00 | 23 750,00 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Сорохтея, 9 (1-15 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 23 750,00 | 23 750,00 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Бобикевича, 8 (46-60 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 28 200,00 | 28 200,00 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Бобикевича, 8 (1-15 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 18 560,40 | 18 560,40 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Г.Мазепи, 59 (31-45 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 39 600,00 | 39 600,00 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Г.Мазепи, 91 (21-30 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 39 600,00 | 39 600,00 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Г.Мазепи, 91 (1-10 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 30 336,20 | 30 336,20 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Сорохтея, 9 (16-30 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 23 750,00 | 23 750,00 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Сорохтея, 9 (61-75 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 23 750,00 | 23 750,00 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Бобикевича, 8 (31-45 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 28 200,00 | 28 200,00 |
| Гру.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Сорохтея, 9б (1-15 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 28 934,84 | 28 934,84 |
| Гру.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Сорохтея, 9а (1-15 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 24 217,73 | 24 217,73 |
| Гру.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Бобикевича, 10 (31-45 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 27 859,79 | 27 859,79 |
| Гру.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Бобикевича, 10 (16-30 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 27 859,79 | 27 859,79 |
| Гру.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Бобикевича, 10 (46-60 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 27 859,79 | 27 859,79 |
| Гру.2017 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Г.Мазепи, 29 (21-30 кв.) | заміна вхідних дверей | 11 769,90 | 11 769,90 |
| Гру.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. І.Миколайчука, 24 (1-36 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 37 199,78 | 37 199,78 |
| Гру.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. І.Миколайчука, 7 (37-71 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 22 497,83 | 22 497,83 |
| Гру.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. В.Івасюка, 40 (1-36, 36а кв.) | заміна вікон сходової клітки | 37 199,78 | 37 199,78 |
| Гру.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. І.Миколайчука, 18 (35-64 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 31 267,20 | 31 267,20 |
| Гру.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. І.Миколайчука, 18 (1-34 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 35 605,20 | 35 605,20 |
| Гру.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. Паркова, 18а (55-99 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 35 930,40 | 35 930,40 |
| Гру.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. Пулюя, 6 (1-16 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 16 806,00 | 16 806,00 |
| Гру.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. Пулюя, 6 (41-56 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 16 806,00 | 16 806,00 |
| Гру.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. Короля Данила, 30а | заміна вікон сходової клітки | 35 182,80 | 35 182,80 |
| Гру.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. Набережна ім. В.Стефаника, 38 | заміна вікон сходової клітки | 41 144,40 | 41 144,40 |
| Гру.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. Г.Хоткевича, 85 к.2 (1-54 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 35 605,20 | 35 605,20 |
| Гру.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. Галицька, 124а (1-32 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 35 199,60 | 35 199,60 |
| Гру.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. Новгородська, 7 | заміна вікон сходової клітки | 21 327,60 | 21 327,60 |
| Гру.2017 | ПП Миленький О.В. | вул. Пулюя, 16 | заміна вікон сходової клітки | 21 501,60 | 21 501,60 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Івано-Франківська дорожня служба" | вул. Вовчинецька, 176 | благоустрій прибудинкової території | 161 575,20 | 161 575,20 |
| Гру.2017 | ПП "Івано-Франківськпромсервіс" | вул. Гвардійська, 5 (1-20 кв.) | ремонт димових та вентиляційних каналів | 48 677,89 | 48 677,89 |
| Гру.2017 | ПП "Івано-Франківськпромсервіс" | вул. Гвардійська, 5 (21-40 кв.) | ремонт димових та вентиляційних каналів | 48 677,89 | 48 677,89 |
| Гру.2017 | ПП "Івано-Франківськпромсервіс" | вул. Гвардійська, 5 (61-80 кв.) | ремонт димових та вентиляційних каналів | 14 604,95 | 14 604,95 |
| Гру.2017 | ПП "Івано-Франківськпромсервіс" | вул. Гвардійська, 5 (41-60 кв.) | ремонт димових та вентиляційних каналів | 48 683,16 | 48 683,16 |
| Гру.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Галицька, 24 | встановлення енергозберігаючих світильників | 2 433,60 | 2 433,60 |
| Гру.2017 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Карпатська, 8 | заміна підвального розгалуження електромереж | 14 556,00 | 13 770,72 |
| Гру.2017 | ТзОВ "Пожежне спостереження Івано-Франківськ" | вул.Коновальця, 264а | автоматична система пожежної сигналізації в готелі | 36 752,38 | 36 752,38 |
| Гру.2017 | ФОП Попик І.П. |  | експертизи проектів, виготовлення проектної документації | 16 740,00 | 16 740,00 |
| Гру.2017 | ТОВ "Тега" | вул.Галицька, 124а | експертизи проектів, виготовлення проектної документації | 4 814,06 | 4 814,06 |
| Січ.2018 | ТОВ "Карпатбудгруп" | вул. Незалежності, 152 | благоустрій прибудинкової території | 66 151,58 | 66 151,58 |
| Січ.2018 | ТОВ "Карпатбудгруп" | вул. Незалежності, 152А | благоустрій прибудинкової території | 84 409,47 | 84 409,47 |
| Січ.2018 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 40 (9-36 кв.) | ремонт ліфта | 36 281,62 | 36 281,62 |
| Січ.2018 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 39 (9-34 кв.) | ремонт ліфта | 44 001,16 | 44 001,16 |
| Січ.2018 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 42 (60-99 кв.) | ремонт ліфта | 36 111,35 | 36 111,35 |
| Січ.2018 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 42 (13-54 кв.) | ремонт ліфта | 36 308,05 | 36 308,05 |
| Січ.2018 | ТОВ "Ліфт Буд Монтаж" | вул. В.Івасюка, 52 (12-37 кв.) | ремонт ліфта | 33 025,21 | 33 025,21 |
| Січ.2018 | ТОВ "Ліфт Буд Монтаж" | вул. Гетьмана Мазепи, 183 | ремонт ліфта | 32 939,84 | 32 939,84 |
| Січ.2018 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Стуса, 45 (13-51 кв.) | ремонт ліфта | 39 132,62 | 39 132,62 |
| Січ.2018 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. Миколайчука, 16 (48-81 кв.) | ремонт ліфта | 23 454,65 | 23 454,65 |
| Січ.2018 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. Миколайчука, 8 (6-43 кв.) | ремонт ліфта | 33 225,14 | 33 225,14 |
|  |  | **ВСЬОГО** |  | **20 511 408,61** | **21 756 091,39** |