Про виконання Програми розвитку велосипедної інфраструктури та популяризації велосипедного руху в місті Івано-Франківську на 2015-2020 роки

Розглянувши інформацію про виконання Програми розвитку велосипедної інфраструктури та популяризації велосипедного руху в місті Івано-Франківську на 2015-2020 роки, керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1. Інформацію про виконання Програми розвитку велосипедної інфраструктури та популяризації велосипедного руху в місті Івано-Франківську на 2015-2020 роки взяти до відома.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка.

Міський голова                                                          Руслан Марцінків

Інформація

про виконання «Програми розвитку велосипедної інфраструктури та популяризації велосипедного руху в місті Івано-Франківську на 2015- 2020 роки»

Для розвитку та популяризації велосипедного руху першочерговим і найважливішим є планомірне будівництво мережі велосмуг та велосипедних доріжок. Адже, саме ці елементи створюють зручні та безпечні умови для пересування по місту на велосипедах. У зв'язку з цим, під час виконання Програми розвитку велосипедної інфраструктури та популяризації велосипедного руху в місті Івано-Франківську на 2015-2020 роки особлива увага приділялася виконанню першого етапу розбудови велосипедної мережі.

Зокрема, у 2017 році було продовжено будівництво магістральної велосипедної доріжки з реверсним рухом по вул. Галицькій. Станом на 31 грудня 2017 року повністю виконано роботи по непарній стороні вулиці, на ділянці від вул. Новгородської до набережної Василя Стефаника, а також на трьох ділянках від мосту через річку Бистриця Солотвинська до Калуського шосе. Роботи в районі перехрестя з вулицею Пасічною планується завершити в першій половині 2018 року.

Також в 2018 році розпочато будівництво тротуару з улаштуванням велодоріжки по іншій стороні вул. Галицької від вул. Військових Ветеранів до Калуського шосе. Крім того, на перехрестях вул. Галицької з бічними вулицями планується встановлення вело-світлофорів.

Другим вагомим об’єктом можна вважати велодоріжку на вул. Довженка, перша черга якої була здана у 2016 році. Протягом 2017 року було збудовано другу частину цього маршруту, від перехрестя з вул. Сухомлинського до кільцевої розв’язки з вул. Мазепи. Після реконструкції даного перехрестя з кільцевим рухом, велодоріжка на Довженка буде гармонійно поєднана з маршрутом на набережній Стефаника, яка простягнулася на 4,5 км, аж на перехрестя з вул. Галицькою.

Третьою важливою локацією в галузі розвитку веломаршрутів є Північний Бульвар, на якому минулого року теж збудовано велодоріжки та реконструйовані тротуари. (Перша ділянка довжиною у 500 м. уже завершена). Крім того, Департаментом розроблено проектно-конторисну документацію щодо будівництва вело доріжки на усій довжині вулиці.

Четвертий об’єкт – вул. Бельведерська, де велоінфраструктура з’являється разом із капітальним ремонтом проїжджої частини і тротуарів, також за голландським зразком, як і на Галицькій.

Окрім будівництва велодоріжок проводиться робота з влаштування велосмуг та велопереїздів. Зокрема контрсмуги для руху велосипедистів було нанесено холодним пластиком на вул. Франка, Тичини та Новгородській. Встановлено нові дорожні знаки, які відповідають сучасній схемі організації дорожнього руху. Також, захисні смуги для велосипедистів з’являться після капітального ремонту дорожнього покриття на вулиці Коновальця. На вул. Грушевського та Пулюя велосмуги були розмічені пластиковою розміткою.

Слід зазначити, що окрім стандартних рішень в облаштуванні велоінфраструктури, в Івано-Франківську запроваджено кілька експериментів, як то спільні виділені смуги руху для велосипедистів та громадського транспорту на вул. Січових Стрільців, Новгородській та Дністровській, чи так звані велобокси на перехресті Сахарова та Коновальця.

Окремо слід згадати про будівництво зручної і безпечної асфальтної вело доріжки завширшки 2,6 м в рамках проекту реконструкції відпочинкового простору навколо міського озера, яка поєднає вул. Мазепи та Південний бульвар, і стане частиною глобальної вело мережі міста.

У 2018 році у сфері облаштування велоінфраструктури Івано-Франківськ робитиме ставку на облаштування велосмуг на проїжджій частині, оскільки це швидкий і дешевий спосіб організації руху для велосипедистів.

Велосмуги повинні з’явитися на вулицях:

Тролейбусній         2,0 км

Сахарова                2,0 км

Миколайчука        1,8 км

Стуса                     0,8 км

Симоненка            0,7 км

Івана-Павла ІІ       1,0 км

Разом з тим, на замовлення Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою, виготовлено проектно-кошторисні документації на реконструкції ряду вулиць міста, в яких передбачено будівництво нових велодоріжок, зокрема:

- Південний Бульвар;

- Північний Бульвар

- вулиця Пулюя;

- вулиця Ленкавського;

- вулиця Левицького.

Впродовж двох останніх років у місті суттєво збільшилася кількість велопарковок. Зокрема, тільки в рамках проекту «Велопаркінг 2016», що співфінансувався з міського бюджету, в рамках конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування було встановлено більше сотні велостійок в центральній частині міста. Також, варто відзначити активну діяльність малого бізнесу в цьому напрямку. Заклади та установи різних форм власності самостійно встановлюють паркувальні велостійки біля своїх установ.

Заходи, спрямовані на популяризацію велоруху, що проводилися у 2017 році:

- проведення загальноміського велопробігу у рамках міжнародного «Велодня». В акції взяли участь більш ніж 1400 учасників. Залучені усі спортивні і громадські організації, що популяризують велосипедний рух;

- проведення заїзду «Велопарад дівчат» – близько 150 учасниць;- однією з головних подій під час святкування дня міста є міжнародний велопробіг, який очолює міський голова разом з представниками міст-партнерів. Цього року в ньому взяли участь близько однієї тисячі велосипедистів;

- організація роботи велошколи громадськими активістами та ентузіастами;

- постійна соціальна реклама в мережі інтернет, спрямована на популяризацію велоруху;

- аудиторія групи «Вело-Франківськ», у якій висвітлюються усі актуальні події велосипедного життя міста у соціальній мережі, сягнула 2100 учасників;

- проведення щотижневих велоекскурсій, нічних поїздок по місту, акцій «вело-йога» тощо;

- представники Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою вкотре в якості спікерів взяли участь у міжнародному Велофорумі , цього разу в м. Миколаїв;

- Івано-Франківськими велоактивістами на 10 ключових перехрестях проведено підрахунок кількості велосипедистів;

- у кількох локаціях міста відкрито пункти прокату велосипедів.

Результатом цілеспрямованої роботи та чи не найбільшим успіхом міста в галузі популяризації велоруху є виборене право на проведення десятої, ювілейної щорічної всеукраїнської конференції «Велофорум», яка відбудеться в Івано-Франківську восени 2018 року.

Даний факт є визнанням досягнень нашого міста на всеукраїнському рівні.

Директор Департаменту 						М. Смушак

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради «Про виконання Програми розвитку велосипедної інфраструктури та популяризації велосипедного руху в місті Івано-Франківську на 2015-2020 роки»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Рішення міської ради від 03.12.2014р.  № 1582-50 затверджено Програму розвитку велосипедної інфраструктури та популяризації велосипедного руху в місті Івано-Франківську на 2015-2020 роки. Проектом рішення передбачається інформування членів виконавчого комітету та громадськість про виконання Програми.

2. Мета і шляхи її досягнення.

Інформування членів виконавчого комітету та громадськість про виконання Програми

3. Правові аспекти.

Проект розроблено відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Не вимагається.

5. Позиція заінтересованих органів.

Зауважень немає

6. Регіональний аспект.

Не вимагається.

7. Громадське обговорення.

Не вимагається.

8. Прогноз результатів.

Прийняття рішення забезпечить інформування членів виконавчого комітету та громадськість про виконання Програми розвитку велосипедної інфраструктури та популяризації велосипедного руху в місті Івано-Франківську на 2015-2020 роки.

Перший заступник

директора департаменту							І. Сенчук

ДОВІДКА

до проекту рішення «Про виконання Програми розвитку велосипедної інфраструктури та популяризації велосипедного руху в місті Івано-Франківську на 2015-2020 роки»

Проект рішення погодили без зауважень:

Перший заступник міського голови 	       М. Вітенко

Керуючий справами міськвиконкому      І. Шевчук

Директор Департаменту житлової,

комунальної політики та благоустрою     М. Смушак

Головний спеціаліст загального

відділу міськвиконкому        			 У. Панишак

Директор Департаменту правової політики

Івано-Франківської міської ради   	                   Н. Кедик

Начальник  відділу правової та кадрової роботи

Департаментом житлової, комунальної

політики та благоустрою           				 Т. Грицак

Перший заступник

директора департаменту 			            	          	І. Сенчук

«____» _____________ 2018 р.

Перший заступник міського голови

М. Вітенко_____________ “____” _________ 2018 р.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради

І. Шевчук ________________ “____” _________ 2018 р.

Директор Департаменту правової політики

Івано-Франківської міської ради

Н. Кедик      __________ “____” _________ 2018 р.

Директор Департаменту житлової, комунальної

політики та благоустрою Івано-Франківської

міської ради

М. Смушак ___________ “____” ______________ 2018 р.

Головний спеціаліст загального

відділу виконавчого комітету міської ради

У. Панишак ____________ “____” _________ 2018 р.

Начальник  відділу правової та кадрової

роботи управління економічної політики

Департаменту житлової, комунальної політики

та благоустрою Івано-Франківської

міської ради

Т. Грицак ______________ “____” _________ 2018 р.

Виконавець:

Перший заступник директора Департаменту

житлової, комунальної політики

та благоустрою Івано-Франківської

І. Сенчук ____________ “____” ___________ 2018 р.

53-22-12