Про виконання Програми розвитку мережі громадських вбиралень в місті Івано-Франківську на 2016 -2018 роки

Розглянувши інформацію про виконання Програми розвитку мережі громадських вбиралень в місті Івано-Франківську на 2016-2018 роки, керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1. Інформацію про виконання Програми розвитку мережі громадських вбиралень в місті Івано-Франківську на 2016-2018 роки взяти до відома.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка.

Міський голова                                                          Руслан Марцінків

Інформація про виконання

«Програми розвитку мережі громадських вбиралень

в м. Івано-Франківську на 2016-2018 роки»

Програма розвитку мережі громадських вбиралень в м. Івано-Франківську спрямована на вирішення проблеми забезпечення мешканців та гостей міста, в тому числі мало мобільних груп населення громадськими туалетами. На сьогоднішній день в центральній частині міста діє тільки два громадських туалети, які не облаштовані для потреб маломобільних груп населення та осіб з особливими потребами.  У зв’язку з цим виникла потреба облаштування в місті громадських туалетів нового покоління (модульного, контейнерного типу) в місцях масового скупчення людей, а також в рекреаційній зоні відпочинку.

Для виконання поставленої мети та забезпечення населення міста необхідними санітарно-гігієнічними вимогами та створення належних умов перебування мешканців та гостей міста в історико-архітектурному центрі міста у 2017 році влаштовано модульну громадську вбиральню на вулиці Грушевського (поруч стоматологічного корпусу Медичного університету), вартість якої становить 830,711 тис. грн. Вбиральня пристосована для людей з особливими потребами, окрім того, вона містить довідкову інформацію з використанням шрифта Брайля. Обидві кабіни оснащені кнопками екстреного виклику, якщо комусь стане погано. Окрім звичних зручностей у вбиральні також є пеленальний столик для немовлят. Приміщення туалету має батареї обігріву.

Крім того, з метою реалізації організаційно-технічних заходів Програми та покращення санітарного стану міста, його туристичної привабливості та комфорту мешканців, в тому числі осіб з обмеженими можливостями, розроблено проектно-кошторисну документацію для ще двох модульних громадських вбиралень:

- модульна громадська вбиральня на вул. Валовій (поблизу управління земельних відносин) - сума витрат на ПКД становить 45,328  тис. грн.

- модульна громадська вбиральня в сквері Княгинин – 45,134 тис. грн.

Протягом 2018 року Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради провів тендерні закупівлі та визначив виконавця проекту влаштування модульної громадської вбиральні на вулиці Валовій, яку до кінця року планується встановити. Дана вбиральня буде аналогічна тій, яка встановлена на вулиці Грушевского.

Також, відповідно до заходів Програми проведено реконструкцію громадських вбиралень в парку ім. Т.Г.Шевченка (біля стадіону Рух). Зокрема, проведено реконструкцію системи опалення та поточний ремонт внутрішніх приміщень.

Реалізація Програми створила додаткові можливості покращення санітарного стану міста, його туристичної привабливості та комфорту мешканців, в тому числі для осіб з обмеженими можливостями.

Директор Департаменту 					М. Смушак

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради

«Про виконання Програми розвитку мережі громадських вбиралень

в місті Івано-Франківську на 2016 -2018 роки»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.

Рішенням міської ради від 08.07.2016р.  № 184-6 затверджено Програму розвитку мережі громадських вбиралень  в місті Івано-Франківську на 2016 -2018 роки. Проектом рішення передбачається інформування членів виконавчого комітету та громадськість про виконання Програми.

2. Мета і шляхи її досягнення.

Інформування членів виконавчого комітету та громадськість міста про виконання Програми.

3. Правові аспекти.

Проект розроблено відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Не вимагається.

5. Позиція заінтересованих органів.

Зауважень немає

6. Регіональний аспект.

Не вимагається.

7. Громадське обговорення.

Не вимагається.

8. Прогноз результатів.

Інформування громадськості про виконання Програми розвитку мережі громадських вбиралень в місті Івано-Франківську на 2016 -2018 роки.

Заступник директора департаменту		          		       О. Федоренко

ДОВІДКА

до проекту рішення «Про виконання Програми розвитку мережі громадських вбиралень  в місті Івано-Франківську на 2016 -2018 роки»

Проект рішення погодили без зауважень:

Перший заступник міського голови 	                          М. Вітенко

Керуючий справами міськвиконкому                         І. Шевчук

Директор Департаменту житлової,

комунальної політики та благоустрою                      М. Смушак

Головний спеціаліст загального

відділу міськвиконкому        			                 У. Панишак

Директор Департаменту правової політики

Івано-Франківської міської ради   	                           Н. Кедик

Начальник  відділу правової та кадрової роботи

Департаментом житлової, комунальної

політики та благоустрою           				Т. Грицак

Заступник директора департаменту 			          О. Федоренко

«____» _____________ 2018 р.

Перший заступник міського голови

М. Вітенко_____________ “____” ____________ 2018 р.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради

І. Шевчук ________________ “____” _________ 2018 р.

Директор Департаменту правової політики

Івано-Франківської міської ради

Н. Кедик      __________ “____” _______________ 2018 р.

Директор Департаменту житлової, комунальної

політики та благоустрою Івано-Франківської

міської ради

М. Смушак ___________ “____” _____________ 2018 р.

Головний спеціаліст загального

відділу виконавчого комітету міської ради

У. Панишак ____________ “____” ___________ 2018 р.

Начальник  відділу правової та кадрової

роботи управління економічної політики

Департаменту житлової, комунальної політики

та благоустрою Івано-Франківської

міської ради

Т. Грицак ______________ “____” ___________ 2018 р.

Виконавець:

Заступник директора Департаменту

житлової, комунальної політики

та благоустрою Івано-Франківської

О. Федоренко ____________ “____” __________ 2018 р.

53-22-12