Про роботу комунального підприємства

«Центр розвитку міста та рекреації»

Заслухавши звіт про роботу комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Звіт про роботу комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації»  взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти  на першого заступника міського голови М.Вітенка.

Міський голова                                                    Руслан Марцінків

ЗВІТ

про роботу Комунального підприємства

«Центр розвитку міста та рекреації»

за січень-жовтень 2018 року

- Загальна інформація про підприємство.

Комунальне підприємство "Центр розвитку міста та рекреації" створене відповідно до рішення міської ради від 11.03.2016р. № 61-4 "Про оптимізацію діяльності комунальних підприємств". Статутний капітал підприємства станом на 01.11.2018  року становить 40 000,0 тис. грн.

Засновником підприємства є Івано-Франківська  міська рада.  Підприємство підзвітне та підконтрольне Засновнику і підпорядковане виконавчому комітету Івано-Франківської міської ради, безпосередньо підпорядковане Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою.

Підприємство є самостійним господарським суб’єктом та несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна відповідно до чинного законодавства.

Підприємство створено з метою:

- забезпечення благоустрою та утримання в належному стані парків, скверів, озер, річок, дамб, зелених насаджень загального користування, здійснення повного комплексу робіт по озелененню та догляду за зеленими насадженнями на території міста;

- ведення господарської діяльності та надання послуг юридичним, фізичним особам у сфері туризму, фестивально-ярмаркових заходів та інформаційного обслуговування, розвитку туристичної привабливості м. Івано-Франківська.

Підприємство забезпечує обслуговування об’єктів:

- парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка по вул. Чорновола,126  загальною площею 24,2047 га;

- парк по вул. Молодіжній площею 6,28 га;

- сквер Первоцвіт в мікрорайоні Пасічна площею  0,9 га;

- міське озеро по вул. Гетьмана Мазепи площею 43,36 га;

- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) площею 13,3 га;

- оглядовий майданчик на міській ратуші;

- Інформаційно-туристичний центр (суборенда 1 поверху приміщення міської Ратуші площею 40,2 м2).

Загальна площа, що обслуговується підприємством – 87,96 га, в тому числі:

- водного плеса – 41,76 га:

- озеро по вул. Г.Мазепи – 32,86 га;

- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) – 7,5 га;

- озера в міському парку культури та відпочинку – 1,4 га

- тверде покриття (асфальтне покриття, доріжки) – 6,8 га:

- озеро по вул. Г.Мазепи – 2,1 га;

- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) – 0,4 га;

- парк по вул. Молодіжній – 0,2 га;

- міський парк культури та відпочинку – 3,8 га

- сквер Первоцвіт в мікрорайоні Пасічна – 0,3 га

- газони, відкоси – 39,4 га:

- озеро по вул. Г.Мазепи – 8,4 га;

- озеро в мікрорайоні Пасічна (Німецьке) – 5,4 га;

- парк по вул. Молодіжній – 6 га;

- міський парк культури та відпочинку – 19 га

- сквер Первоцвіт в мікрорайоні Пасічна – 0,6 га

  - Інформація про трудові ресурси за  2018 рік.

Станом на 01.11.2018 року середньооблікова чисельність працюючих становить 62 чоловік, з них 11 – адміністративно-управлінський персонал, тракторист – 2 чол., двірники – 19 чол., озеленювачі - 6 чол., обхідники гідроспоруд – 5 чол., фахівці з відділу організації дозвілля - 9 чол., чергові оперативно-рятувального посту - 4 чол., адміністратори та інший персонал –

6 чол.

Середньомісячний фонд оплати праці всіх працюючих становить 448,8 тис. грн. Середня заробітна плата працівників станом на 01.11.2018 року – 8421,00 грн.

  - Матеріально-технічне забезпечення.

Станом на 01.11.2018 року залишкова вартість основних засобів                    КП «Центр розвитку міста та рекреації» складає 30 077,0 тис.грн.

В господарському віданні  підприємства для забезпечення виконання статутної діяльності обліковуються наступні основні засоби:

тис.грн.

| Найменування | Станом на 01.11.2018 |
| --- | --- |
| Будівлі і споруди | 30015,8 |
| Машини та обладнання | 2598,6 |
| Транспортні засоби | 954,3 |
| Інструменти, прилади та інвентар | 1149,0 |
| Інші основні засоби | 2879,3 |
| Всього: | 37597,0 |
| Коефіцієнт зносу | 0,2440 |
| Коефіцієнт придатності | 0,7560 |

2. Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами

Джерелами формування майна, фінансування господарської діяльності,  утримання  КП "Центр розвитку міста та рекреації" є:

- фінансування з міського бюджету (КЕКВ-2610, поточні видатки) на утримання підприємства (на заробітну плату, нарахування на зарплату, придбання матеріалів та послуг, енергоносіїв) згідно плану використання на 2018 рік становить – 5680,0 тис.грн.:

- внески в статутний фонд за 2018 становлять  9010,5 тис. грн.

Роботи та закупівлі проведені в 2018 році

| № п/п | Назва об'єктів | Виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Влаштування брукованих доріжок в парку Шевченка | Виконано |
| 2 | Капітальний ремонт даху, сходів, підпірної стінки та сцени на літній естраді в парку Шевченка | Виконано |
| 3 | Капітальний ремонт каплички з джерелом та облаштування прилеглої території на міському озері | Виконано |
| 4 | Капітальний ремонт моста з влаштуванням підсвітки в парку Шевченка | Завершується виконання |
| 5 | Встановлення японської альтанки в парку Шевченка | Виконано |
| 6 | Капітальний ремонт кованих лавок на алеї в парку Шевченка від входу з вул.Чорновола та біля пам'ятників Шевченкові | Виконано |
| 7 | Чистка зелених насаджень на всіх об'єктах обслуговування | Виконано |
| 8 | Поточний ремонт переливних мереж міського озера та проведення заходів із захисту від підтоплення територій між центральним міським озером та відстійником | Виконано |
| 9 | Малі архітектурні форми відкритого типу з тентовим накриттям, підлогою та електричною стінкою, металеві конструкції (барні стійки та стелажі)-Карпатський простір | Виконано |
| 10 | Реконструкція клумб на центральній алеї з влаштуванням системи поливу в парку Шевченка | Виконано |
| 11 | Капітальний ремонт частини алеї з натурального каменю в парку Шевченка | Виконано |
| 12 | Влаштування майданчика під сміттєві контейнери в парку ім.Т.Г.Шевченка | Виконано |
| 13 | Капітальний ремонт підпірної стінки з влаштуванням відпочинкової фотозони на середньому озері в парку Шевченка | Завершується виконання |
| 14 | Встановлення системи опалення та ремонт внутрішніх приміщень в Громадській вбиральні парку (при вході зі стадіону «РУХ») | Виконано |
| 15 | Встановлення дерев’яної качелі біля верхнього озера в парку ім. Т.Г.Шевченка | Виконано |
| 16 | Встановлення відпочинкової фотозони біля середнього озера в парку ім. Т.Г.Шевченка | Виконано |
| 17 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень човнової станції | Виконано |
| 18 | Влаштування тенісної сітки на баскетбольному майданчику в парку ім. Т.Г.Шевченка | Виконано |
| 19 | Встановлення нових лавок та капітальний ремонт старих в парку ім.Т.Г.Шевченка | Виконано |
| 20 | Встановлення різьблених дерев’яних фігур «Тіні забутих предків, Іванко та Марічка» | Виконано |
| 21 | Капітальний ремонт тиру, встановлення брукованої доріжки до входу та придбання інвентарю, обладнання для його роботи | Виконано |
| 22 | Розчистка господарського двору та розвезення компосту та намулу від донного очищення верхнього озера на території зелених зон в парку | Виконано |
| 23 | Придбання декоративної птиці (лебеді, декоративні качки) | Виконано |
| 24 | Придбання культиватора та мінімийки «KARCHER» | Виконано |
| 25 | Відкрито соціальну кімнату «Матері та дитини» | Виконано |
| 26 | Придбано та висаджено посадковий матеріал: липи, клени, глід, хризантеми | Виконано |

Доходи, отримані від господарської  діяльності підприємства  станом на 01.11.2018 р., всього доходів 2057,2 тис. грн, з них:

- послуги з відвідування оглядового майданчика, кількість відвідувачів- 18607 чоловік, одержаний дохід – 350,7 тис. грн.

- дохід від реалізації сувенірної продукції туристично-інформаційним центром – 18,4 тис. грн.

- дохід від послуг громадських туалетів – 85,7 тис.грн.

- дохід від прокату плавзасобів – 205,3 тис.грн.

- дохід від послуги «Шлюб за добу» – 600,1 тис.грн

- дохід від проведення ярмарок, фестивалів, оренда будиночків, палаток- 511,2 тис.грн.

- дохід від співпраці з підприємцями- 232,0 тис. грн

- дохід від роботи тиру – 53,8 тис.грн.

3.Робота інформаційно-туристичного центру.

Загальна кількість туристів, які відвідали туристично-інформаційний центр станом на 01.11.2018 року - 2542 людини, з них іноземних – 956.

Надавався  широкий спектр інформаційних послуг відвідувачам:

- інформаційно-консультативна допомога працівників центру;

- послуги із розміщення туристів, бронювання готелів в місті;

- промоція місць відпочинку, туристичних маршрутів тощо;

- реклама місцевих туристичних послуг та продуктів;

- наявна база даних провайдерів туристичних послуг (гідів, екскурсоводів, перекладачів, закладів розташування тощо),

- можливість ознайомитись з інформацією про місто Івано-Франківськ на інформаційних стендах, в брошурах, публікаціях про місто з туристичними принадами міста та іншими туристичними продуктами.

Всього туристам було роздано 3050 безкоштовних мап міста з туристичними маршрутами.

4.Фестивально-ярмаркова діяльність, організація та співорганізація заходів:

- новорічно-різдвяний ярмарок (Ярмарок увійшов у 5-ку кращих по Україні;

- ярмарок «Великодній кошик»

- організація заходів до 356-ї річниці від дня заснування міста Франківська

- висадка алеї верби хакуро нішикі, штамбового бузку, магнолії (ІТ-компанії, алеї катальп «Пам'ять заради майбутнього»

- дитячий фестиваль «Дрібнота»

- ярмарок-фестиваль "Питні меди";

- ярмарок-фестиваль "Свято винограду та вина";

- виставка-ярмарок робіт народних майстрів "Прикарпатський вернісаж";

- фестиваль "Станіславська мармуляда";

- молодіжний фестиваль "Купальська ніч";

- фестиваль "Мелодії парку" (21 захід);

- Дитячий табір «Веселкове літо»;

- Дитячий фестиваль «Планета під назвою «Мама»;

- Фестиваль «Карпатські соловейки»;

- Свято «Галицьке весілля»;

- Фестиваль «Винний простір» в рамках «Карпатського простору»;

- Турнір з петанку;

- Дитячий захід «Місто професій»;

- Мистецька акція «Замальовки рідного міста».

Директор КП «Центр розвитку                                         Василюк Р.М.

міста та рекреації»