Про хід виконання Програми

утримання кладовищ, меморіального

скверу, пам’ятників, пам’ятних знаків,

меморіальних і анотаційних дощок,

декоративних кованих композицій,

підпірних стінок, квітників, фонтанів

в місті Івано-Франківську на 2016 –

2020 роки

Розглянувши інформацію про хід виконання Програми утримання кладовищ, меморіального скверу, пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок, декоративних кованих композицій, підпірних стінок, квітників, фонтанів в місті Івано-Франківську на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської міської ради від 19.08.2016р.  № 233-7, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Інформацію про хід виконання Програми утримання кладовищ, меморіального скверу, пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок, декоративних кованих композицій, підпірних стінок, квітників, фонтанів в місті Івано-Франківську на 2016-2020 роки взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка.

Міський голова                                                                Руслан Марцінків

Інформація

про хід виконання Програми утримання кладовищ, меморіального скверу, пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок, декоративних кованих композицій, підпірних стінок, квітників, фонтанів в місті Івано-Франківську на 2016-2020 роки

Програма утримання кладовищ, меморіального скверу, пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних і анотаційних дощок, декоративних кованих композицій, підпірних стінок, квітників, фонтанів в місті Івано-Франківську на 2016-2020 роки спрямована на забезпечення мешканців міста якісним і своєчасним наданням послуг і виконання робіт по похованню,  утриманню та благоустрою діючого і закритих кладовищ, утриманню пам’ятників, пам’ятних знаків та меморіальних і анотаційних  дощок, підпірних стінок, фонтанів, кованих виробів, деталей квітників з пісковика, утриманню та благоустрою меморіального скверу по вул. С. Бандери, похованню безрідних і невідомих громадян, воїнів АТО, виготовлення та реалізації продукції ритуального призначення за доступними і обгрунтованими тарифами на роботи і послуги.

1. Підготовка та облаштування нових секторів для поховання на кладовищі  с. Чукалівка.

Діюче міське кладовище в с.Чукалівка площею понад  45,0 га, на даному кладовищі проводиться поховання померлих з 1974 року.

У 2018 р. КП ,,Міська ритуальна служба” проведено ряд заходів для  облаштування території діючого кладовища, а саме, капітальний ремонт пішохідних проходів та проїздів вздовж секторів на який відповідно  проведено допорогову закупівлю. Роботи виконано в повному обсязі на суму 1434,0 тис. грн.

2. Асфальтування доріг на діючому кладовищі в с. Чукалівка.

Проведено відкриті торги на закупівлю робіт по капітальному ремонту асфальтового покриття проїздів вздовж секторів на міському кладовищі в с.Чукалівка. Роботи виконано. Заасфальтована проїжджа частина території кладовища  асфальтобетонною сумішшю між секторами, загальною площею 4055 м2 .

3. Придбання ємкостей для води на діючому та закритих кладовищах.

Додатково встановлено 11 пластикових ємкостей для забезпечення водою відвідувачів кладовища.

4. Зрізка дерев на діючому та закритих кладовищах, в меморіальному сквері на вул. С. Бандери, біля Будинку смутку.

Виконано роботи по видаленню чагарників, зрізки, обрізки дерев, корчування пнів. Дані роботи проводились на закритих кладовищах, а саме: закрите кладовище на вул. Ленкавського, закрите кладовище в с. Опришівці, закрите кладовище на вул. Київській, закрите кладовище на вул. Горбачевського, Меморіальний сквер на вул. С.Бандери, міське кладовище в с. Чукалівка.

5. Утримання діючого і закритих кладовищ, та меморіального скверу на вул. С. Бандери на загальну суму 6959,6 тис.грн.

На балансі КП ,,Міська ритуальна служба” перебувають наступні об’єкти:

- діюче міське кладовище в с. Чукалівка площею понад  45,0 га, на даному кладовищі проводиться поховання .

- кладовище на вул. Київській площею 4,82 га, закрите для поховання у 1974 році;

- кладовище по вул. Горбачевського площею 0,89 га, закрите у 1980 році;

- кладовище по вул. Церковній площею 1,8 га, закрите у 1969 році;

- меморіальний сквер (пам’ятка історії) по вул.Ленкавського площею 2,76 га, закрите у 1944 році;

- кладовище у с.Опришівка площею 0,73 га, закрите;

- меморіальний сквер по вул.С.Бандери площею 5,4 га;

- меморіальне кладовище по вул.Софіївка площею 0,05 га;

- меморіальне кладовище по вул.Лепкого площею 0,6 га;

Для утримання в належному стані діючого та закритих кладовищ, у    2018 р. підприємством проведено поточний ремонт пішохідних доріжок площею 645 м2, та облаштувано майданчик для сміття на кладовищі по вул. Церковній.

Поточний ремонт стіни з написами та сходової площадки по вул.Лепкого.

Виконано електротехнічні роботи по освітленню території в Меморіальному сквері на вул.С.Бандери. Також, виконано поточний ремонт, часткова заміна огорожі, облаштовано пішохідні доріжки, загальною площею 432 м2 .

На одній із проблемних ділянок на території діючого міського кладовища в с.Чукалівка облаштовано систему водовідведення.

6. Капітальний ремонт системи електричних мереж Будинку смутку.

Проведено допорогову закупівлю.

Виконано роботи по встановленню нових опор з металевих труб і залізобетонних опор, прокладання кабелю, встановлення електрощитків, світильників з люмінесцентними лампами, на загальну суму 222,5 тис. грн.

7. Капітальний ремонт сходів біля пам’ятного знаку  «Воз’єднання» на вулиці Грушевського.

Проведено допорогову закупівлю на капітальний ремонт сходів. Виконано роботи по реставрації, облаштовано монолітні залізобетонні сходи і площадки, виставлено сходини мозаїчні з мармурової крихти, реставровано бруківку біля сходів, на суму 220,9 тис. грн.

8. Придбання транспортного засобу грузово-бортового автомобіля.

Проведено відкриті торги на закупівлю грузово-бортового самоскида MERCEDES-BENZ 311 CDI Sprinter, який використовується для прибирання територій всіх кладовищ, вивозу сміття та дообладнаний відвалом для прибирання снігу в зимовий період.

9. Ремонт Будинку смутку (капітальний ремонт верхньої частини фасаду та благоустрій території Будинку смутку по вул. Ребета, 3 в м. Івано-Франківську).

Проведено наступні роботи по ремонту Будинку смутку:

- замінено водостічні труби;

- проведено капітальний ремонт системи зовнішніх електромереж;

- капітальний ремонт верхньої частини фасаду;

- часткова заміна огорожі та благоустрій території;

- встановлено нові ворота.

10. Капітальний ремонт облаштування пам’ятника О. Заливасі.

Проведено роботи по встановленню надмогильного пам’ятного знаку українському живописцеві, відомому шестидесятнику Опанасу Заливасі, на суму 128,7 тис. грн.

11. Поховання безрідних і невідомих на суму 28,7 тис. грн.

У 2018 році здійснено 13 поховань безрідних і  невідомих.

12. Поховання воїнів АТО на суму 24,3 тис. грн.

За кошти підприємства у  2018 році здійснено 3 поховання загиблих воїнів АТО.

13. Утримання пам’ятників, пам’ятних знаків меморіальних дощок, кованих виробів, на загальну суму 400,0 тис. грн.

На балансі КП ,,Міська ритуальна служба” знаходяться:

- меморіальні та анотаційні дошки -134шт.

- пам’ятні знаки-9 шт.

- пам’ятники -22 шт.

- деталі квітників з пісковика по вул. Незалежності;

- ковані композиції-4 шт.

- підпірні стіни та гранітні плити по форуму на Вічевому майдані;

- квітники-розетки, підпірні стіни на вул. Валовій;

- конструкції інформаційних стендів на «Алеї слави», пластикові таблиці  з фотографіями.

У 2018 р. проведено ремонт постаменту з гранітних плит, полірування гранітних поверхонь пам’ятника С.Бандері.

Миття та полірування облицювальних поверхонь фасадних  каменів та лінійних профільованих деталей пам’ятників: В.Чорноволу, Є.Коновальцю, І.Франку, Борцям за волю України, А.Міцкевичу, А.Шептицькому,  Страченим українським патріотам, Діячам ЗУНР, Героям та жертвам Чорнобиля, Обеліску Слави на вул. Північний Бульвар.

Ремонт облицювальних поверхонь стін з керамічних глазурованих плиток пам’ятника Борцям за волю України.

Чистка, миття анотаційних дощок. Ремонт поверхні з граніту підпірних стінок на Вічевому майдані.

Ремонт, фарбування поверхонь розеток, квітників на вул.Валовій.

Чистка, фарбування кованих виробів і композицій: дерево щастя, букет майстрів, арки на вул.Низовій .

З метою підтримки запровадженої міською радою багатофункціональної електронної картки «Картка іванофранківця» підприємством надано пільги при похованні  112 громадянам.

Окрім, вищезазначених робіт, основною діяльністю підприємства є  поховання померлих. Так, протягом 2018 року на міському кладовищі в с. Чукалівка проведено 1308 поховань, з них:

поховання в могилах – 1274;

підпоховання урн із прахом в існуючу могилу – 9;

поховання урн із прахом – 2;

поховання учасників АТО – 3;

поховання безрідних і невідомих – 13.

Проведення поховань по роках

2013р.	2014р.	2015р.	2016р.	2017р.	2018р.

1169	            1201	           1185         	1229	           1268	            1308

Директор

КП "Міська ритуальна служба"                                 Хруник А. О.