Про стан виконання «Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту малих архітектурних форм дитячих спортивних та ігрових майданчиків в мікрорайонах та освітніх закладах м. Івано-Франківська на 2017-2020 роки» у 2018 році

Розглянувши інформацію про стан виконання «Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту малих архітектурних форм дитячих спортивних та ігрових майданчиків в мікрорайонах та освітніх закладах м. Івано-Франківська на 2017-2020 роки» у 2018 році, затвердженої рішенням сесії Івано-Франківської міської ради від 16.05.2017р. № 128-12, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Інформацію про стан виконання «Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту малих архітектурних форм дитячих спортивних та ігрових майданчиків в мікрорайонах та освітніх закладах м. Івано-Франківська на 2017-2020 роки» у 2018 році взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О. Левицького.

Міський голова Руслан Марцінків

Інформація

про стан виконання «Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту малих архітектурних форм дитячих спортивних та ігрових майданчиків в мікрорайонах та освітніх закладах м. Івано-Франківська на 2017 2020 роки» у 2018 році

Рішенням сесії Івано-Франківської міської ради від 16.05.2017 р.   
№ 128-12 затверджено перелік заходів на виконання Програми будівництва, реконструкції, капітального ремонту малих архітектурних форм дитячих спортивних та ігрових майданчиків в мікрорайонах та освітніх закладах м. Івано-Франківська на 2017- 2020 роки:

1.Будівництво дитячих ігрових та спортивних комплексів і майданчиків;

2.Закупка, встановлення, реконструкція і капітальний ремонт МАФів ігрових та спортивних майданчиків;

3.Будівництво і капітальний ремонт тіньових ігрових навісів в дощкільних навчальних закладах міста;

4.Будівництво спортивного залу ангарного типу.

Відповідно до п.2 переліку заходів Програми у 2018 році з міського бюджету виділено кошти на встановлення обладнання на наступних спортивних та ігрових майданчиках міста:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування об’єкта** | **Вартість**  **договору** |
| 1 | Влаштування дитячого майданчика на вул. Петлюри, 19 | 46751,75 |
| 2 | Влаштування дитячого майданчика на вул. Сорохтея, 37 | 47025,16 |
| 3 | Обладнання для дитячо-спортивного майданчика на вул. Пасічна, 20 в м. Івано-Франківську | 96999,00 |
| 4 | Обладнання для дитячо-спортивного майданчика на вул. Федьковича, 88 в м. Івано-Франківську | 89950,00 |
| 5 | Обладнання для дитячо-спортивного майданчика на вул. Горбачевського, 40 в м. Івано-Франківську | 99000,00 |
| 6 | Обладнання для спортивного майданчика по вул. Вовчинецька, 194в в м. Івано-Франківську | 96990,00 |
| 7 | Обладнання для ігрового майданчика на вул. Івана Павла ІІ, 17 в м. Івано-Франківську | 95496,00 |
| 8 | Обладнання для спортивно-ігрового майданчика на вул. Молодіжна, 41-45 в м. Івано - Франківську | 97032,00 |
| 9 | Обладнання для спортивно-ігрового майданчика на вул. Сахарова, 30 - Коновальця, 95 в м. Івано-Франківську | 97890,00 |
| 10 | Обладнання для спортивно-ігрового майданчика на вул. Хоткевича, 50/1-50/2-52/4 в м. Івано-Франківську | 98000,00 |
| 11 | Влаштування обладнання для ігрового майданчика по вул. Заклинських, 8-13 в м. Івано-Франківську | 98310,00 |
| 12 | Обладнання для ігрового майданчика по вул. Витвицького, 30 в м. Івано-Франківську | 172000,00 |

Відповідно до основних завдань Програми, у 2018 році відкрито 12 майданчиків із синтетичним покриттям (в тому числі поліуритановим) на території загальноосвітніх та дошкільних закладів міста, а також у дворах на прибудинкових територіях:

1. Загальноосвітня школа №19

2. Загальноосвітня школа № 25

3. Загальноосвітня школа № 22

4. Загальноосвітня школа № 15

5. Загальноосвітня школа № 28

6. Українська гімназія № 1

7. Дошкільний навчальний заклад № 10 «Катруся»

8. Івано-Франківський природничо-математичний ліцей

9. Двір на вул. Целевича, 1

10. Двір на вул. Дорошенка, 18

11. Двір на вул. Івасюка, 40-46

12. Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Лімниця»

Також впродовж звітного періоду в межах кошторисних призначень з міського бюджету виділено 1286,1 тис грн. Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою для проведення наступних заходів Програми:

* здійснення капітального ремонту дитячого майданчика на прилеглій території будинку за адресою вул. Івасюка, 26а – 96,5 тис.грн;
* встановлення спортивного майданчика із штучним покриттям та тренажерним обладнанням у сквері «Первоцвіт» за адресою вул. Витвицького, 14 – 914, 8 тис.грн.;
* придбання спортивних тренажерів для облаштування дитячого майданчика за адресою вул. Ботанічна, 6 – 49,2 тис.грн.;
* встановлення інклюзивного дитячого ігрового майданчика «Відпочинок, доступний для всіх» - 199, 6 тис.грн.;
* встановлення дитячого майданчика на прилеглій території будинку за адресою вул. Джохара Дудаєва, 35 – 26,0 тис.грн.

Окрім того з обласного бюджету виділено субвенцію у розмірі 49,5 тис.грн. для встановлення дитячого майданчика за адресою вул. Військових Ветеранів, 3А.

Директор Департаменту

молодіжної політики та спорту Віталій Матешко