Про звіт Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради за 2019 рік

Керуючись ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

вирішив:

1. Звіт про роботу Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради за 2019 рік взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови М.Вітенка.

Міський голова                                                                                        Руслан Марцінків

Звіт

про роботу Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою                    за 2019 рік

У 2019 році основні зусилля Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою були спрямовані на завершення робіт на перехідних об’єктах, роботи на яких було розпочато в попередні роки, та на покращення благоустрою міста, здійснення капітальних ремонтів міжбудинкових проїздів, прибудинкових територій, тротуарів та пішохідних зон на новостворених об’єктах.

Для забезпечення виконання цих та інших завдань міським бюджетом на 2019 рік Департаменту передбачено 331876,7 тис. грн., що на 33404,7 тис. грн. менше ніж у 2018 році. Для забезпечення виконання робіт та надання послуг у 2019 році Департаментом укладено 565 угод.  З метою забезпечення своєчасного виконання робіт з початку року було проведено 125 закупівель з використанням системи електронних торгів «Prozoro», в тому числі 57 процедури – відкриті торги. Економія коштів за результатами торгів становить 19,9  млн. грн.

Найбільш значними здобутками в галузі житлово-комунального господарства у 2019 році були:

- Розвиток інфраструктури міста

З метою покращення дорожньо-транспортної інфраструктури основні заходи були спрямовані на здійснення поточного та капітального ремонту доріг та міжбудинкових проїздів; реконструкцію тротуарів та облаштування зручних пішохідних зон; відпочинкової інфраструктури; розробку проєктно-кошторисної документації для підвищення безпеки руху тощо.

  - Проведення капітального та поточного ремонту доріг

Тривають роботи з капітального ремонту вул. Г. Мазепи (завершено роботи з влаштування І-ї черги, заплановано виконання ІІ-ї черги та реконструкцію перехрестя вул. Г. Мазепи – Гурика), реконструкція вул. Автоливмашівської (від залізничного переїзду до вул. Юності).

Значну увагу в 2019 році Департаментом було приділено напрацюванню проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиць міста на 2020 рік. Так, на замовлення Департаменту було виготовлено ПКД на «Капітальний ремонт вул. Івана-Павла ІІ», «Капітальний ремонт вул. Крушельницької», «Капітальний ремонт вул. Петрушевича»,  «Капітальний ремонт вул. Курбаса», «Організацію дорожнього руху на кільцевій розв`язці Г. Мазепи - Довженка - Крихівецька - Набережної ім. В. Стефаника».

  - Розвиток відпочинкової інфраструктури, капітальні ремонти тротуарів та пішохідних зон

Велика увага в 2019 році була приділена продовженню робіт з влаштування відпочинкової інфраструктури на міському озері. Цьогоріч завершено влаштування тротуарів, велосипедної доріжки та бетонної основи під бігову доріжку по всьому периметру озера. Також розпочато роботи з монтажу опор освітлення, проводиться капітальний ремонт центрального оглядового майданчика та станції для човнів. Паралельно облаштовується укріплення і озеленення берега, монтуються лавочки та урни. Проведено тендер на влаштування поліуретану на біговій доріжці.

  - Здійснення капітальних ремонтів міжбудинкових проїздів

Не менш важливим та успішним завданням було здійснення капітальних ремонтів міжбудинкових проїздів та облаштування прибудинкових територій. Завершено капітальний ремонт 10-ти міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій, ще 14-ть перебувають у роботі. Зокрема, було облаштовано міжбудинкові проїзди та прибудинкові території за адресами:

| № | Назва | Скоригований план на рік, грн. | Профінансовано за звіт. період, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду та прибудинкової території на Північному бульварі, 10, 12 | 1 112 545,00 | 376 310,20 |
| 2. | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду та прибудинкової території на вул. Тролейбусна, 12 - Целевича, 18 | 131 000,00 | 131 000,00 |
| 3. | Капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій на вул. Кисілевської, 40-40а-42-40в | 1 000 000,00 | 128 638,39 |
| 4. | Капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій на вул. І. Павла ІІ, 28-30 - Івасюка, 28-30 | 5 085 300,00 | 3 741 443,01 |
| 5. | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду та прибудинкової території на вул. Бандери, 4-6 | 350 000,00 | 344 431,80 |
| 6. | Капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій на вул. Коновальця, 121 - Слави Стецько, 2 | 1 709 889,00 | 1 247 413,95 |
| 7. | Капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій від вул. Дорошенка до буд. № 18 на вул. Дорошенка, № 167 корп. 5 на вул. Г. Мазепи, № 4 корп. 1 на вул. Сухомлинського | 1 700 000,00 | 1 267 467,80 |
| 8. | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду від будинку на вул. Івасюка, 32 до вул. Івасюка | 421 300,00 | 3 240,00 |
| 9. | Капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкової території будинку № 54 на вул. Хоткевича | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 10. | Капітальний ремонт міжбудинкових проїздів та прибудинкових територій біля буд. № 198А-200 на вул. Вовчинецькій | 450 000,00 | 293 908,05 |

1.4. Капітальний ремонт скверів

На капітальний ремонт скверів та парків видатками міського бюджету Департаменту у 2019 році було передбачено 1337,6 тис. грн. Тривають роботи з капітального ремонту скверу на вул. Симоненка, 26, 30.

Проєктом облаштування скверу передбачена заміна покриття існуючих та прокладання нових пішохідних доріжок, облаштування дитячих та зон відпочинку, а також встановлення  антипаркувальних стовпчиків, які убезпечать відпочинковий простір.

Крім того, на території скверу встановлять лавки та урни для сміття.  Комфорту та затишку додадуть декоративні дерева, кущі  та облаштовані газони.

  - Капітальний ремонт інших об’єктів

Важливим напрямком діяльності у 2019 році стало виконання «Програми розвитку мережі громадських вбиралень в м. Івано-Франківську», яка спрямована на вирішення проблеми забезпечення мешканців та гостей міста, в тому числі мало мобільних груп населення, громадськими туалетами. Для виконання поставленої мети: забезпечення населення міста необхідними санітарно-гігієнічними вимогами, створення належних умов перебування мешканців та гостей міста в історико-архітектурному центрі міста, - у 2019 році завершено роботи з влаштування модульної громадської вбиральні на вулиці Валовій (поруч управління земельних відносин). Вбиральня пристосована для людей з особливими потребами. Також вона містить довідкову інформацію з використанням шрифта Брайля. Обидві кабіни обладнані кнопками екстреного виклику, на випадок якщо комусь стане погано. Окрім звичних зручностей у вбиральні також є пеленальний столик для немовлят. Приміщення туалету має батареї обігріву.

Також варто відмітити виконання робіт з влаштування першого в місті підземного контейнерного майданчика на вул. Грушевського.

- Благоустрій міста

У сфері благоустрою міста основною метою роботи Департаменту було покращення зовнішньої привабливості міста, створення комфортного та зручного середовища не тільки в центральній частині міста, а й в усіх його мікрорайонах. Для досягнення цієї мети було впроваджено ряд заходів, серед яких варто відмітити такі як влаштування газонів, розвиток зелених зон, парків, скверів та впровадження комплексу заходів з озеленення міста.

  - Озеленення міста

Важливим елементом благоустрою, стало озеленення міста.  Зокрема на послуги зі зрізки аварійних дерев, формування крон дерев та садіння нових дерев і кущів було передбачено 10638,5 тис. грн., що на 956,9 тис. грн. більше ніж у 2018 році. З початку 2019 року було зрізано 720 аварійних дерев, проведено обрізку та формування крон дерев на вулицях міста, вздовж ліній електропередач та поблизу світлофорних об’єктів. Зокрема, проведено обрізку нижніх гілок та формування крон на 1686 деревах, викорчувано 443 пні.  У 2019 році  посаджено 1070 дерев. Причому, як і в попередньому році Департамент ставив вимоги до саджанців дерев не нижче 2,5 м, з комом землі, що забезпечило максимальне приживлення дерев.

Також цього року в нашому місті запроваджена програма «Пам’ятне дерево». Відповідно до умов програми мешканці міста мають змогу висаджувати декоративні дерева з нагоди визначної події в своєму житті. За умовами програми, учасникиобрають породу дерева та локацію висадки, оплачують вартість саджанців (ці кошти надходять у міський бюджет) та отримують іменну табличку. Наразі іванофранківці висадили 16 декоративних дерев.

Представники місцевої ІТ-компанії “CoreValue” висадили одразу три дерева (сливу Піссарді, тюльпанове дерево та сакуру).

З нагоди свята Останнього дзвоника випускники Івано-Франківського ПМЛ та їхні наставники посадили червонолистий клен.

Молода пара Горічок у день свого одруження посадила дерево породи дуб червоний.

Інформація про усі пам’ятні дерева незабаром з’явиться на мапі зелених зон Івано-Франківська.

Окрім дерев, значна увага приділялася садінню кущів, зокрема на замовлення Департаменту впродовж року було висаджено 5675 кущів бірючини для формування живоплоту вздовж велодоріжки на набережній ім. В. Стефаника.

Велика увагу також приділялася утриманню клумб та зелених зон. На ці цілі з міського бюджету в 2019 році було виділено 4000,0 тис. грн.

  - Влаштування газонів

У 2019 році завершено роботи на 14-ти об’єктах на загальну суму 323,1 тис. грн.

  - Влаштування елементів благоустрою

На встановлення МАФ та інших елементів благоустрою на 2019 рік Департаменту було передбачено 3392,1 тис. грн., що на 293,1 тис. грн. менше ніж у 2018 році. Більшість коштів було направлено на влаштування лавок, урн та елементів благоустрою. Всього у 2019 році було встановлено 74 лавки та  75 урн.

  - Контроль у сфері благоустрою

З метою забезпечення належного контролю за дотриманням Правил благоустрою міста Івано-Франківська, Муніципальною інспекцією з благоустрою, яка діє в структурі Департаменту вживалося ряд заходів для усунення порушень, найбільш поширеними з яких були незаконне розміщення об’єктів реклами, утримання території в неналежному стані, здійснення торгівлі у невстановлених місцях, тощо.

У 2019 році Муніципальною інспекцією з благоустрою складено 947 протоколів, направлено 7023 приписи про усунення порушень вимог законодавства про благоустрій, проведено 391 демонтаж незаконно встановлених конструкцій та тимчасових споруд.

Станом на 16.12.2019 р. відділом муніципальної інспекції з благоустрою було видано 511 аварійних ордерів, з яких 454 закрито та 105 планових ордерів, з яких 67 закрито. Інспекторами складено 148 протоколів про адміністративне правопорушення за виконання земляних робіт без ордера, необгороджене місце розкопки, невчасне закриття ордера.

- Виконання робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду

Одразу за кількома Програми на замовлення Департаменту проводилися роботи з капітального та поточного ремонтів житлового фонду. Зокрема, продовжувалися започаткована попереднього року практика співфінансування робіт в будинках ОСББ. На ці цілі в міському бюджеті було передбачено 1372,9 тис. грн., що на 218,4 тис. грн. більше ніж попереднього року.  У 2019 році завершено роботи на 7-и об’єктах, ще на 3-ох роботи тривають.

Інформація про реалізовані проєкти в таблиці:

| Назва ОСББ або ОК | Адреса | Вид робіт | Співфінансування з бюджету, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОСББ «Грушевського, 38» | вул. Грушевського, 38 | Заміна вікон на сходових | 17,000 |
| ОК «Житловий №11» | вул. Вовчинецька, 186 | ремонт покрівлі | 35,500 |
| ОСББ «Франка, 11» | вул. Франка, 11 | Ремонт покрівлі | 33,550 |
| ОСББ «Берізка-ІФ» | вул. Молодіжна, 48 | Заміна вікон на сходових | 47,112 |
| ОСББ «Арка Вали» | вул. Грушевського, 40 | Ремонт даху | 175,409 |
| ОСББ «П’ятірка» | вул. Військова, 5 | Утеплення фасаду | 238,6 |
| ОСББ «Злагода 2005» | вул. Заклинських, 6 | Заміна вікон на сходових | 76,1 |

Ще одним напрямком підтримки ОСББ, започаткованим в 2018 році, стало відшкодування за кредитами, залученими ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів. Зокрема, в міському бюджеті на 2019 рік було передбачено 831,1 тис. грн., з яких відшкодовано 80,3 тис. грн. Крім того, вже традиційно Департамент виступав розпорядником коштів та здійснював координацію і технічний супровід виконання Програми переможців міського конкурсу програм та проєктів, більшість з яких теж стосувалося поточних та капітальних робіт житлового фонду ОСББ. Чимало об’єктів було зроблено також і за рахунок коштів Програми парципаторного бюджетування та за рахунок коштів депутатського фонду.

- Покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств

З метою покращення матеріально-технічного стану комунальних підприємств Департаментом проведено закупівля спецтехніки. Зокрема, для потреб КП «Івано-Франківськміськсвітло» було придбано спеціалізований автомобіль (автовишка) для обслуговування ЕМЗО та СО (автопідйомник з робчою висотою підйому 24 м) вартістю  2 552,70 тис.грн., а для новоствореного КП «Благоустрій» багатофункціональний мініпогрузчик AVANT 750 з навісним обладнанням загальною вартістю  2 560,00 тис.грн. та вантажний автомобіль-фургон вартістю 851,0 тис. грн.

- Надання послуг мешканцям

Станом на жовтень 2019 року Департаментом через Центр надання адміністративних послуг надається 27 послуг. Для забезпечення надання послуг за 2019 рік Департаментом опрацьовано 2724 пакетів документів. За цей період працівниками Департаменту було розглянуто 1634 звернень громадян та 1631 листів юридичних установ, опрацьовано та надано відповіді на 241 інформаційний запит.

- Залучення коштів для реформування житлово-комунального господарства

В умовах обмеження ресурсів місцевих бюджетів важливе значення має пошук та залучення додаткових джерел фінансування. В 2019 році основна робота Департаменту була спрямована на реалізацію кількох важливих проєктів для реформування житлово-комунального господарства міста.

Зокрема, представники  Департаменту беруть активну участь у складі робочої групи з впровадження проєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в місті Івано-Франківську», який реалізовується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку та передбачає закупівлю 30 тролейбусів для міста.

Загальна вартість проєкту складає 10 млн. євро.  Планується, що потенційними джерелами фінансування проєкту будуть:

- кредитні кошти ЄБРР в сумі 8,0 млн. Євро;

- грантові кошти в сумі 1,5 млн. Євро;

- кошти міського бюджету в сумі 0,5 млн. Євро.

З метою забезпечення міста екологічно чистим транспортом працівниками Департаменту спільно з КП «Електроавтотранс» проводиться підготовча робота з реалізації  субпроєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» в м. Івано-Франківську» для участі у проєкті «Міський громадський транспорт України», який реалізовується за підтримки Європейського інвестиційного банку. Даним проєктом передбачається придбання 6 електробусів.

В рамках реалізації спільного з Європейським інвестиційним банком та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» Департаментом спільно із комунальними підприємствами  «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та «Муніципальна  інвестиційна управляюча компанія» підготовлені проєктні пропозиції та надані на розгляд Мінрегіону за двома напрямками: напрям «теплопостачання» - проєкт «Реконструкція та модернізація системи теплопостачання мікрорайону Позитрон» та напрям «енергоефективність будівель» – проєкт «Впровадження енергозберігаючих заходів у житлових будівлях».

Також Департаметом розпочато втілення проєкту по роздільному сортуванні сміття.

Реалізацію пілотного проєкту розпочали із структурних підрозділів виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та комунальних підприємствах міста. Перший етап проєкту передбачав встановлення 90 комплектів для роздільного сортування. Один комплект складається з двох урн для сортування паперу і пластику. Утилізацією паперу та пластику займатиметься місцеве підприємство. З даним підприємством уже укладено договір, відповідно до складеного графіку працівники підприємства забиратимуть відсортовані відходи. З нового року планується втілення наступного етапу проєкту: заплановано закупити та розмістити такі ж контейнери в міських закладах культури, освіти та медицини.

- Реєстрація та розподіл житла

Станом на 30.12.2019 рік на квартирному обліку при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради перебувають 10753 сімей, які бажають отримати житло за рахунок державних коштів, з них:

- на загальній – 5885;

- на першочерговій – 3356;

- на позачерговій – 1231;

- військовослужбовців, звільнених в запас чи відставку – 210;

- переселенці із територій радіоактивного забруднення – 71.

Крім того,  5293 сім’ї, які бажають отримати житло  за рахунок ЖБК.

За звітний період поставлено:

- на чергу першочерговиків – 55;

- на чергу позачерговиків – 24;

Станом на 30.12.2019 року на земельному обліку при виконавчому комітеті Івано-Франківської міської ради перебувають 4768 осіб, які бажають отримати земельну ділянку під індивідуальне будівництво:

- на загальній черзі №1 – 648;

- на загальній черзі №2 – 690;

- на загальній черзі №3 – 1451;

- на пільговій черзі №1 – 1753;

- на пільговій черзі №2 – 226;

Надано 7 квартир, та 33 службових.

Крім того, було надано 12 житлових приміщень в гуртожитках міста.

Директор Департаменту   					М. Смушак