Про звіт комунального підприємства «Теплий дім»

за 2019 рік та затвердження

плану розвитку на 2020 рік

Керуючись статтями 27, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24, 78 Господарського кодексу України, виконавчий комітет міської ради

вирішив:

1. Звіт про діяльність комунального підприємства «Теплий дім» («Муніципальна інвестиційна управляюча компанія») за 2019 рік взяти до відома та затвердити план розвитку КП «Теплий дім» на 2020 рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Вітенка М.І.

Міський голова Руслан Марцінків

Затверджено   
рішенням виконавчого комітету   
від \_\_\_.\_\_\_.2020 р.  № \_\_\_

**КП «Теплий дім»**

**(«Муніципальна інвестиційна управляюча компанія»)**

**ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ   
за 2019 рік**

**та**

**ПЛАН РОЗВИТКУ**

**на 2020 рік**

**м. Івано-Франківськ**

**2020р.**

**1. Резюме**

Метою діяльності комунального підприємства «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» («Теплий дім») є якісне та професійне управління житловим фондом міста Івано-Франківська, здійснення інвестиційних та соціальних програм Івано-Франкіської міської ради, спрямованих на підвищення енергоефективності будинків, покращення загального технічного стану будинків, здійснення комплексного благоустрою прибудинкових територій, створення єдиного інформаційного data-центру для забезпечення доступу до наявної інформаційної бази та виховання свідомого і ефективного співвласника багатоквартирного житлового будинку.

**2. Загальна інформація про підприємство**

Комунальне підприємство «Теплий дім» (у 2019 році – комунальне підприємство «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» (надалі Підприємство) є унітарним комерційним підприємством, утвореним на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста Івано-Франківська.

Засновником Підприємства є територіальна громада міста Івано-Франківська, в особі Івано-Франківської міської ради.

Комунальне підприємство «Єдиний розрахунковий центр» було створене рішенням сесії міської ради від 10.05.2007р. Рішенням від 25 грудня 2015 року №66-2 Комунальне підприємство «Єдиний розрахунковий центр» було перейменовано на Комунальне підприємство Івано-Франківської міської ради «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія».

Рішенням від 27 грудня 2019 року №413-35 Комунальне підприємство «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» було перейменовано на Комунальне підприємство «Теплий дім» Івано-Франківської міської ради.

**2.1. Загальна характеристика та предмет діяльності підприємства**

Відповідно до чинної редакції статуту Підприємства створене для задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Івано-Франківської міської ради з метою отримання прибутку.

Основною метою діяльності Підприємства є надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

Згідно рішення виконавчого комітету додатковою діяльністю підприємства є також надання готельних послуг.

В планах підприємства на 2020 рік розширити види економічної діяльності та додати наступні:

* послуги з дератизації;
* послуги з перевірки димових та вентиляційних каналів;
* інші види діяльності з прибирання;
* інша діяльність з прибирання будинків та промислових об’єктів;
* надання ландшафтних послуг;
* електромонтажні роботи;
* монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
* інші будівельно-монтажні роботи;
* штукатурні роботи;
* малярні роботи та скління;
* покрівельні роботи.

Такі доповнення вносяться з метою економії коштів за рахунок виконання робіт наявними ресурсами підприємства та зменшення залучення до виконання робіт підрядних організацій.

Правове поле роботи підприємства, крім документів національного рівня, склали наступні рішення виконавчого комітету та сесії міської ради:

* Про організацію та забезпечення роботи комунального підприємства «Єдиний розрахунковий центр»
* Про підсилення конкурентних засад на ринку житлово-комунальних послуг
* Положення про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах житлових будинків м. Івано-Франківська
* Програма облаштування прибудинкових територій житлового фонду Івано-Франківська на 2016-2020 роки
* Програму модернізації багатоквартирних житлових будинків міста Івано-Франківська на 2016-2020 роки

**2.2. Інформація про послуги, які надаються**

КП «Теплий дім» надає послуги з комплексного обслуговування та утримання будинків та прибудинкових територій, виконання поточних та капітальних ремонтів житлових будинків міста Івано-Франківська за кошти власників та за рахунок внесків до статутного капіталу.

**2.3. Додаткові послуги та функції підприємства**

Окрім виконання головних статутних завдань рішеннями органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови Івано-Франківська комунальне підприємство «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» уповноважене на здійснення й інших функцій.

* Утримання та діяльність комунального готелю;
* Загальноміська аварійна служба 750-600;
* Догляд за зеленими насадженнями на прилеглих територіях;
* Контроль за дотриманням правил користування житловими приміщеннями та правил благоустрою;
* Здійснення заходів оповіщення, мобілізації та цивільного захисту населення.

**2.4. Опис об’єктів обслуговування**

Станом на 01.01.2020 року на балансі підприємства знаходиться 625 житлових будинки. За 2019 рік в управління прийнято 2 багатоповерхівки, одна з яких повернулася в управління КП «Теплий дім» від приватного управителя.

З управління знято 25 будинків. З них: три будинки створили ОСББ, 22 обрали іншого приватного управителя (ТОВ «Пасічна-К»).

Більшість будинків в управлінні 70-80 років забудови, тільки 4 будинки 2010-х років.

В основному, в управлінні перебувають 5-ти поверхові будинки 51%), таких будинків більше 300, трохи більше 150-ти – 9-типоверхівок та два 12-типоверхові будинки.

**У будинках управляючої компанії «Теплий дім» проживає 91709 чоловік**. Вони мешкають у 40146 квартирах, а це 2,28 людини на одну квартиру.

Загальна площа квартир будинків компанії «Тепоий дім» складає 1 932 542 кв.метри. Середня площа квартир 49,3 кв.м.

Найбільше квартир і мешканців у будинку №206 по вулиці Вовчинецькій. У 268 квартирах тут проживає 679 чоловік. 9на 2018 рік було 714).

**Загальна площа прибудинкової території 1 182 788кв.м**. Найбільша площа біля будинку №20 по вулиці Целевича – 7 188 кв.м. Бруківку встановлено біля 246 будинків.

В **будинках «Теплого дому» працює 423 ліфти**, більшість яких віком 25 років і старші.

По основних конструктивних елементах: 65% будинків з шатровими дахами, 16% з м’якими покрвліми, та 11% з плоскими дахами.

Гаряче водопостачання є в 30% будинків, у 27% гаряче водопостачання відключене, і ще в 42% - відсутнє взагалі.

До централізованого опалення підключено 86% житлових будинків, 10% мають автономне опалення і 4% мають пічне опалення.

**3. Огляд ринку**

КП «Теплий дім» працює на конкурентному ринку надання послуг з управління багатоквартирними будинками, де окрім комунальних діє велика кількість приватних управляючих компаній, ОСББ та є будинки, які передані в самоуправління.

В 2019 році до приватного управителя ТОВ «Пасічна –К» перейшло 22 будинки в мікрорайоні Пасічна. Ще три будинки створили ОСББ. А 2 будинки – прийшли в управління КП «Теплий дім».

Загалом за останні роки близько 200 будинків обрали альтернативну форму управління чи іншого управителя. Близько десятка будинків у підсумку знову обрали управителем Підприємство.

**4. Аналіз роботи підприємства за останні п’ять років діяльності та прогнозовані показники на 2020 рік**

**4.1.Інформація про трудові ресурси**

За період 2015-2019 р. кадровий склад підприємства повністю відповідав затвердженому штатному розкладу. Всі працівники офіційно працевлаштовані, рівень заробітної плати вищий за мінімальні державні гарантії з оплаті праці. В кінці 2019 року штатний розклад підприємства збільшився на один підрозділ - відділ благоустрою, до якого увійшли 11 працівників: начальник відділу і 10 робітників з благоустрою.

*Таблиця 1*

**Трудові ресурси КП «Теплий дім» за 2015 р. – 2019 р.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1. Середньоспискова чисельність штатних працівників, чол. | 74 | 90 | 91 | 97 | **94** |
| 2. Втрати робочого часу, людино-днів всього: | 18 573 | 20 399 | 20819 | 25468 | **30138** |
| 3. Фонд оплати праці, тис. грн. | 3 494,2 | 4 968,9 | 7681,1 | 13598,1 | **16526,0** |
| 4. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. | 3 934,9 | 4 600,8 | 7034,0 | 11682,0 | **14650,7** |
| 5.Протермінована заборгованість з заробітної плати, тис.грн. | - | - | - | - | **-** |

Разом з тим, в травні 2019 року відбулося скорочення посад паспортистів, у зв’язку з тим, що підприємство переставло виконувати дані функції.

У зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати з 01 січня 2019 року та змінам в Колективному договорі відбулося збільшення середньомісячної заробітної плати з 11682,0 за 2018 рік до 14650,7грн. за даними 2019 року.

*Таблиця 2*

**Чисельність працівників та апарату управління за період 2015 по 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показник** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1. | Штатна чисельність | 98 | 96 | 100 | 103 | 100 |
|  | в тому числі АУП | 79 | 79 | 70 | 69 | 65 |
| 2. | Фактична чисельність | 79 | 98 | 99 | 101 | 100 |
|  | в тому числі АУП | 79 | 79 | 70 | 69 | 65 |

Заробітна плата протягом звітного періоду виплачувалась вчасно і в повному обсязі. Інтереси трудового колективу захищає первинна профспілкова організація Всеукраїнської профспілки «Захист справедливості». **Заборгованості та затримок з виплати заробітної плати та єдиного соціального внеску немає.**

**4.2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація   
про стан основних фондів**

**Станом на 31.12.2019 р.** залишкова вартість основних засобів КП «Теплий дім» **складає 2210434 тис.грн**. Станом на 31.12.18 р. залишкова вартість основних засобів КП «Теплий дім» була **2424931тис.грн.** За 2019 рік залишкова вартість основних засобів зменшилась на 214497 тис.грн.

*Таблиця 3*

**Вартість необоротних активів за 2016-2019роки, тис.грн.**

| **Необоротні  активи** | **Станом на 31.12.2016** | **Станом на 31.12.2017** | **Станом на 31.12.2018** | **Станом на 31.12.2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нематеріальні активи | - | - | 38 | 137 |
| первiсна вартiсть | 10 | 10 | 60 | 214 |
| накопичена амортизація | (10) | (10) | (22) | (77) |
| Незавершені капітальні інвестиції | - | - | - | - |
| Основні засоби | 2 607 107 | 2 511 392 | 2 424 931 | 2 210 434 |
| первiсна вартiсть | 3 772 500 | 3 734 447 | 3 723 099 | 3 504 994 |
| знос | (1 165 393) | (1 223 055) | (1 298 168) | (1 294 560) |

У 2019 році відбулось зменшення балансової вартості житлових будинків у зв’язку із обранням мешканцями будинків інших управителів та передачі цих будинків на баланс інших підприємств.

Матеріально-технічна база підприємства підтримується на належному рівні. Додатково:

* придбано мульчер для обслуговування прибудинкових територій,
* інструменти та інвентар для аварійної служби і відділу благоустрою,
* оновлюється комп’ютерна техніка та програмне забезпечення – розроблено мобільний додаток «МІУК онлайн».

Загалом, дещо зріс коефіцієнт зносу основних засобів і становить 36,9% та зменшився коефіцієнт придатності – 63,1%.

**4.3 Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами   
(грошові засоби, поточні фінансові інвестиції, дебітори та ін.)**

Джерелами формування майна, фінансування виробничої діяльності, утримання КП «Теплий дім» є:

* доходи, отримані від операційної діяльності підприємства (оплата за надані комунальні послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, виручка з готелю та інших наданих послуг та виконаних робіт);
* статутний капітал підприємства (кошти поступають на виконання програм з модернізації житлового фонду (в т.ч. теплової модернізації), облаштування прибудинкових територій, утримання ліфтового господарства та інші статутні завдання).

Протягом 2016-2020 років продовжує діяти Програма модернізації житлового фонду та Програма облаштування прибудинкових терторій, фінансування яких проводиться через внески до статутного фонду підприємства.

Станом на 31.12.2019 року розмір статутного капіталу підприємства складає 170 000,0 тис.грн. Сума неоплаченого капіталу становить 53 770 тис.грн. **Розмір статутного капіталу в 2019 році не змінювався.**

**Сума внесків засновника до статутного капіталу за 2019 рік склала 5 046,9 тис. грн**. Тоді як в 2018 році сума внесків до статутного фонду була 10500 тис. грн.

*Таблиця 4*

**Звіт підприємства КП «Теплий дім»   
про використання коштів на поповнення статутного капіталу за 2019 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні призначення | Сума, тис.грн. | Елементи витрат | Сума, тис.грн. |
| **Залишок коштів станом на 01.01.2019 р.** | | | **0,000** |
| **1. Внески в статутний фонд КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія" для формування фонду власних оборотних засобів і засобів обігу (для модернізації житлового фонду в тому числі теплова модернізація)** | **4213,000** | **1. Внески в статутний фонд КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія" для формування фонду власних оборотних засобів і засобів обігу (для модернізації житлового фонду в тому числі теплова модернізація)** | **4213,000** |
|  |  | в тому числі: будинкові трубопровідні мережі | 515,100 |
|  |  | будинкові електромережі | 36,200 |
|  |  | конструктивні елементи | 1748,800 |
|  |  | ліфтове господарство | 1215,900 |
|  |  | теплова модернізація будинків | 697,000 |
| **2. Внески в статутний фонд КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія" для формування фонду власних оборотних засобів і засобів обігу (для облаштування прибудинкових територій)** | **784,000** | **2. Внески в статутний фонд КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія" для формування фонду власних оборотних засобів і засобів обігу (для облаштування прибудинкових територій)** | **273,000** |
|  |  | Ремонт споруд дитячого майданчика біля будинку 22 на вул. Івана Павла ІІ (Фортеця) | 166,900 |
|  |  | встановлення лавки на прибудинковій | 3,700 |
|  |  | завезщення піску в пісоцниці на прибудинкових | 50,000 |
|  |  | придбання мульчера для благоустрою прибудинкових | 35,900 |
|  |  | благоустрій прибудинкової карусель на Довгу,47 | 10,200 |
|  |  | видалення аварійних дерев | 6,300 |
| **3. Внески в статутний фонд КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія" для формування фонду власних оборотних засобів і засобів обігу** | **49,900** | **3. Внески в статутний фонд КП "Муніципальна інвестиційна управляюча компанія" для формування фонду власних оборотних засобів і засобів обігу** | **49,900** |
|  |  | Вивезення гілля з прибудинкових територій | 49,90 |
| **Разом:** | **5046,900** | **Разом:** | **4535,900** |
| **Залишок коштів станом на 01.01.2019р.** | | | **511,000** |

**У 2019 році було виконано робіт на 440 об’єктах на загальну суму 6608,0 тис.грн**. В тому числі: 382 аварійних поточних ремонтів, 4 планових поточних ремонтів та 48 капітальних ремонтів (таблиця 5).

*Таблиця 5*

**Звіт про виконання робіт КП «Теплий дім» за 2019 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Тип робіт** | **Вид робіт** | **Кількість об'єктів** | **Сума по актах, грн** | **Сума по оплатах, грн** |
| аварійний поточний ремонт | дашки | 19 | 99 527,25 | 75 602,76 |
|  | електромережі | 14 | 70 743,72 | 31 992,83 |
|  | інше | 94 | 96 866,75 | 87 703,81 |
|  | підвальні | 62 | 515 256,85 | 433 690,05 |
|  | стояки | 29 | 147 632,46 | 161 607,30 |
|  | ліфт | 106 | 1 256 776,61 | 922 391,99 |
|  | водозливи | 26 | 103 076,86 | 103 076,86 |
|  | дах | 29 | 604 751,23 | 594 558,76 |
|  | вікна | 1 | 585,60 | 585,60 |
|  | прибудинкові | 2 | 52 516,76 | 52 516,76 |
| **Всього аварійний поточний ремонт:** |  | **382** | **2 947 734,09** | **2 463 726,72** |
| капітальний ремонт | електромережі | 1 | 76 578,00 | 76 578,00 |
|  | інше | 1 | 12 447,60 | 12 447,60 |
|  | підвальні | 10 | 434 091,00 | 378 432,00 |
|  | стояки | 1 | 48 043,16 | 48 043,16 |
|  | ліфт | 1 | 48 790,27 | 48 790,27 |
|  | дах | 10 | 1 044 218,85 | 877 853,44 |
|  | вікна | 23 | 709 865,00 | 551 107,52 |
|  | прибудинкові | 1 | 118 115,02 | 108 115,02 |
| **Всього капітальний ремонт:** |  | **48** | **2 492 148,90** | **2 101 367,01** |
| плановий поточний ремонт | підвальні | 1 | 21 512,23 | 21 512,23 |
|  | ліфт | 1 | 46 172,86 |  |
|  | сходова (спец.фонд) | 2 | 197 836,80 | 197 836,80 |
| **Всього плановий поточний ремонт:** |  | **4** | **265 521,89** | **219 349,03** |
| Інше | інше | 2 | 2 875,20 | 2 875,20 |
|  | вивезення гілля |  | 49 900,00 | 49 900,00 |
|  | прибудинкові | 4 | 102 318,57 | 102 318,57 |
| **Всього інше:** |  | **6** | **155 093,77** | **155 093,77** |
| еспертне обстеження ліфтів | ліфт |  | 747 455,48 | 520 088,78 |
| **Всього еспертне обстеження ліфтів:** |  |  | **747 455,48** | **520 088,78** |
| **Загальний підсумок** |  | **440** | **6 607 954,13** | **5 459 625,31** |

Детальний пооб’єктний звіт виконаних робіт в 2019 році, в тому числі і за статутні кошти, наведено в Додатку 1 до Звіту.

На кінець 2019 року зменшилися обігові кошти підприємства, порівняно з початком року на 3 796,9 тис.грн., в тому числі, і дебіторська заборгованість. В складі обігових коштів станом **на 01.01.2020р. дебіторська заборгованість за продукцію, товари послуги складає 96,6%**, грошові кошти – 2,1%, а станом на 01.01.2019р. було 88,6% і 10,1% відповідно.

*Таблиця 6*

**Обігові кошти КП «Теплий дім» за 2015-2019 роки, тис.грн.**

| **Обігові кошти** | **На 1.01.15** | | **На 1.01.16** | | **На 1.01.17** | | **На 1.01.2018** | | **На 1.01.2019** | | **На 1.01.2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сума, тис.грн** | **Сума, тис.грн** | **Сума, тис.грн** | **Сума, тис.грн** | **Сума тис.грн** | **Сума тис.грн** | **Сума, тис.грн** | **%** | **Сума, тис.грн** | **%** | **Сума тис.грн** | **%** |
| Кошти | 1 491,1 | 14,4 | 518,7 | 4,6 | 518,7 | 4,6 | 9356,7 | 36 | 2211,0 | 10,1 | 397 | 2,1 |
| Заборгованість споживачів | 8 737,7 | 84,6 | 10 516, 8 | 93,5 | 10 516, 8 | 93,5 | 16201,6 | 63 | 19504,8 | 88,6 | 17568 | 96,6 |
| Запаси, у т.ч. | 100,7 | 1 | 212,7 | 1,9 | 212,7 | 1,9 | 373,4 | 1 | 276,2 | 1,3 | 230 | 1,3 |
| Виробничі запаси | 100,7 | 1 | 212,7 | 1,9 | 212,7 | 1,9 | 373,4 | 1 | 276,2 | 1,3 | 230 | 1,3 |
| **Разом** | **10 329,5** | **100** | **11 248, 2** | **100** | **11 248, 2** | **100** | **25931,7** | **100** | **21991,9** | **100** | **18195** | **100** |

**4.4. Обсяг виконаних робіт та наданих послуг**

**Обсяг виконаних робіт та наданих послуг КП«Теплий дім» у 2019** році склав **74909,8 тис.грн**. а в 2018 році був 77646 тис. грн. Відбулося зменшення обсягу наданих послуг на 2736,2 тис.грн. за рахунок зменшення нарахування по виконаних ремонтах житлових будинків та зменшення кількості будинків в управліні.

Від операційної діяльності в 2019 році надійшло 77586 тис.грн., в тому числі **70694 тис.грн. надходження від реалізації послуг**, 115 тис.грн. – повернення податків і зборів, 6383 тис.грн цільового фінансування з бюджету (пільги – 3324,0 тис.грн., субсидії – 2860,0 тис.грн. та кошти з резервного фонду – 199,0 тис.грн.), 219 тис.грн. - надходження від повернення авансів, 175 тис.грн. – інші надходження. В результаті операційної діяльності **за 2018 рік** надійшло 74544,5 тис.грн., в т.ч. **виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) 53113тис.грн**., та 16999,9 тис.грн. пільг та субсидій. В 2019 році відбулася монетизація субсидій, внаслідок чого зросли оплати безпосередньо від споживачів послуг та зменшилися цільового фінансування з бюджету.

**За 2019 рік рівень оплат за надані послуги становить 103%.** За 2018 рік оплата наданих послуг становить 96%, за 2017 рік - 94%.

Порівняння з попередніми роками роботи наведено в Таблиці 7,

*Таблиця 7*

**Нараховані та оплачені доходи КП «Теплий дім» за 2014 – 2019 р., тис.грн.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Звітний період** | **Надано послуг, в т.ч. ПДВ, тис.грн.** | **Оплачено послуг,  в т.ч. ПДВ, тис.грн.** | **% сплати за надані послуги** |
| 2014 р. | 35 325 | 32 736 | 95 % |
| 2015р. | 37 639 | 35 785 | 95 % |
| 2016р. | 44 988 | 45 181 | 100% |
| 2017р. | 68530 | 64114 | 94% |
| 2018р. | 77646 | 74545 | 96% |
| **2019р.** | **74910** | **76878** | **103%** |

Наслідком монетизації пільг та субсидій у 2019 році стало зменшення поступлень коштів цільового фінансування з бюджету. Протягом 2018 року нараховано 13234,3 тис.грн субсидії, а середньомічне нарахування склало 1102,9 тис.грн.

У 2019 році нараховано 1475,8 тис.грн субсидій, а оплачено 3112,2тис.грн. Решту субсидій отримують безпосередньо споживачі послуг, та оплачують послуги самостійно.

*Таблиця 8*

**Динаміка цільового фінансування населення за 2016-2019рр., тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цільове фінансування** | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | |
| **Надано населенню** | **Отримано коштів з бюджету** | **Надано населенню** | **Отримано коштів з бюджету** | **Надано населенню** | **Отримано коштів з бюджету** | **Надано населенню** | **Отримано коштів з бюджету** |
| **Всього за рік** | **14865,8** | **14204,3** | **23535,1** | **22730,9** | **16850,8** | **17000,0** | **4401,8** | **6435,9** |
| Пільги державний бюджет | 1743,6 | 1752,4 | 2600,3 | 2493,0 | 3076,3 | 3043,2 | 2382,2 | 2673,0 |
| Пільги місцевий бюджет | 332,6 | 332,6 | 445,9 | 406,1 | 540,2 | 384,3 | 543,8 | 650,7 |
| Субсидії | 12789,6 | 12119,3 | 20488,9 | 19831,8 | 13234,3 | 13572,5 | 1475,8 | 3112,2 |

Також у 2019 році зменшилась інтенсивність виконання програм модернізації житлового фонду та облаштування прибудинкових територій і, як результат, зменшення кількості поточних та капітальних ремонтів.

Дані програми реалізовуються як за рахунок статутних коштів підприємства, так і за рахунок коштів власників квартир. І саме недостатність фінансування статутного капіталу не дозволило виконати значну частину робіт. **За 2018 рік в статутний фонд поступило 10 500 тис.грн, а в 2019 році – вдвічі менше 5 046,9 тис.грн.**

При цьому підприємство залишається сумлінним платником податків. **Сума сплачених податків у 2019 році вдвічі більша ніж внески до статутного фонду за цей період.** Суми сплачених за останніх п’ять років податків наведені в таблиці 9.

*Таблиця 9*

**Сплата податків КП «Теплий дім»   
за 2015 та 2019 р., тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Податок** | **2015 р.** | **2016р.** | **2017р.** | **2018р.** | **2019р.** |
| Податок на прибуток | 166,4 | 231,1 | 116,9 | 276,7 | 274,9 |
| ПДВ | 627,1 | 2260,1 | 2420,5 | 3682,7 | 3782,3 |
| Податок з доходів фізичних осіб | 532,4 | 940,0 | 1433,0 | 2337,9 | 2973,3 |
| Військовий збір | 55,6 | 79,2 | 120,0 | 196,5 | 248,6 |
| Єдиний соціальний внесок | 1444,2 | 1117,8 | 1663,4 | 2710 | 3384,5 |
| Податок на землю | 24,5 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Туристичний збір | 3,6 | 4,9 | 5,8 | 7,8 | 48,70 |
| Інші податки та обов’язкові платежі | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 0,90 |
| **Всього** | **2854,5** | **4676,8** | **5761,3** | **9213,6** | **10 713,20** |

Структура послуг підприємства стабільна на протязі останніх 5-ти років - 95% в загальному обсязі займають комунальні послуги населенню.

*Таблиця 10*

**Обсяг наданих послуг КП «Теплий дім»   
за 2015 – 2019 рр., тис. грн.**

| **Послуга** | **2015р.** | **2016р.** | **2017 р** | **2018р.** | **2019р.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальні послуги населенню | 34323 | 41954 | 65628 | 73502 | 71420 |
| Участь юридичних осіб в утриманні будинків | 1004 | 1112 | 1473 | 1568 | 943 |
| Готель «Бандерштадт» | 724 | 796 | 1042 | 1804 | 1739 |
| Експлуатація технічних елементів | 405 | 429 | 487 | 547 | 570 |
| Оренда нежитлових приміщень | 197 | 344 | 216 | 193 | 156 |
| Спільне використання електромереж | 956 | - | -348 | - |  |
| Інші доходи | 13 | 39 | 1 | 30 | 82 |
| Співфінансування ОСББ | - | 276,8 | - | - | - |
| Дохід від реалізації товарів (запасів) | 19 | 37 | 31 | 2 | - |
| **Всього:** | **37639** | **44988** | **68530** | **77646** | **74910** |

Обсяг наданих послуг **населенню** за видами робіт за 2018 і 2019 роки наведено в таблицях 11 і 12.

*Таблиця 11*

**Обсяг наданих послуг населенню КП «Теплий дім»за 2018рік, тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Послуги** | | **Нараховано, тис. грн.** | | | **Субсидія** |
| **код** | **назва** | **всього** | **до сплати** | **пільги** | **Тис. грн.** |
|  |  | **72 688,61** | **69 031,77** | **3 656,84** | **13 194,46** |
| 1.0 | Прибирання прибудинкової території | 18 707,48 | 17 784,72 | 922,76 | 575,39 |
| 1.1 | Технічне обслуговування ліфтів | 4 840,42 | 4 611,81 | 228,61 | 17,92 |
| 1.27 | Обслуговування мереж хв та вв | 4 520,92 | 4 301,93 | 219,00 | 0,00 |
| 1.28 | Обслуговування мереж гв | 340,50 | 323,29 | 17,21 | 0,00 |
| 1.29 | Обслуговування мереж цо | 6 717,10 | 6 387,09 | 330,01 | 0,00 |
| 1.30 | Аварійне обслуговування мереж хв та вв | 1 332,41 | 1 267,85 | 64,57 | 0,00 |
| 1.31 | Аварійне обслуговування мереж цо | 1 897,86 | 1 804,65 | 93,21 | 0,00 |
| 1.36 | Технічне обслуговування зливової каналізації | 3 006,86 | 2 861,16 | 145,70 | 0,00 |
| 1.41 | Обслуговування електромереж | 4 306,26 | 4 097,63 | 208,63 | 0,38 |
| 1.42 | Аварійне обслуговування електромереж | 2 755,81 | 2 622,23 | 133,58 | 0,00 |
| 1.5 | Прибирання сходових кліток | 10 275,48 | 9 677,87 | 597,62 | 12 616,12 |
| 1.7 | Прибирання підвалів. техн. поверхів та покрівлі | 30,20 | 29,11 | 1,09 | 0,00 |
| 1.8 | Утримання спортивних та дитячих майданчиків | 1 675,31 | 1 592,75 | 82,56 | 0,34 |
| 1.92 | Винагорода управителя | 3,11 | 2,97 | 0,14 | 0,00 |
| 2.1 | Енергопостачання ліфтів | 1 251,59 | 1 191,91 | 59,68 | -8,37 |
| 2.2 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем | 933,04 | 885,47 | 47,57 | 0,00 |
| 2.22 | Дольова участь у поточному ремонті | 61,00 | 57,73 | 3,27 | 0,00 |
| 2.24 | Обслуговування дворової каналізації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,16 |
| 2.26 | Поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків | 1,76 | 1,63 | 0,12 | 0,00 |
| 2.28 | Впорядкування прибудинкової території | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Поточний ремонт конструктивних елементів | 462,87 | 440,74 | 22,13 | 0,00 |
| 2.41 | Техобслуговування димових і вентиляційних систем | 1 049,76 | 997,91 | 51,85 | 0,00 |
| 2.5 | Енергопостачання для освітлення місць заг.корист. | 4 952,44 | 4 715,61 | 236,84 | -7,16 |
| 2.6 | Дератизація | 0,00 | -0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 2.82 | Дольова участь у капітальному ремонті | 3 214,77 | 3 042,47 | 172,29 | 0,00 |
| 2.9 | Поточний ремонт електричних внутрішньобуд. Систем | 351,65 | 333,29 | 18,37 | 0,00 |
| 3.1 | Електроенергія | 659,61 | 651,26 | 8,35 | 40,38 |
| 4.1 | Природний газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,74 |
| 5.1 | Авансовий ремонт | 153,77 | 153,77 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Холодне водопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Водовідведення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всього нараховано за 2018 рік:** | **73 501,98** | **69 836,80** | **3 665,18** | **13 234,30** |

*Таблиця 12*

**Обсяг наданих послуг населенню КП «Теплий дім» за 2019рік, тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Послуги** | | **Нараховано, грн.** | | | **Субсидія** |
| **код** | **назва** | **всього** | **до сплати** | **пільги** | **грн.** |
| 1.0 | Прибирання прибудинкової території | 18 575,40 | 17 802,17 | 773,23 | 11,91 |
| 1.1 | Технічне обслуговування ліфтів | 4 753,52 | 4 560,90 | 192,62 | -2,87 |
| 1.27 | Обслуговування мереж хв та вв | 4 309,84 | 4 128,38 | 181,46 | 0,00 |
| 1.28 | Обслуговування мереж гв | 297,97 | 285,12 | 12,85 | 0,00 |
| 1.29 | Обслуговування мереж цо | 6 557,29 | 6 285,67 | 271,62 | 0,00 |
| 1.30 | Аварійне обслуговування мереж хв та вв | 1 321,60 | 1 268,03 | 53,58 | 0,00 |
| 1.31 | Аварійне обслуговування мереж цо | 1 852,75 | 1 776,03 | 76,72 | 0,00 |
| 1.36 | Технічне обслуговування зливової каналізації | 2 980,50 | 2 859,66 | 120,84 | 0,00 |
| 1.41 | Обслуговування електромереж | 4 243,26 | 4 070,21 | 173,05 | -0,24 |
| 1.42 | Аварійне обслуговування електромереж | 2 731,52 | 2 620,74 | 110,78 | 0,00 |
| 1.5 | Прибирання сходових кліток | 10 232,48 | 9 753,43 | 479,05 | 1 118,58 |
| 1.7 | Прибирання підвалів. техн. поверхів та покрівлі | 4,51 | 4,36 | 0,15 | 0,00 |
| 1.8 | Утримання спортивних та дитячих майданчиків | 1 695,85 | 1 626,01 | 69,83 | 0,05 |
| 1.92 | Винагорода управителя | 31,47 | 29,70 | 1,76 | 0,00 |
| 2.1 | Енергопостачання ліфтів | 1 181,73 | 1 134,00 | 47,73 | -5,31 |
| 2.2 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем | 683,61 | 657,81 | 25,80 | 0,00 |
| 2.22 | Дольова участь у поточному ремонті | 23,00 | 22,69 | 0,31 | 0,00 |
| 2.28 | Впорядкування прибудинкової території | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Поточний ремонт конструктивних елементів | 430,42 | 416,65 | 13,77 | 0,00 |
| 2.41 | Техобслуговування димових і вентиляційних систем | 1 155,49 | 1 109,01 | 46,48 | 0,00 |
| 2.5 | Енергопостачання для освітлення місць заг.корист. | 4 969,04 | 4 774,74 | 194,31 | -7,99 |
| 2.6 | Дератизація | 281,49 | 266,36 | 15,13 | 0,00 |
| 2.82 | Дольова участь у капітальному ремонті | 2 148,17 | 2 045,47 | 102,70 | 0,00 |
| 2.9 | Поточний ремонт електричних внутрішньобуд. Систем | 73,88 | 72,39 | 1,49 | 0,00 |
| 3.1 | Електроенергія | 717,47 | 708,36 | 9,12 | 3,83 |
| 4.1 | Природний газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Авансовий ремонт | 167,86 | 167,86 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всього нараховано за 2019 рік;** | **71 420,12** | **68 445,76** | **2 974,36** | **1 117,95** |

**4.6. Динаміка доходів, витрат, прибутковості/збитковості та рівня рентабельності підприємства за останніх 5 років**

Протягом останніх 5-ти років фінансово-господарська діяльність підприємства не зазнавала значних змін та відзначися постійним ростом як доходів так і витрат підприємства.

Протягом попередніх 4-х років доходи постійно зростали за рахунок збільшення кількості та вартості виконаних поточних та капітальних ремонтів житлових будинків, які нараховуються споживачам на умовах співфінансування (не входять до складу тарифу на обслуговування) та за рахунок збільшення тарифів на послуги з утримання будинків.

**Проте, у 2019 році росту доходів не відбулося, а відбувся навіть незначний спад.** Це пов’язано з такими чинниками:

* перейшли в управління до іншого управителя 25 будинків;
* не відбулося коригування тарифів на надання послуг з утримання будинків у зав’язку із набрання чинності закону «Про особливості права власності в багатоквартирних будинках»;
* вдвічі, порівняно з 2018 роком, зменшилося фінансування внесків в Статутний фонд, що призвело до зменшення виконання робіт за програмами співфінансування та зменшення нарахування цих робіт споживачам послуг.

**Також відбулося незначне, на 3,5% зменшення доходів готелю «Бандерштадт» у 2019 році порівняно з попереднім роком.** Доходи готелю «Бандерштадт» з 1804,4 тис.грн в 2018 році зменшились до 1738,8 тис.грн. на 65,2 тис.грн.

Втім, значне оновлення та розширення номерного фонду, проведення капітальних ремонтів номерів, купівля нових меблів та покращення роботи персоналу готелю призвели до **високих рейтингів готелю на ресурсі Booking – 8.1.** Чистота, привітний персонал та лояльна цінова політика дає додатковий потік клієнтів і збільшують привабливість готелю на ринку.

*Таблиця 13*

**Аналіз фінансових результатів КП «Теплий дім» за 2015-2019 р., тис. грн.**

| **Послуга** | **2015р.** | **2016р.** | **2017р.** | **2018р.** | **2019р.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **37639,1** | **44988** | **68530** | **77646** | **74910** |
| податок на додану вартість | 62761 | 7501 | 11422 | 12948 | 12506 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 31363 | 37487 | 57108 | 64698 | 62404 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 30625 | 39296 | 49543 | 59629 | 61389 |
| **Валовий:** |  |  |  |  |  |
| **Прибуток** | **738** |  | **7565** | **5069** | **1015** |
| Збиток |  | -1809 |  |  |  |
| Інші операційні доходи | 174 | 62 | 25 | 48 | 293 |
| Адміністративні витрати | 4949 | 7041 | 10076 | 13446 | 13400 |
| Витрати на збут | 116 | 90 | 21 | 32 | 40 |
| Інші операційні витрати | 632 | 3582 | 998 | 709 | 1209 |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:** |  |  |  |  |  |
| Прибуток |  |  |  |  |  |
| **Збиток** | **-4785** | **-12460** | **-3505** | **-9070** | **-13341** |
| Інші фінансові доходи | 311 | 157 | 347 | 210 | 33 |
| Інші доходи | 0 | 0 | 30 | 69 | 0 |
| Інші витрати | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Фінансовий результат до оподаткування:** |  |  |  |  |  |
| Прибуток |  |  |  |  |  |
| Збиток | -9924 | -12303 | -3128 | -8791 | -13308 |
| Витрати з податку на прибуток | 183 | 202 | 117 | 277 | 275 |
| Чистий фінансовий результат: |  |  |  |  |  |
| Прибуток |  |  |  |  |  |
| **Збиток** | **-10107** | **-12505** | **-3245** | **-9068** | **-13583** |
| **-Збитковість/**  **прибутковість,%** | **-26,8%** | **-27,8%** | **-4,7%** | **-11,7** | **-18%** |

Збільшення витрат пов’язане, в основному, із збільшення зарплати, ростом вартості енергоносіїв, збільшенням вартості матеріалів. Рівень збитковості у 2019 році збільшився до 18% порівняно з 2018 р.(було 11,7%).

*Таблиця 14*

**Елементи операційних витрт за період з 2015 по 2019 рік, тис грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття витрат** | **2015 рік** | | **2016 рік** | | **2017 рік** | | **2018 рів** | | **2019 рік** | |
| **Сума витрат** | **%** | **Сума витрат** | **%** | **Сума витрат** | **%** | **Сума витрат** | **%** | **Сума витрат** | **%** |
| **Витрат всього, у т.ч.:** | **41758** | **100** | **49747** | **100** | **60608** | **100** | **73814** | **100** | **76038** | **100%** |
| Матеріальні витрати: | 4538 | 10,9 | 6167 | 12,4 | 7609 | 12,6 | 8076 | 10,9 | 7278 | 9,6 |
| в т.ч. Енергоносії | 3077,1 | 7,4 | 5721 | 11,5 | 6372,2 | 10,5 | 7502 | 10,2 | 6678 | 8,9% |
| Заробітна плата | 3701 | 8,9 | 5264 | 10,6 | 8247 | 13,6 | 14285 | 19,4 | 16526 | 21,7 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1257 | 3,0 | 1097 | 2,2 | 1575 | 2,6 | 2682 | 3,6 | 3168 | 4,2 |
| амортизація | 897 | 2,1 | 1316 | 2,6 | 3625 | 6,0 | 3873 | 5,3 | 3354 | 4,4 |
| Інші операційні витрати | 31365 | 75,1 | 35903 | 72,2 | 39552 | 65,3 | 44898 | 60,8 | 45712 | 60,1 |

Витрати за елементами у 2019 році розподіляються таким чином 60,1% - інші операційні витрати, які включають в себе поточне утримання та обслуговування будинків та проведення ремонтів виконаних підрядним способом, 21,7% заробітна плата зросла на 2,3% порівняно з 2018 роком (було 19,4%), 4,2% - відрахування на соціальні заходи, 9,6% - матеріальні витрати в тому числі 8,9% - витрати на електроенергію та паливо та 4,4% - амортизація. Найбільше зросла частка заробітної плати у витратах.

*Таблиця 15*

**Динаміка доходів, витрат, прибутковості / збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показники** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 1 | Доходи за нарахуванням, тис.грн. | 37639 | 44988 | 68530 | 77646 | 74910 |
| 2 | Доходи за оплатою, тис.грн. | 35785 | 45181 | 64114 | 74545 | 76878 |
| 3 | Витрати, тис.грн. | 47747 | 57493 | 71775 | 86714 | 88493 |
| 4 | Чистий прибуток (збиток), тис.грн. | -10108 | -12505 | -3245 | -9068 | -13583 |
| 5 | Рентабельність (збитковість), % | -26,8 | -27,8 | -4,7 | -11,7 | -18 |

**4.7Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства**

**Чиста дебіторська заборгованість** КП «Теплий дім» у **2019 році** порівняно з 2018 роком зменшилася з 19163 тис.грн., до **17287 тис.грн**. 1876 тис.грн, що становить 9,8%. Сума чистої дебіторської заборгованості скоригована на величину резерву сумнівних боргів, який на початок 2019р. становить 335 тис.грн. Основна стаття, за рахунок якої зменшилася дебіторська заборгованість – це заборгованість з бюджету по пільгах і субсидіях, яка була погашена в 2019 році.

**Заборгованість населення** на початок 2019 року 15708 тис.грн., на **кінець року – 15778 тис.грн.** Заборгованість населення залишись на тому ж рівні, що й була на початку року. Збільшення заборгованості не відбулося незважаючи на ризики пов’язані з монетизацією субсидій.

*Таблиця 16*

**Заборгованість КП «Теплий дім» станом на 01 січня 2020 р., тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Заборгованість** | **01.01.2016** | **01.01.2017** | **01.01.2018** | **01.01.2019** | **01.01.2020** |
| **I).** | **Дебіторська заборгованість всього,у т.ч.** | **10319** | **11286** | **16070** | **19163** | **17287** |
| 1 | безнадійна (більше 3-х років) | - |  | - | - |  |
| 2 | від населення | 8670,2 | 8493,6 | 12991,8 | 15708 | 15778 |
| 3 | Від бюджету | 656,5 | 1318,1 | 2122,2 | 1973 | 95 |
| у т.ч. |
|  | - субсидії | 497,3 | 1167,6 | 1824,7 | 1486 | - |
|  | -пільги | 159,2 | 150,5 | 287,5 | 487 | 89 |
| 4 | Інша дебіторська заборгованість | 992,3 | 1474,3 | 956,0 | 1482 | 1414 |
| (з розшифровкою): |
|  | Інші споживачі (юридичні) | 901,4 | 1160,1 | 928,5 | 1482 | 1414 |
|  | Інша поточна заборгованість | 90,9 | 314,2 | 27,5 | - | - |
| **II).** | **Кредиторська заборгованість всього,** | **4707** | **7105** | **8889** | **12240** | **16635** |
| у т.ч.: |
| 1 | Заборгованість до бюджету: | 94 | 53 | 317 | 444 | 550 |
| ут.ч.: |
| - податок на прибуток фіз. осіб | - | - | - | 153 | 154 |
| -податок на землю | - | - | - | - | - |
| -ПДВ | 69,7 | 53 | 316 | 277 | 367 |
| - податок на прибуток | 23,8 | - | - | - | - |
| - інші податки  туристичний збір  військовий збір | 0,5 |  | 1 | 14 | 16  13 |
| -штраф | - | - | - | - | - |
| -пеня | - | - | - | - | - |
| 2 | Заборгованість до Пенсійного фонду,  у т.ч.: | - | 4 | - | 165 | 204 |
| - єдиний соціальний внесок | - | 4 | - | 165 | 204 |
| - штраф | - | - | - | - | - |
| - пеня: | - | - | - | - | - |
| 3 | заборгованість з виплати заробітної плати | 1 | 5 | 1 | 653 | 666 |
|  | -в т.ч. протермінована: | - | - | - | - | - |
| 4 | Заборгованість за послуги: | 2539 | 3517 | 3079 | 5442 | 9945 |
|  | - за тепло (ДМП «ІФТКЕ») | 338,2 | 744 | 603 | 1156 | 1994 |
|  | -за електроенергію | 0 | 56 | 64 | 755 | 692 |
|  | - інша заборгованість за послуги | 2200,8 | 2717 | 2412 | 3631 | 7259 |
| 5 | Оплата, що надійшла авансом: | 662,2 | 1942 | 2314 | 1869 | 1457 |
| 6 | Інша кредиторська заборгованість | 1410,8 | 1584 | 3178 | 3216 | 3322 |

Кредиторська заборгованість підприємства складається з поточної заборгованості підрядним організаціям, які здійснюють поточне обслуговування будинків та прибудинкових територій та виконують поточні і капітальні ремонти, поточної заборгованості з виплати зарплати та перед бюджетом по сплаті податків та зборів. Протермінованих боргів перед бюджетом з виплати заробітної плати та перед бюджетом підприємство не має.

Протягом 2019 року поступило робіт, товарів, послуг на загальну суму 62944,7тис.грн., за які оплачено 58390,8 тис.грн. **Сума оплат основним підрядним організаціям становить 53061 тис.грн, це складає 91% від розрахунків з усіма постачальниками.** Розрахунки з основними підрядниками, які надають послуги з поточного утримання будинків та виконують ремонтні роботи наведено в таблиці 17.

*Таблиця 17*

**Розрахунки з основними підрядниками КП «Теплий дім» за 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Постачальник** | **Борг на 01.01.19** | | **Збільшення боргу** | **Погашення боргу** | **Борг на 31.12.19** | |
| **Борг** | **Аванс** | **Борг** | **Аванс** |
| ДМП " ІФТКЕ " | 1 156 525 | 1 891 | 6 109 043 | 5 269 456 | 1 994 222 |  |
| Комфорт-Сервіс- ІФ ТзОВ | 1 027 619 |  | 7 100 509 | 6 498 888 | 1 629 240 |  |
| Пасічна - Іф ТзОВ | 612 042 | 16 470 | 5 130 660 | 4 483 828 | 1 262 792 | 20 389 |
| Комунальні інвестиції ТзОВ | 183 513 |  | 6 185 186 | 5 493 709 | 877 124 | 2 133 |
| Прикарпатенерготрейд ТОВ |  |  | 7 245 503 | 6 552 851 | 692 652 |  |
| ЗАХІДЛІФТЕХ ПП | 86 109 |  | 2 470 977 | 1 930 116 | 647 479 | 20 508 |
| Прикарпатліфт ПП СРБУ | 171 100 |  | 2 039 666 | 1 811 763 | 399 002 |  |
| Сервіс-Сіті - ІФ ТзОВ | 100 083 | 1 382 | 3 700 962 | 3 403 985 | 395 678 |  |
| Мій дім ПП | 199 558 |  | 3 126 861 | 2 941 047 | 385 371 |  |
| ЖЕО МОЛОДІЖНИЙ ТзОВ | 159 706 | 1 099 | 5 344 642 | 5 157 575 | 345 674 |  |
| ДП " Карпатський ЕТЦ " |  |  | 747 455 | 520 089 | 227 367 |  |
| Станіслав ІВ | 69 239 |  | 1 722 477 | 1 588 657 | 203 060 |  |
| В.О." ТОВ | 114 108 |  | 1 471 158 | 1 434 990 | 150 276 |  |
| Термопласт Плюс ТзОВ | 195 730 |  | 331 945 | 401 448 | 126 228 |  |
| Позитив-Сервіс ІФ | 27 312 |  | 1 447 820 | 1 361 799 | 113 333 |  |
| ІВАНОФРАНКІВСЬКПРОМСЕРВІС ПП | 43 980 |  | 605 150 | 551 320 | 97 810 |  |
| Сервіс-Інвест-ІФ ТОВ | 105 806 | 39 189 | 658 129 | 669 599 | 55 146 |  |
| ЛІФТКОМПЛЕКТ СРБ ПП | 53 607 |  | 707 997 | 726 134 | 35 469 |  |
| МИЛЕНЬКИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕГОВИЧ | 87 897 | 8 588 | 318 031 | 364 814 | 32 526 |  |
| ОТІС ПрАТ | 38 152 |  | 443 424 | 450 512 | 31 065 |  |
| Брот ТзОВ | 2 267 |  | 503 686 | 481 168 | 24 784 |  |
| Бортняк - ІФ ТзОВ | 13 076 |  | 521 631 | 510 506 | 24 201 |  |
| Івано-Франківськ ГАЗ Збут, ТОВ за газ |  |  | 480 010 | 457 017 | 22 993 |  |
| **Всього:** | **4 447 429** | **68 619** | **58 412 922** | **53 061 271** | **9 773 492** | **43 030** |

*Таблиця 18*

**10 суб’єктів підприємницької діяльності, які мають найбільшу дебіторську заборгованість перед комунальним підприємством «Теплий дім» станом на 01.01.2020 року.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Покупець** | **Борг на 01.01.19** | | **Збільшення боргу** | **Погашення боргу** | **Борг на 31.12.19** | |
| **Борг** | **Аванс** | **Борг** | **Аванс** |
| 1 | Кінцевий споживач комунальних послуг | 16 043 148 | 1 869 333 | 72 598 083 | 72 108 433 | 16 113 719 | 1 456 874 |
| 2 | ДМП " ІФТКЕ " | 51 384 |  | 53 921 |  | 105 305 |  |
| 3 | Департамент соціальної політики (пільги, субсидії) | 1 972 953 |  | 4 401 761 | 6 435 969 | 88 745 | 150 000 |
| 4 | Комунальні інвестиції ТзОВ | 17 160 |  | 35 592 | 888 | 51 864 |  |
| 5 | Галичанка ТзОВ | 55 306 |  | 14 988 | 21 750 | 48 544 |  |
| 6 | СКОРЗОНЕРА ТОВ | 35 089 |  | 10 332 | 9 322 | 36 098 |  |
| 7 | Дирекція замовника | 2 538 |  | 28 985 |  | 31 523 |  |
| 8 | Маліщук Дмитро Васильович ФОП | 29 505 |  |  |  | 29 505 |  |
| 9 | Виторг ТОВ | 21 788 |  | 7 242 |  | 29 030 |  |
| 10 | Попович Наталія Ігорівна Фо-п | 26 913 |  | 1 170 |  | 28 083 |  |
|  | **Всього:** | **18 255 784** | **1 869 333** | **77 152 074** | **78 576 362** | **16 562 416** | **1 606 874** |

*Таблиця 19*

**10 суб’єктів підприємницької діяльності, перед якими має найбільшу кредиторську заборгованість комунальним підприємством «Теплий дім» станом на 01.01.2020 року,**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Постачальник** | **Борг на 01.01.19** | | **Збільшення боргу** | **Погашення боргу** | **Борг на 01.12.19** | |
| **Борг** | **Аванс** | **Борг** | **Аванс** |
| 1 | ДМП " ІФТКЕ " | 1 156 525 | 1 891 | 6 109 043 | 5 269 456 | 1 994 222 |  |
| 2 | Комфорт-Сервіс- ІФ ТзОВ | 1 027 619 |  | 7 100 509 | 6 498 888 | 1 629 240 |  |
| 3 | Пасічна - Іф ТзОВ | 612 042 | 16 470 | 5 130 660 | 4 483 828 | 1 262 792 | 20 389 |
| 4 | Комунальні інвестиції ТзОВ | 183 513 |  | 6 185 186 | 5 493 709 | 877 124 | 2 133 |
| 5 | Прикарпатенерготрейд ТОВ |  |  | 7 245 503 | 6 552 851 | 692 652 |  |
| 6 | ЗАХІДЛІФТЕХ ПП | 86 109 |  | 2 470 977 | 1 930 116 | 647 479 | 20 508 |
| 7 | Прикарпатліфт ПП СРБУ | 171 100 |  | 2 039 666 | 1 811 763 | 399 002 |  |
| 8 | Сервіс-Сіті - ІФ ТзОВ | 100 083 | 1 382 | 3 700 962 | 3 403 985 | 395 678 |  |
| 9 | Мій дім ПП | 199 558 |  | 3 126 861 | 2 941 047 | 385 371 |  |
| 10 | ЖЕО МОЛОДІЖНИЙ ТзОВ | 159 706 | 1 099 | 5 344 642 | 5 157 575 | 345 674 |  |
|  | **Всього:** | **3 696 255** | **20 842** | **48 454 009** | **43 543 218** | **8 629 234** | **43 030** |

**5.Модернізація підприємства**

За весь перод своєї роботи КП «Теплий дім» зарекомендувало себе як високотехнологічне підприємство, яке використовує в своїй роботі сучасні інформаційні технології.

Підприємства має власний сайт domivka.if.ua, на якому найважливіша інформація візуалізована за допомогою карт. На картах можна знайти кожен будинок та всю інформацію, яка стосується цього будинку: характеристики будинку, карту звернень, карту ремонтів карту запланованих робіт, карту доходів та витрат. Працює такий сервіс, як персональний кабінет споживача, через який можна не тільки ознайомитися з власними розрахунками, виконаними роботами, але й оплатити послуги через єдину квитанцію.

В 2019 році розроблений та запущений в роботу мобільний додаток «МІУК онлайн», який дає змогу споживачу користуватися сервісами підприємства через мобільний телефон.

В 2019 році продовжились роботи по покращенню матеріально-технічної бази комунального підприємства. Придбано мульчер, для косіння трави на прибудинкових територіях. Проводиться сервісне обслуговування та оновлення комп’ютерної техніки.

Продовжилися роботи по оновленню номерного фонду готелю «Бандерштадт».

**6.Організаційна структура**

Організаційна структура підприємства визначена штатним розкладом, повністю сформована та успішно функціонує.

Організаційна структура КП «Теплий дім» включає в себе такі відділи та служби:

* Адміністрація (10 працівників)
* Служба головного інженера (5 працівників)
* Відділ експлуатації (10 працівників)
* Відділ по роботі зі споживачами (11 працівників)
* Юридичний відділ (7 працівників)
* Відділ економіки та фінансів (7 працівників)
* Контакт-центр (7 працівників)
* Аварійна служба (22 працівники)
* Відділ благоустрою (11 працівників)
* Готель «Бандерштадт» (9 працівників)
* Відділ охорони праці (1 працівник)

**В 2019 році в штатному розписі з’явилися нові відділи: відділ охорони праці та відділ благоустрою.**

В 2020 році заплановано розширення відділу благоустрою до 20 працівників і створення **виробничого віділу** в складі 4 чоловік.

**7.Маркетинговий план**

З метою вдосконалення роботи підприємства, економії коштів та оптимізації витрат в 2020 році прийнято рішення про часткове виконання робіт без залучення підрядних організацій. Було створено відділ благоустрою, який запрацював з листопада 2019 року в складі 10 праціників з благоустрою на начальниика відділу. Ці працівники обслуговують мікрорайон «Пасічна» - 35 будинків і виконують роботи з прибирання прибудинковиз територій та сходових кліток.

З березня 2020 року планується **розширення відділу до 20 чоловік** для надання послуг з прибирання сходових та прибудинкових територій на інших дільницях.

Також в січні 2020 році **створено виробний відділ**. Цей підрозділ сформовано з працівників нашого підприємства, які переведено з інших відділів та проведено їх перекваліфікацію. Працівники пройшли навчання з обслуговування димвентканалів, отримали відповідні сертифікати, а підприємство отримало декларацію на виконання робіт з повірки та почистки димвентканалів. Вже з березня 2020 року Підприємство планує часткове виконання згаданої послуги власними силами, що дасть змогу певної економії коштів.

Також розглядається можливість виконання інших робіт самостійно, зокрема **аварійних ремонтів мереж водопостачання та водовідведення**, електричних мереж та інше.

Підприємство також пропонує **послуги з аварійного обслуговування сантехнічними та електричними бригадами** всім зацікавленим споживачам, зокрема у нас є укеладені договори з ОСББ, навчальними та медичними закладами міста

Ринок комунальних послуг, на якому працює підприємство обмежується містом Івано-Франківськ. І, як ми переконалися в минулому році, ринок не є стабільним, приватні управителі активно працюють на залучення будинків в управління, створюються ОСББ і тому весь час є ризик зменшення кількості будинків в обслуговуванні та зменшенні доходів підприємства.

Вагомою перевагою була програма співфінансування ремонтів, а при її відсутності значно збільшуються ризики стабільної роботи підприємства.

**9.Фінансовий план в додатку 2.**

**10.Оцінка ризиків**

В 2019 році КП «Теплий дім» зустрілося з такими викликами:

* недостатнє фінансування статутного капіталу;
* неможливість скоригувати тарифи на послуги з утримання будинків;
* монетизація пільг та субсидій;
* недостатність обігових коштів;
* накопичена заборгованість населення за попередні роки.

Результатом **недостатнього фінансування Програм модернізації через статутний капітал** призвела до того, що значна кількість заявок на здійснення поточних та капітальних ремонтів житлових будинків не були виконані. Зібрано величезну кількість підписаних мешканцями протоколів, які було поставлено в чергу.

*Таблиця 20*

**Підписані протоколи на виконання робіт станом на 01.01.2020р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид робіт** | **Кількість підписаних протоколів** | **Орієнтовна сума, тис.грн** |
| Дахи плоскі | 15 | 2 005,0 |
| Дахи шатрові | 8 | 12 816,0 |
| Мережі | 37 | 6 455,0 |
| Конструктивні елементи (різні) | 4 | 785,0 |
| Заміна вікон | 6 | 198,0 |
| **Всього:** | **70** | **22 259,0** |

Сформована **окрема черга на заміну вікон на сходових** на умовах спів фінансування, яка **налічує 155 будинків**, орієнтовна вартість робіт складає 15 млн.грн. Ще одна черга є на **ремонт сходових кліток**, в якій зараз є **132 під’їзди**, приблизно на 10 млн. грн.

Програма модернізації набула великої популярності в мешканців наших будинків і вони охоче беруть в ній участь, при умові співфінансування. Відсутність співфінансування викликає дуже велий негатив та обурення з боку мешканців.

**Неможливість скоригувати тарифи на послуги з утримання будинків до економічно обґрунтованих** виникла у зв’язку з вступом в дію закону «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Відповідно до якого, вартість послуг з управління багатоквартирним будинком визначається за рішенням зборів співвласників (загальних зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) і згодою управителя та зазначається у договорі з управителем.

**Монетизація пільг та субсидій** призвела до скорочення обігових коштів, особливо в першій половині року, та збільшенню заборгованості перед кредиторами. Більша частина оплат від населення надходить в другій половині місяця, тоді як в першій половині коштів не вистачає ддля здійснення основних платежів.

**Недостатність обігових коштів** пов’язана з недоплатами населення та з оплатами за виконані поточні та капітальні ремонти та інші виконані роботи, котрі не закладені в тариф, не оплачені внесками в статуний фонд, але котрі були виконані та оплачені підприємством з власних коштів. До таких витрат належать: утримання готелю «Бандерштадт», виконання експертних обстежень ліфтів, ремонти ліфтів за результатами експертних висновків, поточні та капітвльні ремонти, які нараховуються мешканцям з розтермінуванням на 6-12 місяців, а підприємство оплачує підряднику ці роботи повністю і одразу. Всі ці чинники призвели до збільшення кредиторськох заборгованості КП «Теплий дім» на кінець року.

**Накопичена заборгованість населення за попередні роки** становить близько 10 млн.грн. при місячному нарахуванні 5,5 млн.грн. Споживачі неохоче погашають старі борги, при тому що поточну заборгованість, в основному, оплачують. Для вирішення даної проблеми в 2019 році була проведена реорганізація відділу по роботі зі споживачами. Окрім виведення зі штатного розкладу посади паспортистів та передачі на ЦНАП функцій пов’язаних з паспортним обліком та видачі довідок населенню, інші працівники відділу були переорієнтовані на роботу з боржниками. Також з боржниками постійно працює юридичний відділ, проводиться претензійно позовна робота. Застосоються SMS-розсилки, розсилки листів з інформацією про заборгованість, обхід квартир та інше.

Також в січні 2020р. було оголошено тендер для закупівлі послуг підприємства по стягненню заборгованості, проте результати тендеру були скасовані.

Незважаючи на всі виклики, які стоять перед КП «Теплий дм» в 2020 році, підприємство планує зберегти своє положення на ринку, зберегти трудовий колектив та забезпечити якісне надання послуг споживачам.

Керуючий справами Ігор Шевчук

*Додаток 1*

**Звіт по виконання та оплату робіт КП «Теплий дім» за 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Місяць** | **Підрядник** | **Адреса** | **Опис робіт** | **акт** | **Оплата** | **№ договору** |
| січ.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 13 (1-143 кв.) | частковий ремонт підвального розгалуження гарячого водопостачання |  | 6 318,00 | 04-04/445 |
| січ.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 22 (1-60 кв.) | ремонт електрощитової |  | 2 691,60 | 04-04/446 |
| січ.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 11 (49-60 кв.) | ремонт дашка над входом у під'їзд |  | 2 401,20 | 04-04/447 |
| січ.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 45 (52-105 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей та драбини виходу на покрівлю |  | 1 818,00 | 04-04/448 |
| січ.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 21 (76-90 кв.) | прибирання сміття на горищі будинку |  | 597,60 | 04-04/449 |
| січ.2019 | ТзОВ "Сервіс-Інвест-ІФ" | вул. Вовчинецька, 193 | заміна мережі холодного водопостачання, зовнішнього та внутрішнього водовідведення | 111 126,00 | 71 937,00 | 01-04/106 |
| січ.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 24 (1-36 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у машинне приміщення ліфта | 3 859,20 | 3 859,20 | 04-04/11 |
| січ.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 34 (1-132 кв.) | частковий ремонт підвального розгалуження гарячого водопостачання | 4 774,80 | 4 774,80 | 04-04/14 |
| січ.2019 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. В.Чорновола, 96 | ремонт вводу холодного водопостачання | 2 209,49 | 2 209,49 | 04-04/2 |
| січ.2019 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Бандери, 60а (56-70 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 9 750,92 | 9 750,92 | 04-04/13 |
| січ.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 138 (21-40 кв.) | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 4 652,41 | 4 652,41 | 04-04/9 |
| січ.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 5а (1,5 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 1 917,55 | 1 917,55 | 04-04/8 |
| січ.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 1а (145-180 кв.) | влаштування шатрового дашка | 9 018,17 | 9 018,17 | 04-04/7 |
| січ.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Залізнична, 47 (21-33 кв.) | скління вікон на сходовій | 191,75 | 191,75 | 04-04/467 |
| січ.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Шевченка, 68 (9,11,13,15,17,18,20,22,24,26 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 5 688,25 | 5 688,25 | 04-04/470 |
| січ.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Вовчинецька, 34 (35-71 кв.) | скління вікон на сходовій | 502,27 | 502,27 | 04-04/468 |
| січ.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 85 к.2 (4,5,6; 10,11,12; 16,17,18; 22,23,24; 28,29,30; 34,35,36; 40,41,42; 46,47,48; 51,52,53; 55,56,57; 60,61,62; 65,66,67; 70,71,72; 75,76,77; 80,81,82; 85,86,87; 90,91,92; 95,96,97 кв.) | заміна дощової коналізації | 11 659,79 | 11 659,79 | 04-04/469 |
| січ.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Гаркуші, 5 | заміна водозливних елементів | 6 912,98 | 6 912,98 | 04-04/3 |
| січ.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Вовчинецька, 34 (75,79,83,87,91,95,99,103 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 7 578,55 | 7 578,55 | 04-04/6 |
| січ.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Грушевського, 22 (3,6,9,12,15 кв.) | заміна лежака холодного водопостачання | 13 844,53 | 13 844,53 | 04-04/5 |
| січ.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 73 (91-105 кв.) | скління вікон на сходовій | 393,41 | 393,41 | 04-04/4 |
| січ.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Симоненка, 24 (9-36 кв.) | ремонт ліфта | 48 790,27 | 48 790,27 | 01-04/1 |
| січ.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Бельведерська, 48 (51,52,55,56,59,60 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 3 457,20 | 3 457,20 | 04-04/1 |
| січ.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сорохтея, 9б (31-50 кв.) | заміна дотягувача вхідних дверей | 820,80 | 820,80 | 04-04/471 |
| січ.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. Г.Хоткевича, 33а | ремонт шатрового даху над сходинковою кліткою | 17 354,40 | 17 354,40 | 04-04/466 |
| січ.2019 | ПП Миленький В.О. | вул. Сухомлинського, 4 к.3 | заміна вікон сходової клітки | 28 626,00 | 28 626,00 | 01-04/100 |
| січ.2019 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | вул. А.Сахарова, 30 | заміна лежака центрального опалення | 1 347,60 | 1 347,60 | 04-04/10 |
| січ.2019 | ТзОВ "Сервіс-Інвест-ІФ" | вул. Вовчинецька, 193 | заміна мережі холодного водопостачання, зовнішнього та внутрішнього водовідведення | 13 836,00 | 13 836,00 | 01-04/106Д |
| січ.2019 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Карпатська, 4 | ремонт електромережі | 2 530,80 | 2 530,80 | 04-04/12 |
| лют.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 17(106-140 кв.) | прибирання підвального приміщення від сміття | 477,60 | 477,60 | 04-04/32 |
| лют.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. Г.Мазепи, 183 (1-54 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвал | 2 497,20 | 2 497,20 | 04-04/38 |
| лют.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Хіміків, 19 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 3 340,21 | 3 340,21 | 04-04/19 |
| лют.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Пулюя, 14 | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвал | 5 472,86 | 5 472,86 | 04-04/39 |
| лют.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Шевченка, 78 | ремонт електрощитової | 7 437,53 | 7 437,53 | 04-04/27 |
| лют.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 36 | ремонт електрощитової | 780,62 | 780,62 | 04-04/28 |
| лют.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. І.Миколайчука, 8 (6-43 кв.) | ремонт ліфта | 3 114,32 | 3 114,32 | 04-04/33 |
| лют.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Симоненка, 9 (13-54 кв.) | ремонт ліфта | 656,63 | 656,63 | 04-04/34 |
| лют.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 50 (8-63 кв.) | ремонт ліфта | 529,52 | 529,52 | 04-04/26 |
| лют.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. О.Довженка, 3а (17,20,23,26,29 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 3 116,40 | 3 116,40 | 04-04/15 |
| лют.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. О.Довженка, 16 (72,73,84,85,96,97,108,109,120,121,132,133 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 1 330,80 | 1 330,80 | 04-04/16 |
| лют.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Г.Мазепи, 169 к.3 (13,14,29,30,45,46,61,62,77,78 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 4 206,00 | 4 206,00 | 04-04/17 |
| лют.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Сухомлинського, 6 к.2 (99,100,115,116,131,132,147,148,163,164 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 1 330,80 | 1 330,80 | 04-04/20 |
| лют.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Сухомлинського, 2а к.2 (102,103,117,118,133,134,149,150,166,167 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 1 928,40 | 1 928,40 | 04-04/18 |
| лют.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Хотинська, 9 (41-50 кв.) | улаштування дашка при вході в під'їзд | 7 574,40 | 7 574,40 | 04-04/30 |
| лют.2019 | ТзОВ"Жео Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 28 (5,10,18,20,25,30,35,40,45 кв.) | часткова заміна ливневої каналізації | 4 000,80 | 4 000,80 | 04-04/31 |
| лют.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Бандери, 10а (1-20 кв.) | скління вікон | 110,40 | 110,40 | 04-04/24 |
| лют.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 34 (21-35 кв.) | скління вікон | 84,00 | 84,00 | 04-04/25 |
| лют.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 173 к.1 | скління вікон | 175,20 | 175,20 | 04-04/22 |
| лют.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сухомлинського, 6 к.2 (120-160 кв.) | скління вікон | 390,00 | 390,00 | 04-04/23 |
| лют.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 136 (19-33 кв.) | скління вікон | 199,20 | 199,20 | 04-04/35 |
| лют.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 22а (41-60 кв.) | влаштування зовнішніх водостічних труб | 1 166,40 | 1 166,40 | 04-04/36 |
| лют.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 167 к.5 | скління вікон | 121,20 | 121,20 | 04-04/37 |
| лют.2019 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | вул. Є.Коновальця, 42 (2,5,8,11,14 кв.) | заміна лежака центрального опалення | 3 399,60 | 3 399,60 | 04-04/29 |
| лют.2019 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | вул. О.Довженка, 8 к.2 | часткова заміна підвального розгалуження центрального опалення | 6 118,80 | 6 118,80 | 04-04/40 |
| бер.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 24 (1-72 кв.) | ремонт підвального розгалуження водовідведення | 17 534,40 | 17 534,40 | 04-04/43 |
| бер.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 15а (1-71 кв.) | ремонт підвального розгалуження гарячого водопостачання | 6 084,00 | 6 084,00 | 04-04/41 |
| бер.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 45 (22,23,24 кв.) | заміна автоматичних вимикачів у груповому електрощитку | 1 962,00 | 1 962,00 | 04-04/59 |
| бер.2019 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Бандери, 62 (4,8,12,16,20,24,28,32,35,39,43,47,51,55,59,63 кв.) | часткова заміна стояків холодного водопостачання та водовідведення | 9 200,41 | 9 200,41 | 04-04/45 |
| бер.2019 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Є.Коновальця, 95 (60,64,68,72,76,80,84,88, 92 кв.) | часткова заміна стояка водовідведення | 701,45 | 701,45 | 04-04/48 |
| бер.2019 | ПП "Мій дім" | вул. Карпатська, 12 (29-40 кв.) | заміна водостічних труб | 2 858,40 | 2 858,40 | 04-04/44 |
| бер.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 6 | заміна мережі холодного водопостачання | 46 765,82 | 30 295,82 | 01-04/101 |
| бер.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 6 | заміна мережі холодного водопостачання | 6 098,29 | 6 098,29 | 01-04/101Д |
| бер.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Привокзальна, 24 (41,45,49,53,57 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 4 354,64 | 4 354,64 | 04-04/21 |
| бер.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 18 | заміна рубильника | 1 103,51 | 1 103,51 | 04-04/46 |
| бер.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. І.Миколайчука, 17 (9-36 кв.) | ремонт ліфта | 1 509,36 | 1 509,36 | 04-04/49 |
| бер.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Стуса, 9 (78-106 кв.) | ремонт ліфта | 1 509,36 | 1 509,36 | 04-04/50 |
| бер.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. Г.Хоткевича, 48 (4-52 кв.) | ремонт ліфта | 1 240,84 | 1 240,84 | 04-04/56 |
| бер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 32 (74-114 кв.) | ремонт ліфта | 2 127,12 | 2 127,12 | 04-04/57 |
| бер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 34 (39-64 кв.) | ремонт ліфта | 2 127,12 | 2 127,12 | 04-04/58 |
| бер.2019 | ПрАТ "ОТІС" | вул. С.Бандери, 62 (39-66 кв.) | ремонт ліфта | 5 360,24 | 5 360,24 | 04-04/51 |
| бер.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. К.Данила, 16 (21-38 кв.) | заміна кодового замка | 972,00 | 972,00 | 04-04/42 |
| бер.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Г.Мазепи, 169 к.3 (1,2,17,18,33,34,49,50,65, 66 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 2 137,66 | 2 137,66 | 04-04/47 |
| бер.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Сухомлинського, 4 к.3 (93,94,109,110,125,126,141,142,157,158 кв.) | часткова заміна стояка водовідведення | 840,12 | 840,12 | 04-04/55 |
| бер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сухомлинського, 2а к.2 (81-171 кв.) | скління вікон | 324,00 | 324,00 | 04-04/54 |
| бер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 183 | виготовлення та влаштування металевих решіток | 724,80 | 724,80 | 04-04/53 |
| бер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 183 | прибирання підвального приміщення від сміття | 2 397,60 | 2 397,60 | 04-04/52 |
| бер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 16 (67-138 кв.) | скління вікон | 249,60 | 249,60 | 04-04/60 |
| кві.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 13 (81-120 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у електрощитову | 4 214,40 | 4 214,40 | 04-04/61 |
| кві.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 22 (37,38,41,42,45,46,49,50,53,54,57,58,61,62 кв.) | частковий ремонт мережі дощової каналізації на горищі | 1 203,60 | 1 203,60 | 04-04/65 |
| кві.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 192;194; вул. В.Симоненка, 10 | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 2 932,80 | 2 932,80 | 04-04/66 |
| кві.2019 | ПП "Мій дім" | вул. Заклинських, 11 (1,3 кв.) | влаштування дашка над входом у під'їзд | 2 528,40 | 2 528,40 | 04-04/75 |
| кві.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 124 (61-120 кв.) | заміна підвального розгалуження водовідведення | 4 300,78 | 4 300,78 | 04-04/69 |
| кві.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Б.Лепкого, 51 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 18 112,57 | 18 112,57 | 04-04/64 |
| кві.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 83 (1-35 кв.) | скління вікон | 322,88 | 322,88 | 04-04/82 |
| кві.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.1 (16-30 кв.) | скління вікон | 447,84 | 447,84 | 04-04/81 |
| кві.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.3 (105-119 кв.) | скління вікон | 509,69 | 509,69 | 04-04/80 |
| кві.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Надвірнянська, 30 (1-36 кв.) | скління вікон | 637,12 | 637,12 | 04-04/79 |
| кві.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Симоненка, 34 (57-96 кв.) | ремонт ліфта | 2 246,95 | 2 246,95 | 04-04/71 |
| кві.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Стуса, 11 (43-70 кв.) | ремонт ліфта | 2 752,64 | 2 752,64 | 04-04/70 |
| кві.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Симоненка, 24 (45-72 кв.) | ремонт ліфта | 681,18 | 681,18 | 04-04/90 |
| кві.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 28 (56-90 кв.) | ремонт ліфта | 3 675,94 | 3 675,94 | 04-04/84 |
| кві.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 24 (115-162 кв.) | ремонт ліфта | 2 875,39 | 2 875,39 | 04-04/85 |
| кві.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 182 (43-70 кв.) | ремонт ліфта | 681,18 | 681,18 | 04-04/86 |
| кві.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 194в (44-71 кв.) | ремонт ліфта | 2 191,44 | 2 191,44 | 04-04/87 |
| кві.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 24 (61-108 кв.) | ремонт ліфта | 2 875,39 | 2 875,39 | 04-04/88 |
| кві.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 58 (59-111 кв.) | ремонт ліфта | 2 127,12 | 2 127,12 | 04-04/89 |
| кві.2019 | СРБ ПП "Ліфткомплект" | вул. Тролейбусна, 18(95-118 кв.) | ремонт ліфта | 18 495,60 | 18 495,60 | 04-04/94 |
| кві.2019 | СРБ ПП "Ліфткомплект" | вул. Тролейбусна, 18(68-91 кв.) | ремонт ліфта | 18 495,60 | 18 495,60 | 04-04/95 |
| кві.2019 | ТзОВ"ЖЕО Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 34 (1-108 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 2 238,00 | 2 238,00 | 04-04/77 |
| кві.2019 | ТзОВ"ЖЕО Молодіжний" | вул. Паркова, 8 (1-70 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 4 021,20 | 4 021,20 | 04-04/78 |
| кві.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Хотинська, 9 (61-70 кв.) | улаштування дашка при вході в під'їзд | 7 574,40 | 7 574,40 | 04-04/63 |
| кві.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Бельведерська, 56 (1-2; 4-16 кв.) | встановлення механізму дотягування на вхідні двері | 1 922,40 | 1 922,40 | 04-04/62 |
| кві.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Вороного, 4 | часткова заміна водостічних труб | 880,80 | 880,80 | 04-04/68 |
| кві.2019 | ПП "Енергоспектр" | вул. Карпатська, 14 | реконструкція ВРП 0,4 кВ та внутрішніх електричних мереж житлового будинку | 76 578,00 | 76 578,00 | 01-04/58Д |
| кві.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Національної Гвардії, 19 (1-20 кв.) | скління вікон | 274,80 | 274,80 | 04-04/74 |
| кві.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. А.Сахарова, 33 | ремонт даху | 2 726,40 | 2 726,40 | 04-04/91 |
| кві.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Бандери, 62 (33-66 кв.) | скління вікон | 204,00 | 204,00 | 04-04/92 |
| кві.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 140 (31-45 кв.) | улаштування дотягувача вхідних дверей | 289,20 | 289,20 | 04-04/93 |
| кві.2019 | ТзОВ "Брот" | вул. Г.Хоткевича, 77 (46-60 кв.) | заміна труб холодного водопостачання | 1 773,60 | 1 773,60 | 04-04/76 |
| кві.2019 | ТзОВ "Брот" | вул. Надвірнянська, 34 (1-72; 24б кв.) | часткова заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 7 182,00 | 7 182,00 | 04-04/83 |
| кві.2019 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Бельведерська, 42 (41-50 кв.) | ремонт електричних мереж обліку освітлення місць загального користування | 1 740,00 | 1 740,00 | 04-04/67 |
| тра.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. І.Павла ІІ, 28 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, зовнішнього та внутрішнього водовідведення | 54 909,60 | 54 909,60 | 01-04/102 |
| тра.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 178 (1-35 кв.) | ремонт м'якої покрівлі на дашку над входом у під'їзд | 2 151,60 | 2 151,60 | 04-04/103 |
| тра.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 13 (37-71 кв.) | скління вікон | 638,40 | 638,40 | 04-04/102 |
| тра.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 178 (36-71 кв.) | ремонт труб дощової каналізації | 3 050,40 | 3 050,40 | 04-04/110 |
| тра.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 198а (16-30 кв.) | ремонт металопластикового вікна на сходовій клітці | 585,60 | 585,60 | 04-04/111 |
| тра.2019 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. А.Сахарова, 27 | часткова заміна підвального розгалуження водовідведення | 2 605,36 | 2 605,36 | 04-04/101 |
| тра.2019 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. С.Бандери, 69 (51,55,59,63,67 кв.) | заміна стояків холодного водопостачання та водовідведення | 15 257,32 | 15 257,32 | 04-04/112 |
| тра.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Шевченка, 78 (6,8,10,12,14 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 6 322,88 | 6 322,88 | 04-04/104 |
| тра.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | бульвар Південний, 31-31а | виготовлення та влаштування лавок у дворі будинку | 3 718,76 | 3 718,76 | 04-04/105 |
| тра.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Стуса, 39 (5-36 кв.) | ремонт ліфта | 25 326,00 | 25 326,00 | 04-04/100 |
| тра.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Стуса, 43 (5-36 кв.) | ремонт ліфта | 23 478,36 | 23 478,36 | 04-04/99 |
| тра.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Стуса, 41 (9-36 кв.) | ремонт ліфта | 3 360,80 | 3 360,80 | 04-04/106 |
| тра.2019 | СРБ ПП "Ліфткомплект" | вул. Тролейбусна, 18 (5-32 кв.) | ремонт ліфта | 18 495,60 | 18 495,60 | 04-04/96 |
| тра.2019 | СРБ ПП "Ліфткомплект" | вул. Тролейбусна, 18 (37-64 кв.) | ремонт ліфта | 18 495,60 | 18 495,60 | 04-04/97 |
| тра.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Бельведерська, 16 | часткова заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 1 201,09 | 1 201,09 | 04-04/105 |
| тра.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Ленкавського, 1 | встановлення водостічних труб | 2 170,67 | 2 170,67 | 04-04/113 |
| тра.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Сухомлинського, 4 к.2 (11,12,27,28,43,44,59,60,75,76 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 2 342,17 | 2 342,17 | 04-04/114 |
| тра.2019 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Довга, 27 (26-35 кв.) | заміна вхідних дверей | 12 447,60 | 12 447,60 | 01-04/7 |
| тра.2019 | ФОП Палімон В.І. | вул. Г.Хоткевича, 79 | заміна підвального розгалуження водовідведення | 8 400,00 | 8 400,00 | 04-04/98 |
| тра.2019 | ТзОВ "Брот" | вул. Г.Хоткевича, 83 (1-35 кв.) | заміна підвального розгалуження водовідведення | 12 460,80 | 12 460,80 | 04-04/107 |
| тра.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. І.Павла ІІ, 28 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, зовнішнього та внутрішнього водовідведення | 7 441,20 | 7 441,20 | 01-04/102Д |
| тра.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сорохтея, 16а (31-45 кв.) | скління вікон | 277,20 | 277,20 | 04-04/73 |
| тра.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 177 к.1 (183-190 кв.) | скління вікон | 475,20 | 475,20 | 04-04/72 |
| чер.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 11а (41-80 кв.) | влаштування автоматичних вимикачів живлення ліфта та освітлення сходової клітки | 1 758,00 | 1 758,00 | 04-04/126 |
| чер.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 140 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 8 212,24 | 8 212,24 | 04-04/120 |
| чер.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 1а (5,9,13 кв.) | часткова заміна стояків холодного та гарячого водопостачання | 5 820,00 | 5 820,00 | 04-04/121 |
| чер.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 103 (1-16 кв.) | ремонт покрівлі | 2 579,38 | 2 579,38 | 04-04/108 |
| чер.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 36 (127-142 кв.) | заміна підвального розгалуження водовідведення | 2 870,10 | 2 870,10 | 04-04/136 |
| чер.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Вагілевича, 8а (3,7,11,15 кв.) | заміна каналізаційного випуску | 4 432,57 | 4 432,57 | 04-04/137 |
| чер.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 75 (46-60 кв.) | заміна водозливних елементів | 1 967,02 | 1 967,02 | 04-04/138 |
| чер.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. К.Данила, 7а | видалення аварійного дерева на прибудинковій території | 3 285,77 | 3 285,77 | 04-04/139 |
| чер.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 36 | заміна водозливних елементів | 1 517,94 | 1 517,94 | 04-04/148 |
| чер.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Стуса, 39 (49-90 кв.) | ремонт ліфта | 2 756,72 | 2 756,72 | 04-04/115 |
| чер.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. Угорницька, 14 (49-88 кв.) | ремонт ліфта | 3 587,08 | 3 587,08 | 04-04/116 |
| чер.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | бульвар Південний, 42 (108-129 кв.) | ремонт ліфта | 8 684,80 | 8 684,80 | 04-04/117 |
| чер.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. І.Миколайчука, 13 (116-143 кв.) | ремонт ліфта | 14 931,85 | 14 931,85 | 04-04/123 |
| чер.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. І.Миколайчука, 13 (81-107 кв.) | ремонт ліфта | 21 758,10 | 21 758,10 | 04-04/122 |
| чер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Паркова, 18а (108-135 кв.) | ремонт ліфта | 3 202,94 | 3 202,94 | 04-04/118 |
| чер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 56 (6-45 кв.) | ремонт ліфта | 15 022,64 | 15 022,64 | 04-04/124 |
| чер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 194б (44-71 кв.) | ремонт ліфта | 10 036,62 | 10 036,62 | 04-04/133 |
| чер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 194б (11-35 кв.) | ремонт ліфта | 10 036,62 | 10 036,62 | 04-04/132 |
| чер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. І.Павла ІІ, 27 (123-159 кв.) | ремонт ліфта | 3 303,70 | 3 303,70 | 04-04/134 |
| чер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 194б (79-106 кв.) | ремонт ліфта | 14 744,78 | 14 744,78 | 04-04/135 |
| чер.2019 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Є.Коновальця, 128 (6-33 кв.) | ремонт ліфта | 2 333,84 | 2 333,84 | 04-04/125 |
| чер.2019 | ТзОВ"ЖЕО Молодіжний" | вул. І.Павла ІІ, 20 (1-143 кв.) | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 3 696,00 | 3 696,00 | 04-04/129 |
| чер.2019 | ТзОВ"ЖЕО Молодіжний" | вул. Молодіжна, 56 (1-90 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 5 982,00 | 5 982,00 | 04-04/128 |
| чер.2019 | ТзОВ"ЖЕО Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 40 (1-82 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 2 155,20 | 2 155,20 | 04-04/130 |
| чер.2019 | ТзОВ"ЖЕО Молодіжний" | вул. І.Павла ІІ, 28 (2-54 кв.) | влаштування пандуса | 8 017,20 | 8 017,20 | 04-04/131 |
| чер.2019 | ФОП Палімон В.І. | вул. Довга, 96а (23,27,31,35,39 кв.) | заміна стояків центрального опалення | 48 043,16 | 48 043,16 | 01-04/11 |
| чер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 179 (1-57 кв.) | скління вікон | 237,60 | 237,60 | 04-04/140 |
| чер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сухомлинського, 6 к.1 (1-80 кв.) | скління вікон | 724,80 | 724,80 | 04-04/142 |
| чер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 115 (16-25 кв.) | скління вікон | 324,00 | 324,00 | 04-04/144 |
| чер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 96 (21-35 кв.) | скління вікон | 273,60 | 273,60 | 04-04/145 |
| чер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 135 (49-64 кв.) | скління вікон | 124,80 | 124,80 | 04-04/147 |
| чер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Стецько, 4 (1-14 кв.) | ремонт люка на горище | 315,60 | 315,60 | 04-04/146 |
| чер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 183 (55-116 кв.) | улаштування металевих решіток підвалу | 813,60 | 813,60 | 04-04/141 |
| чер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Республіканська, 3 (81-100 кв.) | посилення стійок дашка над входом у під'їзд | 2 592,00 | 2 592,00 | 04-04/143 |
| чер.2019 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | вул. Незалежності, 36 | заміна засувок в елеваторному вузлі | 4 366,80 | 4 366,80 | 04-04/119 |
| чер.2019 | ФОП Андрусяк Л.Г. |  | Вивезення гілля з прибудинкових територій | 49 900,00 | 49 900,00 | 04-04/149 |
| чер.2019 | ДП "Карпатський ЕТЦ" |  | експертне обстеження ліфтів | 652 992,30 | 466 725,60 | 04-05/995 |
| чер.2019 | ПрАТ "Ремонтно-механічний завод" |  | придбання мульчера для благоустрою прибудинкових | 35 900,00 | 35 900,00 | б/н |
| лип.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Хіміків, 19 (4,8,12,16,20,24,28,32,36 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання |  | 8 010,64 | 04-04/456 |
| лип.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 122 (5,9,13,17,21,25,29 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання |  | 5 964,20 | 04-04/457 |
| лип.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 18 (36-45 кв.) | ремонт дашка над входом у під'їзд |  | 4 366,51 | 04-04/465 |
| лип.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 128 (53,54,55 кв.) | ремонт поверхового електрощитка |  | 3 956,75 | 04-04/464 |
| лип.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 15а (46-60 кв.) | ремонт підвальних розгалужень водовідведення та каналізаційного випуску | 9 998,40 | 9 998,40 | 04-04/155 |
| лип.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 7 (37-71 кв.) | ремонт труб дощової каналізації | 1 862,40 | 1 862,40 | 04-04/153 |
| лип.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 194 (1-36 кв.) | ремонт металопластикового вікна на сходовій клітці | 823,20 | 823,20 | 04-04/154 |
| лип.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 178 (1-35 кв.) | частковий ремонт м'якої покрівлі | 7 191,60 | 7 191,60 | 04-04/175 |
| лип.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. Ленкавського, 1 (17-32 кв.) | виготовлення та влаштування металевих поручнів у під'їзді | 937,20 | 937,20 | 04-04/174 |
| лип.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. П.Орлика, 3 (1-39 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвал та решітки для блокування виходу на горище та покрівлю будинку | 8 431,20 | 8 431,20 | 04-04/127 |
| лип.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 194 (1-36 кв.) | заміна каналізаційного випуску | 2 283,60 | 2 283,60 | 04-04/179 |
| лип.2019 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Є.Коновальця, 135 (17,21,25,29 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 6 129,90 | 6 129,90 | 04-04/163 |
| лип.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 130 (73-108 кв.) | ремонт покрівлі над ліфтовою рулонними матеріалами | 11 683,20 | 11 683,20 | 04-04/166 |
| лип.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 118 | ремонт покрівлі над ліфтовою рулонними матеріалами | 16 358,40 | 16 358,40 | 04-04/169 |
| лип.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Пасічна, 12 (109-162 кв.) | ремонт покрівлі над ліфтовою рулонними матеріалами | 14 616,00 | 14 616,00 | 04-04/168 |
| лип.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 18 (1-32; 119,120,121,122 кв.) | ремонт покрівлі над ліфтовою рулонними матеріалами | 13 147,20 | 13 147,20 | 04-04/167 |
| лип.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Толстого, 5 | частковий ремонт м'якої покрівлі | 820,21 | 820,21 | 04-04/160 |
| лип.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 36 (131,135,139 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 5 281,24 | 5 281,24 | 04-04/162 |
| лип.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Залізнична, 47 (14,16,17,19,20,21,22,30 кв.) | заміна водозливних елементів | 6 066,80 | 6 066,80 | 04-04/158 |
| лип.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Донцова, 13 (1,3,5,7 кв.) | заміна водозливних елементів | 3 414,43 | 3 414,43 | 04-04/161 |
| лип.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 36 (127-142 кв.) | заміна водозливних елементів | 1 761,65 | 1 761,65 | 04-04/159 |
| лип.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 121 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 14 654,84 | 14 654,84 | 04-04/180 |
| лип.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. Г.Хоткевича, 79 (8-35 кв.) | ремонт ліфта | 15 453,80 | 15 453,80 | 04-04/152 |
| лип.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Стуса, 43 (5-36 кв.) | ремонт ліфта | 14 200,12 | 14 200,12 | 04-04/181 |
| лип.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. 24 Серпня, 7 (5-30 кв.) | ремонт ліфта | 9 718,04 | 9 718,04 | 04-04/182 |
| лип.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Симоненка, 34 (13-51 кв.) | ремонт ліфта | 6 480,64 | 6 480,64 | 04-04/183 |
| лип.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | бульвар Південний, 42 (75-104 кв.) | ремонт ліфта | 9 357,34 | 9 357,34 | 04-04/184 |
| лип.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 206 (66-107 кв.) | ремонт ліфта | 15 575,22 | 15 575,22 | 04-04/187 |
| лип.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 41 (9-54 кв.) | ремонт ліфта | 5 341,84 | 5 341,84 | 04-04/188 |
| лип.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 194б (115-142 кв.) | ремонт ліфта | 17 279,11 | 17 279,11 | 04-04/189 |
| лип.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 191 (5-32 кв.) | ремонт ліфта | 13 422,66 | 13 422,66 | 04-04/190 |
| лип.2019 | ПрАТ "ОТІС" | вул. А.Сахарова, 30 (9-36 кв.) | ремонт ліфта | 7 680,95 | 7 680,95 | 04-04/151 |
| лип.2019 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Є.Коновальця, 121 (65-91 кв.) | ремонт ліфта | 2 756,45 | 2 756,45 | 04-04/170 |
| лип.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Млинарська, 50 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 9 488,28 | 9 488,28 | 04-04/150 |
| лип.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | наб.ім.В.Стефаника, 34а (26-35 кв.) | заміна кодового замка | 684,79 | 684,79 | 04-04/156 |
| лип.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | бульвар Південний, 30 | заміна водозливних елементів | 1 058,28 | 1 058,28 | 04-04/165 |
| лип.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | бульвар Південний, 30а | заміна водозливних елементів | 1 047,43 | 1 047,43 | 04-04/164 |
| лип.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 177 к.1 (175-182 кв.) | скління вікон | 475,20 | 475,20 | 04-04/171 |
| лип.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 7а (48-62 кв.) | заміна кодового замка | 697,20 | 697,20 | 04-04/172 |
| лип.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сорохтея, 9б (16-30 кв.) | ремонт підвісних жолобів | 2 637,60 | 2 637,60 | 04-04/173 |
| лип.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. Пулюя, 12 (1-54 кв.) | ремонт покрівлі над машинним відділенням ліфта | 12 478,80 | 12 478,80 | 04-04/157 |
| лип.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 177 к.2 (1-78 кв.) | виготовлення та влаштування решіток підвального приміщення | 2 455,20 | 2 455,20 | 04-04/185 |
| лип.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Сорохтея, 30 (97-144 кв.) | виготовлення та влаштування дерев'яної драбини в підвал | 313,20 | 313,20 | 04-04/186 |
| лип.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Петлюри, 23 (76-90 кв.) | ремонт даху | 2 618,40 | 2 618,40 | 04-04/178 |
| лип.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. Івасюка, 36 (73-108 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 102 513,60 | 102 513,60 | 01-04/19 |
| лип.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. 24 Серпня, 7 | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 104 608,80 | 104 608,80 | 01-04/17 |
| лип.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. Івасюка, 46 ( 129,130,131; 134,135,136; 139,140,141; 144,145,146; 149,150,151; 154,155,156; 159,160,161; 164,165,166; 169,170,171кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 82 934,40 | 82 934,40 | 01-04/20 |
| лип.2019 | ТзОВ "Брот" | вул. В.Івасюка, 46 (1-63 кв.) | заміна каналізаційного випуску | 21 411,60 | 21 411,60 | 04-04/176 |
| лип.2019 | ФОП Адамчук М.І. | вул. Г.Хоткевича, 71 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання, зовнішнього та внутрішнього водовідведення | 12 085,26 | 12 085,26 | 01-04/105 |
| лип.2019 | ФОП Адамчук М.І. | вул. Сорохтея, 9а | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 34 506,32 | 34 506,32 | 01-04/23 |
| лип.2019 | ТзОВ "Брот" | вул. В.Івасюка, 46 (64-126 кв.) | заміна каналізаційного випуску | 23 038,80 | 23 038,80 | 04-04/177 |
| лип.2019 | ПП Миленький В.О. | вул. А.Сахарова, 29 (1-20 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 20 497,20 | 20 497,20 | 01-04/8 |
| лип.2019 | ПП Миленький В.О. | вул. Млинарська, 50 (1-36 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 48 559,20 | 48 559,20 | 01-04/4 |
| лип.2019 | ПП Миленький В.О. | вул. Г.Мазепи, 59 (1, 4-15 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 30 052,80 | 30 052,80 | 01-04/5 |
| лип.2019 | ДП "Карпатський ЕТЦ" |  | експертне обстеження ліфтів | 65 700,00 | 24 600,00 | 04-05/1013 |
| сер.2019 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. Є.Коновальця, 128 (2,6,10,14 кв.) | часткова заміна стояків холодного водопостачання та водовідведення | 23 435,88 | 23 435,88 | 04-04/204 |
| сер.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Толстого, 5 (1-44кв.) | заміна зливної каналізації | 1 494,43 | 1 494,43 | 04-04/209 |
| сер.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. Угорницька, 12а (5-38 кв.) | заміна блоку логіки станції управління ліфтом | 25 322,93 | 25 322,93 | 04-04/193 |
| сер.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Симоненка, 24 (9-36 кв.) | ремонт ліфта | 7 843,31 | 7 843,31 | 04-04/200 |
| сер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 206 (173-214 кв.) | ремонт ліфта | 28 015,27 | 28 015,27 | 04-04/191 |
| сер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 178а (9-36 кв.) | ремонт ліфта | 13 044,48 | 13 044,48 | 04-04/197 |
| сер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 178 (40-72 кв.) | ремонт ліфта | 23 604,68 | 23 604,68 | 04-04/192 |
| сер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. І.Павла ІІ, 18 (40-71 кв.) | ремонт ліфта | 1 745,29 | 1 745,29 | 04-04/210 |
| сер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Паркова, 18а (13-54 кв.) | ремонт ліфта | 4 089,73 | 4 089,73 | 04-04/213 |
| сер.2019 | СРБ ПП "Ліфткомплект" | вул. Хіміків, 17 (40-65 кв.) | заміна блоку логіки станції управління ліфтом | 20 548,80 | 20 548,80 | 04-04/201 |
| сер.2019 | СРБ ПП "Ліфткомплект" | вул. Тролейбусна, 18 (9-32 кв.) | ремонт ліфта | 2 053,20 | 2 053,20 | 04-04/202 |
| сер.2019 | ТзОВ"ЖЕО Молодіжний" | вул. Паркова, 18а (136,137; 140,141; 144,145; 148,149; 152,153; 156,157; 160,161; 164,165; 168, 169 кв.) | часткова заміна дощової каналізації | 6 091,20 | 6 091,20 | 04-04/194 |
| сер.2019 | ТзОВ"ЖЕО Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 40 (39-41; 44-46; 49-51; 54-56; 59-61; 64-67; 70,71; 74-76; 79-81 кв.) | часткова заміна дощової каналізації | 10 213,20 | 10 213,20 | 04-04/195 |
| сер.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. А.Сахарова, 30 (145-172 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 146 072,40 | 146 072,40 | 01-04/22 |
| сер.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. Г.Мазепи, 179 (55-117 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 255 676,80 | 255 676,80 | 01-04/21 |
| сер.2019 | ТзОВ "Брот" | вул. В.Івасюка, 46 (127-171 кв.) | заміна каналізаційного випуску | 11 764,80 | 11 764,80 | 04-04/206 |
| сер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 96 (1-20 кв.) | заміна зовнішніх водостічних труб | 5 677,20 | 5 677,20 | 04-04/208 |
| сер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 117Б (1-10 кв.) | утеплення металевих дверей та встановлення кодового замка | 3 434,40 | 3 434,40 | 04-04/211 |
| сер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 121 (1-20 кв.) | ремонт м'якої покрівлі | 1 207,20 | 1 207,20 | 04-04/212 |
| сер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сорохтея, 16а | ремонт шатрового даху | 838,80 | 838,80 | 04-04/214 |
| сер.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 132 (1-15 кв.) | заміна зовнішніх водостічних труб | 1 069,20 | 1 069,20 | 04-04/215 |
| сер.2019 | ФОП Палімон В.І. | вул. Лісова, 3 (11,12-23 кв.) | заміна підвального розгалуження водовідведення | 12 168,42 | 12 168,42 | 04-04/205 |
| сер.2019 | ПП Миленький В.О. | вул. Сорохтея, 37а (1-15 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 21 778,80 | 21 778,80 | 01-04/14 |
| сер.2019 | ПП Миленький В.О. | вул. Сорохтея, 37а (16-30 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 21 778,80 | 21 778,80 | 01-04/15 |
| сер.2019 | ПП Миленький В.О. | вул. А.Сахарова, 29 (21-35 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 20 286,00 | 20 286,00 | 01-04/9 |
| сер.2019 | ПП Миленький В.О. | вул. А.Сахарова, 29 (51-70 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 20 497,20 | 20 497,20 | 01-04/10 |
| сер.2019 | ПП Іванов О.Ю. | бульвар Південний, 29 (41-60 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 43 755,47 | 43 755,47 | 01-04/3 |
| сер.2019 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. І.Миколайчука, 13 (1-36 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 48 607,20 | 48 607,20 | 01-04/6 |
| сер.2019 | ТзОВ "Сервіс-Інвест-ІФ" | вул. Пулюя, 10 (51-65 кв.) | заміна підвального розгалуження водовідведення та каналізаційного випуску | 7 446,00 | 7 446,00 | 04-04/198 |
| сер.2019 | ТзОВ "Сервіс-Інвест-ІФ" | наб. ім. В.Стефаника, 20 (3,4,7,8,11,12,15,16 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 4 112,40 | 4 112,40 | 04-04/199 |
| сер.2019 | ПП "Ростока Грін" | вул.Довга, 47 | придбання та встановлення каруселі | 10 200,00 | 10 200,00 | 04-05/1050 |
| сер.2019 | ДП "Карпатський ЕТЦ" |  | експертне обстеження ліфтів | 17 040,72 | 17 040,72 | 04-05/1096 |
| вер.2019 | ТзОВ "В.О." | вул.Івана Павла,ІІ 22 | ремонт дитячого майданчику "Фрртеця" | 48 798,00 | 48 798,00 | 04-04/472 |
| вер.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 7 (1-40 кв.) | ремонт м'якої покрівлі над машинним приміщенням ліфта | 11 200,80 | 11 200,80 | 04-04/240 |
| вер.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 15 (61-89 кв.) | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 21 512,23 | 21 512,23 | 04-04/408 |
| вер.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 17 | заміна підвального розгалуження центрального опалення | 8 749,50 | 8 749,50 | 04-04/229 |
| вер.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 20 | заміна зовнішнього та внутрішнього водовідведення | 138 440,40 | 138 440,40 | 01-04/33 |
| вер.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Залізнична, 21а | ремонт м'якої покрівлі | 2 617,73 | 2 617,73 | 04-04/224 |
| вер.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 52 к.1 (16-30 кв.) | ремонт дашка (укріплення стійок) | 825,16 | 825,16 | 04-04/225 |
| вер.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 36 (127-142 кв.) | ремонт дашка | 1 216,08 | 1 216,08 | 04-04/223 |
| вер.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Грюнвальдська, 2 (1-19; 6а,10а кв.) | ремонт покрівлі | 13 011,96 | 13 011,96 | 04-04/234 |
| вер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 42 (5-36 кв.) | ремонт ліфта | 4 772,47 | 4 772,47 | 04-04/220 |
| вер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 42 (48-90 кв.) | ремонт ліфта | 12 086,94 | 12 086,94 | 04-04/219 |
| вер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 46 (78-126 кв.) | ремонт ліфта | 8 150,88 | 8 150,88 | 04-04/221 |
| вер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 46 (132-171 кв.) | ремонт ліфта | 8 865,14 | 8 865,14 | 04-04/222 |
| вер.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 46 (15-63 кв.) | ремонт ліфта | 30 663,56 | 30 663,56 | 04-04/235 |
| вер.2019 | СРБ ПП "Ліфткомплект" | вул. Хіміків, 17 (70-101 кв.) | заміна блоку логіки станції управління ліфтом | 25 395,60 | 25 395,60 | 04-04/216 |
| вер.2019 | СРБ ПП "Ліфткомплект" | вул. Тролейбусна, 18 (41-64 кв.) | ремонт ліфта | 2 053,20 | 2 053,20 | 04-04/217 |
| вер.2019 | ПрАТ "ОТІС" | вул. Є.Коновальця, 46 (37-64 кв.) | ремонт ліфта | 2 204,90 | 2 204,90 | 04-04/230 |
| вер.2019 | ПрАТ "ОТІС" | вул. С.Бандери, 60 к.1 (5-36 кв.) | ремонт ліфта | 541,13 | 541,13 | 04-04/231 |
| вер.2019 | ПрАТ "ОТІС" | вул. А.Сахарова, 30 (81-108 кв.) | ремонт ліфта | 49 766,38 | 49 766,38 | 04-04/232 |
| вер.2019 | ТзОВ"ЖЕО Молодіжний" | вул. Молодіжна, 43 (1-63 кв.) | часткова заміна підвальних розгалужень холодного водопостачання | 6 891,60 | 6 891,60 | 04-04/226 |
| вер.2019 | ТзОВ"ЖЕО Молодіжний" | вул. В.Івасюка, 36 (73-108 кв.) | влаштування пандуса | 5 797,20 | 5 797,20 | 04-04/227 |
| вер.2019 | ТзОВ"ЖЕО Молодіжний" | вул. Молодіжна, 54 (65,68,72,76,80,84,88,92,96 кв.) | заміна стояків холодного водопостачання та водовідведення | 15 390,00 | 15 390,00 | 04-04/228 |
| вер.2019 | ТзОВ"ЖЕО Молодіжний" | вул. Молодіжна, 56 (46-90 кв.) | заміна каналізаційного вводу | 5 991,60 | 5 991,60 | 04-04/233 |
| вер.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. Шевченка, 78 (16-24 кв.) | ремонт даху | 190 208,40 | 140 208,40 | 01-04/26 |
| вер.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. Стуса, 13 (41-80 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 154 767,60 | 154 767,60 | 01-04/25 |
| вер.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. Г.Мазепи, 179 (55-117 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 14 466,00 | 14 466,00 | 01-04/21Д |
| вер.2019 | ТзОВ "Мідас-ІФ" | вул. С.Бандери, 60 корпус 1 (37-72 кв.) | за технагляд по ремонту сходової клітки | 4 404,80 | 4 404,80 | 04-04/207 |
| вер.2019 | ТзОВ "Мідас-ІФ" | вул. С.Бандери, 60 корпус 1 (37-72 кв.) | ремонт сходової клітки | 193 432,00 | 193 432,00 | 04-04/207 |
| вер.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. О.Довженка, 3а (16,20,24,28,30 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 1 404,18 | 1 404,18 | 04-04/218 |
| вер.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. Бельведерська, 49 (14.15.18.19.22.23 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 4 166,16 | 4 166,16 | 04-04/237 |
| вер.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | бульвар Південний, 28 | ремонт покрівлі | 1 973,16 | 1 973,16 | 04-04/238 |
| вер.2019 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | вул. В.Стуса, 17 (1-36 кв.) | демонтаж приладів опалення на сходовій клітці | 2 251,20 | 2 251,20 | 04-04/239 |
| жов.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. Сухомлинського, 2а корпус 2 (81-171 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвал житлового будинку | 3 554,40 | 3 554,40 | 04-04/244 |
| жов.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Стуса, 11а (41-80 кв.) | частковий ремонт м'якої покрівлі | 27 111,60 | 27 111,60 | 04-04/241 |
| жов.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 48 корпус 3 (2-90 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвал житлового будинку | 2 722,80 | 2 722,80 | 04-04/292 |
| жов.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. Незалежності, 152 (33-47 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвал житлового будинку | 2 804,40 | 2 804,40 | 04-04/291 |
| жов.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. Незалежності, 152а (66-80 кв.) | виготовлення та влаштування металевих дверей у підвал житлового будинку | 2 410,80 | 2 410,80 | 04-04/290 |
| жов.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Івасюка, 26а (4,5; 9,10; 14,15; 19,20; 24,25; 29,30; 34,35; 39,40; 44,45 кв.) | частковий ремонт м'якої покрівлі | 3 606,00 | 3 606,00 | 04-04/289 |
| жов.2019 | ПП "Мій дім" | вул. Галицька, 32 (1-40 кв.) | ремонт накриття оголовків димовентиляційних каналів | 1 993,20 | 1 993,20 | 04-04/243 |
| жов.2019 | ПП "Мій дім" | вул. Галицька, 105 (50-69 кв.) | часткова заміна покриття другого дашка | 4 743,60 | 4 743,60 | 04-04/285 |
| жов.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 1 (65-96 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами житлового будинку | 91 879,15 | 91 879,15 | 01-04/18 |
| жов.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 46 к.2 (76-90 кв.) | заміна водозливних елементів | 1 613,20 | 1 613,20 | 04-04/270 |
| жов.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 83 (1-35 кв.) | ремонт м'якої покрівлі | 946,39 | 946,39 | 04-04/277 |
| жов.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 69 (31-45 кв.) | заміна зливної каналізації | 15 861,04 | 15 861,04 | 04-04/278 |
| жов.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 99 | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 3 977,32 | 3 977,32 | 04-04/276 |
| жов.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 36 | ремонт електрощитової | 1 572,37 | 1 572,37 | 04-04/284 |
| жов.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 99 (4,8,12,16 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 6 523,30 | 6 523,30 | 04-04/279 |
| жов.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.2 (46-60 кв.) | ремонт дашка | 3 494,84 | 3 494,84 | 04-04/293 |
| жов.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Стуса, 39 (49-90 кв.) | заміна блоку логіки станції управління ліфтом | 28 867,14 | 28 867,14 | 04-04/260 |
| жов.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. 24 Серпня, 1 (45-72 кв.) | заміна блоку логіки станції управління ліфтом | 19 895,74 | 19 895,74 | 04-04/261 |
| жов.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. 24 Серпня, 1 (5-36 кв.) | заміна блоку логіки станції управління ліфтом | 19 895,74 | 19 895,74 | 04-04/262 |
| жов.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 54 (9-36 кв.) | ремонт ліфта | 6 613,20 | 6 613,20 | 04-04/246 |
| жов.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 26а (56-81 кв.) | ремонт ліфта | 19 871,70 | 19 871,70 | 04-04/247 |
| жов.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 26а (87-112 кв.) | ремонт ліфта | 21 220,94 | 21 220,94 | 04-04/248 |
| жов.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 24 (61-108 кв.) | ремонт ліфта | 6 054,31 | 6 054,31 | 04-04/249 |
| жов.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 206 (119-160 кв.) | ремонт ліфта | 4 573,61 | 4 573,61 | 04-04/256 |
| жов.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 56 (45-72 кв.) | ремонт ліфта | 26 120,93 |  | 04-04/255 |
| жов.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. І.Павла ІІ, 4 (37-64 кв.) | ремонт ліфта | 24 315,78 | 24 315,78 | 04-04/254 |
| жов.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. І.Павла ІІ, 4 (5-32 кв.) | ремонт ліфта | 20 098,96 | 20 098,96 | 04-04/253 |
| жов.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 52 (6-37 кв.) | ремонт ліфта | 2 937,52 | 2 937,52 | 04-04/251 |
| жов.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Толстого, 5 (5-44 кв.) | ремонт ліфта | 46 172,86 |  | 04-04/252 |
| жов.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 54 (9-36 кв.) | ремонт ліфта | 8 025,48 | 8 025,48 | 04-04/297 |
| жов.2019 | СРБ ПП "Ліфткомплект" | вул. Тролейбусна, 14 (45-72 кв.) | ремонт ліфта | 9 433,20 | 9 433,20 | 04-04/245 |
| жов.2019 | СРБ ПП "Ліфткомплект" | вул. Галицька, 124а (5-32 кв.) | ремонт ліфта | 45 758,40 | 45 758,40 | 04-04/236 |
| жов.2019 | ФОП Адамчук М.І. | вул. Г.Хоткевича, 44 к.4 | ремонт підвального розгалуження центрального опалення | 4 067,47 | 4 067,47 | 04-04/294 |
| жов.2019 | ТзОВ"ЖЕО Молодіжний" | вул. Молодіжна, 41 (1-144 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження водовідведення | 7 684,80 | 7 684,80 | 04-04/287 |
| жов.2019 | ТзОВ"ЖЕО Молодіжний" | вул. Молодіжна, 54 (69,70,73,74,77,78,81,82,85,86,89,90,93,94,97,98 кв.) | часткова заміна стояка холодного водопостачання | 3 658,80 | 3 658,80 | 04-04/286 |
| жов.2019 | ТзОВ"ЖЕО Молодіжний" | вул. Молодіжна, 41 (58,59,60; 64,65,66; 70,71,72; 76,77,78; 82,83,84; 88,89,90; 94,95,96; 100,101,102; 106,107,108 кв.) | часткова заміна дощової каналізації | 5 820,00 | 5 820,00 | 04-04/288 |
| жов.2019 | ТзОВ "В.О." | наб. ім. В.Стефаника, 38 (1-11; 20-30; 39-49; 58-68; 77-87; 96-106; 115-125; 134-144; 153-163 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 145 945,61 | 145 945,61 | 01-04/36 |
| жов.2019 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. І.Миколайчука, 13 (108-143 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 48 607,20 | 48 607,20 | 01-04/13 |
| жов.2019 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Сорохтея, 9а (16-30 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 14 798,40 | 14 798,40 | 01-04/2 |
| жов.2019 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Вовчинецька, 194б (36-71 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 48 607,20 | 14 583,00 | 01-04/12 |
| жов.2019 | ПП Миленький В.О. | вул. Тролейбусна, 5 (16-30 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 20 832,00 | 20 832,00 | 01-04/30 |
| жов.2019 | ПП Миленький В.О. | вул. Тролейбусна, 5 (31-45 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 20 832,00 | 20 832,00 | 01-04/31 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 3 (61-75 кв.) | скління вікон | 262,80 | 262,80 | 04-04/259 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є. Коновальця, 90 (16-30 кв.) | скління вікон | 154,80 | 154,80 | 04-04/258 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 136а | скління вікон | 435,60 | 435,60 | 04-04/257 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 147 (162-176 кв.) | скління вікон | 159,60 | 159,60 | 04-04/266 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Бандери, 60 к.1 (36-72 кв.) | скління вікон | 532,80 | 532,80 | 04-04/267 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 169 корпус 1 (1-34 кв.) | скління вікон | 427,20 | 427,20 | 04-04/264 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сорохтея, 37а (46-60 кв.) | скління вікон | 255,60 | 255,60 | 04-04/265 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 144б | скління вікон | 210,00 | 210,00 | 04-04/263 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 167 корпус 2 | скління вікон | 267,60 | 267,60 | 04-04/272 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Г.Мазепи, 173 корпус 3 | скління вікон | 393,60 | 393,60 | 04-04/271 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 18 корпус 2 (65-130 кв.) | розбирання цегляної кладки фасаду | 2 019,60 | 2 019,60 | 04-04/275 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 18 корпус 2 (65-130 кв.) | скління вікон | 261,60 | 261,60 | 04-04/274 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 8 корпус 1 (310-389 кв.) | скління вікон | 264,00 | 264,00 | 04-04/273 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 132 (47-55 кв.) | скління вікон | 120,00 | 120,00 | 04-04/280 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 132 (26-35 кв.) | скління вікон | 73,20 | 73,20 | 04-04/281 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Басараб, 2а (16-30 кв.) | установка дотягувача вхідних дверей | 955,20 | 955,20 | 04-04/282 |
| жов.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Бандери, 60 к.1 (73-104 кв.) | ремонт м'якої покрівлі | 444,00 | 444,00 | 04-04/283 |
| жов.2019 | ТзОВ "Брот" | вул. Г.Хоткевича, 44 к.3 (109-144 кв.) | заміна підвального розгалуження водовідведення та каналізаційного випуску | 26 182,80 | 26 182,80 | 04-04/269 |
| жов.2019 | ТзОВ "Брот" | вул. Г.Хоткевича, 77 (46-60 кв.) | заміна підвального розгалуження водовідведення | 10 584,00 | 10 584,00 | 04-04/268 |
| жов.2019 | ПП Миленький В.О. | вул.Коновальця, 264а | заміна вікон | 9 228,00 | 9 228,00 | 01-04/39 |
| жов.2019 | ДП "Карпатський ЕТЦ" |  | експертне обстеження ліфтів | 11 722,46 | 11 722,46 | 04-05/1097 |
| лис.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 18 (76,76а-90 кв.) | влаштування металевих опор під дашок над входом у під'їзд та ремонт м'якої покрівлі дашка | 4 202,40 | 4 202,40 | 04-04/242 |
| лис.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. Вовчинецька, 194 (37-72 кв.) | виготовлення та влаштування металевих поручнів на сходовій першого поверху | 294,00 | 294,00 | 04-04/306 |
| лис.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 7 (37-71 кв.) | частковий ремонт м'якої покрівлі | 1 332,00 | 1 332,00 | 04-04/307 |
| лис.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. В.Симоненка, 2 (1-100 кв.) | заміна підвального розгалуження холодного водопостачання | 2 918,40 | 2 918,40 | 04-04/308 |
| лис.2019 | ПП "Мій дім" | наб.ім.В.Стефаника, 12 (110-129 кв.) | часткова заміна покриття другого дашка | 4 561,20 | 4 561,20 | 04-04/318 |
| лис.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Горбачевського, 9 (51-60 кв.) | ремонт електромереж | 8 217,65 | 8 217,65 | 04-04/304 |
| лис.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Галицька, 144 (36-71 кв.) | заміна підвального розгалуження водовідведення | 11 168,76 | 11 168,76 | 04-04/305 |
| лис.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Грушевського, 14 | ремонт покрівлі | 5 922,06 | 5 922,06 | 04-04/317 |
| лис.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Симоненка, 34 (62-96 кв.) | ремонт ліфта | 11 357,05 |  | 04-04/326 |
| лис.2019 | ПП СРБУ "Прикарпатліфт" | вул. В.Стуса, 45 (13-51 кв.) | ремонт ліфта | 3 499,70 | 3 499,70 | 04-04/327 |
| лис.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 62 (83-115,115а,115б кв.) | ремонт ліфта | 17 495,52 | 17 495,52 | 04-04/250 |
| лис.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Героїв УПА, 4 (44-71 кв.) | ремонт ліфта | 18 631,25 |  | 04-04/309 |
| лис.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Героїв УПА, 4 (75-106 кв.) | ремонт ліфта | 8 637,73 |  | 04-04/310 |
| лис.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 41 (13-54 кв.) | ремонт ліфта | 4 286,04 |  | 04-04/311 |
| лис.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Героїв УПА, 2 (8-35 кв.) | ремонт ліфта | 12 459,02 |  | 04-04/312 |
| лис.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Героїв УПА, 2 (40-71 кв.) | ремонт ліфта | 9 521,83 |  | 04-04/313 |
| лис.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Паркова, 18а (65-99 кв.) | заміна блоку логіки станції управління ліфтом | 34 077,46 |  | 04-04/315 |
| лис.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Паркова, 18а (108-135 кв.) | заміна блоку логіки станції управління ліфтом | 30 143,22 |  | 04-04/314 |
| лис.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Паркова, 18а (144-169 кв.) | заміна блоку логіки станції управління ліфтом | 30 143,22 |  | 04-04/316 |
| лис.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 30 (9-36 кв.) | ремонт ліфта | 18 631,10 |  | 04-04/328 |
| лис.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 30 (45-72 кв.) | ремонт ліфта | 18 604,45 |  | 04-04/330 |
| лис.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 36 (45-72 кв.) | ремонт ліфта | 9 589,25 |  | 04-04/329 |
| лис.2019 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул. А.Сахарова, 30 (73-108 кв.) | часткова заміна підвального розгалуження водовідведення | 4 963,30 | 4 963,30 | 04-04/301 |
| лис.2019 | ТзОВ "Аква Індастріал Груп" | вул. І.Павла ІІ, 22 | ремонт споруд дитячого майданчика | 118 115,02 | 108 115,02 | 01-04/27 |
| лис.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. Надвірнянська, 32 (37,38,41,42,45,46,49,50,53,54,57,58,61,62,65,66,69,70 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 68 296,22 |  | 01-04/34 |
| лис.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. Сорохтея, 16а (16-30 кв.) | влаштування дашка над входом у під'їзд | 20 504,40 | 20 504,40 | 04-04/303 |
| лис.2019 | ТзОВ "В.О." | наб. ім. В.Стефаника, 38 (1-11; 20-30; 39-49; 58-68; 77-87; 96-106; 115-125; 134-144; 153-163 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 12 201,60 | 12 201,60 | 04-04/319 |
| лис.2019 | ПП Іванов О.Ю. | вул. Бельведерська, 50 (3,5-16 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 20 700,62 | 20 700,62 | 01-04/28 |
| лис.2019 | ПП Іванов О.Ю. | бульвар Південний, 29 (21-40 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 43 630,51 | 43 630,51 | 01-04/16 |
| лис.2019 | ПП Миленький В.О. | вул. Молодіжна, 50 (1-63 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 46 471,20 | 13 941,36 | 01-04/32 |
| лис.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. В.Чорновола, 52 (1-12 кв.) | скління дверей в під'їзді | 88,80 | 88,80 | 04-04/322 |
| лис.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Бандери, 62 (1-32 кв.) | скління вікон | 205,20 | 205,20 | 04-04/323 |
| лис.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Стецько, 7а (76-93 кв.) | скління вікон | 304,80 | 304,80 | 04-04/324 |
| лис.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. С.Стецько, 7а (34-47 кв.) | скління вікон | 226,80 | 226,80 | 04-04/325 |
| лис.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Є.Коновальця, 135 (17-33 кв.) | скління вікон | 237,60 | 237,60 | 04-04/321 |
| лис.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 8 корпус 2 (215-302 кв.) | скління вікон | 685,20 | 685,20 | 04-04/320 |
| лис.2019 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Сухомлинського, 2а к.1,2,3 | ремонт електрощитової | 20 006,40 |  | 04-04/300 |
| лис.2019 | ТОВ "Станіслав-ІВ" | вул. Сухомлинського, 4 к.1 | ремонт електрощитової | 15 362,40 |  | 04-04/299 |
| лис.2019 | Енергобудпостача | по місту | пісок в пісочниці | 50 000,00 | 50 000,00 | б/н |
| гру.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 9 (1-15 кв.) | ремонт металопластикового вікна на сходовій клітці та заміна склопакету | 960,00 |  | 04-04/336 |
| гру.2019 | ТОВ "Комфорт-Сервіс ІФ" | вул. І.Миколайчука, 17 (1-143 кв.) | заміна рубильника в електрощитовій | 3 602,40 |  | 04-04/360 |
| гру.2019 | ПП "Мій дім" | вул. Галицька, 91 (1-17 кв.) | улаштування металевих опор дашка при вході у під'їзд | 3 901,20 |  | 04-04/359 |
| гру.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 1а (37-72 кв.) | ремонт покрівлі рулонними матеріалами | 88 599,07 | 40 529,88 | 01-04/23-1 |
| гру.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Горбачевського, 9 (51-60 кв.) | заміна підвального розгалуження водопостачання, водовідведення та зливової каналізаці | 4 690,19 |  | 04-04/333 |
| гру.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Целевича, 18 (56-70 кв.) | ремонт дашка над входом у під'їзд | 8 975,17 |  | 04-04/334 |
| гру.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Пасічна, 16 (1-54 кв.) | заміна каналізаційного випуску | 6 578,40 |  | 04-04/335 |
| гру.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 14 (1-36 кв.) | ремонт даху над ліфтовою | 15 654,48 | 6 670,67 | 04-04/295 |
| гру.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 11 | заміна підвальних розгалужень водовідведення | 21 897,29 | 8 144,97 | 04-04/298 |
| гру.2019 | ТзОВ "Пасічна-ІФ" | вул. Тролейбусна, 18 (33-64, 123,124,125 кв.) | заміна підвальних розгалужень водовідведення | 23 935,40 | 9 249,88 | 04-04/296 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 81 | скління вікон | 184,33 |  | 04-04/337 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 71 (1-15 кв.) | скління вікон | 305,57 |  | 04-04/340 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 52 к.1 (16-30 кв.) | ремонт дашка | 3 066,80 |  | 04-04/339 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.2 (16-30 кв.) | улаштування поручнів | 816,49 |  | 04-04/338 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Залізнична, 21а (21-35 кв.) | скління вікон | 368,66 |  | 04-04/341 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. К.Данила, 36 | ремонт електрощитової | 6 428,04 |  | 04-04/350 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Нова, 19 | частковий ремонт даху | 1 208,66 |  | 04-04/353 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 52 к.4 (108-143 кв.) | скління вікон | 189,28 |  | 04-04/354 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 69 (31-45 кв.) | ремонт дашка над входом у під'їзд | 3 074,23 |  | 04-04/355 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 73 (1-15 кв.) | встановлення дотягувача на вхідні двері | 1 029,28 |  | 04-04/356 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 46 к.1 (1-10 кв.) | скління вікон | 264,74 |  | 04-04/358 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Незалежності, 38 | оббивка карнизу | 1 876,70 |  | 04-04/376 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.1 (31-45 кв.) | укріплення металевих опор | 708,86 |  | 04-04/377 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.3 (75-89 кв.) | укріплення металевих опор | 708,86 |  | 04-04/375 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.1 (1-15 кв.) | укріплення металевих опор | 708,86 |  | 04-04/373 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 50 к.3 (1-15 кв.) | укріплення металевих опор | 708,86 |  | 04-04/374 |
| гру.2019 | ТзОВ"Сервіс-Сіті ІФ" | вул. Г.Хоткевича, 77 (46-60 кв.) | укріплення металевих опор | 921,65 |  | 04-04/372 |
| гру.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 40 (9-36 кв.) | ремонт ліфта | 5 317,62 |  | 04-04/332 |
| гру.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. В.Івасюка, 40 (45-81 кв.) | ремонт ліфта | 7 522,34 |  | 04-04/344 |
| гру.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 34 (42-71 кв.) | ремонт ліфта | 10 560,58 |  | 04-04/345 |
| гру.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 34 (5-36 кв.) | ремонт ліфта | 8 014,09 |  | 04-04/348 |
| гру.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Вовчинецька, 34 (74-103 кв.) | ремонт ліфта | 8 907,79 |  | 04-04/347 |
| гру.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 62 (45-72 кв.) | ремонт ліфта | 22 157,51 |  | 04-04/349 |
| гру.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 62 (124-151 кв.) | ремонт ліфта | 16 855,06 |  | 04-04/368 |
| гру.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 42 (65-99 кв.) | ремонт ліфта | 10 130,06 |  | 04-04/367 |
| гру.2019 | ПП "Західліфтех" | вул. Молодіжна, 54 (72-99 кв.) | ремонт ліфта | 12 717,02 |  | 04-04/366 |
| гру.2019 | ТзОВ "Бортняк ІФ" | вул Є.Коновальця, 70 | часткова заміна підвальних розгалужень водовідведення | 9 936,49 | 3 684,25 | 04-04/302 |
| гру.2019 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | вул. В.Чорновола, 52 | ремонт підвального розгалуження центрального опалення | 3 334,80 |  | 04-04/361 |
| гру.2019 | ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго" | бульвар Південний, 31 | ремонт підвального розгалуження центрального опалення | 5 167,20 |  | 04-04/365 |
| гру.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. Сорохтея, 30 (1-50 кв.) | влаштування дашка над входом у під'їзд | 11 674,80 |  | 04-04/346 |
| гру.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. С.Петлюри, 1 | ремонт підвального розгалуження центрального опалення | 4 184,69 |  | 04-04/363 |
| гру.2019 | ТзОВ "В.О." | вул. Г.Хоткевича, 44 к.4 | ремонт підвального розгалуження центрального опалення | 1 525,06 |  | 04-04/362 |
| гру.2019 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. О.Довженка, 16 | заміна вікон сходової клітки | 38 593,20 | 11 577,96 | 01-04/29 |
| гру.2019 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Сорохтея, 9б (16-30 кв.) | заміна вікон сходової клітки | 25 530,00 | 7 659,00 | 01-04/35 |
| гру.2019 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Г.Хоткевича, 77 (46-60 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 33 798,00 | 10 139,40 | 01-04/38 |
| гру.2019 | ТзОВ "Термопласт Плюс" | вул. Г.Хоткевича, 77 (90-104 кв.) | заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей | 33 798,00 | 10 139,40 | 01-04/37 |
| гру.2019 | ТзОВ "Позитив Сервіс ІФ" | вул. В.Чорновола, 134 (31-45 кв.) | заміна підвального розгалуження водовідвендення | 10 118,61 | 10 118,61 | 04-04/357 |
| гру.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 1 (25-56 кв.) | ремонт шатрового даху (вентканали) | 648,00 |  | 04-04/342 |
| гру.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. О.Довженка, 4 корпус 2 (103-182 кв.) | скління вікон | 351,60 |  | 04-04/351 |
| гру.2019 | ТОВ "Комунальні інвестиції" | вул. Сорохтея, 16 (87-102 кв.) | скління вікон | 826,80 |  | 04-04/352 |
| гру.2019 | ТзОВ "Брот" | вул. В.Івасюка, 46 | заміна підвального розгалуження водовідвендення | 44 784,00 | 20 000,00 | 04-04/364 |
| гру.2019 | ФОП Палімон В.І. | вул. К.Данила, 17 (31-45 кв.) | заміна підвальних розгалужень системи водовідведення та каналізаційних випусків | 8 882,11 | 8 882,11 | 01-04/83 |
| гру.2019 | ФОП Палімон В.І. | вул. Довга, 98 (21,25,29 кв.) | заміна стояка холодного водопостачання | 4 352,16 | 1 421,78 | 04-04/371 |
|  |  | **ВСЬОГО** |  | **6 607 954,13** | **5 459 625,31** |  |

*Додаток 2*

**Фінансовий план КП «Теплий дім» на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **І. Формування фінансових результатів** |  |  |  |  |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 62 404 | - | - | 63 000 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (61 389) | - | - | (58 531) |
| **Валовий прибуток/збиток** | 1020 | 1 015 | - | - | 4 469 |
| Адміністративні витрати | 1040 | (13 400) | - | - | (13 492) |
| Витрати на збут | 1070 | (40) | - | - | (46) |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | (916) | - | - | - |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | 1100 | (13 341) | - | - | (9 701) |
| **EBITDA** | 1410 | (9 987) | - | - | (6 341) |
| Рентабельність EBITDA | 5010 | (16) | - | - | (10) |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | 33 | - | - | - |
| Інші доходи/витрати | 1320 | - | - | - | - |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | 1170 | (13 308) | - | - | (9 669) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | (275) | - | - | (290) |
| **Чистий фінансовий результат** | 1200 | (13 583) | - | - | (9 959) |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 | (0) | - | - | (0) |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |  |  |  |  |  |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2100 | - | - | - | - |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 275 | - | - | 296 |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2120 / 2130 | 3 782 | - | - | 3 780 |
| Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 3 346 | - | - | 3 533 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 3 385 | - | - | 3 520 |
| **Усього виплат на користь держави** | 2200 | 10 788 | - | - | 11 129 |
| **ІІІ. Рух грошових коштів** |  |  |  |  |  |
| **Грошові кошти на початок періоду** | 3600 | 2 211 | - | - | - |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 | (3 822) | - | - | 1 223 |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | (3 039) | - | - | (2 854) |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | 5 047 | - | - | 4 500 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | - | - | - | - |
| **Грошові кошти на кінець періоду** | 3620 | 397 | - | - | 2 869 |
| **IV. Капітальні інвестиції** |  |  |  |  |  |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 5 163 | - | - | 4 740 |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | - | - | - | - |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | - | - | - | - |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 200 | - | - | 134 |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** |  |  |  |  |  |
| Необоротні активи | 6000 | 2 425 271 | - | - | 2 210 873 |
| Оборотні активи | 6010 | 32 564 | - | - | 291 111 |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 2 211 | - | - | 397 |
| **Усього активи** | 6030 | 2 457 835 | - | - | 2 239 984 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | - | - | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 12 240 | - | - | 16 635 |
| **Усього зобов'язання і забезпечення** | 6060 | 12 240 | - | - | 16 635 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | - | - | - | - |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | - | - | - | - |
| **Власний капітал** | 6090 | 2 445 595 | - | - | 2 223 349 |

I. Формування фінансових результатів

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Доходи і витрати (деталізація)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1000 | 62 404 | - | - | 63 000 | 15 750 | 15 750 | 15 750 | 15 750 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1010 | (61 389) | - | - | (58 531) | (14 633) | (14 633) | (14 633) | (14 633) |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (63) | - | - | (100) | (25) | (25) | (25) | (25) |
| витрати на паливо | 1012 | (179) | - | - | (186) | (47) | (47) | (47) | (47) |
| витрати на електроенергію | 1013 | (5 897) | - | - | (5 916) | (1 479) | (1 479) | (1 479) | (1 479) |
| витрати на оплату праці | 1014 | (12 310) | - | - | (13 351) | (3 338) | (3 338) | (3 338) | (3 338) |
| відрахування на соціальні заходи | 1015 | (2 295) | - | - | (2 978) | (744) | (744) | (744) | (744) |
| витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (40 646) | - | - | (36 000) | (9 000) | (9 000) | (9 000) | (9 000) |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| собівартість реалізованих покупних запасів | 1018/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | **1 015** | **-** | **-** | **4 469** | **1 117** | **1 117** | **1 117** | **1 117** |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1030 | 293 | - | - | 365 | 277 | 29 | 29 | 29 |
| Сума безнадійної кредиторської заборгованості | 1030/1 | - | - | - | 15 | - | 5 | 5 | 5 |
| Відшкодування судового збору | 1030/2 | 90 | - | - | 90 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Суми дотацій, субвенцій , капітальних інвестицій з бюджетів | 1030/3 | 198 | - | - | 253 | 253 | - | - | - |
| Інші доходи | 1030/4 | 6 | - | - | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| курсові різниці | 1031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 | (13 400) | - | - | (13 492) | (3 364) | (3 375) | (3 377) | (3 377) |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1041 | (54) | - | - | (58) | (13) | (15) | (15) | (15) |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на консалтингові послуги | 1043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на страхові послуги | 1044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на аудиторські послуги | 1045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на службові відрядження | 1046 | (14) | - | - | (16) | (4) | (4) | (4) | (4) |
| витрати на зв’язок | 1047 | (146) | - | - | (160) | (40) | (40) | (40) | (40) |
| витрати на оплату праці | 1048 | (4 216) | - | - | (4 220) | (1 055) | (1 055) | (1 055) | (1 055) |
| відрахування на соціальні заходи | 1049 | (874) | - | - | (888) | (222) | (222) | (222) | (222) |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | (3 354) | - | - | (3 360) | (840) | (840) | (840) | (840) |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1051 | (13) | - | - | (20) | (5) | (5) | (5) | (5) |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1052 | (16) | - | - | (22) | (6) | (5) | (6) | (6) |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| організаційно-технічні послуги | 1054 | (1 199) | - | - | (1 210) | (303) | (303) | (303) | (303) |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1055 | (65) | - | - | (70) | (18) | (18) | (18) | (18) |
| юридичні послуги | 1056 | (349) | - | - | (350) | (88) | (88) | (88) | (88) |
| послуги з оцінки майна | 1057 | (3) | - | - | (6) | (2) | (2) | (2) | (2) |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1058 | (25) | - | - | (30) | (7) | (7) | (8) | (8) |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1059 | (49) | - | - | (50) | (5) | (15) | (15) | (15) |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1060 | (148) | - | - | (148) | (37) | (37) | (37) | (37) |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1062 | (2 878) | - | - | (2 884) | (721) | (721) | (721) | (721) |
| судові збори | 1062/1 | (136) | - | - | (130) | (33) | (33) | (33) | (33) |
| відрахування у профспілку | 1062/2 | (398) | - | - | (410) | (103) | (103) | (103) | (103) |
| охорона адмінприміщень | 1062/3 | (23) | - | - | (19) | (5) | (5) | (5) | (5) |
| комунальні послуги адмінприміщень | 1062/4 | (597) | - | - | (600) | (150) | (150) | (150) | (150) |
| послуги поштові та кур'єрські | 1062/5 | (242) | - | - | (243) | (61) | (61) | (61) | (61) |
| розрахунково-касове обслуговування | 1062/6 | (597) | - | - | (594) | (149) | (149) | (149) | (149) |
| пільги | 1062/7 | (21) | - | - | (30) | (8) | (8) | (8) | (8) |
| матеріали, канцтовари | 1062/8 | (646) | - | - | (648) | (162) | (162) | (162) | (162) |
| інші витрати | 1062/9 | (220) | - | - | (210) | (53) | (53) | (53) | (53) |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1070 | (40) | - | - | (46) | (10) | (12) | (12) | (12) |
| транспортні витрати | 1071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на зберігання та упаковку | 1072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на оплату праці | 1073 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1074 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на рекламу | 1075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1076 | (40) | - | - | (46) | (10) | (12) | (12) | (12) |
| комісія за послуги бронювання готелю | 1076/1 | (40) | - | - | (46) | (10) | (12) | (12) | (12) |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (1 209) | - | - | (997) | (249) | (249) | (249) | (249) |
| витрати на благодійну допомогу | 1081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1082 | (53) | - | - | (54) | (14) | (14) | (14) | (14) |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1084 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1085 | (1 157) | - | - | (943) | (236) | (236) | (236) | (236) |
| лікарняні за рахунок підприємства | 1085/1 | (75) | - | - | (80) | (20) | (20) | (20) | (20) |
| інші податки | 1085/2 | (0) | - | - | (1) | - | (0) | (0) | (0) |
| матеріальна допомога | 1085/3 | (154) | - | - | (168) | (42) | (42) | (42) | (42) |
| відшкодування завданої шкоди | 1085/4 | (97) | - | - | - | - | - | - | - |
| списання ПДВ | 1085/5 | (703) | - | - | (694) | (174) | (174) | (174) | (174) |
| штрафи, пені | 1085/6 | (127) | - | - | - | - | - | - | - |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | (13 341) | - | - | (9 701) | (2 229) | (2 490) | (2 491) | (2 492) |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1120 | 33 | - | - | 32 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| відсотки по депозитах | 1120/1 | 33 | - | - | 32 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші доходи | 1150/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | (13 308) | - | - | (9 669) | (2 223) | (2 482) | (2 483) | (2 482) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | (275) | - | - | (290) | (140) | (50) | (50) | (50) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1200** | (13 583) | - | - | (9 959) | (2 363) | (2 532) | (2 533) | (2 532) |
| прибуток | 1201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| збиток | 1202 | 13 583 | - | - | 12 893 | 3 241 | 3 239 | 3 226 | 3 187 |
| Неконтрольована частка | 1210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Доходи і витрати (узагальнені показники)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | (916) | - | - | - |  |  |  |  |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | 33 | - | - | - |  |  |  |  |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160) | 1320 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Усього доходів | 1330 | 62 730 | - | - | 63 397 | 16 033 | 15 787 | 15 787 | 15 789 |
| Усього витрат | 1340 | 76 313 | - | - | 73 356 | 18 396 | 18 319 | 18 321 | 18 321 |
| **Розрахунок показника EBITDA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100) | 1400 | (13 341) | - | - | (9 701) | (2 229) | (2 490) | (2 491) | (2 492) |
| плюс амортизація (рядок 1530) | 1401 | 3 354 | - | - | 3 360 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031) | 1402 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084) | 1403 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати) | 1404 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **EBITDA** | **1410** | **(9 987)** | **-** | **-** | **(6 341)** | **(1 389)** | **(1 650)** | **(1 651)** | **(1 652)** |
| **Елементи операційних витрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | 7 278 | - | - | 8 024 | 2 006 | 2 006 | 2 006 | 2 006 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | 1 203 | - | - | 1 922 | 481 | 481 | 481 | 481 |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | 6 075 | - | - | 6 102 | 1 526 | 1 526 | 1 526 | 1 526 |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 16 526 | - | - | 17 571 | 4 393 | 4 393 | 4 393 | 4 393 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 3 168 | - | - | 3 866 | 966 | 966 | 966 | 966 |
| Амортизація | 1530 | 3 354 | - | - | 3 360 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Інші операційні витрати | 1540 | 45 712 | - | - | 45 952 | 11 488 | 11 488 | 11 488 | 11 488 |
| **Усього** | **1550** | **76 038** | **-** | **-** | **78 773** | **19 693** | **19 693** | **19 693** | **19 693** |

IІ. Розрахунки з бюджетом

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (43 453) | - | - | (57 036) | (57 036) | (59 399) | (61 931) | (64 464) |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду** | **2070** | **(57 036)** | **-** | **-** | **(66 995)** | **(59 399)** | **(61 931)** | **(64 464)** | **(66 995)** |
| **Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування** | | | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів на державну частку | 2102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 275 | - | - | 296 | 146 | 50 | 50 | 50 |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 | 3 782 | - | - | 3 780 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:** | **2140** | **3 346** | **-** | **-** | **3 533** | **883** | **883** | **883** | **883** |
| акцизний податок | 2141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плата за користування надрами | 2143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 2 973 | - | - | 3 112 | 778 | 778 | 778 | 778 |
| погашення податкового боргу, у тому числі: | 2145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2145/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| неустойки (штрафи, пені) | 2145/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| місцеві податки та збори (розшифрувати) | 2146 | 49 | - | - | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| туристичний збір | 2146/1 | 49 | - | - | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші платежі (розшифрувати) | 2147 | 324 | - | - | 341 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| екологічний податок | 2147/1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збір за спец.користування води | 2147/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 2147/3 | 323 | - | - | 340 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| земельний податок | 2147/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 3 385 | - | - | 3 520 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **10 788** | **-** | **-** | **11 129** | **2 854** | **2 758** | **2 758** | **2 758** |

ІІІ. Рух грошових коштів

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 1170 | (13 308) | - | - | (9 669) | (2 223) | (2 482) | (2 483) | (2 482) |
| Коригування на: |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| амортизацію необоротних активів | 3000 | 3 354 | - | - | 3 514 | 879 | 879 | 879 | 879 |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі** | **3040** | **(9 954)** | **-** | **-** | **(6 155)** | **(1 344)** | **(1 603)** | **(1 605)** | **(1 603)** |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | 1 640 | - | - | 2 217 | 593 | 538 | 544 | 542 |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3050/1 | 46 | - | - | 8 | 38 | (10) | (10) | (10) |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3050/2 | 58 | - | - | 125 | 31 | 28 | 34 | 32 |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3050/3 | 1 819 | - | - | 2 428 | 628 | 600 | 600 | 600 |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3050/4 | 18 | - | - | (24) | (24) | - | - | - |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3050/5 | (301) | - | - | (320) | (80) | (80) | (80) | (80) |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (розшифрувати) | 3060 | 4 767 | - | - | 5 435 | 1 303 | 1 317 | 1 322 | 1 493 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3060/1 | 4 503 | - | - | 5 200 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 450 |
| Збільшення (змешення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунки з бюджетом | 3060/2 | 106 | - | - | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3060/3 | 13 | - | - | 18 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3060/4 | 39 | - | - | 52 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Збільшення (змешення) інших поточних зобов'язань | 3060/5 | 106 | - | - | 65 | 10 | 25 | 30 | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Грошові кошти від операційної діяльності** | **3070** | **(3 547)** | **-** | **-** | **1 497** | **552** | **252** | **261** | **432** |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | (275) | - | - | (274) | (146) | (54) | (46) | (28) |
| **Чистий рух грошових коштів операційної діяльності** | **3090** | **(3 822)** | **-** | **-** | **1 223** | **406** | **198** | **215** | **404** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | | | | | | | |
| **Надходження** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виручка від реалізації основних фондів | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 3210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від отриманих: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| відсотків | 3230 | 33 | - | - | 36 | 15 | 7 | 7 | 7 |
| дивідендів | 3240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від деривативів | 3250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270 | (3 072) | - | - | (2 890) | (390) | (900) | (900) | (700) |
| офісна техніка, ремонти адмінприміщень | 3270/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| виконання ремонтів за Програмами | 3270/2 | (3 072) | - | - | (2 890) | (390) | (900) | (900) | (700) |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання акцій та облігацій | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3320** | **(3 039)** | **-** | **-** | **(2 854)** | **(375)** | **(893)** | **(893)** | **(693)** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | | | | | | | |
| **Надходження** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Власного капіталу | 3400 | 5 047 | - | - | 4 500 | 900 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредити | 3410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредити | 3440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку | 3490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перерахування коштів державі як власнику | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредити | 3510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредити | 3540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3560 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3580** | **5 047** | **-** | **-** | **4 500** | **900** | **1 200** | **1 200** | **1 200** |
| Грошові кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **на початок періоду** | 3600 | 2 211 | - | - |  | 397 | 1 328 | 1 833 | 2 355 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **на кінець періоду** | 3620 | 397 | - | - | 2 869 | 1 328 | 1 833 | 2 355 | 3 266 |
| **Чистий грошовий потік** | 3630 | **(1 814)** | **-** | **-** | **2 869** | **931** | **505** | **522** | **911** |

IV. Капітальні інвестиції

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 5 163 | - | - | 4 740 | 657 | 1 361 | 1 361 | 1 361 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 100 | - | - | 90 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 155 | - | - | 150 | 36 | 38 | 38 | 38 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 4 908 | - | - | 4 500 | 600 | 1 300 | 1 300 | 1 300 |

V. Коефіцієнтний аналіз

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт минулого року | Факт за звітний період поточного року на останню дату | Прогноз на поточний рік | Планові показники | Примітки |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Коефіцієнти рентабельності та прибутковості** |  |  |  |  |  |  |  |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5000 | Збільшення | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 7,1 |  |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5010 | Збільшення | -16,0 | 0,0 | 0,0 | -10,1 |  |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030) | 5020 | Збільшення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090) | 5030 | Збільшення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5040 | > 0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| **Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності** |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410) | 5100 |  | -1,2 | 0,0 | 0,0 | -2,6 |  |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5110 | > 1 | 199,8 | 0,0 | 0,0 | 133,7 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5120 | > 1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5 |
| **Аналіз капітальних інвестицій** |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530) | 5200 |  | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |  |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000) | 5210 |  | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |  |
| Коефіцієнт зносу основних засобів  (сума зносу / первісна вартість основних засобів)  (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011) | 5220 | Збільшення | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| **Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти** |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |