Про основні заходи

із забезпечення підготовки

житлово-комунального

господарства міста до роботи

# в осінньо-зимовий період

# 2020-2021 років

Керуючись ст. ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378, з метою забезпечення надійної та стабільної роботи підприємств і організацій житлово-комунального господарства міста та надання мешканцям необхідного рівня послуг в осінньо-зимовий період, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1. Затвердити перелік організаційних та основних заходів з підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років (додатки 1, 2) та склад оперативного штабу із зазначених питань (додаток 3).

2. ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (Є. Герасименко), КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (Р. Кімачук), КП «Муніципальна дорожня компанія» (В. Бурко), ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» (С. Мельник), КП «Міська ритуальна служба» (А. Хруник), КП «Івано-Франківськміськсвітло» (В. Шутка), КП «Теплий дім» (Н. Ярощук), КП «Дирекція замовника» (В. Білик), а також керівникам всіх організацій, які здійснюють управління житловим фондом (ОСББ, ОК (ЖБК), приватних ЖЕО та інших), організувати проведення капітальних та поточних ремонтів основного обладнання, теплових, водопровідних та каналізаційних мереж, житлового фонду, доріг, а також підготовку снігоприбиральної техніки, згідно з термінами, затвердженими цим рішенням.

Для забезпечення безперебійного виробництва теплової енергії, водопостачання і водовідведення ДМП «Івано-Франківськтепло-комуненерго» (Є. Герасименко), ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» (С. Мельник), КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (Р. Кімачук) до 01.10.2020 року укласти угоди з відповідними організаціями на постачання природного газу та електроенергії в необхідних обсягах; погасити заборгованість за спожиті газ і електроенергію в терміни, передбачені затвердженими графіками.

3. ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (Є. Герасименко), ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» (С. Мельник) до початку опалювального сезону 2020-2021 років:

- забезпечити підготовку теплового господарства відповідно до Правил, затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378;

- забезпечити оснащення вузлами обліку теплової енергії житлового фонду з централізованим теплопостачанням.

4. Управителям житлового фонду міста до 01.10.2020 року забезпечити підготовку житлових будинків до опалювального періоду та оформити відповідні акти і паспорти готовності (згідно з Наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378).

5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів (І. Влізло) розробити оперативний план дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію можливих аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення усіх форм власності.

6. Управлінню економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради (Н. Кромкач):

- визначити мінімально необхідні обсяги забезпечення енергоносіями споживачів, які фінансуються з коштів міського бюджету;

- з метою контролю за дотриманням зазначених вище лімітів, постійно здійснювати моніторинг споживання енергоносіїв та комунальних послуг закладами, що фінансуються з міського бюджету.

7. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (В. Сусаніна), управлінню Державної казначейської служби України в   
м. Івано-Франківську (В. Косик), головним розпорядникам бюджетних коштів взяти на особистий контроль питання розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні послуги.

8. Про хід виконання даного рішення заслухати на засіданні виконавчого комітету міської ради у вересні цього року.

9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради (М. Смушак).

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом посадових обов’язків.

Міський голова Руслан Марцінків

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1 |
|  | до рішення виконавчого комітету міської ради  від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# ПЕРЕЛІК

організаційних заходів з підготовки житлово-комунального господарства міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва підприємств, установ | Заходи | Термін  виконання | Відповідальний  за виконання |
| 1. | Підприємства, установи, організації всіх форм власності | Обстеження споруд, приміщень, обладнання; планування заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період. Виконання заходів з охорони праці і протипожежних заходів. Проведення навчання та інструктажу з працівниками щодо особливостей експлуатації техніки і проведення ремонтних робіт в осінньо-зимовий період. Забезпечення повної готовності до функціонування  в ОЗП приватного та відомчого житлового фонду. | до 01.10.20 р. | Керівники підприємств, установ, організацій |
| 2. | КП «Теплий дім»,  КП «Дирекція замовника»,  ТзОВ «Балтія-Сервіс»,  ОК (ЖБК), ОСББ,  приватні ЖЕО | Підготовка техніки до роботи в осінньо-зимовий період згідно з графіком технічного огляду ТО-2.  Випробовування теплових мереж,  внутрішньобудинкових систем централізованого теплопостачання з оформленням актів готовності. | до 01.10.20 р. | Керівники  організацій –  управителів  житлового фонду |
| 3. | АТ «Прикарпаттяобленерго» Філія «Центральна» | Обстеження відомчих електричних установок. Перевірка схем обігріву приміщень, приводів  на ПС-35-110 кв. Перевірка схем електропостачання котелень ДМП «ІФТКЕ». | до 01.10.20 р. | І. Пархуць |
| 4. | Івано-Франківське відділення  ПАТ «Івано-Франківськгаз» | Вибіркова перевірка димових і вентиляційних каналів та ущільнень відгалужень інженерних комунікацій в житлових будинках. | до 01.10.20 р. | А. Струк |
| 5. | КП «Муніципальна дорожня компанія» | Очищення вулиць та доріг під час інтенсивних снігопадів та ліквідація ожеледиці з використанням в якості протиожеледного матеріалу технічної солі (розподіл технологічних матеріалів під час снігоочищення здійснювати таким чином, щоб частка технічної солі в піщано-соляній суміші складала не менше 40%). | постійно | В. Бурко |

Керуючий справами виконкому

Івано-Франківської міської ради І. Шевчук

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Додаток 2  до рішення виконавчого комітету міської ради  від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Заходи**  з підготовки житлово-комунального господарства міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Назва організації,  підприємства | Назва заходу | Один.  виміру | Обсяг робіт | Вартість робіт,  тис грн. | Джерела фінансування | Термін виконання | | Відповідальний  за виконання | | **Комунальне господарство** | | | | | | | | | | | Черніївський комплекс водоочисних споруд | | | | | | | | | | | 1. | **КП «Івано-Франківськ- водоекотехпром»** | Чистка відстійників та камер пластівцеутворень | шт. | 10,0 | 8,0 | Кошти підприємства | 01.09 | | Р. Кімачук | | 2. | **--//--** | Ремонт башти промивної води | шт. | 1,0 | 90,0 | **--//--** | 01.08 | | **--//--** | | 3. | **--//--** | Благоустрій території |  |  | 10,0 | **--//--** | 01.09 | | **--//--** | | 4. | **--//--** | Заміна насосного агрегата на НС 2-го підйому | шт. | 1,0 | 138,0 | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 5. | **--//--** | Заміна ТП-25кВа  на водозаборі  в с. Скобичівка | шт. | 1 | 70,0 | **--//--** | 01.08 | | **--//--** | | 6. | **--//--** | Чистка резервуарів чистої води | шт. | 2 | 26,0 | **--//--** | 01.09 | | **--//--** | | 7. | **--//--** | Створення запасу коагулянта | т | 30,0 | 455,0 | **--//--** | постійно | | **--//--** | | 8. | **--//--** | Створення запасу гіпохлориту натрія | т | 15,0 | 211,0 |  | постійно | | **--//--** | | Система подачі та розподілу води | | | | | | | | | | | 9. | **КП «ІФВЕТП»** | Чистка резервуарів чистої води ВНС на вул.Ботанічній, 2–2 шт., ВНС «Каскад» – 2 шт., КРЧВ – 2 шт., Хриплин – 1шт. | шт. | 7 | 91,0 | **--//--** | 01.09 | | Р. Кімачук | | 10. | **--//--** | Ремонт вуличного освітлення на ВНС ІІІ-го підйому: «Каскад», «Хриплин» | шт. | 3 | 20,0 | **--//--** | 01.09 | | **--//--** | | 11. | **--//--** | Ремонт технологічних трубопроводів на ВНС на вул. Є. Коновальця, вул. Г. Хоткевича, 85;  вул. Вовчинецькій, 187 | шт. | 3 | 168,0 | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 12. | **--//--** | Фарбування трубопроводів на ВНС | м² | 265,0 | 7,0 | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 13. | **--//--** | Заміна вікон в будівлі ВНС ІІІ-го підйому на вул. Ботанічній, 2 | м² | 27,0 | 28,0 | **--//--** | 01.08 | | **--//--** | | 14. | **--//--** | Капремонт водопровідних мереж | км | 2,083 | 1170,0 | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 15. | **--//--** | Набивка сальників запірної арматури на головних водогонах міста | шт. | 32 | 35,0 | --//-- | 01.09 | | **--//--** | | 16. | **--//--** | Капремонт каналізаційних мереж | км | 2,582 | 1771,0 | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 17. | **--//--** | Промивання каналізаційних мереж | км | 30,0 | 306,0 | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 18. | **--//--** | Чистка датчиків тиску, витратомірів, датчиків сухого ходу на всіх ПНС міста і точках диспетчеризації | шт. | 12 | 9,0 | **--//--** | 01.09 | | **--//--** | |  | | | | | | | | | | | Станція аерації | | | | | | | | | | | 19. | **КП «ІФВЕТП»** | Фарбування металевого настилу для обслуговування шиберів на розподільчій камері | м² | 10,0 | 1,0 | **--//--** | | 01.10 | Р. Кімачук | | 20. | **--//--** | Фарбування металевого настилу для обслуговування шиберів на збірному лотку мулових майданчиків №1, 5, 6 в розподільчій камері | м² | 40,0 | 3,0 | **--//--** | | 01.10 | **--//--** | | 21*.* | *--//--* | Ремонт насосного агрегата ABS XFP 80C-VX на керуючих пісковловлювачах із заміною робочого колеса | шт. | 1,0 | 31,0 | **--//--** | | 01.09 | **--//--** | | 22. | **--//--** | Вивіз мулу, підготовка мулових майданчиків | тис. т | 0,8 | 42,0 | **--//--** | | постійно | **--//--** | |  | | **Всього:** в т.ч., кошти підприємства |  |  | **4690,0** |  | |  |  | | 23. | **КП «Муніципальна дорожня компанія»** | Підготовка спецтехніки для механізованого прибирання від снігу доріг та вулиць | шт. | 22 | 275,0 | бюджетні кошти | | 15.10 | В. Бурко | | 24. | **--//--** | Заготівля протиожеледних матеріалів:  -відсів гранітний до 5мм  -сіль технічна  (Залишок з 2019 року)  -сіль технічна  - піщано-соляна суміш | т  т  т  т | 1500  1000  3076  580 | 800,0  1666,5  (4142,75)  (391,83) | **--//--**  **--//--** | | 10.10 | --//-- | | 25. | **--//--** | Заготівля ПММ:  -дизпаливо;  -бензин | л  л | 37200  6000 | 892,8  144,0 | **--//--** | | протягом  всього періоду | **--//--** | |  | | **Всього:** в т.ч., бюджетні кошти |  |  | **3778,30** |  | |  |  | | 26. | **КП «Міська ритуальна служба»** | Заготівля дров для опалення побутових приміщень  на вул. Мазепи, 162а | м³ | 60 | 32,0 | кошти підприємства | | 01.09 | А. Хруник | | 27. | **--//--** | Заготівля дров для опалення побутових приміщень на кладовищах  в с. Чукалівка та на  вул. Київській | м³ | 65 | 34,0 | **--//--** | | 01.09 | **--//--** | | 28. | **--//--** | Заготівля піску для посипання доріг у зимовий період на кладовищі в с. Чукалівка та в Меморіальному сквері (вул. С. Бандери) | т | 45 | 27,0 | **--//--** | | 15.10 | А. Хруник | |  | | **Всього:** в т.ч., кошти підприємства |  |  | **93,0** |  | |  |  | | 29*.* | **КП «Івано-Франківськ-міськсвітло»** | Обстеження МОЗ, визначення місць відповідності їх технічного стану вимогам «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» | - | - | 22,0 | кошти підприємства | | 01.07 | В. Шутка | | 30. | **--//--** | Заміна неізольованої повітряної лінії електропередач на самонесучий ізольований провід (СІП) | км | 6,8 | 230,0 | бюджетні  кошти | | 15.11 | **--//--** | | 31. |  | Заміна аварійних опор | шт. | 8 | 32,0 | кошти підприємства | | --//-- | **--//--** | | 32. | **--//--** | Встановлення охоронної  зони | км | 6,2 | 31,0 | --//-- | | 15.11 | **--//--** | | 33. | --//-- | Підготовка автотранспорту до роботи в осінньо-зимовий період | шт. | 9 | 45,0 | **--//--** | | 10.10 | **--//--** | | 34. | --//-- | Проведення техогляду спецтехніки | шт. | 6 | 62,0 | **--//--** | | 15.10 | В. Шутка | | 35. | **--//--** | Забезпечення працівників спецодягом | компл**.** | 32 | 48,0 | **--//--** | | 31.10 | **--//--** | |  | | **Всього:**  в т.ч., кошти підприємства  бюджетні кошти |  |  | **470,0**  **240,0**  **230,0** |  | |  |  | | 36. | **ДМП «Івано-Франківськтепло-**  **комуненерго»** | Поточний ремонт обладнання котелень | шт. | 31 | 1500,0 | кошти підприємства | | 01.10 | Є.Герасименко | | 37. | **--//--** | Диспетчеризація та автоматизація котельні на вул. Юності, 11а | шт. | 1 | 114,0 | --//-- | |  | --//-- | | 38. | **--//--** | Впровадження системи АСКОЕ щодо котельні на вул. Биха, 3а | шт. | 1 | 41,6 | **--//--** | | 01.10 | --//-- | | 39. | **--//--** | Впровадження системи АСКОЕ щодо котельні на вул. Г. Мазепи, 114г | шт. | 1 | 40,5 | **--//--** | | 01.10 | **--//--** | | 40. | **--//--** | Впровадження системи АСКОЕ щодо котельні на вул. Є. Коновальця, 132а | шт. | 1 | 40,75 | **--//--** | | 01.10 | **--//--** | | 41. | **--//--** | Впровадження системи АСКОЕ щодо котельні на вул. Чорновола, 47а | шт. | 1 | 41,6 | **--//--** | | 01.10 | **--//--** | | 42. | **--//--** | Впровадження системи АСКОЕ щодо котельні на вул. Матейка, 34а | шт. | 1 | 39,75 | **--//--** | | 01.10 | **--//--** | | 43. | **--//--** | Впровадження системи АСКОЕ щодо котельні на вул. Медичній, 17а | шт. | 1 | 39,024 | **--//--** | | 01.10 | **--//--** | | 44. | **--//--** | Впровадження системи АСКОЕ щодо котельні на вул. Медичній, 4а | шт. | 9 | 22,501 | **--//--** | | 01.10 | **--//--** | | 45. | **--//--** | Діагностика котлів згідно з графіком | шт. | 12 | 24,0 | **--//--** | | 01.11 | **--//--** | | 46. | **ДМП «ІФТКЕ»** | Повірка та ремонт лічильників обліку відпуску теплової енергії з джерел теплопостачання | шт. | 14 | 60,0 | кошти підприємства | | 15.10 | Є.Герасименко | | 47. | **--//--** | Повірка та ремонт приладів КВПіА  з котелень підприємства | шт. | 150 | 14,0 | **--//--** | | 01.10 | **--//--** | | 48. | **--//--** | Повірка та ремонт лічильників холодної води на котельнях підприємства | шт. | 10 | 4,0 | **--//--** | | 01.10 | **--//--** | | Транспортування теплової енергії | | | | | | | | | | | 49. | **ДМП «ІФТКЕ»** | Поточний ремонт обладнання ЦТП | шт. | 25 | 500,0 | **--//--** | 01.10 | | Є.Герасименко | | 50. | **--//--** | Поточний ремонт індивідуальних теплових пунктів (ІТП) | шт. | 58 | 250,0 | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 51. | *--//--* | Гідравлічне випробування та поточний ремонт теплових мереж | шт. | 131,416 | 900,0 | **--//--** | 01.07 | | *--//--* | | 52. | **--//--** | Заміна теплового вводу від ТК3-50/094 до ж/б  на вул. Стуса, 15 | м/п | Ø50 мм  112м/п | 246,724 | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 53. | **--//--** | Заміна теплового вводу від ТК3-50/202  до приміщення ЗОШ №22 на вул. І. Павла ІІ | м/п | Ø100 мм  140м/п | 384,39 | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 54. | **--//--** | Заміна мережного насоса в котельні  на вул. Г. Мазепи, 142а (продуктивністю 45м3/год, напором 25м) | шт. | 1 | 36,7 | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 55. | **--//--** | Заміна мережного насоса в котельні  на вул. Медичній, 4а, (продуктивністю  40 м3/год, напором 22м) | шт. | 1 | 29,5 | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 56. | **ДМП «ІФТКЕ»** | Ізоляція теплової мережі від котельні  на вул. Федьковича, 91а | м/п | 300 | 300,0 | кошти підприємства |  | | Є.Герасименко | | 57. | **--//--** | Повірка та ремонт лічильників ХВ на ЦТП підприємства | шт. | 6 | 2,0 | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 58. | **--//--** | Повірка і ремонт лічильників холодної води на ІТП підприємства | шт. | 5 | 1,5 | **--//--** | 01.10 | | --//-- | | 59. | **--//--** | Повірка та ремонт лічильників обліку відпуску теплової енергії з джерел теплопостачання | шт. | 2 | 3,5 | **--//--** | 01.10 | | --//-- | | 60. | **--//--** | Заміна кабельної лінії від підстанції «Вовчинець» 110/10 Кв до ТП-86 10/04 Кв до виробничої бази  ДМП «ІФТКЕ» | м/п | 200 | 50,25 | Кошти підприємства |  | |  | |  | | **Всього:** в т.ч., кошти підприємства |  |  | **4686,29** |  |  | |  | | Житлове господарство | | | | | | | | | | | 61. | **КП «Теплий дім»,**  **КП «Дирекція замовника»** | Поточний ремонт дахів | буд. | 17 | 2500,0 | кошти  підприємств | 01.10 | | М. Джус  В. Білик | | 62. | **--//--** | Ремонт і заміна вхідних дверей | пол. | 3 | 50,0 | --//-- | 01.10 | | --//-- | | 63. | **--//--** | Ремонт та скління віконних рам | м² | 38 | 41,0 | --//-- | 01.10 | | **--//--** | | 64. | **--//--** | Ремонт систем ЦО | шт. | 6 | 770,0 | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 65. | **--//--** | Ремонт систем ГВ та ХВ | шт. | 7 | 730,0 | **---//--** | 01.10 | | **--//--** | |  | | **Всього**: в т. ч., кошти підприємств |  |  | **4091,0** |  |  | |  | | 66. | **ТОВ «СТЕК»** | Гідравлічне випробування  теплових мереж | км | 22,558 | **-** | кошти  підприємства | 01.06 | | С. Мельник | | 67. | **--//--** | Поточний ремонт теплових мереж | км | 22,558 | **-** | кошти  підприємства | 01.10 | | С. Мельник | | 68. | **--//--** | Гідравлічне випробовування та поточний ремонт котлів | шт. | 5 | **-** | **--//--** | 01.07  01.10 | | **--//--** | | 69. | **--//--** | Профілактичний та поточний ремонти допоміжного обладнання | - | - | **-** | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 70. | **РЕМ** | Заміна аварійних опор  ПЛ-10-6-0,4кВ | шт. | 1258 | ***-*** | кошти підприємства | 02.11 | | І. Пархуць | | 71. | **--//--** | Розчищення трас ПЛ 110-35 кВ | км | 40,447 | **-** | **--//--** | 02.11 | | **--//--** | | 72. | **--//--** | Заміна перевантажених трансформаторів | шт. | 45 | **-** | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 73. | **--//--** | Підготовка до роботи в ОЗП пересувних лабораторій | шт. | 5 | **-** | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 74. | **--//--** | Заготівля піщано-соляної суміші | т | 5 | **-** | **--//--** | 01.09 | | **--//--** | | 75. | **--//--** | Відновлення міцності металевих опор  ПЛ 35-110 кВ | шт. | 48 | **-** | **--//--** | 01.10 | | **--//--** | | 76. | ***--//--*** | Ремонт гаражів та боксів; скління вікон, ремонт дверей | шт. | по факту | ***-*** | --//-- | 01.10 | | --//-- | | 77. | **--//--** | Перевірка справності засобів пожежогасіння та інвентарю на пожежних щитах | - | - | **-** | **--//--** | 01.07 | | **--//--** | |  |  | **Разом:**  **в т.ч., бюджетні кошти**  **кошти підприємств** |  |  | **17808,60**  **4008,30**  **13800,30** |  |  | |  | | *Додаток 2*  *до рішення виконавчого комітету міської ради*  *від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

Керуючий справами виконкому

Івано-Франківської міської ради І. Шевчук

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

СКЛАД

міського оперативного штабу з питань підготовки об’єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

|  |  |
| --- | --- |
| М. Вітенко  Г. Пономаренко  М. Бойко  В. Бурко  І. Влізло  Є. Герасименко  А. Гіглюк  Н. Ярощук  Н. Загурська  З. Карабін  Р. Кімачук  Н. Кромкач  І*.* Максимчук  С. Мельник  І. Пархуць  А. Струк  В. Сусаніна  О. Федоренко | - перший заступник міського голови, голова штабу  - начальник управління житлової політики  Департаменту житлової, комунальної політики та  благоустрою, секретар штабу  - начальник управління охорони здоров'я  Івано-Франківської міської ради  - директор КП «Муніципальна дорожня компанія»  - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій,  мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності  правоохоронних органів Івано-Франківської міської ради  - директор ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго»  - начальник управління транспорту і зв'язку  Івано-Франківської міської ради  - директор КП «Теплий дім»  - директор Департаменту культури Івано-Франківської  міської ради  - керівник регіонального проекту «Всеукраїнський  соціально-економічний проект «Управдом-ХХІ»  (за згодою)  - генеральний директор  КП «Івано-Франківськводоекотехпром»  - начальник управління економічного та інтеграційного  розвитку виконавчого комітету міської ради  - директор Департаменту освіти та науки  Івано-Франківської міської ради  - директор ТОВ «Станіславська теплоенергетична  компанія» (за згодою)  - директор філії «Центральна»  АТ Прикарпаттяобленерго» (за згодою)  *-* начальник Івано-Франківського відділення  ПАТ «Івано-Франківськгаз» (за згодою)  - заступник міського голови - начальник фінансового управління виконавчого комітету міської ради   * заступник директора Департаменту житлової,   комунальної політики та благоустрою |

Керуючий справами

виконкому Івано-Франківської

міської ради І. Шевчук