УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від____________№________

м. Івано-Франківськ

Про затвердження Висновку щодо доцільності залучення комунальним підприємством «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради кредиту від Міністерства фінансів України під гарантію Івано-Франківської міської ради частини коштів Європейського інвестиційного банку для реалізації підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у місті Івано-Франківську»

Керуючись статтями 17, 18, 74 Бюджетного кодексу України, статтями 26, 59, 60, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2012р. №541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій» та з метою реалізації підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у місті Івано-Франківську» у рамках проєкту «Міський громадський транспорт України», виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

в и р і ш и в:

1. Затвердити Висновок щодо доцільності залучення комунальним підприємством «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради кредиту від Міністерства фінансів України під гарантію Івано-Франківської міської ради частини коштів позики Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для реалізації підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у місті Івано-Франківську» (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка.

Міський голова                                                    Руслан  Марцінків

#### Додаток

#### до рішення виконавчого комітету міської ради

#### від __________№_________

#### ВИСНОВОК

#### щодо доцільності залучення комунальним підприємством «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради кредиту від Міністерства фінансів України під гарантію Івано-Франківської міської ради частини коштів позики Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для реалізації підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у місті Івано-Франківську»

#### У місті Івано-Франківську швидкими темпами розбудовуються нові мікрорайони, що створює сприятливі умови для розширення транспортних мереж. На даний час є можливість розвитку тролейбусного руху, оскільки головною  перевагою  електротранспорту по відношенню до автобусного є використання екологічно чистої електричної енергії. До того ж, різке збільшення парку пасажирських мікроавтобусів стало причиною перевантаженості  автомагістралей, особливо центральних вулиць міста.

#### Транспортні перевезення в місті Івано-Франківську забезпечуються приватним транспортом, а також широкою мережею громадського транспорту (тролейбуси та автобуси), яка включає:

- 31 автобусний маршрут (серед них 8 знаходяться в експлуатації КП «Електроавтотранс» (надалі – Комунальне підприємство), решта маршрутів обслуговують 8 приватних операторів);

- 7 тролейбусних маршрутів,  які обслуговує Комунальне підприємство.

#### Автобусний та тролейбусний парк громадського транспорту Комунального підприємства нараховує:

- 64 одиниці тролейбусів, з яких 29 одиниць було виготовлено 2019 року.

- 53 одиниці автобусів, з яких  52 одиниці були виготовлені у період 2018-2020 років.

Динаміка пасажирських перевезень за останні роки вказує на тенденцію росту попиту на пасажирські перевезення в місті. Більшість житлових районів вже пов’язані з центром міста низкою транспортних маршрутів. Проте, останні транспортні дослідження вказують на необхідність посилити якість послуг (рівень обслуговування) на існуючих маршрутах. Покращення якості транспортних послуг є одним з пріоритетів роботи транспортної системи міста. Задля цього необхідно залучити до обслуговування маршрутів більш місткий рухомий склад.

#### 1. Зміст Підпроєкту

#### У контексті співпраці України та Європейського Союзу, Європейський інвестиційний банк та Уряд України уклали Фінансову угоду для підтримки реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України» (UUPTP) з метою поліпшення послуг перевезень громадським транспортом (рухомий склад, інфраструктура, планування сталої міської мобільності) у 20 містах України. Кінцевою метою проєкту «Міський громадський транспорт України» є:

#### створення умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення в громадському транспорті, в тому числі з урахуванням потреб інвалідів з ураженнями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп;

#### забезпечення стабільного функціонування і подальший розвиток міського пасажирського транспорту;

#### підвищення рівня технічного оснащення підприємств міського електричного транспорту та ефективності їх роботи;

#### не допущення збільшення шкідливих викидів та погіршення екологічного стану в містах внаслідок переорієнтації пасажиропотоків з екологічно чистого міського електричного транспорту на автотранспорт приватних підприємств.

#### У рамках даного проєкту, місто Івано-Франківськ планує реалізувати підпроєкт «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у місті Івано-Франківську», який передбачає придбання 9 дуобусів (тролейбусів з можливістю автономного ходу), які обслуговуватимуть новий маршрут.

У зв’язку із цим, Комунальне підприємство зможе збільшити кількість перевезених пасажирів та розширити загальну пасажиромісткість свого транспорту на додаткові 900 пасажирів. За умови завантаженості нового рухомого складу на 80%, Комунальне підприємство зможе щороку перевозити на 5 млн. пасажирів більше. Очікується, що цих пасажирів можна буде залучити за рахунок конкуренції з приватними маршрутками, що має справити істотний вплив на викиди CO2 в місті.

#### 2. Цілі Підпроєкту

Загальна мета Підпроєкту полягає у забезпеченні містом надання ефективних та надійних перевезень громадським транспортом, а також безпечних та високоякісних послуг транспортних перевезень шляхом досягнення наступних цілей:

- оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» сучасними, енергоефективними та зручними одиницями пасажирського транспорту, які відповідають потребам пасажирів з обмеженою мобільністю;

- підвищення безпеки, якості та управління транспортними послугами;

- покращення екологічної ситуації в місті внаслідок більш широкого використання електротранспорту для громадських пасажирських перевезень.

#### 3. Завдання, які необхідно виконати для досягнення поставлених цілей

КП «Електроавтотранс» планує придбати 9 (дев’ять) одиниць нового рухомого складу та використовувати їх на окремому новому маршруті, загальною протяжністю 13,3 км, що сполучатиме залізничний вокзал із автостанцією №3. Запланований маршрут проходитиме найбільш заселеними районами міста. Таким чином, зросте загальна пасажиромісткість транспортних засобів Комунального підприємства, що позначиться на якості транспортних послуг та комфорті подорожей міським громадським транспортом.

Планується, що його графік роботи обмежуватиметься 6-ою годиною ранку та 11-ою годиною вечора. Орієнтовний інтервал руху в години пік не перевищуватиме 15 хвилин. Маршрут проходитиме найбільш густозаселеними районами міста.

#### 4. Очікувані результати Підпроєкту

#### Очікувані результати, пов’язані із придбанням 9 дуобусів є:

- збільшення середньої комерційної швидкості руху громадського та приватного транспорту в місті;

- зниження заторів на вулицях міста, ДТП та негативного впливу на навколишнє середовище, що позначиться на якості міського життя;

- підвищення якості послуг громадського транспорту завдяки підвищенню стандартів якості перевезень;

- створення нових робочих місць – до 14 водіїв на новому рухомому складі та 2 технічних співробітників для експлуатаційного утримання нової техніки;

У якості вторинного результату, Підпроєкт сприятиме підвищенню привабливості міста та адміністративно підпорядкованих населених пунктів, шляхом розширення пропозиції послуг громадського транспорту.

#### 5. Вплив Підпроєкту на економічний та соціальний розвиток міста Івано-Франківська:

5.1 Економічний ефект:

#### підвищення конкурентоспроможності  КП «Електроавтотранс» у сфері автобусних перевезень та поліпшення його фінансового становища;

- зменшення експлуатаційних витрат КП «Електроавтотранс» шляхом переходу на більш енергетично ефективні технології;

#### зменшення витрат на матеріали та запчастини за рахунок зменшення ремонтних робіт, яких потребують старі автобуси та тролейбуси;

5.2 Соціальний та екологічний ефект

- зменшення інтенсивності дорожнього руху шляхом заміни автобусів з малою пасажиромісткістю на дуобуси з великою пасажиромісткістю;

- поліпшення рівня обслуговування (надійність, регулярність та інтервали надання послуг), доступності громадського транспорту та рівня комфорту пасажирів.

#### забезпечення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до повноцінного користування транспортом міста (понижений рівень підлоги) в звичайному режимі руху;

- зменшення часу очікування міського населення на автобусних зупинках та економії часу в дорозі (менше заторів на дорогах);

- внаслідок зменшення кількості автобусів з малою пасажиромісткістю та переміщення пасажирів на дуобуси з великою пасажиромісткістю повинна знизитись загальна кількість ДТП, оскільки скоротиться величина ТЗ-км. Так, 9 дуобусів замінять 22,5 автобуси з малою пасажиромісткістю (маршрутки). Загальна кількість дуобусо-км, які замінять автобуси з малою пасажиромісткістю, становитиме 50 тис. км на рік;

- внаслідок скорочення кількості автобусів з малою пасажиромісткістю (приватних маршруток) за рахунок їхнього заміщення дуобусами, знизиться негативне навантаження на навколишнє середовище та зменшаться викиди  CO2 (-23%).

6. Загальна інвестиційна вартість Підпроєкту: 3,6 млн євро без ПДВ.

7. Строки реалізації Підпроєкту: 2 роки.

8. Джерела фінансування Підпроєкту.

- довгостроковий кредит: 3 млн євро;

- кошти Гранту: 600 тис. євро;

- місцевий внесок: 600 тис. євро (у випадку закупівлі з країни замовника) – 1368 тис. євро (в іншому випадку).

9. Джерела повернення кредиту: доходи Комунального підприємства від основної операційної діяльності з перевезення пасажирів наземним транспортом міського та приміського сполучення.

#### 10. Оцінка ефективності Підпроєкту:

#### 10.1. Чиста приведена вартість (NPV): 109,8 тис. грн. (або 3,54 млн. євро);

#### 10.2. Внутрішня норма рентабельності (IRR): 11,9%.

#### Враховуючи викладене, доцільно дозволити комунальному підприємству «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради залучити кредит під гарантію Івано-Франківської міської ради для реалізації підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у місті Івано-Франківську».

#### Керуючий справами

#### виконавчого комітету міської ради                                             І. Шевчук