Про хід виконання основних

заходів із забезпечення

підготовки житлово-комунального

господарства міста до роботи

в осінньо-зимовий період

2020-2021 років

Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказами Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.06.2020 років № 618 «Про основні заходи із забезпечення підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років» та розглянувши інформації про хід виконання зазначених заходів, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1. Взяти до відома інформацію про виконання заходів із забезпечення підготовки 	житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років станом на 10.09.2020 року (додається).

2. ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (Є. Герасименко), ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» (С. Мельник), КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (Р. Кімачук), КП «Теплий дім» (Н. Ярощук), КП «Дирекція замовника» (В. Білик), КП «Муніципальна дорожня компанія» (В. Бурко), КП «Міська ритуальна служба» (А. Хруник), КП «Івано-Франківськміськсвітло» (В. Шутка) завершити виконання заходів до 10.10.2020 року.

3. ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (Є. Герасименко), КП «Теплий дім» (Н. Ярощук), КП «Дирекція замовника» (В. Білик) до 01.10.2020 року забезпечити оформлення паспортів та актів готовності житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років (відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378).

4. ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (Є. Герасименко), ТОВ «Станіславська теплоенергетична компанія» (С. Мельник), КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (Р. Кімачук), з метою забезпечення сталого виробництва теплової енергії, гарячого та холодного водопостачання і водовідведення, до 10.10.2020 року укласти угоди з відповідними організаціями на постачання природного газу та електроенергії в необхідних обсягах, вжити заходів щодо погашення заборгованості за спожиті газ і електроенергію в терміни, передбачені затвердженими графіками.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови М. Вітенка.

Міський голова							Руслан Марцінків