Затверджено

рішенням сесії міської ради

від _______________ №______

ПРОГРАМА

підтримки впровадження енергомодернізації багатоквартирних будинків міста Івано-Франківська на 2020-2023 рр.

Заступник міського голови -

Директор Департаменту інфраструктури, житлової

та комунальної політики

Івано-Франківської міської ради                                                   М.Смушак

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департамент економічного розвитку,

екології та енергозбереження                                            С. Криворучко

Начальник фінансового управління                                   Г. Яцків

Директор департаменту

правової політики                                                                Н. Кедик

Паспорт Програми

| Назва Програми | Програма підтримки впровадження енергомодернізації багатоквартирних будинків міста Івано-Франківська на 2021-2023 рр. |
| --- | --- |
| Дата затвердження Програми |  |
| Замовник Програми | Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради |
| Головний розробник Програми | Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради |
| Відповідальні за виконання програмних заходів (головні виконавці) | Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради; фінансове управління Івано-Франківської міської ради; кредитно-фінансові установи, що приймають участь в Програмі, ОСББ. |
| Основні цілі Програми | - зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів та вартості спожитих комунальних послуг, шляхом впровадження енергозберігаючих заходів в житловому фонді; - сприяння розвитку галузі енергоефективної реконструкції у житлово-комунальному господарстві міста, популяризація механізмів, що дадуть змогу об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків запровадити енергоефективні заходи у житлових будинках. |
| Основні завдання Програми | Підтримка об’єднань співвласників багатоквартирних будинків при впровадженні енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, відшкодування частини суми кредиту або частини нарахованих відсотків за кредитом, залученого для проведення заходів з енергоефективності в рамках державної Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ». |
| Розділи Програми | - Визначення. - Загальні положення. - Мета Програми. - Порядок відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ. - Порядок відшкодування частини суми кредиту. - Порядок відшкодування відсотків за кредитами. - Фінансове забезпечення Програми. |
| Термін реалізації Програми | 2021-2023 рр. |
| Основні джерела фінансування заходів Програми | Міський бюджет |
| Орієнтовний обсяг коштів міського бюджету | В межах кошторисних призначень, передбачених на цю програму в місцевому бюджеті |
| Система організації контролю за виконанням Програми | Координацію за виконанням Програми буде здійснювати Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради; фінансове управління Івано-Франківської міської ради. Щорічний контроль за виконанням Програми здійснює постійна депутатська комісія міської ради з питань планування фінансів, цін та бюджету та постійна депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства. |

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ

Програма підтримки впровадження енергомодернізації багатоквартирних будинків міста Івано-Франківська на 2021-2023 рр. (далі – Програма) – програма, що передбачає механізм підтримки об’єднання співвласників багатоквартирних будинків шляхом відшкодовування частини прийнятних витрат ОСББ, відшкодування частини суми кредиту, або частини нарахованих відсотків за кредитом, отриманим на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ».

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ) – юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна, та діє у якості об'єднання співвласників багатоквартирного будинку згідно з положеннями Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001 року № 2866-III.

Заходи з енергоефективності – заходи з підвищення рівня енергетичної ефективності багатоквартирних будівель та енергозбереження, перелік яких наведений в додатку 1 до Програми, які реалізуються ОСББ відповідно до умов цієї Програми та державної Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ».

Кредитно-фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до законодавства України надає одну чи кілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо встановлених законодавством України, та внесена до відповідного реєстру в установленому законодавством України порядку. Кредитно-фінансова установа здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями. Кредитно-фінансова установа має вести діяльність на території дії Програми та може бути Банком-партнером.

Фонд – Державна установа «Фонд енергоефективності», яка створена Постановою Кабінету Міністрів України «Про утворення державної установи «Фонд енергоефективності» від 20 грудня 2017 року № 1099.

Банк-партнер – банк, відібраний рішенням Дирекції ДУ "Фонд енергоефективності відповідно до Порядку прийняття рішення про обрання банків-партнерів, в якості банка-партнера для реалізації  державної Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»,

Грантовий договір – договір, що укладається між Фондом та ОСББ відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України шляхом приєднання ОСББ до Умов Грантового договору.

Державна Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (далі – програма ЕНЕРГОДІМ) - це програма часткового відшкодування витрат на заходи з енергоефективності в багатоквартирних будинках. Програма затверджена Наглядовою радою Фонду 16 серпня 2019 року та діє до 31 грудня 2023 року на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Програма розроблена відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності»  № 2095-VIII від 08 червня 2017 року та визначає умови та порядок надання державною установою «Фонд енергоефективності» Грантів Бенефіціарам для часткового відшкодування Прийнятних витрат, пов’язаних із здійсненням Заходів з енергоефективності.

# РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Процес реформування сфери комунальних послуг та підвищення рівня енергоефективності в житлово-комунальному господарстві є однією з основних проблем сьогодення. Розроблення ефективних заходів з енергозбереження та зменшення обсягів використання паливно-енергетичних ресурсів населенням визначено як один з пріоритетних напрямків розвитку міста.

З метою реалізації на місцевому рівні державної політики енергозбереження, запровадження комплексного підходу для зменшення фінансового навантаження на об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, що проводять заходи з енергоефективності у житлових будинках, розроблено Програму підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у житловому фонді міста Івано-Франківська на 2021-2023 рр., яка є спеціалізованою програмою, орієнтованою на фінансову підтримку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків шляхом відшкодовування частини прийнятних витрат ОСББ, відшкодування частини суми кредиту або частини нарахованих відсотків за кредитом, отриманим на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності» №2095-VIII від 08.06.2017 року.

Цією Програмою запропоновано порядок використання коштів, передбачених в місцевому бюджеті на відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, відшкодування частини суми кредиту або частини нарахованих відсотків за кредитом, залучених в кредитно-фінансових установах, в тому числі банках-партнерах, на впровадження енергоефективних заходів.

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем Програми є Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики  Івано-Франківської міської ради (далі – Департамент).

РОЗДІЛ 3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є:

- створення дієвого механізму фінансової підтримки ОСББ для впровадження заходів із енергозбереження;

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів в житловому фонді міста;

- сприяння розвитку галузі енергоефективної реконструкції у житлово-комунальному господарстві міста, популяризація механізмів, що дадуть змогу ОСББ запровадити енергоефективні та енергозберігаючі заходи у житлових будинках на умовах співфінансування.

- зниження фінансового навантаження на ОСББ міста;

- стимулювання ОСББ до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, відшкодування частини суми кредиту або відсотків за кредитом, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів та впровадження енергоефективних заходів.

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ЧАСТИНИ ПРИЙНЯТНИХ ВИТРАТ ОСББ

  - Порядок відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, пов’язаних із здійсненням заходів з енергоефективності (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів, передбачених в місцевому бюджеті на відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ на впровадження енергоефективних заходів в рамках державної програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

4.2. З міського бюджету надається відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, пов’язаних із здійсненням заходів з  енергоефективності у розмірі до 30% від основної суми кредиту. При цьому сума відшкодування з міського бюджету за Програмою розраховується за формулою:

СП=100%-ВО-ВД

СП – відсоток відшкодування в рамках програми (від загальної вартості робіт та матеріалів), ВО – відсоток (від загальної вартості робіт і матеріалів) суми внеску ОСББ, який складає не менше 20% (відповідно до грантової політики Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»); ВД – відсоток (від загальної вартості робіт і матеріалів) суми відшкодування з інших джерел (допомоги).

  - Відшкодування частини  прийнятних витрат ОСББ, пов’язаних із здійсненням заходів з енергоефективності проводиться після отримання ОСББ від Державної установи «Фонд енергоефективності» повідомлення про схвалення заявки на участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім».

  - Відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ здійснюється на підставі договору про взаємодію (далі –Договір), укладеного між Департаментом інфраструктури, житлової, комунальної політики Івано-Франківської міської ради та ОСББ (додаток 4.1) .

4.5. Відшкодування частини  прийнятних витрат ОСББ у поточному місяці проводиться Департаментом після засідання Комісії з впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках ОСББ (далі – Комісія), та прийняття нею відповідного рішення.

Комісія утворюється розпорядженням міського голови, яким затверджується її кількісний та персональний склад.

Засідання Комісії проходять в міру надходження від ОСББ заяви (додаток 2.2 до Програми) про отримання відшкодування частини витрат, спрямованих ОСББ на впровадження енергоефективних заходів та сформованого пакету документів (додаток 4).

За результатами розгляду поданих заяв Комісія приймає рішення про погодження до відшкодування у поточному місяці частини прийнятних витрат з місцевого бюджету та проведення подальшої роботи Департаменту по перерахуванню необхідних коштів на рахунки ОСББ, які відкриті у відповідних Кредитно-фінансових установах.

Результати засідання Комісії оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.

Рішення Комісії приймається на засіданні більшістю голосів від загального складу комісії відкритим голосуванням.

У разі виявлення невідповідностей у документах щодо окремих ОСББ,  Комісія у триденний строк повідомляє про це ОСББ для усунення невідповідностей.

4.6. Департамент протягом 30-ти днів від дати отримання протоколу засідання Комісії, перераховує бюджетні кошти на рахунки ОСББ, які відкриті у відповідних Кредитно-фінансових установах для погашення прийнятних витрат.

4.7.  Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких видів штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

4.8. Oбов’язковою умовою відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ з місцевого бюджету є отримання Департаментом протягом одного місяця від дати фінансування копії документів, що підтверджують цільове використання коштів ОСББ.

4.9. Документи, що підтверджують цільове використання коштів, зберігаються в Департаменті протягом терміну, передбаченого законодавством для зберігання аналогічних документів та надаються Комісії  Департаментом у вигляді належним чином завірених копій.

# РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ЧАСТИНИ СУМИ КРЕДИТУ

5.1. Порядок відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у Кредитно-фінансових установах для впровадження енергоефективних заходів визначає механізм використання коштів, передбачених в місцевому бюджеті на відшкодування частини суми кредиту, залученого у Кредитно-фінансових установах, що надаються ОСББ, які зареєстровані у місті Івано-Франківську (далі – Позичальник) на впровадження заходів в рамках державної Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ».

5.2. З місцевого бюджету надається відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у Кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів у розмірі до 30% від основної суми кредиту. При цьому сума відшкодування з міського бюджету за Програмою розраховується за формулою:

СП=100%-ВО-ВД

СП – відсоток відшкодування в рамках Програми від загальної вартості робіт та матеріалів, ВО – відсоток, що складає не менше 20% від загальної вартості робіт і матеріалів - сума внеску ОСББ  (відповідно до грантової політики Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»); ВД – відсоток від загальної вартості робіт і матеріалів – сума відшкодування з інших джерел (грант від програми ЕНЕРГОДІМ).

5.3. Позичальник зможе отримувати відшкодування частини суми кредиту лише за одним кредитним договором, укладеним  для впровадження енергоефективних заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ».

5.4. Відшкодування частини суми кредиту здійснюється на підставі договору про взаємодію (далі –Договір), укладеного між Департаментом інфраструктури, житлової, комунальної політики Івано-Франківської міської ради та Кредитно-фінансовими установами (додаток 4.2 до Програми).

Відшкодування частини суми кредиту відбувається згідно з Договорами, які заключені між Позичальником та Кредитно-фінансовою установою, після дати підписання договору між Департаментом житлової, комунальної  політики та благоустрою Івано-Франківської міської ради та відповідною Кредитно-фінансовою установою.

5.5. Кредит Позичальникам надається Кредитно-фінансовими установами в національній валюті для впровадження енергоефективних заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ».

Кредитно-фінансова установа у кредитному договорі в графі «Цілі кредитування» зобов’язана зазначити «Відповідно до Програми підтримки впровадження енергомодернізації багатоквартирних будинків міста Івано-Франківська на 2021-2023 рр.».

5.6. Відшкодування частини суми кредиту, отриманого для впровадження енергоефективних заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»., відбувається на підставі формування Кредитно-фінансовою установою пакету документів (додаток 3 до Програми) та зведеного реєстру позичальників (додаток 6 до Програми).

5.7. Після отримання від Позичальника повного пакету документів, що підтверджує цільове використання кредитних коштів, Кредитно-фінансові установи щомісячно, не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним, подають Департаменту сформований за цей час реєстр нових позичальників (додаток 4 до програми), які отримали кредит на цілі, визначені програмою «ЕНЕРГОДІМ», та заяву Позичальника щодо участі у Програмі (додаток 2.2. до Програми).

5.8. Після формування повного пакету документів Кредитно-фінансова установа надає Департаменту не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним два примірники зведених реєстрів Позичальників, які взяли кредити у Кредитно-фінансових установах для впровадження енергоефективних заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», для прийняття рішення щодо відшкодування.

5.9. Позичальники, що отримали в звітному місяці кредит, але не подали до Кредитно-фінансової установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються Кредитно-фінансовою установою до зведеного реєстру позичальників у наступному періоді після отримання Кредитно-фінансовою установою таких документів.

5.10. Відшкодування частини суми кредиту у поточному місяці проводиться Департаментом після засідання Комісії з впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках ОСББ з місцевого бюджету частини суми кредиту, отриманого у Кредитно-фінансових установах для впровадження енергоефективних заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», (далі – Комісія), та прийняття нею відповідного рішення.

Комісія утворюється розпорядженням міського голови, яким затверджується її кількісний та персональний склад.

Засідання Комісії проходять в міру надходження від Кредитно-фінансових установ зведених реєстрів Позичальників.

За результатами розгляду поданих зведених реєстрів Позичальників Комісія приймає рішення про погодження до відшкодування у поточному місяці частини суми кредиту з міського бюджету та проведення подальшої роботи Департаменту по перерахуванню необхідних коштів на рахунки Позичальників, які відкриті у відповідних Кредитно-фінансових установах.

Результати засідання Комісії оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.

Рішення Комісії приймається на засіданні більшістю голосів від загального складу комісії відкритим голосуванням.

У разі виявлення невідповідностей у відомостях щодо окремих Позичальників, зазначених у зведеному реєстрі Позичальників, Комісія у триденний строк повідомляє про це Кредитно-фінансову установу для усунення невідповідностей.

5.11. Департамент протягом 30-ти днів від дати отримання зведених реєстрів Позичальників від Кредитно-фінансової установи, на підставі укладених договорів з Кредитно-фінансовими установами, протоколу засідання Комісії та зведеного реєстру Позичальників, які мають право на отримання відшкодування, перераховує бюджетні кошти на рахунки Позичальників, які відкриті у відповідних Кредитно-фінансових установах для погашення частини суми кредиту.

Кредитно-фінансові установи протягом трьох робочих днів перераховують такі кошти на розрахункові рахунки відповідних Позичальників, що відкриті в Кредитно-фінансових установах для погашення частини суми кредиту.

5.12. Департамент перевіряє отримання Позичальником бюджетних коштів, перерахованих на відшкодування частини суми кредиту, шляхом отримання від Кредитно-фінансової установи довідки про перерахування вказаних коштів на рахунки Позичальників, яка надається щомісячно протягом трьох банківських днів після їх перерахування.

5.13. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких видів штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

5.14. Обов’язковою умовою для включення Кредитно-фінансовою установою відомостей до реєстру позичальників є подання Позичальником копії документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.

5.15. Документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, зберігаються в Кредитно-фінансових установах протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією та надаються Кредитно-фінансовою установою Департаменту за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 банківських днів у вигляді належним чином завірених копій.

# РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ЧАСТИНИ НАРАХОВАНИХ ВІДСОТКІВ ЗА КРЕДИТАМИ

6.1. Порядок відшкодування частини нарахованих відсотків за кредитами, залученими ОСББ у Кредитно-фінансових установах для впровадження енергоефективних заходів визначає механізм використання коштів, передбачених в місцевому бюджеті на відшкодування частини нарахованих відсотків за кредитами, залученими у Кредитно-фінансових установах, що надаються ОСББ, які зареєстровані у місті Івано-Франківську (далі – Позичальник) на впровадження заходів в рамках державної Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ».

6.2.	Кошти з місцевого бюджету спрямовуються на відшкодування сплачених ОСББ відсотків за кредитом, залученим у Кредитно-фінансових установі для впровадження енергоефективних заходів, в розмірі, що відповідає  90 % суми фактично нарахованих відсотків за користування кредитом.

6.3.	Відшкодування проводиться протягом 12 місяців з дати отримання кредиту. Оплата компенсації відсотків здійснюється щомісячно, до 15 числа місяця, що слідує за місяцем фактичного користування кредитними коштами.

6.4.	Позичальник зможе отримувати відшкодування частини нарахованих відсотків за кредитом лише за одним кредитним договором, укладеним  для впровадження енергоефективних заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ».

6.5	Відшкодування частини нарахованих відсотків за кредитом здійснюється на підставі договору про взаємодію (далі –Договір), укладеного між Департаментом інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради та Кредитно-фінансовими установами (додаток 4.2. до програми).

Відшкодування частини нарахованих відсотків за кредитом відбувається згідно з Договорами, які заключені між Позичальником та Кредитно-фінансовою установою, після дати підписання договору між Департаментом інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради та відповідною Кредитно-фінансовою установою.

6.6.	Кредит Позичальникам надається Кредитно-фінансовими установами в національній валюті для впровадження енергоефективних заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ».

Кредитно-фінансова установа у кредитному договорі в графі «Цілі кредитування» зобов’язана зазначити «Відповідно до Програми підтримки впровадження енергомодернізації багатоквартирних будинків міста Івано-Франківська на 2021-2023 рр.».

6.7. Відшкодування частини нарахованих відсотків за кредитом, отриманого для впровадження енергоефективних заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», відбувається на підставі формування Кредитно-фінансовою установою пакету документів (додаток 3 до Програми) та зведеного реєстру позичальників (додаток 6 до Програми).

6.8.	Після отримання від Позичальника повного пакету документів, що підтверджує цільове використання кредитних коштів, Кредитно-фінансові установи щомісячно, не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним, подають Департаменту сформований за цей час реєстр нових позичальників (додаток 5 до програми), які отримали кредит на цілі, визначені програмою «ЕНЕРГОДІМ», та заяву Позичальника щодо участі у Програмі (додаток 2.2. до Програми).

6.9.Після формування повного пакету документів Кредитно-фінансова установа надає Департаменту не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним два примірники зведених реєстрів Позичальників, які взяли кредити у Кредитно-фінансових установах для впровадження енергоефективних заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», для прийняття рішення щодо відшкодування.

6.10	Позичальники, що отримали в звітному місяці кредит, але не подали до Кредитно-фінансової установи визначені умовами кредитного договору документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, включаються Кредитно-фінансовою установою до зведеного реєстру позичальників у наступному періоді після отримання Кредитно-фінансовою установою таких документів.

6.11	Відшкодування частини нарахованих відсотків за кредитами проводиться Департаментом після засідання Комісії з впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках ОСББ, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», (далі – Комісія), та прийняття нею відповідного рішення.

Комісія утворюється розпорядженням міського голови, яким затверджується її кількісний та персональний склад.

Засідання Комісії проходять в міру надходження від Кредитно-фінансових установ зведених реєстрів Позичальників.

За результатами розгляду поданих зведених реєстрів Позичальників Комісія приймає рішення про погодження до відшкодування частини нарахованих відсотків за кредитом з міського бюджету та проведення подальшої роботи Департаменту по перерахуванню необхідних коштів на рахунки Позичальників, які відкриті у відповідних Кредитно-фінансових установах.

Результати засідання Комісії оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії.

Рішення Комісії приймається на засіданні більшістю голосів від загального складу комісії відкритим голосуванням.

У разі виявлення невідповідностей у відомостях щодо окремих Позичальників, зазначених у зведеному реєстрі Позичальників, Комісія у триденний строк повідомляє про це Кредитно-фінансову установу для усунення невідповідностей.

6.12.	Департамент протягом 30-ти днів від дати отримання зведених реєстрів Позичальників від Кредитно-фінансової установи, на підставі укладених договорів з Кредитно-фінансовими установами, протоколу засідання Комісії та зведеного реєстру Позичальників, які мають право на отримання відшкодування, перераховує бюджетні кошти на рахунки Позичальників, які відкриті у відповідних Кредитно-фінансових установах для погашення відсотків за кредитами.

Кредитно-фінансові установи протягом трьох робочих днів перераховують такі кошти на поточні рахунки відповідних Позичальників, що відкриті в Кредитно-фінансових установах для погашення відсотків за кредитами.

6.13.	Департамент перевіряє отримання Позичальником бюджетних коштів, перерахованих на відшкодування частини нарахованих відсотків по кредитам, шляхом отримання від Кредитно-фінансової установи довідки про перерахування вказаних коштів на рахунки Позичальників, яка надається щомісячно протягом трьох банківських днів після їх перерахування.

6.14.	Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких видів штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

6.15.	Обов’язковою умовою для включення Кредитно-фінансовою установою відомостей до реєстру позичальників є подання Позичальником копії документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.

6.16. Документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів, зберігаються в Кредитно-фінансових установах протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання документів за кредитною операцією та надаються Кредитно-фінансовою установою Департаменту за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 банківських днів у вигляді належним чином завірених копій.

# РОЗДІЛ 7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

7.1.	Відшкодування частини прийнятних витрат ОСББ, відшкодування частини суми кредиту або частини нарахованих відсотків за кредитом здійснюється в межах кошторисних призначень, передбачених на цю Програму в міському бюджеті на відповідний рік та відповідно до помісячного плану асигнувань у порядку черговості надходження до Департаменту зведених реєстрів Позичальників.

7.2.	Обсяг фінансування затверджується щорічно міською радою і враховується при формуванні видатків місцевого бюджету та при потребі коригується протягом поточного року в межах можливостей міського бюджету.

7.3.	Використання коштів здійснюється згідно з розділами 4, 5 та 6 цієї Програми.

7.4.	Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів в рамках цієї Програми здійснюється у визначеному законодавством порядку.

7.5. Прогнозований обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету наведено в табл.1.

Таблиця 1

Прогнозований обсяг та джерела фінансування Програми

| Обсяги коштів, які планується залучити на виконання Програми, млн. грн. | Роки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 |
| Місцевий бюджет | В межах кошторисних призначень, передбачених на цю програму в міському бюджеті |  |  |