Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**План розвитку**

**(фінансовий план довгострокової інвестиційної програми)**

**на 2022 -2026 роки КП «Івано-Франківськводоекотехпром»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Вартість,  тис. грн.,  без ПДВ | В т.ч. за роки | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
|  | **Водопостачання** |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | Реконструкція кріплення верхнього та нижнього б’єфів на водозаборі в с.Березівка | 1000 |  |  | | 500,0 | 500,0 |  |
| 22 | Реконструкція берегоукріплення шламонакопичувача на ЧКВС | 2300 |  |  | | 1500,0 | 800 |  |
| 33 | Капітальний ремонт водозабору на р.Бистриця Солотвинська в с.Скобичівка Богородчанського району Івано-Франківської області | 2769,0 |  | 2769,0 | |  |  |  |
| 44 | Реконструкція водопроводу подачі води від насосної станції «Кругла» на блок очисних споруд на ЧКВС | 1890,51 | 1890,51 |  | |  |  |  |
| 55 | Нове будівництво контррезервуару зберігання холодної води для насосної станції п’ятого підйому на вул.Калуське шосе в м. Івано-Франківську | 819,94 | 819,94 |  | |  |  |  |
| 66 | Технічне переоснащення резервного насосного обладнання насосної станції ІІІ-підйому на вул.Ботанічна,2 в м. Івано-Франківську | 12104,4 | 5124,08 | 1900,0 | | 1683,85 | 2183,85 | 1212,62 |
| 77 | Реконструкція та капітальний ремонт будівлі ВНС  ІІІ-підйому на вул.Ботанічна,2 | 1090 |  |  | | 1090 |  |  |
| 88 | Реконструкція водопроводу діам.400 мм на вул.Деповській від вул.Вовчинецької до вул.Миру | 3093,36 |  | 3093,36 | |  |  |  |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис.грн.,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 9 9 | Нове будівництво водопроводу від вул. Макогона до вул.Ушинського в м. Івано-Франківську | 4021,56 | 4021,56 |  | |  |  |  |
| 110 | Будівництво вуличного водопроводу діам.160 мм на  вул. Січеславській – Миру в м. Івано-Франківську. Нове будівництво (коригування кошторисної частини №1) | 1763,07 | 1763,07 |  | |  |  |  |
| 111 | Будівництво вуличного водопроводу Ø600 мм на ділянці вул.Дністровська – Валова, вул.Василіянок,вул.Гарбарська  в м. Івано-Франківську | 7175,04 |  |  | | 2557,52 | 2617,52 | 2000 |
| 12 | Нове будівництво водопроводу від ВНС на вул. Ботанічній – вул. Є.Коновальця до перехрестя з вул.О.Блавацького в  м. Івано-Франківську. Санація існуючого водопроводу  Ø 200 мм на вул.Ботанічній з переключенням абонентів | 11121,86 |  | 1992,6 | | 2500 | 2500 | 4129,26 |
| 113 | Реконструкція водопроводу на вул. Галицькій (на ділянці від ВНС-4 до контррезервуарів) в м. Івано-Франківську | 4900 |  | 1950 | | 1950 | 1000 |  |
| 114 | Будівництво надземного водопровідного переходу через р.Бистриця Солотвинська в районі вул.Набережна,2 | 5250 |  |  | | 750 | 1750 | 2750 |
| 115 | Реконструкція дюкерного водопровідного переходу діам.400 мм через р.Бистриця Надвірнянська в районі вул.Незалежності | 335,96 |  |  | | 335,96 |  |  |
| 116 | Реконструкція підвищувальної насосної станції в районі набережної ім.Стефаника,28 у м.Івано-Франківську | 208,1 | 208,1 |  | |  |  |  |
| 117 | Реконструкція водопровідної насосної станції в районі вул.Довженка,29 г у м. Івано-Франківську | 199,83 | 199,83 |  | |  |  |  |
| 118 | Реконструкція водопровідної насосної станції в районі вул.Хоткевича,46 у м.Івано-Франківську | 207,92 | 207,92 |  | |  |  |  |
| 119 | Реконструкція водопровідної насосної станції в районі П.Орлика,9 у м.Івано-Франківську | 131,85 | 131,85 |  | |  |  |  |
| 20 | Реконструкція ВНС «Хриплин» | 350 |  |  | |  |  | 350 |
| 21 | Технічне переоснащення ВНС «Каскад» | 680 |  |  | |  |  | 680 |
| 22 | Реконструкція насосного обладнання водопровідних підвищувальних насосних станцій | 1350 |  |  | | 450 | 450 | 450 |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис.грн.,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 223 | Модернізація системи автоматизованого контролю подачі води в м. Івано-Франківську | 5105,89 |  | 1000 | | 1368,63 | 1368,63 | 1368,63 |
| 224 | Реконструкція трансформаторної підстанції ІІІ-го підйому, із заміною трьох масляних вимикачів на вакуумні в кількості три штуки | 5740,78 |  |  | |  | 2605,96 | 3134,82 |
| 225 | Придбання лічильників обліку води для підвищувальних водопровідних насосних станцій | 686,97 | 686,97 |  | |  |  |  |
|  | **Проєктні роботи** |  |  |  | |  |  |  |
| 226 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція фільтрів на фільтрувальній станції ЧКВС» | 1450 |  | 1450 | |  |  |  |
| 227 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція кріплення верхнього та нижнього б’єфів на водозаборі в с.Березівка» | 235,0 |  | 235,0 | |  |  |  |
| 228 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Технічне переоснащення резервного насосного обладнання насосної станції ІІІ-підйому на вул.Ботанічна,2 в м. Івано-Франківську» | 249,51 | 249,51 |  | |  |  |  |
| 229 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція берегоукріплення шламонакопичувача на ЧКВС» | 215,0 |  | 215,0 | |  |  |  |
| 330 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція та капітальний ремонт будівлі ВНС ІІІ-підйому на вул.Ботанічна,2» | 200,0 |  | 200,0 | |  |  |  |
| 331 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Нове будівництво резервуара чистої води в мікрорайоні «Каскад» в межах вул.В.Стуса -І.Миколайчука(проєктна) - Проєктна,2 в м. Івано-Франківську» | 280,27 | 280,27 |  | |  |  |  |
| 332 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція водопроводу діам.400 мм на вул.Деповській від вул.Вовчинецької до вул.Миру» | 59,33 | 59,33 |  | |  |  |  |
| №  з/п | Назва заходу | Вартість,  тис.грн.,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 333 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція дюкерного водопровідного переходу діам.400 мм через р.Бистриця Надвірнянська в районі вул.Незалежності» | 200 |  | 200 | |  |  |  |
| 334 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Проєктування водопроводу діам.400 мм по вул.Хіміків від вул.Галицької,130» | 41,5 |  | 41,5 | |  |  |  |
| 335 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту :«Реконструкція ВНС «Хриплин» | 35 |  |  | |  | 35 |  |
| 336 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту :«Технічне переоснащення ВНС «Каскад» | 42 |  |  | |  | 42 |  |
| 337 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту :«Реконструкція насосного обладнання водопровідних підвищувальних насосних станцій» | 450 |  | 450 | |  |  |  |
| 338 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція трансформаторної підстанції ІІІ-го підйому, із заміною трьох масляних вимикачів на вакуумні в кількості три штуки» | 25 |  |  | | 25 |  |  |
|  | **Всього проєктних робіт:** | 3482,61 | 589,11 | 2791,5 | | 25 | 77 |  |
|  | **ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА СПЕЦТЕХНІКИ** |  |  |  | |  |  |  |
| 39 | **Придбання обладнання для відділу аналізу втрат води** | 360 | - | 300 | | 60 |  |  |
|  | Корелятор цифровий (1 од.) | 300,0 |  | 300 | |  |  |  |
|  | Геофон (1 од.) | 60,0 |  |  | | 60 |  |  |
| 40 | ***Придбання обладнання для зварювання труб*** | 844,1 | 844,1 |  | |  |  |  |
| 41 | **Придбання спецтехніки** | 3348,5 |  | 656,5 | | 1632 | 500 | 560 |
|  | **Всього амортвідрахувань** | **82331,29** | **16487,08** | **16452,96** | | **16402,96** | **16352,96** | **16635,33** |
| 42 | **Фінансові витрати з обслуговування кредиту** | **6675,35** | **1372,22** | **1375,25** | | **1427,87** | **1482,99** | **1017,02** |
|  | **Всього з водопостачання:** | **89006,64** | **17859,3** | **17828,21** | | **17830,83** | **17835,95** | **17652,35** |
| № з/п | Назва заходу | Вартість,  тис.грн.,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
|  | **Водовідведення** |  |  |  | |  |  |  |
| 343 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд та  будівництво лінії обробки мулу для м. Івано-Франківська (лот 2) | 23115,09 | 9352,13 | 3890,84 | | 3103,33 | 1500 | 5268,79 |
| 444 | Реконструкція зовнішнього електропостачання  адміністративно-побутового корпусу на вул.Ботанічній ,2 із заміною трансформатора | 1350 |  |  | | 600 | 750 |  |
| 445 | Технічне переоснащення колектора скиду очищених стічних вод на ділянці між контактним резервуаром та випуском в  р. Бистрицю на КОС м.Івано-Франківська із влаштуванням системи обліку | 3096,73 | 3096,73 |  | |  |  |  |
| 446 | Реконструкція ЛЕП-0,4 кВ від ТП-1 до електрощитової первинних відстійників каналізаційних очисних спорудах  м. Івано-Франківська | 413,52 | 413,52 |  | |  |  |  |
| 447 | Капітальний ремонт насосного агрегату «Флюгт» на ГНС-2 очисних споруд каналізації м. Івано-Франківська | 597,55 | 597,55 |  | |  |  |  |
| 448 | Будівництво внутрішньоквартального каналізаційного колектора діам.300 мм на вул. Незалежності в м.Івано-Франківську | 3845,31 | 3845,31 |  | |  |  |  |
| 449 | Реконструкція із кріпленням дюкерного переходу каналізаційного колектора через р.Бистрицю Солотвинську в м. Івано-Франківську | 82,03 | 82,03 |  | |  |  |  |
| 450 | Нове будівництво каналізаційного колектора на  вул. Тополиній у с. Угорники | 4000,0 |  | 4000,0 | |  |  |  |
| 451 | Реконструкція дюкерних каналізаційних переходів через р.Бистрицю Надвірнянську в районі вул. Незалежності | 11400 |  | 2600 | | 2100 | 2600 | 4100 |
| 452 | Будівництво головного каналізаційного колектора від перехрестя вулиць Надрічна – Максимовича в м. Івано-Франківську до КОС в с. Ямниця Тисменицького району | 19932,32 |  | 4100 | | 5100 | 4132,74 | 6599,58 |
| 453 | Реконструкція каналізаційного колектора на вул.Тролейбусній в м.Івано-Франківську | 4627,04 |  | 1156,76 | | 1156,76 | 1156,76 | 1156,76 |
| № з/п | Назва заходу | Вартість,  тис.грн.,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 554 | Реконструкція каналізаційного колектора на  вул.Надвірнянській – вул.Хоткевича,56 в м.Івано-Франківську | 3753,4 |  | 938,35 | | 938,35 | 938,35 | 938,35 |
| 555 | Реконструкція каналізаційного колектора на вул.Д.Галицького в с.Крихівці | 5394,04 |  | 1348,51 | | 1348,51 | 1348,51 | 1348,51 |
| 556 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі житлових будинків на вул.Вовчинецькій 178,178 а в м. Івано-Франківську | 415,09 | 415,09 |  | |  |  |  |
| 557 | Будівництво каналізаційного колектора діам.300 мм на вул.Хмельницького,57 | 690 |  |  | | 345,0 | 345,0 |  |
| 558 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.200мм на вул.Береговій,25 | 99,0 |  |  | | 99,0 |  |  |
| 559 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.200мм на вул.Довгій,26 | 286,0 |  |  | | 286,0 |  |  |
| 560 | Реконструкція каналізаційного колектора діам.400 мм на вул.Береговій (до вул.Пулюя) | 1984,0 |  |  | | 1984,0 |  |  |
| 561 | Реконструкція каналізаційного колектора діам.300 мм на вул.Галицькій,134 | 772,74 |  |  | |  | 772,74 |  |
| 562 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.300 мм на вул.Стуса,45 | 723,0 |  |  | |  |  | 723,0 |
| 663 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.300 мм на вул.Млинарській,40 | 580,0 |  |  | |  |  | 580,0 |
| 664 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.300 мм на вул.Івасюка,26,26а | 770,0 |  |  | |  |  | 770,0 |
| 665 | Реконструкція каналізаційного колектора діам.300 мм від вул.Саєвича до вул.Гурика | 1237,26 |  |  | |  | 1237,26 |  |
| 666 | Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.300 мм на вул.Тисменицькій,238-242 | 950,0 |  |  | |  | 950,0 |  |
| 667 | Реконструкція каналізаційної насосної станції в районі вул.Декабристів,58 у с.Микитинці Івано-Франківської МТГ | 122,69 | 122,69 |  | |  |  |  |
| 668 | Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції «Тополина» | 1000 |  |  | |  | 500 | 500 |
| № з/п | Назва заходу | Вартість,  тис.грн.,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | |
| 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 669 | Технічне переоснащення каналізаційної насосної станції «Зарічна,2» | 150 |  | 150 | |  |  |  |
| 670 | Утилізація накопиченого мулу на очисних спорудах каналізації м. Івано-Франківська | 5920 |  |  | | 1500 | 1500 | 2920 |
|  | **Проєктні роботи:** |  |  |  | |  |  |  |
| 671 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту :**«**Реконструкція зовнішнього електропостачання  адміністративно-побутового корпусу на вул.Ботанічній,2 із заміною трансформатора» | 150 |  |  | | 150 |  |  |
| 672 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : **«**Реконструкція каналізаційного колектора на вул.Тролейбусній в м.Івано-Франківську» | 138,46 | 138,46 |  | |  |  |  |
| 673 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : **«**Реконструкція каналізаційного колектора на  вул. Надвірнянській – вул.Хоткевича,56 в м.Івано-Франківську» | 177,44 | 177,44 |  | |  |  |  |
| 774 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту :«Реконструкція каналізаційного колектора на вул.Д.Галицького в с.Крихівці» | 212,5 | 212,5 |  | |  |  |  |
| 775 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : **«**Будівництво каналізаційного колектора діам.300 мм на вул.Хмельницького,57» | 9,16 |  | 9,16 | |  |  |  |
| 776 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.200мм на вул.Береговій,25» | 7,00 |  | 7,00 | |  |  |  |
| 777 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.200 мм на вул.Довгій,26» | 8,92 |  | 8,92 | |  |  |  |
| 778 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція каналізаційного колектора діам.400 мм на вул.Береговій (до вул.Пулюя)» | 19,42 |  | 19,42 | |  |  |  |
| № з/п | Назва заходу | Вартість,  тис.грн.,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 779 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція каналізаційного колектора діам.300 мм на вул.Галицькій,134» | 21,75 |  |  | 21,75 | |  |  |
| 780 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.300 мм на вул.Стуса,45» | 18,25 |  |  |  | | 18,25 |  |
| 781 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.300 мм на вул.Млинарській,40» | 19,33 |  |  |  | | 19,33 |  |
| 782 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.300 мм на вул.Івасюка,26,26а» | 19,42 |  |  |  | | 19,42 |  |
| 783 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція каналізаційного колектора діам.300 мм від вул.Саєвича до вул.Гурика» | 18,58 |  |  | 18,58 | |  |  |
| 784 | Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту : «Реконструкція дворової каналізаційної мережі діам.300 мм на вул.Тисменицькій,238-242» | 12,08 |  |  | 12,08 | |  |  |
|  | **Всього проєктних робіт:** | 832,31 | 528,4 | 44,5 | 202,41 | | 57 |  |
|  | **ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА СПЕЦТЕХНІКИ** |  |  |  |  | |  |  |
| 85 | Придбання обладнання для аварійно-ремонтних робіт | 629,27 | 629,27 |  |  | |  |  |
| 86 | Придбання насосних агрегатів «Андіжанець» (4 од.) | 114,0 | 114,0 |  |  | |  |  |
| 87 | **Придбання обладнання для відділу аналізу втрат води** | 534,4 |  | 534,4 |  | |  |  |
|  | Переносний ультразвуковий витратомір (1 од.) | 400 |  | 400 |  | |  |  |
|  | Металошукач (глибина пошуку об’єктів більше 1м) (1 од.) | 60 |  | 60 |  | |  |  |
|  | Металошукач (глибина пошуку об’єктів до 1м) (2 од.) | 34,4 |  | 34,4 |  | |  |  |
|  | Генератор 3кВт (1 од.) | 40,0 |  | 40,0 |  | |  |  |
| 88 | **Придбання спецтехніки** | 2000 |  | 500 | 500 | | 500 | 500 |
|  | **Всього амортвідрахувань:** | **101416,8** | **19196,73** | **19263,36** | **19263,36** | | **18288,36** | **25404,99** |
| 89 | **Фінансові витрати з обслуговування кредиту** | **104580,82** | **21498,18** | **21545,61** | **22370,0** | | **23233,65** | **15933,38** |
| № з/п | Назва заходу | Вартість,  тис.грн.,  без ПДВ | В т.ч. по роках | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
|  | **Всього з водовідведення :** | **205997,62** | **40694,91** | **40808,97** | **41633,36** | | **41522,01** | **41338,37** |
|  | **Всього з водопостачання та водовідведення** | **295004,26** | **58554,21** | **58637,18** | **59464,19** | | **59357,96** | **58990,72** |

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Ігор ШЕВЧУК