- Про затвердження рішення 
конкурсної комісії про визнання
переможцем конкурсу та погодження
умов інвестиційногодоговору

- Керуючись ст.ст. 18, 27, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення міської ради  від 29.04.2021 р. №171-8 «Про оголошення інвестиційного конкурсу», рішення виконавчого комітету міської ради від 02.06.2021р. №803 «Про затвердження складу  конкурсної комісії інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську»,  рішення виконавчого комітету міської ради від 19.08.2021р. №1191 «Про затвердження умов інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи  в м.Івано-Франківську», беручи до уваги протокол засідання конкурсної комісії інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську» від 06.10.2021 р., виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1. Затвердити рішення конкурсної комісії про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Весна-ІФ» переможцем інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську» (протокол комісії додається).

2. Погодити умови інвестиційного договору на будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи                 в м.Івано-Франківську (додаток).

3. Уповноважити міського голову Р.Марцінківа підписати інвестиційний договір на будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську від імені виконавчого комітету міської ради.

4.  Контроль за виконанням  рішення покласти на першого заступника міського голови В.Сусаніну та заступника міського голови М.Вітенка.

Міський голова                                   Руслан     МАРЦІНКІВ

Додаток

до рішення виконавчого комітету №_____ від___________

Інвестиційний договір

на будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську

м. Івано-Франківськ                                          «___» _________

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, в особі міського голови Марцінківа Руслана Романовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від ____ №____«Про затвердження рішення конкурсної комісії про визнання переможцем конкурсу та погодження умов інвестиційного договору», надалі по тексту іменований як «Замовник 1»,

Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради в особі начальника управління Галіпчака Романа Богдановича, який діє на підставі Положення про Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 11.12.2020 р. №311-2, надалі по тексту іменований як «Замовник 2», разом – «Замовники», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Весна-ІФ», в особі директора Стефінів Іванни Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, надалі по тексту іменоване як «Генпідрядник-інвестор», з іншої сторони, разом надалі іменовані як «Сторони», а кожна окремо як «Сторона», уклали даний Договір на будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул. Гетьмана Мазепи в м. Івано-Франківську (далі - Договір) та домовилися про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором «Замовник 1» та «Замовник 2», доручають «Генпідряднику-інвестору», а «Генпідрядник-інвестор» бере на себе зобов’язання у встановлені строки відповідно до умов Договору на свій ризик власними та/або залученими силами і засобами із забезпеченням належної якості виконати роботи із будівництва тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську - Об’єкта інвестування.

1.2. Відомості про Об’єкт інвестування:

- кількість тенісних кортів – 3 (три) закриті тенісні корти та 2 (два) відкриті тенісні корти, що відповідають установленим вимогам і стандартам для проведення змагань;

- тип покриття закритих тенісних кортів – покриття «Хард»;

- тип покриття відкритих тенісних кортів – грунтове покриття;

- орієнтовна площа адміністративно-побутового будинку (з кімнатами для дитячого та юнацького дозвілля і басейном не менше, ніж на 4 (чотири) доріжки, довжиною по 25 м кожна) – 1 200 м2;

- орієнтовна площа забудови під окреме приміщення роздягалень  з душем для тенісних кортів, що будуть передані у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради – 90 м2. У зазначеному приміщенні «Генпідрядником-інвестором» повинні бути виконані всі внутрішньо-опоряджувальні роботи, приміщення повинно бути обладнане усіма необхідними комунікаціями.

Будівництво Об’єкта інвестування здійснюватиметься в межах земельної ділянки площею 0,5056 га, розташованій на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську, що належить Івано-Франківській міській територіальній громаді та знаходиться в користуванні «Замовника 2» (земельна ділянка площею 0,3601 га з кадастровим номером 2610100000:24:002:0101 та земельна ділянка площею 0,1455 га з кадастровим номером 2610100000:24:002:0128).

Будівництво Об’єкта інвестування першочергово розпочинається із будівництва двох відритих тенісних кортів та окремого приміщення роздягалень з душем для відкритих тенісних кортів, що відповідно до умов інвестиційного конкурсу мають бути передані у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради після завершення будівництва Об’єкта інвестування.

1.3. Техніко-економічні показники визначатимуться відповідно до проєктно-кошторисної документації Об’єкта інвестування.

1.4. Фінансування будівництва Об’єкта інвестування здійснюється в повному обсязі за рахунок коштів «Генпідрядника-інвестора», в тому числі й оплата вартості виготовлення, експертиза проєктно-кошторисної документації, ведення технічного та авторського нагляду, влаштування благоустрою Об’єкта інвестування.

1.5. Після завершення будівництва Об’єкта інвестування, відомості про якого зазначені в п.1.2 даного Договору, «Генпідрядник-інвестор»  зобов’язаний передати два відкриті тенісні корти та окреме приміщення роздягалень з душем для відкритих тенісних кортів у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради на підставі акта прийому-передачі та/або акта розподілу, підписаного Сторонами, не пізніше строку, визначеного в п.2.1. Договору. Інша частина збудованого Об’єкта інвестування буде власністю «Генпідрядника-інвестора».

1.6. Сторони Договору ведуть бухгалтерський облік самостійно в межах і обсягах, що відносяться до кожної із Сторін, згідно з вимогами чинного законодавства України.

1.7. У процесі виконання інвестиційного договору «Сторони» можуть шляхом укладення додаткової угоди змінити його умови (в тому числі переглянути склад та обсяги робіт), за винятком умов, що були підставою для визнання учасника переможцем конкурсу.

1.8. Контроль за виконанням умов інвестиційного договору покладається на Замовників.

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Строк будівництва частини Об’єкта інвестування, що буде передана у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради – двох відкритих тенісних кортів та окремого приміщення роздягалень з душем для відкритих тенісних кортів площею 90 м2 становить 12 календарних місяців з дати отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

2.2. Строк будівництва частини Об’єкта інвестування, що буде власністю Інвестора становить 24 календарних місяців з дати отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

2.3. Строк виготовлення «Генпідрядником-інвестором» проєктно-кошторисної документації на будівництво Об’єкта інвестування (в тому числі й отримання позитивного експертного звіту за результатами проходження експертизи проєктно-кошторисної документації Об’єкта інвестування) становить до 31 травня 2022 року.

3. ДОГОВІРНА ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Договірна ціна на виконання робіт розраховується відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

3.2. Договірна ціна є динамічною та може бути змінена шляхом її погодження між «Генпідрядником-інвестором» та «Замовником 2».

3.3. Розрахунки за виконані роботи між «Генпідрядником-інвестором»  та залучиними субпідрядними організаціями здійснюються «Генпідрядником-інвестором» самостійно.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ «СТОРІН»

4.1.	 «Замовники» мають право:

4.1.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність «Генпідрядника-інвестора», контроль за виконанням умов цього Договору (в тому числі за якістю, вартістю, ходом виконання робіт).

4.1.2. Відмовитися від прийняття Об'єкта інвестування у разі виявлення недоліків, які виключають можливість його використання відповідно до функціонального призначення, передбаченого проєктно-кошторисною документацією та даним Договором, і не можуть бути усунені «Генпідрядником-інвестором», «Замовниками» або третьою особою.

4.1.3. Вносити зміни у проєктно-кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання, шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

4.1.4.   Якщо «Генпідрядник-інвестор» відступив від умов Договору, що спричинило погіршення якості виконання робіт або допустив інші недоліки в роботі, вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у окремо визначений «Замовниками» строк, або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків за рахунок «Генпідрядника-інвестора».

4.1.5. Вимагати безоплатного  виправлення  недоліків,   що   виникли 
внаслідок допущених «Генпідрядником-інвестором» порушень,  або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки,  завдані  «Замовникам»,  відшкодовуються «Генпідрядником-інвестором».

4.1.6. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування 
збитків,  якщо «Генпідрядник-інвестор» своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки  повільно,  що  закінчення  їх  у  строк,  визначений 
Договором, стає неможливим.

4.1.7. Якщо під час виконання робіт з будівництва Об'єкта інвестування стане очевидним, що вони не будуть виконані належним чином, «Замовники» мають право призначити «Генпідряднику-інвестору» строк для усунення недоліків, а в разі невиконання ним цієї вимоги - відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок «Генпідрядника-інвестора».

4.1.8. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати 
розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності 
істотних порушень «Генпідрядником-інвестором» будь-яких умов Договору.

4.1.9.  Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування документально обґрунтованих збитків, зумовлених порушенням «Генпідрядником-інвестором» умов Договору, в тому числі й у разі, якщо  роботи виконано не в повному обсязі.

4.1.10. «Замовники» мають право розірвати договір в односторонньому порядку, визначеному в п.13.4 цього Договором.

4.1.11. «Замовники» також мають також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

4.2.	«Замовники» зобов'язуються:

4.2.1. «Замовник 2» зобов’язується:

- Передати «Генпідряднику-інвестору» будівельний майданчик, дозвіл на виконання будівельних робіт.

- Повідомляти Сторони про обставини, які значно перешкоджають, або ставлять під сумнів досягнення мети, передбаченої предметом даного Договору.

- Прийняти у встановленому законом порядку та умовами даного Договору виконані роботи з будівництва Об’єкта інвестування.

4.2.2. «Замовник 1» та «Замовник 2» зобов’язані:

- Належно виконувати зобов'язання, передбачені цим Договором.

- Повідомляти «Генпідрядника-інвестора» про виявлені недоліки в роботі.

4.3.«Генпідрядник-інвестор» має право:

4.3.1. Залучати до виконання робіт третіх осіб із збереженням відповідальності за виконані робіт перед «Замовниками».

4.3.2. Отримувати від «Замовників» інформацію та документи, необхідні для належного виконання умов Догвору.

4.3.3. Ініціювати внесення змін у Договір.

4.3.4. «Генпідрядник-інвестор» має також інші права, передбачені Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

4.4.«Генпідрядник-інвестор» зобов'язується:

4.4.1. Здійснити у повному обсязі фінансування Об’єкта інвестування у встановлені строки відповідно до умов цього Договору (в тому числі й оплата вартості виготовлення, експертиза проєктно-кошторисної документації, ведення технічного та авторського нагляду, влаштування благоустрою Об’єкта інвестування).

4.4.2. Після завершення будівництва Об’єкта інвестування, відомості про якого зазначені в п.1.2 даного Договору, передати не пізніше строку, визначеного в п.2.1. Договору, два відкриті тенісні корти та окреме приміщення роздягалень з душем для відкритих тенісних кортів у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради на підставі акта прийому-передачі та/або акта розподілу, підписаного Сторонами, а також іншу документацію необхідну для здійснення державної реєстрації права власності на переданий у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради відповідно до договору об’єкт інвестування, та документацію, що є необхідною для відображення в даних бухгалтерського обліку. Інша частина збудованого Об’єкта інвестування буде власністю «Генпідрядника-інвестора».

4.4.3. Після завершення будівництва Об’єкта інвестування надати не менше 15% часу для безкоштовного користування закритими тенісними кортами з метою задоволення потреб ДЮСШ Івано-Франківської міської територіальної громади (при орієнтовному графіку роботи закритих тенісних кортів з 8:00 до 22:00 щодня) та не менше 15% часу для безкоштовного користування басейном з метою задоволення потреб ДЮСШ Івано-Франківської міської територіальної громади (при орієнтовному графіку роботи басейну з 8:00 до 22:00 щодня), уклавши відповідні договори протягом 30 днів з моменту введення об’єкта інвестування в експлуатацію.

4.4.4. Влаштувати благоустрій території Об’єкта інвестування, в тому числі встановити огорожу, зовнішнє освітлення, паркувальний майданчик.

4.4.5. Виготовити проєктно-кошторисну документацію Об’єкта інвестування, забезпечити проходження її експертизи (в результаті якої буде отримано експертний звіт про відповідність проєктних рішень вимогам законодавства України у сфері будівництва, будівельним нормам, стандартам і правилам щодо питань міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, у тому числі щодо дотримання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, експертизи кошторисної частини проєктної документації, додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної безпеки проєкту), оплатити вартість виготовлення та експертизи зазначеної проєктно-кошторисної документації, а також погодити проєктно-кошторисну документацію Об’єкта інвестування із «Замовником-2».

4.4.6.  Після завершення будівництва Об’єкта інвестування проводити турніри національного та міжнародного рівнів на базі Об’єкта інвестування.

4.4.7. Створити не менше 30 нових робочих місць.

4.4.8. Сплачувати до бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади податки в орієнтованому розмірі 2 (два) мільйони  гривень щорічно.

4.4.9. Належно виконувати роботи, передбачені умовами даного Договору, в тому числі якісно та своєчасно, у відповідності до проєктно-кошторисної документації, державних будівельних норм та стандартів.

4.4.10.  Здійснювати заходи організації будівництва та охорони протягом усього періоду будівництва Об’єкта інвестування, а також ведення реєстру виконаних робіт та подання статистичної звітності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.4.11. Повідомляти «Замовників» про усі обставини, які можуть негативно вплинути на якість та хід виконання робіт, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

4.4.12. Забезпечити ведення та передачу «Замовникам» в установленому порядку документів про виконання Договору.

4.4.13. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини.

4.4.14.  Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору збитки «Замовникам», у разі їх завдання.

4.4.15. Укласти договір з Управлінням капітального будівництва Івано-Франіквської міської ради  («Замовником 2») на ведення технічного нагляду в розмірі 2% від вартості виконаних будівельних робіт, що передбачені проєктно-кошторисною документацією.

4.4.16. Оплатити вартість ведення авторського нагляду за будівництвом Об’єкта інвестування.

4.4.17. Здійснювати оплату за використану електроенергію та водопостачання на Об’єкті будівництва.

4.4.18. Відповідати за якість матеріально-технічних ресурсів, що використовуються в процесі будівництва Об’єкта інвестування, їх відповідність вимогам, установленим нормативними  документами та проєктною документацією.

4.4.19. Вживати заходів для збереження майна, переданого «Замовниками».

4.4.20. Вжити заходів для недопущення передачі без згоди «Замовників» проєктно-кошторисної документації (примірників, копій) третім особам.

4.4.21. Координувати діяльність  субпідрядників на будівельному 
майданчику. Треті особи, що залучаються для будівництва Об’єкта інвестування, повинні відповідати встановленим законом вимогам для виконання даного виду робіт/поставки товарів тощо.

4.4.22. Забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу. Найманим працівникам встановлювати повну норму тривалості робочого часу з оплатою праці не нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

4.4.23. Вчиняти усі необхідні дії для прийняття в експлуатацію Об’єкта інвестування.

4.4.24. Застрахувати Об'єкт інвестування відповідно до законодавства (в тому числі й оплатити вартість страхування) та надати «Замовнику-2» докази укладення договору страхування, включаючи відомості про страхувальника, розмір страхової суми та застраховані ризики.

4.4.25. На вимогу «Замовника 1» та/або «Замовника 2» в письмовій формі подавати протягом 5 (п’яти) календарних днів з моментк отримання такої вимоги інформацію щодо стану реалізації інвестиційного проєкту.

5. ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ТА ІНША ДОКУМЕНТАЦІЯ

5.1. Виготовлення проєктно-кошторисної документації та її експертиза, оплата вартості виготовлення та експертизи, отримання вихідних даних, покладається на «Генпідрядника-інвестора».

5.2. «Генпідрядник-інвестор» повинен погодити проєктно-кошторисну документацію Об’єкта інвестування із «Замовником-2».

5.3. Сторона, яка одержала від іншої сторони інформацію (технічну, комерційну та іншу), що захищається законом, а також інформацію, яка є комерційною таємницею, не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони. Про належність інформації до «комерційної таємниці», повідомляється стороні іншою стороною при її наданні.

5.4. «Генпідрядник-інвестор» за згодою із «Замовниками» та «Замовники» за згодою із «Генпідрядником-інвестором» мають право у встановленому порядку вносити в процесі будівництва зміни і доповнення в проєктно-кошторисну документацію, склад і обсяги робіт.

5.5.	 Якщо рішення про зміни проєктно-кошторисної документації потребують перегляду строків виконання робіт, такий перегляд оформлюється додатковою угодою «Сторін» до Договору.

6. БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК

6.1. «Замовник 2» передає «Генпідряднику-інвестору» на строк будівництва Об’єкта інвестування будівельний майданчик, що знаходиться на земельній ділянці площею 0,5056 га, розташованій на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську, про що між Сторонами підписується Акт приймання-передачі будівельного майданчика.

6.2. «Генпідрядник-інвестор» забезпечує охорону будівельного майданчика, його освітлення, встановлення огорожі, дотримання санітарних, протипожежних та інших норм і правил під час будівництва; складування будівельних матеріалів і розташування техніки у відповідності до проєкту організації будівництва.

6.3. «Генпідрядник-інвестор» повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект проєктно-кошторисної документації разом із змінами чи доповненнями до неї та надавати її «Замовникам» на їх прохання для користування.

6.4. «Генпідрядник-інвестор» несе відповідальність за утримання будівельного майданчика у належному стані. По закінченню будівельних робіт до прийняття їх «Замовниками», «Генпідрядник-інвестор» зобов'язаний вивезти з будівельного майданчика свою техніку, невикористані матеріали, відходи, знести чи демонтувати допоміжні споруди тощо. Витрати на утримання будівельного майданчика у належному стані покладаються на «Генпідрядника-інвестора».

6.5. «Генпідрядник-інвестор» виконує   підготовчі   роботи,  необхідні  для використання будівельного майданчика (фронту  робіт).

7. ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ

7.1. З метою оперативного вирішення питань, що виникають у процесі виконання робіт, «Сторони» можуть призначати своїх повноважних представників на будівельному майданчику, визначати коло їх повноважень і інформують про це у письмовій формі одна одну. При заміні своїх представників або при зміні їх повноважень «Сторони» інформують про це одна одну негайно.

7.2. «Генпідрядник-інвестор» зобов'язаний виконувати роботи відповідно до проєктно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, вимог чинного законодавства України. «Генпідрядник-інвестор» зобов'язаний пред'явити «Замовникам» всі види робіт, що підлягають прихованню чи покриттю. Приховання чи покриття таких видів робіт здійснюється тільки після їх прийняття з оформленням відповідного акту прихованих робіт.

7.3. «Генпідрядник-інвестор» попередньо (не менш як за 3 (три) робочі дні) повідомляє «Замовників» про проведення перевірок та випробувань робіт, матеріалів та устаткування, пред'явлення прихованих робіт.

7.4. «Генпідрядник-інвестор» забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена чинним законодавством і цим Договором, визначає осіб, відповідальних за її ведення. Після завершення робіт згідно Договору, «Генпідрядник-інвестор» передає «Замовникам» передбачену виконавчу документацію. «Замовники» мають право перевіряти правильність її ведення, вимагати своєчасного та якісного заповнення.

7.5. «Генпідрядник-інвестор» повинен інформувати «Замовників» у письмовій формі і завчасно про можливість припинення або сповільнення виконання робіт з його вини, а також через інші незалежні від нього обставини.

7.6. Замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона та подача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів відповідно до проєкту організації будівництва та проєкту виконання робіт здійснюється силами «Генпідрядника-інвестора». Він контролює якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту передачі «Замовникам» у встановленому порядку.

7.7. У  разі   виявлення   невідповідності   виконаних   робіт 
установленим   вимогам   «Замовник 1» та/або «Замовник 2»  приймає рішення  про  усунення «Генпідрядником-інвестором» допущених недоліків або про зупинення виконання  робіт з будівництва Об'єкта інвестування.

7.8. «Генпідрядник-інвестор» залучає для виконання робіт працівників в достатній кількості і потрібної кваліфікації, створює для них необхідні умови праці і відпочинку на будівельному майданчику, а також відповідає за поведінку своїх працівників на будівельному майданчику, недопущення порушень ними громадського порядку, чинного законодавства, дотримання трудової і технологічної дисципліни, норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки.

7.9. «Замовники» мають право здійснювати контроль за якістю та вартістю виконуваних робіт, відповідністю виконаних робіт затвердженій проєктно-кошторисній документації, будівельним нормам та правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій - державним стандартам і технічним умовам; у випадку необхідності -  залучати до здійснення контролю відповідні установи, спеціалістів відповідних структур, експертів тощо.

7.10. При виявленні відхилень «Замовники»/один із «Замовників» видають/є «Генпідряднику-інвестору» письмове повідомлення про необхідність їх усунення, проведення перевірок та випробувань, а при серйозних або систематичних порушеннях приймають/є рішення про зупинення виконання цих видів робіт, та може вимагати відсторонення від виконання робіт недостатньо кваліфікованих працівників «Генпідрядника-інвестора».

7.11. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та інвестиційному договору.

7.12. «Генпідрядник-інвестор» у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, «Замовниками» не приймаються.

8. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ

8.1. Залучення до виконання робіт робочої сили субпідрядних організацій у необхідній кількості та відповідної кваліфікації повністю забезпечує «Генпідрядник-інвестор».

8.2. «Генпідрядник-інвестор» відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед «Замовником» як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник.

8.3. «Генпідрядник-інвестор» координує  виконання  робіт субпідрядниками  на  будівельному  майданчику,  створює  умови  та 
здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

9. РОЗПОДІЛ РИЗИКІВ

9.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта інвестування до його прийняття «Замовниками» несе «Генпідрядник-інвестор.

9.2. Повідомлення про пошкодження Об'єкта інвестування, відповідальність за яке несе «Генпідрядник-інвестор», надсилається «Замовникам» протягом 5 (п’яти) календарних днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню «Генпідрядником-інвестором» у строки, додатково узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. «Генпідрядник-інвестор» повідомляє «Замовників» про вжиті заходи протягом 10 (десяти) календарних днів після усунення пошкодження.

9.3. «Генпідрядник-інвестор» зобов’язаний вживати  необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження Об'єкта 
інвестування, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати 
відповідні рішення та узгоджувати свої дії з «Замовниками» щодо усунення 
негативних наслідків.

9.4. У разі  випадкового  пошкодження  Об'єкта інвестування,  
«Генпідрядник-інвестор» зобов'язаний негайно усунути пошкодження 
та  повідомити  про  це  «Замовників». На вимогу «Замовників»  
подати для погодження план  заходів  щодо  усунення  наслідків випадкового пошкодження Об'єкта інвестування.

10. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ОБ’ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ

10.1. У разі належного виконання зобов’язань за цим інвестиційним договором та завершення будівництва Об’єкта інвестування, відомості про якого зазначені в п.1.2 даного Договору, «Генпідрядник-інвестор» зобов’язаний передати два відкриті тенісні корти та окреме приміщення роздягалень з душем для відкритих тенісних кортів у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради на підставі акта прийому-передачі та/або акта розподілу, підписаного Сторонами.

У разі належного виконання зобов’язань, передбачених Договором, в тому числі зобов’язань, передбачених п.4.4.2. та п.4.4.3, даний Договір вважатиметься припиненим без необхідності прийняття відповідного додаткового рішення органами місцевого самоврядування.

10.2. «Замовник 1» та «Замовник 2» мають право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які не можуть бути усунені «Генпідрядником-інвестором», Замовниками або третьою особою.

10.3. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини «Генпідрядника-інвестора», повинні бути усунуті останнім протягом розумного строку. Якщо «Генпідрядник-інвестор» вчасно не усунув виявлені недоліки, не бажає чи не може усунути їх, «Замовники» можуть усунути недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок «Генпідрядника-інвестора».

10.4. У разі фінансової неспроможності та/або інших непередбачуваних обставин, через які «Генпідрядник-інвестор» не зможе продовжити/завершити будівництво Об’єкта інвестування, об’єкт, зазначений в п.4.4.2. цього Договору, передається «Генпідрядником-інвестором» у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради згідно з актом приймання - передачі, підписаним «Сторонами» Договору, що є підставою для його прийняття у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради без необхідності прийняття відповідного додаткового рішення органами місцевого самоврядування.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. «Сторони» несуть відповідальність за порушення зобов’язань за цим Договором згідно з чинним законодавством України.

11.2. За неякісне виконання «Генпідрядником-інвестором» робіт, передбачених цим Договором, «Генпідрядник-інвестор» сплачує на вимогу Замовників у 10-ти денний термін штраф у розмірі 10 % від вартості неякісно виконаних робіт, визначених у дефектному акті.

11.3.  За  порушення  «Генпідрядником-інвестором», з його вини,  строків виконання  робіт,  передбачених в п.2.1, п.2.2 даного Договору, «Генпідрядник-інвестор» сплачує на вимогу Замовників штраф у розмірі             100  неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

11.4. За порушення строків усунення дефектів, зазначених у дефектному акті , «Генпідрядник-інвестор» сплачує на вимогу Замовників пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період нарахування пені,  від вартості неякісно виконаних робіт, визначених в дефектному акті, за кожен день прострочення виконання зобов’язання.

11.5. У разі відхилень під час виконання будівельних робіт від проєктно-кошторисної документації, «Генпідрядник-інвестор» сплачує на вимогу Замовників штраф у розмірі 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

11.6. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє «Генпідрядника-інвестора» від виконання прийнятих на себе зобов’язань за цим Договором, а також від обов'язку усунення недоліків Робіт, визначених Актом.

11.7. «Замовники» мають право застосувати оперативно-господарські санкції у вигляді відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин із «Генпідрядником-інвестором», як стороною, яка порушує зобов`язання, у випадку порушення «Генпідрядником-інвестором»:

- строків виконання робіт з вини Генерального підрядника;

- неякісного виконання робіт з будівництва Об’єкта інвестування (неодноразове або грубе порушення «Генпідрядником-інвестором» будівельних норм i правил,  відхиленні при виконанні Робіт від проєктних рішень, поставки неякісних матеріалів і конструкцій).

Оперативно-господарські санкції застосовуються Замовником у позасудовому порядку та без попереднього пред’явлення претензії  «Генпідряднику-інвестору» як стороні, яка порушила зобов`язання шляхом вручення повідомлення під розписку або направлення повідомлення рекомендований поштовим відправленням, або цінним листом з описом вкладення на поштову адресу «Генпідрядника-інвестора», зазначену в статті 16 даного Договору.

Всі документи (листи, повідомлення та інша  кореспонденція), що будуть відправлені Замовником на адресу «Генпідрядника-інвестора», вказану у Договорі, вважаються такими, що були відправлені належним чином належному адресату до моменту, коли «Генпідрядник-інвестор» письмово не повідомить Замовників  про зміну свого місцезнаходження (із доказами про отримання Замовником такого повідомлення).

Уся кореспонденція, що направляється Замовником електронною поштою або шляхом направлення цінного листа (з описом вмісту поштового відправлення), вважається отриманою «Генпідрядником-інвестором» через 10 календарних днів з дня її відправлення Замовником.

Замовник може вручити кореспонденцію уповноваженому представнику «Генпідрядника-інвестора» під розписку. В даному випадку кореспонденція буде вважатися отриманою «Генпідрядником-інвестором» з дня її вручення під розписку уповноваженому представнику «Генпідрядника-інвестора».

Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.

11.8. «Генпідрядник-інвестор» несе повну матеріальну відповідальність за порушення протипожежних, санітарних, будівельних норм, норм з охорони праці та дотримання техніки безпеки на будівництві тощо. При порушенні таких правил, положень, стандартів і вимог штрафні санкції відповідних контролюючих органів, що накладені на «Замовників», компенсуються «Генпідрядником-інвестором».

11.9. «Генпідрядник-інвестор» несе відповідальність за наявність в нього або підрядних організацій дозвільних документів (ліцензій, дозволів тощо), необхідних для виконання робіт з будівництва Об’єкта інвестування, передбачених законодавством.

11.10. «Сторони» зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку шляхом направлення претензій, ведення переговорів, надання консультацій. Спори, неврегульовані у досудовому порядку, вирішуються у судовому порядку згідно з вимогами чинного законодавства.

11.11. «Генпідрядник-інвестор» усуває за свій рахунок недоліки і дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт і виявлені в ході приймання Об'єкта інвестування, визначеного в п.4.4.2. даного Договору, протягом 30 (тридцяти) календарних днів, якщо інший строк не погоджено «Сторонами» шляхом підписання додаткової угоди.

11.12. «Генпідрядник-інвестор» несе повну майнову відповідальність за якість виконання робіт та збереження результатів виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або знищення і не може вимагати від «Замовників» прийняти виконані, але знищені, пошкоджені та втраченої якості результати роботи.

11.13. За збитки, завдані третій особі, відповідає «Генпідрядник-інвестор».

12. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ

12.1. «Генпідрядник-інвестор» гарантує якість закінчених робіт протягом гарантійного строку.

12.2. «Генпідрядник-інвестор» встановлює гарантійний строк експлуатації Об’єкта інвестування, зазначеного в п.4.4.2 Договору,   протягом десяти років з моменту прийняття його «Замовниками».

12.3. Початком гарантійних строків вважається день передачі Об'єкта інвестування «Генпідрядником-інвестором» «Замовникам», згідно з актом прийому-передачі та/або аком розподілу.

У разі виявлення «Замовниками»/одним із «Замовників» протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах збудованого та переданого Об’єкта  інвестування, вони/він повідомляє про них «Генпідрядника-інвестора» протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виявлення таких недоліків.

Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи  і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе «Генпідрядник-інвестор».

12.4. У разі виявлення «Замовником1»/«Замовником2»/ «Замовниками» недоліків (дефектів) протягом гарантійного строку, він/вони зобов'язаний/ні протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виявлення недоліків повідомити про це «Генпідрядника-інвестора» і запросити його для складення відповідного акту, у якому буде зазначено порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

12.5. Якщо «Генпідрядник-інвестор» відмовився брати участь у складенні акта, або протягом 7 (семи) календарних днів з моменту направлення йому відповідного повідомлення не взяв участі у складанні такого акту,  «Замовники» мають право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його «Генпідряднику-інвестору».

12.6.  «Генпідрядник-інвестор» зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

У разі відмови «Генпідрядника-інвестора» усунути виявлені недоліки (дефекти) «Замовники» можуть усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі «Генпідрядник-інвестор» зобов'язаний повністю компенсувати «Замовникам» витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків та завдані збитки.

12.7.  Якщо між «Замовниками» і «Генпідрядником-інвестором» виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на «Генпідрядника-інвестора».

12.8. «Генпідрядник-інвестор» несе відповідальність за прорахунки в роботах, що виникли після закінчення гарантійного строку і призвели до аварії, обвалення, руйнування Об'єкта інвестування.

13. УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

13.1.  Інвестиційний договір укладається між «Генпідрядником-інвестором»  та виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради (Замовником 1),  Управлінням капітального будівництва Івано-Франківської міської ради  (Замовником 2) протягом 30 календарних днів з дня прийняття відповідного рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради про затвердження рішення конкурсної комісії про визнання переможцем конкурсу та погодження умов інвестиційного договору.

Зміна або розірвання Договору здійснюються у встановленому законодавством порядку за згодою «Сторін».

13.2. Сторона, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір чи розірвати його, повинна надіслати відповідну пропозицію другій стороні. Внесення змін у Договір оформлюється додатковою угодою, яка є невід’ємною його частиною.

Сторона, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір або його розірвання, у 20-денний строк повідомляє другу Сторону про своє рішення.

13.3. У разі зміни або розірвання Договору зобов'язання «Сторін» змінюється або припиняється з моменту укладення відповідної додаткової угоди про зміну або розірвання Договору. Якщо Договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання Договору законної сили.

13.4. «Замовники» мають право розірвати договір в односторонньому порядку у разі невиконання або неналежного виконання «Генпідрядником-інвестором»  Договору, а саме: якщо «Генпідрядник-інвестор» зі своєї вини не розпочав виконання робіт протягом 30 календарних днів після отримання документа, що засвідчує право на виконання будівельних робіт; виконав роботи з істотними недоліками, які не можуть бути усунуті у визначений Замовником строк; відставання у виконанні обсягів Робіт порівняно з строками виконання Робіт, що зазначені в п.2.1 та п.2.2 даного Договору з вини «Генпідрядника-інвестора»  більше, ніж на 1 місяць; неодноразове або грубе порушення «Генпідрядником-інвестором»  будівельних норм i правил;  відхиленні при виконанні будівельних робіт від проєктних рішень; поставки неякісних матеріалів і конструкцій; вчинення «Генпідрядником-інвестором» інших дій (чи бездіяльність), що свідчать про невиконання або неналежне виконання ним цього Договору, а також з інших підстав, визначених сторонами в інвестиційному договорі.

Для розірвання даного Договору односторонньому порядку «Замовники» направляють «Генпідряднику-інвестору» повідомлення з приводу виявлених порушень. «Генпідрядник-інвестор» зобов’язаний не пізніше 5 робочих днів з моменту отримання такого повідомлення повідомити Замовника про усунення порушень та/або про строки в яких їх буде усунуто. У разі не усунення «Генпідрядником-інвестором» порушень умов інвестиційного договору в строки, визначені чинним законодавством та/або договором, інвестиційний договір вважається розірваним в односторонньому порядку на десятий календарний день з дня направлення «Генпідряднику-інвестору»  повідомлення про розірвання.

«Генпідряднику-інвестору», з яким даний договір розірвано, не повертаються кошти та матеріали витрачені на реалізацію інвестиційного проєкту.

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради після розірвання інвестиційного договору оголошує новий інвестиційний конкурс на продовження будівництва Об’єкта інвестування на умовах і в порядку, що визначені рішенням міської від 29.04.2021р. №171-8 «Про оголошення інвестиційного конкурсу», рішенням виконавчого комітету міської ради  від 19.08.2021 р. №1191 «Про затвердження умов інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську», рішенням виконавчого комітету міської ради від 02.06.2021р. №803 «Про затвердження складу конкурсної комісії інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську».

«Генпідряднику-інвестору», з яким Договір розірвано, не повертаються кошти та матеріали витрачені на реалізацію інвестиційного проєкту.

13.5. У разі розірвання цього Договору з вини «Генпідрядника-інвестора», останній зобов’язаний звільнити будівельний майданчик протягом 10 (десяти) календарних днів із дати розірвання Договору.

14. ФОРС-МАЖОР

14.1. «Сторони» звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої Договір «Сторони», і сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (Форс-мажорних обставин).

Форс-мажорні обставини можуть підтверджуватися: Торгово-промисловою палатою України про настання обставин непереборної сили або стихійного лиха на території України; Міністерством з надзвичайних ситуацій або його територіальними підрозділами; рішенням КМУ про визнання окремого району України постраждалим від повені, пожежі, іншого стихійного лиха; документами інших компетентних органів, уповноважених засвідчувати форс-мажорні обставини.

14.2. До обставин непереборної сили відносяться надзвичайні обставини та події (стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, бурі, повінь, землетрус, блискавка, снігопад, вибух, війна, терористичний акт, блокада, військові події, антитерористична операція, стихійні народні заворушення, страйк, дії державних органів влади, встановлення карантину тощо), які впливають на виконання зобов'язань, і не можуть бути передбачені «Сторонами» в період укладення цього Договору або у разі виникнення яких неможливо вжити відповідних заходів.

14.3. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором  в наслідок форс-мажорних обставин повинна протягом десяти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі, надавши при цьому, підтверджуючі документи, видані органами визначеними п.14.1. цього Договору.

14.4. За наявності підтверджених у відповідності до умов цього  договору обставин непереборної сили, строк виконання договірних зобов'язань продовжується на час, протягом якого діяли такі обставини.

14.5. Якщо зазначені обставини будуть перешкоджати виконанню зобов'язань протягом 61 календарного дня з дня їх настання, «Сторони» мають право відмовитися від подальшого виконання Договору шляхом укладення додаткової угоди.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Договір вступає в силу з дня його підписання і діє до моменту повного виконання «Сторонами» зобов'язань за Договором.

15.2. Взаємовідносини та відповідальність «Сторін», прямо не передбачені цим Договором, регулюються нормами чинного законодавства України.

15.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні тільки за письмовою згодою «Сторін» та оформляються відповідними додатковими угодами, додатками до Договору і є невід'ємною його частиною.

15.4. «Сторони» зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із «Сторін» у термін, не пізніше п’яти календарних днів із дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни «Сторони» повідомляють одна одну про зміну поштової, юридичної адреси.

15.5. Кожна із «Сторін» надає свою згоду на використання отриманих при виконанні умов Договору персональних даних та/або відомостей про фізичних осіб, які надаються «Сторонами»  одна одній при виконанні умов даного Договору.

15.6. Договір складений українською мовою в трьох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ «СТОРІН»

«Замовник  1»                      «Замовник  2»                  «Генпідрядник-інвестор»

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                     Ігор   ШЕВЧУК

|  | Згідно з вимогами ISO 9001 Введено в дію з 06.10.2021 р. | Версія 01 Змінено сторінок 00/05 |
| --- | --- | --- |
|  | Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради |  |
|  | ПРОТОКОЛ №1 від 06.10.2021 р. - засідання конкурсної комісії інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи - в м.Івано-Франківську» |  |

Голова комісії: Сусаніна Вікторія Юріївна - перший заступник міського голови.

Заступник голови: Вітенко Микола Іванович - заступник міського голови.

Секретар: Петечел Неля Вікторівна - начальник відділу з питань договірної і правової роботи Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради.

Присутні члени комісії:

| Гриненько Ігор Іванович | Директор Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради |
| --- | --- |
| Кошик Орест Іларіонович | Директор Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради |
| Кедик Надія Степанівна | Директор Департаменту правової політики Івано-Франківської міської ради |
| Максимчук Ігор Євстахович | Директор Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради |
| Матешко Віталій Васильович | Директор Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради |

Запрошені:  директор ТОВ «Весна-ІФ» Стефінів Іванна Володимирівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- Розгляд конкурсної пропозиції ТОВ «Весна-ІФ», поданої  для участі в інвестиційному конкурсі по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську».

СЛУХАЛИ:

1.  Сусаніну В.Ю. –  першого заступника міського голови - голову конкурсної комісії, яка повідомила, що комісія є правомочною, оскільки у відповідності до абзацу 2 п.3.10 умов інвестиційного конкурсу, затверджених рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 19.08.2021р. №1191, на засіданні комісії присутні не менше 2/3 її складу.

Склад конкурсної комісії затверджений рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 02.06.2021 р. №803.

Згідно з п.4.2. умов інвестиційного конкурсу, день опублікування рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 19.08.2021 р. №1191 «Про затвердження умов інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську» в газеті «Західний кур’єр», вважається днем оголошення інвестиційного конкурсу. Вказане рішення було опубліковане в газеті «Західний кур’єр» від 16.09.2021 р. №37.

Згідно з п.4.1. умов інвестиційного конкурсу, конкурсні пропозиції Учасники могли подавати  протягом 10 (десяти) робочих днів з дня опублікування у газеті «Західний кур’єр» рішення виконавчого комітету19.08.2021 р. №1191 (тобто, по 30.09.2021 р. включно).

2. Петечел Н.В. – секретаря конкурсної комісії, яка повідомила, що за встановлений період подання конкурсних пропозицій на адресу Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради (76018, м.Івано-Франківськ, вул.Незалежності, 6 (6 поверх) для участі інвестиційному конкурсі по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську» надійшла одна інвестиційна пропозиція 29.09.2021 р. від                                             Учасника ТОВ «Весна-ІФ»  (код ЄДРПОУ 42938195).

В п.2.3. умов інвестиційного конкурсу зазначені наступні відомості про об’єкт інвестування:

площа земельної ділянки – 0,5056 га.

Кількість тенісних кортів – 3 (три) закриті тенісні корти та 2 (два) відкриті тенісні корти, що відповідають установленим вимогам і стандартам для проведення змагань.

Тип покриття закритих тенісних кортів – покриття «Хард».

Тип покриття відкритих тенісних кортів – грунтове покриття.

Орієнтовна площа адміністративно-побутового будинку    (з кімнатами для дитячого та юнацького дозвілля і басейном не менше, ніж на 4 (чотири) доріжки, довжиною по 25 м кожна) – 1 200 м2;.

Орієнтовна площа забудови під окреме приміщення роздягалень  з душем для тенісних кортів, що будуть передані у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради – 90 м2;.

Відповідно до п.п.2.4, 2.5 умов інвестиційного конкурсу, Інвестор також зобов’язується виготовити проєктно-кошторисну документацію Об’єкта інвестування, забезпечити проходження її експертизи, а також влаштувати благоустрій території Об’єкта інвестування, в тому числі встановити огорожу, зовнішнє освітлення.

Згідно з п.3.4. умов інвестиційного конкурсу, після завершення будівництва Об’єкта інвестування, відомості про якого зазначені в п.2.3 умов інвестиційного конкурсу, Інвестор зобов’язаний передати два відкриті тенісні корти та окреме приміщення роздягалень з душем для відкритих тенісних кортів у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради на підставі акта прийому-передачі та/або акта розподілу, підписаного Сторонами. Інша частина збудованого Об’єкта інвестування буде власністю Інвестора.

Учасник інвестиційного конкурсу ТОВ «Весна-ІФ» (код ЄДРПОУ 42938195) запропонував Івано-Франківській міській територіальній громаді після завершення спорудження Об’єкта інвестування наступне:

- надання 15 % часу закритих кортів безкоштовно для потреб ДЮСШ;

- надання 15 % часу басейном безкоштовного для потреб ДЮСШ;

- передача окремого приміщення роздягалень із душем площею 90 м2, обладнаного усіма комунікаціями  для тенісних кортів, що буде споруджено та передано у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради відповідно до умов конкурсу;

- передача 2 (двох) відкритих тенісних кортів з грунтовим покриттям, що будуть споруджені, у власність Івано-Франківської міської територіальної громади в особі Івано-Франківської міської ради;

- створення 30 нових робочих місць;

- відрахування до місцевого бюджету податків в орієнтованому обсязі             2 (два) мільйони щорічно;

- проведення турнірів національного та міжнародного рівнів на базі новоспорудженого об’єкта інвестування.

- орієнтована  вартість інвестування складає 52 млн грн та може коригуватися відповідно до містобудівних умов та обмежень, а також проєктно-кошторисної документації.

Окрім інформації в довільній формі про інвестиційну пропозицію, Учасник ТОВ «Весна-ІФ» також подав документи,  передбачені п.4.3. умов інвестиційного конкурсу, а саме:

- заява в довільній формі на ім’я міського голови для участі у конкурсі;

- документ, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску в розмірі 5 тис грн;

- завірена Учасником копія установчого документа  - Статуту;

- довідка з ДФС про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету - дійсну на час її подання;

- оригінал виписки банку, що підтверджує наявність в Учасника інвестиційного конкурсу власних коштів на банківському рахунку в розмірі 5 015 968, 60 грн станом на 27.09.2021 р.

В процесі обговорення конкурсної пропозиції ТОВ «Весна-ІФ» у членів комісії виникла необхідність уточнити у представника Учасника – директора ТОВ «Весна-ІФ» Стефінів І.В. деякі положення інвестиційної пропозиції. А саме, положення, що стосуються часу безкоштовного користування закритими тенісними кортами та басейном, що буде відведений для ДЮСШ Івано-Франківської міської територіальної громади після завершення будівництва Об’єкта інвестування; термінів будівництва; влаштування паркувального майданчика; необхідність погодження проєктно-кошторисної документації Об’єкта інвестування із Замовником.

За результатами спільного обговорення було уточнено, узгоджено, що у проєкті інвестиційного договору на будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську будуть включені положення про:

-  надання Інвестором не менше 15% часу безкоштовного користування закритими тенісними кортами для потреб ДЮСШ Івано-Франківської міської територіальної громади при орієнтовному графіку роботи закритих тенісних кортів з 8:00 до 22:00 щодня;

- надання Інвестором не менше 15% часу безкоштовного користування басейном для потреб ДЮСШ Івано-Франківської міської територіальної громади при орієнтовному графіку роботи басейну з 8:00 до 22:00 щодня;

- строк будівництва частини Об’єкта інвестування, що буде передана у власність Івано-Франківської міської територіальної громади – двох відкритих тенісних кортів та окремого приміщення роздягалень з душем для відкритих тенісних кортів площею 90 м2 становить 12 календарних місяців            з дати отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

- строк будівництва частини Об’єкта інвестування, що буде власністю Інвестора становить 24 календарних місяців з дати отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

-  влаштування благоустрою території Об’єкта інвестування передбачає влаштування в тому числі й паркувального майданчика;

- погодження проєктно-кошторисної документації Об’єкта інвестування із Управлінням капітального будівництва Івано-Франківської міської ради.

Інвестиційна пропозиція Учасника ТОВ «Весна-ІФ» відповідає умовам інвестиційного конкурсу.

Відповідно до п.3.12 умов інвестиційного конкурсу, у випадку, якщо на участь в конкурсі надійшла одна пропозиція, конкурсна комісія має право визнати Учасника переможцем інвестиційного конкурсу.

ВИРІШИЛИ:

- Визнати Переможцем інвестиційного конкурсу по залученню інвестора до інвестиційного проєкту «Будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську» Учасника ТОВ «Весна-ІФ»  (код ЄДРПОУ 42938195), а також доручити Управлінню капітального будівництва Івано-Франківської міської ради підготувати відповідний проєкт рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження рішення конкурсної комісії про визнання Переможцем конкурсу та погодження умов інвестиційного договору на будівництво тенісних кортів з адміністративно-побутовим будинком на вул.Гетьмана Мазепи в м.Івано-Франківську з урахуванням уточнень, узгоджень, викладених вище у протоколі.

Результати голосування:

За: 8 (вісім)

Проти: 0 (нуль)

Утрималися: 0 (нуль)

Голова конкурсної комісії -

перший заступник міського голови			     Вікторія  СУСАНІНА

Секретар конкурсної комісії	                                    Неля  ПЕТЕЧЕЛ