**Додаток**

до рішення міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

**5. Заходи для виконання завдань Програми розвитку комунального підприємства «Франківськ АГРО» Івано-Франківської міської ради на 2022 -2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Вартість, тис грн., без ПДВ | В т. ч. за роки | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Проектні роботи:** | | | | | | | | |
| 1. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на закладання плодово-ягідних культур | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 2. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення системи краплинного зрошування | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| 3. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт складських приміщень, цехів | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |
| 4. | Виготовлення проектів із землеустрою | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| 5. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на тепличний комплекс | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  |
| 6. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на буріння розвідувально-експлуатаційних свердловин | 88,5 |  | 88,5 |  |  |  |
| 7. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на ЛЕП | 10,6 |  | 10,6 |  |  |  |
|  | **Всього проектних робіт** | **639,1** | **200,0** | **439,1** |  |  |  |
| **Роботи:** | | | | | | | |
| 8. | Капітальний ремонт складських приміщень | 5000,0 |  | 5000,0 |  |  |  |
| 9. | Встановлення системи краплинного зрошування | 600,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |
| 10. | Встановлення огорож | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |
| 11. | Будівництво тепличного комплексу | 7000,0 |  | 7000,0 |  |  |  |
|  | **Всього робіт** | **13 100,0** | **300,0** | **12 800,0** |  |  |  |
| **Виробництво с/г продукції** | | | | | | | |
| 12. | Обробка земель с/г призначень (оранка, дискування, внесення добрив, передпосівна культивація, посів.підживлення) | 15 000,0 | 3 000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 13. | Збирання урожаю | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 14. | Підготовка грунту та посадка плодово-ягідних культур | 4000,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| 15. | Догляд за багаторічними насадженнями | 2000,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  | **Всього виробництво с/г продукції** | **26 000,0** | **5 200,0** | **5 200,0** | **5 200,0** | **5 200,0** | **5 200,0** |
| **Придбання садибного матеріалу:** | | | | | | | |
| 16. | Саджанців | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 17. | Насіння | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 18. | Добрива | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | **Всього придбання садибного матеріалу** | **11 500,0** | **2 300,0** | **2 300,0** | **2 300,0** | **2 300,0** | **2 300,0** |
| **Придбання техніки:** | | | | | | | |
| 19. | Трактор, грунтообробна техніка (дискова борона, плуг, сівалка) | 12 387,0 | 1 000,6 | 3 610,4 | 2592,0 | 2592,0 | 2592,0 |
| 20. | Страхівка | 1238,7 | 112,6 | 323,6 | 267,5 | 267,5 | 267,5 |
| 21. | Фінансові витрати з обслуговування кредиту | 1853,9 | 560,8 | 517,3 | 387,9 | 258,6 | 129,3 |
|  |  | 15479,6 | 1674,0 | 4451,3 | 3247,4 | 3118,1 | 2988,8 |

Секретар міської ради Віктор СИНИШИН