Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від ____________№_______

План розвитку комунального підприємства «Електроавтотранс»

на бюджетний 2024 рік

- Резюме.

Метою плану розвитку комунального підприємства «Електроавтотранс» на 2024 рік є створення належних умов для надання населенню доступних і якісних послуг з перевезення комунальним транспортом.

На 2024р. планується виконання наступних заходів:

- збільшення кількості транспортних засобів;

- розширення мережі обслуговування електротранспортом;

- модернізація тролейбусного депо;

- закупівля спец машин, допоміжної техніки та устаткування;

- удосконалення та розширення АСОП;

- закупівля матеріалів, обладнання, запчастин та техніки.

- Загальна інформація про підприємство.

КП «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради є єдиним постачальником послуг з перевезення електротранспортом на території міської громади.

Станом на січень 2024 року на балансі підприємства знаходиться 64 тролейбуси, що рухаються на 8-ми маршрутах та 78 автобусів на 21-му маршруті.

Предметом діяльності Підприємства є:

- надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом та автотранспортом;

- діяльність, пов’язана з будівництвом ліній енергозабезпечення;

- технічне обслуговування та ремонт електро- і автотранспорту, контактних і кабельних ліній, тягових підстанцій та іншого технологічного обладнання;

- надання рекламних послуг;

- реалізація проїзних, абонементних та електронних квитків;

- здійснення професійно-технічної освіти на базі підприємства з метою підготовки кваліфікованих кадрів водіїв пасажирських тролейбусів, слюсарів з ремонту рухомого складу і діючого обладнання та інших професій (згідно єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника);

- ведення автоматизованих  системи обліку та інформації.

- Огляд ринку.

У м. Івано-Франківськ пасажирські перевезення громадським транспортом забезпечуються двома видами транспорту: електротранспорт (тролейбуси) та автомобільний транспорт (автобуси).

Перевезення електротранспортом забезпечує виключно перевізник  КП «Електроавтотранс». Перевезення автомобільним транспортом забезпечує КП «Електроавтотранс» та приватні перевізники, з якими виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради заключив договори на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах.

Транспорт комунального підприємства є одним з найкомфортніших у місті та має наступні переваги:

1.  Для обслуговування пасажирських маршрутів підприємство використовує 142 транспортних засоби, з яких 97% є низько підлоговими.

2. В тролейбусах та автобусах запроваджено систему автоматичного оголошення зупинок.

3. Запроваджені сервіси безготівкової оплати проїзду, а саме :

- оплата транспортною карткою (з можливістю пересадки до 30 хв);

- оплата банківською карткою;

- оплата за допомогою Bluetooth;

- сканування QR-коду, який знаходиться в транспортному засобі.

4.Оснащені системою кондиціонування 46,7 % транспортних засобів.

5. Забезпечення дотримання графіків руху.

- Аналіз роботи підприємства за останній рік діяльності та прогнозні показники на 2024 рік.

4.1 Інформація про трудові ресурси.

| Показник | Станом на 01.01.2023 | Станом на 01.01.2024 | План на 2024 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Середньоспискова чисельність штатних працівників, чол. | 574 | 586 | 601 |
| в тому числі : АУП | 29 | 30 | 30 |
| водії | 273 | 270 | 280 |
| 2. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн. | 16747 | 20211 | 21545 |
| в тому числі АУП | 19114 | 24421 | 25120 |
| водії | 19458 | 24753 | 25495 |

4.2. Обсяг наданих послуг (операційна діяльність) в натуральних та вартісних показниках.

| № п/п | Найменування за видами робіт | Одиниця виміру | 2022 рік факт | 2023 рік факт | План на 2024 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевезення платних пасажирів | тис.грн. | 83607 | 107711 | 107100 |
|  |  | тис.чол. | 10331,8 | 13302,4 | 13292 |
| 2 | Перевезення пільгових пасажирів (автотранспорт) | тис.грн. | 52166 | 61742 | 63050 |
|  |  | тис.чол. | 5216,6 | 6174,2 | 6305 |
| 3 | Виконано транспортної роботи згідно угоди (електротранспорт) | тис.грн. | 134985,5 | 133771,6 | 195118 |
|  |  | тис.км. | 2034 | 2219 | 2578 |

4.3. Рівень відшкодування тарифами собівартості послуг в розрізі.

| Фактична собівартість | Затверджений тариф, дата введення в дію | Фактичний тариф | Рівень відшкодування розрахункового тарифу фактичним, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 16,54 грн | 10 грн (Рішення №970 від 06.07.2021 З-но рішення діє дисконт 8 грн, 6 грн, 5 грн) | 8,1 грн | 48,97 |

Фактичний тариф менший від затвердженого, у зв'язку з встановленням дисконту на картку «Галка» (40%), студентська картка «Галка» (50%), додаткові платежі (20%) згідно Рішення виконавчого комітету №970 від 06.07.2021р.

4.4. Динаміка доходів, витрат, прибутковості / збитковості та рівня рентабельності підприємства за 2 останніх роки.

| Показники | 2022 рік факт | 2023 рік факт | План на 2024 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходи всього, тис. грн., в т.ч. | 342227 | 360550 | 417097 |
| - від основної (операційної) діяльності | 292379 | 309401 | 367268 |
| - від іншої діяльності | 49848 | 51149 | 49829 |
| Витрати всього, тис. грн. , в т.ч. | 393911 | 456992 | 471251 |
| - від основної (операційної) діяльності | 300441 | 374718 | 392682 |
| - від іншої діяльності | 93470 | 82274 | 78569 |
| Фінансовий результат (чистий збиток) | (51684) | (96442) | (54154) |
| Рентабельність, % | -13,12 | -21,10 | -11,49 |

- Модернізація.

У першому кварталі 2023 року оголошено тендер по підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у місті Івано-Франківську», який фінансується за кошти Європейського інвестиційного банку. Предметом закупівлі є нові низькопідлогові електробуси  (тролейбуси з автономним ходом не менше 15 км «дворежимні»)

#### Очікуваними результатами, пов’язаними із придбанням нового транспорту є:

- збільшення середньої комерційної швидкості руху громадського транспорту в місті;

- зниження заторів на вулицях міста, ДТП та негативного впливу на навколишнє середовище, що позначиться на якості міського життя;

- створення нових робочих місць (збільшення штату водіїв та технічних працівників для експлуатаційного утримання нової техніки).

- Виробничий план.

Формується за видами послуг в натуральних та вартісних показниках.

| № п/п | Показник | Один. вимір | По плану всього | Тролейбусні перевезення | Автобусні перевезення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Загальний пробіг | т.км | 6833 | 2578 | 4255 |
| 2 | Пасажироперевезення | т.чол | 22824 | 8265 | 14559 |
| 3 | Доходи | т.грн | 107100 | 40476 | 66624 |
| 4 | Випуск транспорту | один. | 37239 | 15864 | 21375 |
| 5 | Регулярність руху | % | 97 | 97 | 97 |

Обсяг планових робіт на 2024 рік

| № п/п | Найменування за видами робіт | Джерела фінансування | План сума на 2024 рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закупівля бувших у вжитку тролейбусів 10 од. | кошти місцевого бюджету, кошти підприємства | 20 млн. грн. |
| 2 | Утримання та поточний ремонт контактної мережі та тягових підстанцій | кошти місцевого бюджету, кошти підприємства | 7 млн. грн. |
| 3 | Обслуговування АСОП | кошти місцевого бюджету, кошти підприємства | 2 млн. грн. |
| 4 | Закупівля вузлів-агрегатів, матеріалів та запчастин для поточного, планового, заявочного ремонту рухомого складу та контактної мережі | кошти місцевого бюджету, кошти підприємства | 7 млн. грн. |
| 5 | Придбання офісної, комп’ютерної та іншої високоточної техніки та засобів зв’язку | кошти місцевого бюджету, кошти підприємства | 500 тис. грн. |
| 6 | Покриття витрат пов’язаних з обслуговуванням кредиту ЄБРР | кошти місцевого бюджету, кошти підприємства | 1,45 млн. євро |
| 7 | Придбання 3 автомобілів: - 2 вантажних; - 1 пасажирський (9 місць) | кошти місцевого бюджету, кошти підприємства | 2,5 млн. грн. |
| 8 | Будівництво ангару | кошти місцевого бюджету, кошти підприємства | 8 млн. грн. |

- Організаційна структура.

- Маркетинговий план.

- КП «Електроавтотранс» постійно вдосконалює свою роботу у сфері надання транспортних послуг. Для зручності оплати проїзду запроваджено «електронний квиток». Для інформування пасажирів та визначення їх потреб на Підприємстві активно використовуються інтернет-ресурси (вебсайт Підприємства та електронна комунікація із користувачами послуг). Мешканці Івано-Франківська мають змогу відстежувати інформацію про рух тролейбусів та автобусів в режимі реального часу. Інформація про схеми маршрутів, пільги для визначених категорій пасажирів постійно оновлюється на сайті Підприємства. Споживачам транспортних послуг забезпечено можливість зворотного зв’язку з Підприємством.

- За кредитні кошти Європейського інвестиційного банку планується закупівля низькопідлогових тролейбусів з автономним ходом, що дасть можливість підвищити якість послуг громадського транспорту завдяки підвищенню стандартів якості перевезень.

  - Тарифна політика.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 06.07.2021 р. №970 «Про встановлення тарифів на послуги перевезення в транспорті КП «Електроавтотранс» та вартість транспортної картки «Галка» затверджені тарифи на послуги перевезення в транспорті КП «Електроавтотранс» для наступних видів оплат:

- Транспортна картка «Галка» загальна в режимі одноразової поїздки – 6 грн;

- Транспортна картка «Галка» студентська в режимі одноразової поїздки – 5 грн;

- Разовий квиток у водія (готівковий) – 10 грн;

- Банківська безконтактна картка – 8 грн;

- Смс-квиток – 8 грн;

- Додаток Easy wallet – 8 грн;

- Штрафний квиток контролера – 200 грн.

-        Транспортна картка «Галка» в розмірі 40 грн.

8.2 Залучення фінансових інвестицій, кредитів банків для фінансування проектів, спрямованих на покращення роботи підприємства.

Підприємство веде активну співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями щодо оновлення тролейбусного і відновлення / розширення відповідної інфраструктури.

    - Інформація про Угоду про передачу коштів позики (ЄІБ):          Дата укладання: 29 грудня 2020 року.

Назва підпроєкту: «Оновлення рухомого складу КП    «Електроавтотранс» у місті Івано-Франківську».

Мета залучення коштів позики: фінансування реалізації підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у місті Івано-Франківську», що передбачає закупівлю електробусів.

Вид залучення коштів позики – кредит.

Обсяг та валюта кредиту – 3 000 000,00 (три мільйони) євро, а також 615 тис. євро - грантові кошти.

Строк кредиту – до 22 років, упродовж яких кредит має бути повністю погашено рівними платежами – кожні шість місяців після завершення пільгового періоду повернення коштів, що становить до 5 років.

Забезпечення виконання боргових зобов’язань за позикою, залученою комунальним підприємством «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради для реалізації підпроєкту «Оновлення рухомого складу КП «Електроавтотранс» у місті Івано-Франківську»  – надання місцевої гарантії.

У 2023 році проведено тендер на закупівлю: «Постачання нових низькопідлогових тролейбусів (з автономним ходом не менше 15 км (дуобуси), «дворежимні»), включаючи основні та витратні запасні частини, обладнання та інструменти для технічного обслуговування та ремонту, та супутні послуги на загальну суму до 3 615 000 євро, без податків на продаж та митних зборів».

Станом на 01.01.2024 року вибірок коштів та оплат по даному підпроєкту не проводилося.

    - Інформація про  Кредитний договір (ЄБРР):

Дата укладання: 26 грудня 2016 року

Назва  проєкту: «Оновлення тролейбусного парку м. Івано-Франківськ».

Мета залучення коштів позики: Нові тролейбуси з низькою підлогою та пов’язані запчастини, модернізація тролейбусного депо, будівництво тягової підстанції та тролейбусної лінії.

Обсяг та валюта кредиту: 8 000 000 (вісім мільйонів) євро.

Строк кредиту: 13 років, упродовж яких кредит має бути погашений 20-ма рівними платежами кожні шість місяців після завершення періоду дії зобов’язань щодо надання коштів.

Забезпечення виконання боргових зобов’язань за позикою, залученою комунальним підприємством «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради для реалізації проєкту «Оновлення тролейбусного парку м. Івано-Франківськ»  – надання місцевої гарантії.

Станом на 01.01.2024 року освоєно – 7 760 199,81 євро. Листом від 9 жовтня 2023 ЄБРР повідомив, що невикористану суму в розмірі 239 800,19 євро було скасовано станом на 30 квітня 2023 року.

Загальна сума використаних кредитних коштів 7 760 199,81 євро.

Виплачено основної суми боргу – 2 012 919,88 євро.

Планові платежі на 2024 рік – 1 454 789,53євро.

9. Фінансовий план КП «Електроавтотранс» на 2024 рік.

Основні фінансові показники Найменування показника; Код рядка; Факт минулого року, 2023 рік; Плановий 2024 рік. 1; 2; 3; 4. І. Формування фінансових результатів. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 1000; 107711; 107100. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); 1010; (353520); (370579). Валовий прибуток/збиток; 1020; (245809); (263479). Адміністративні витрати; 1030; (15065); (16669). Витрати на збут; 1060. Інші операційні доходи; 1070; 201690; 260168. Інші операційні витрати; 1080; (6133); (5434). Фінансовий результат від операційної діяльності; 1100; (65317); (25414). Дохід від участі в капіталі; 1110. Втрати від участі в капіталі; 1120. Інші фінансові доходи; 1130; 892; 800. Фінансові витрати; 1140; (26785); (28519). Інші доходи; 1150; 50257; 49029. Інші витрати; 1160; (55489); (50050). Фінансовий результат до оподаткування; 1170; (96442); (54154). Витрати з податку на прибуток; 1180; -. Дохід з податку на прибуток; 1181; -. Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування; 1190; -. Збиток від припиненої діяльності після оподаткування; 1191; -. Чистий фінансовий результат; 1200; -. Прибуток; 1201; -. Збиток; 1202; (96442); (54154). IІ. Розрахунки з бюджетом. Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:; 2110; (337); (300). податок на прибуток підприємств; 2111. податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду; 2112; (337); (300). податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду; 2113. акцизний податок; 2114. відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями; 2115. Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі); 2120; (28485); (30584). Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:; 2130; (31060); (34505). відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку; 2131. єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 2133; (31060); (34505). Усього виплат на користь держави; 2200. ІІІ. Рух грошових коштів. Залишок коштів на початок періоду; 3405; 17400; 8833. Цільове фінансування; 3030. Чистий рух коштів; 3195; (8567); (1288). Залишок коштів на кінець періоду; 3415; 8833; 7545. IV. Капітальні інвестиції. Капітальні інвестиції; 4000; 2630; 2130. V. Коефіцієнтний аналіз. Рентабельність діяльності (ряд. 1200/ряд.1000*100); 5040; -; -. Рентабельність активів (ряд. 1200/ряд.6020*100); 5020; -; -. Рентабельність власного капіталу (ряд. 1200/ряд.6080*100); 5030; -; -. Коефіцієнт фінансової стійкості (ряд. 6080/ряд.6050*100); 5110; 39,7; 45,4. Коефіцієнт зносу основних засобів (ряд. 6003/ряд.6002*100); 5220; 32,6; 37,6. VI. Звіт про фінансовий стан. Необоротні активи, усього, у тому числі:; 6000; 495437; 480984. основні засоби; 6001; 492004; 478054. первісна вартість; 6002; 729954; 765954. знос; 6003; 237950; 287900. Оборотні активи, усього, у тому числі:; 6010; 66899; 65050. гроші та їх еквіваленти; 6011; 8833; 7545. Усього активи; 6020; 562336; 546034. Довгострокові зобов'язання і забезпечення; 6030; 268996; 215636. Поточні зобов'язання і забезпечення; 6040; 133521; 159798. Усього зобов'язання і забезпечення; 6050; 402517; 375434. У тому числі державні гранти і субсидії; 6060. У тому числі фінансові запозичення; 6070. Власний капітал; 6080; 159819; 170600. VІI. Кредитна політика. Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:; 7000; -; -. довгострокові зобов'язання; 7001; 242581; 205636. короткострокові зобов'язання; 7002. інші довгострокові зобов'язання; 7003; -; -. VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці. Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:; 8000; 586; 601. директор; 8001; 1; 1. адміністративно-управлінський персонал; 8002; 30; 30. працівники; 8003; 555; 570. Витрати на оплату праці; 8010; 144357; 156839. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:; 8020; 20528; 21747.

  - Оцінка ризиків.

Фактори які можуть негативно позначитися на роботі підприємства:

- Значне підвищення цін на електроенергію та паливо, які є одними із ключових статей витрат у собівартості послуг пасажирських перевезень для тролейбусів та автобусів.

- Залежність від політичних рішень.

- Недосконалість дорожньої інфраструктури у місті.

Керуючий справами виконкому

Івано-Франківської міської ради				    І. ШЕВЧУК