Додаток 1

до рішення міської ради

________________ року

№ _____

Звіт з моніторингу виконання заходів Програми

сталого енергетичного розвитку

м. Івано-Франківська на період до 2020 р. за 2016-2020 роки

У 2011 році місто Івано-Франківськ приєдналось до Європейської ініціативи «Угода мерів» і прийняло на себе зобов'язання до 2020 року знизити споживання різних видів енергії на 20% до 2020 року.

Рішенням Івано-Франківської міської ради від 06.02.2014р. № 1315-41 затверджена «Програма сталого енергетичного розвитку м.Івано-Франківська на період до 2020р.» (далі - ПСЕР).

На початку 2015 року ПСЕР отримав позитивну оцінку від Об'єднаного дослідницького Центру Європейської Комісії – JRC та було надано рекомендації щодо приведення окремих розділів ПСЕР у відповідність з новими вимогами Єврокомісії щодо розробки базового кадастру викидів (БКВ) та розробки плану заходів.

На виконання рекомендацій JRC розроблено нову редакцію документу, яку затверджено рішенням сесії від 28.07.2015 р. № 1807-56 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 06.02.2014р. № 1315».

Одним з основних зобов`язань для підписантів є підготовка та подача щонайменше кожні два роки Звіту про реалізацію ПСЕР з метою його оцінки, моніторингу та перевірки.

Звіт розроблено відповідно до моніторингових форм, визначених офісом «Угоди мерів» та об’єднаним дослідним центром Європейської Комісії – JRC.

У відповідності з методологією у звіт необхідно включати перелік заходів, котрі було проведено у всіх секторах включених до ПСЕР. Зауважимо, що в ПСЕР м. Івано-Франківська включено наступні сектори: 1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти 2. Житлові будівлі 3. Муніципальне громадське освітлення 4. Транспорт 5. Галузі промисловості поза СТВ (комунальні підприємства з водопостачання та теплопостачання). За рекомендацією JRC доцільним є включення заходів після базового року (базовий рік для Івано- Франківська 2010р.). Наявна інформація, котру було зібрано з різних джерел дозволила включити заходи з 2012 року. По окремих секторах включено заходи після 2012 року. Методологія Угоди Мерів передбачає включення до ПДСЕРК заходів, котрі проводяться на території міста у ключових секторах, незалежно від джерела фінансування. Таким чином у Звіт включено заходи котрі фінансувались з місцевого бюджету, за власні кошти комунальних підприємства, а також за кошти юридичних та фізичних осіб.

На підставі зібраних та верифікованих даних до звіту було включено заходи у бюджетних будівлях, зокрема з підвищення енергоефективності в будівлях навчальних закладів м. Івано-Франківська (9 закладів освіти). Проекти включають у себе заходи із заміни вікон та зовнішніх дверей на металопластикові; відновлення теплової ізоляції трубопроводів; встановлення тепловідбивних екранів між стінами приміщень і радіаторами; облаштування індивідуальних теплових пунктів; заходи із санації інженерних мереж. Найбільш суттєвим внеском у звіт в секторі муніципальних будівель є проект «Підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери міста Івано-Франківська» за кредитної підтримки НЕФКО.

Загалом у даному секторі за звітний період проведено заходів на загальну суму 85 615,34 тис грн. Економія енергії склала 28 262,80 МВт-год/рік, що призвело до скорочення викидів 8 056,95 СО2 т/рік.

Щодо підсектору муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти (додаток 2) включено заходи з підвищення енергоефективності на підприємстві з водопостачання/ водовідведення, а також з послуги теплопостачання. Основні заходи стосувались реконструкції та модернізація системи централізованого теплопостачання, зокрема реконструкція та модернізація котелень та реконструкція магістральних теплових мереж. Щодо водопостачання та водовідведення, то заходи були скеровані на розвиток водопровідних мереж, будівництво та реконструкцію водопровідних насосних станцій. Джерелом фінансування були власні кошти підприємств, кредитні та частково грантові кошти.

Загалом у даному підсекторі за звітний період проведено заходів на загальну суму 124 330,18 тис грн. Економія енергії склала 19 925,46 МВт-год/рік, заміщення використання газу на біопаливо склало 25 536,00 МВт-год/рік, що призвело до скорочення викидів 11 588,34 СО2 (т/рік).

Заходи  у секторі муніципального громадського освітлення мають свою особливість. Загалом основні заходи стосувались розвитку та модернізації мережі вуличного освітлення, модернізації системи керування зовнішнім освітленням, а також розвитком мережі. Особливість заходів у даному секторі полягає в тому, що економія визначалась через розрахунок питомих показників до та після проведених заходів. Джерелом фінансування заходів є місцевий бюджет та власні кошти підприємства. Вартість впроваджених заходів становить 26 815,94  тис. грн. Економія енергії склала 1 042,32 МВт-год/рік, що призводить до скорочення викидів 950,60 СО2 т/рік.

Складність визначення результатів проведених заходів у секторі житлових будівель пов`язана з тим, що більшість з них фінансується за кошти мешканців. Тільки частина коштів в даному секторі використана з міського бюджету. А також виключно розрахунковим методом є можливість встановити економію енергії. Аналіз даних з енергопостачальних підприємств показує, що в даному секторів відбувалось зменшення споживання енергії внаслідок зміни поведінки мешканців, росту цін на енергоносії та заміщення використання теплової енергії електричною та газом. Розрахунковим методом встановлено, що загалом в даному секторі вартість впроваджених заходів становить не менше 122 632,34 тис. грн. Економія енергії при цьому склала 197 159,98 МВт-год/рік, що становить скорочення викидів 70 888,67 т СО2 в рік.

В сектор транспорту у ПСЕР включено громадський транспорт, зокрема електротранспорт. Основні заходи стосувались саме електротранспорту, а саме: модернізація обладнання тягових підстанцій, заміна рухомого складу з реостатною системою управління на рухомий склад з електронною системою. Джерелом фінансування заходів у сфері пасажирського транспорту є кошти міського бюджету, а також кредитні та грантові кошти. Загалом вартість впроваджених заходів становить 927 979,84тис. грн, економія енергії становить 946,28  МВт-год/рік, що становить скорочення викидів 717,20 т СО2 в рік.

Детальну інформацію щодо залучених коштів міського бюджету, кредитних та грантових коштів, отриману економію енергії від впроваджених заходів та скорочення викидів СО2 в рік наведено в щорічних звітах «Інформація про виконання заходів "Програми сталого енергетичного розвитку м. Івано-Франківська на період до 2020р."».

Загалом зменшення викидів СО2 за результатами впровадження заходів становить – 92 201,76 тон в рік, що дорівнює – 85,12% від обсягу скорочення викидів СО2, запланованого до 2020 року.

Таким чином, в результаті виконання заходів, які були передбачені Програмою сталого енергетичного розвитку м.Івано-Франківська на період до 2020р станом на 01.01.2021 року скорочення викидів CO2 складає - 16,17% від рівня викидів у базовому 2010 році, що менше від запланованого зниження викидів СО2 передбачені (за планом скорочення викидів СО2 складає 20,15%).

Секретар міської ради						Віктор СИНИШИН