Про основні заходи

із забезпечення підготовки

житлово-комунального

господарства Івано-Франківської

міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий період

# 2024-2025 років

Керуючись ст. ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378, з метою забезпечення надійної та стабільної роботи підприємств і організацій житлово-комунального господарства Івано-Франківської міської територіальної громади та надання мешканцям необхідного рівня послуг в осінньо-зимовий період, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1. Затвердити перелік організаційних та основних заходів з підготовки житлово-комунального господарства Івано-Франківської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років (додатки 1, 2) та склад оперативного штабу із зазначених питань (додаток 3).

2. ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (В. Фалдина), КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (В. Савенко), КП «Муніципальна дорожня компанія» (В. Бурко), КП «Міська ритуальна служба» (А. Хруник), КП «Івано-Франківськміськсвітло» (Р. Криволінський), КП «Благоустрій» (М. Яцків), КП «Управляюча компанія «Комфортний дім» (А. Тірон), а також керівникам всіх організацій, які здійснюють управління житловим фондом (ОСББ, ОК (ЖБК), приватних ЖЕО та інших), організувати проведення капітальних та поточних ремонтів основного обладнання, теплових, водопровідних і каналізаційних мереж, житлового фонду, доріг; підготовку снігоприбиральної техніки, згідно з термінами, затвердженими цим рішенням.

Для забезпечення безперебійного виробництва теплової енергії, водопостачання і водовідведення, ДМП «Івано-Франківськтеплокомун-енерго» (В. Фалдина), КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (В. Савенко) до 01.10.2024 року укласти угоди з відповідними організаціями на постачання природного газу та електроенергії в необхідних обсягах; погасити заборгованість за спожиті газ і електроенергію в терміни, передбачені затвердженими графіками.

3. ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (В. Фалдина) до початку опалювального сезону 2024-2025 років:

- забезпечити підготовку теплового господарства відповідно до Правил, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378;

- забезпечити оснащення вузлами обліку теплової енергії житлового фонду з централізованим теплопостачанням.

4. Управителям житлового фонду міста до 01.10.2024 року забезпечити підготовку житлових будинків до опалювального періоду та оформити відповідні акти і паспорти готовності (згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378).

5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів (І. Влізло) розробити оперативний план дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію можливих аварій на системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення усіх форм власності.

6. Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради (С. Криворучко):

- визначити мінімально необхідні обсяги забезпечення енергоносіями споживачів, які фінансуються з коштів Івано-Франківської міської територіальної громади;

- з метою контролю за дотриманням зазначених вище лімітів, постійно здійснювати моніторинг споживання енергоносіїв та комунальних послуг закладами, що фінансуються з коштів Івано-Франківської міської територіальної громади.

7. Фінансовому управлінню Івано-Франківської міської ради (Г. Яцків), управлінню Державної казначейської служби України м. Івано-Франківську (Г. Симанчук), головним розпорядникам бюджетних коштів взяти на особистий контроль питання розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні послуги.

8. Про хід виконання даного рішення заслухати на засіданні виконавчого комітету міської ради у вересні цього року.

9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради (С. Криворучко) та Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради (М. Смушак).

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом посадових обов’язків.

Міський голова Руслан МАРЦІНКІВ