Додаток 7

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА У СФЕРІ**

**УПРАВЛІННЯ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ**

**на території Івано-Франківської міської**

**територіальної громади на 2024-2026р.**

Розділ 1. Загальна інформація про інвестиційну програму

|  |  |
| --- | --- |
| Мета інвестиційної програми | -покращення надання якості послуг з управління побутовими відходами на території Івано-Франківської МТГ за рахунок придбання спеціальних транспортних засобів та оновлення обладнання збирання побутових відходів;  -покращення санітарного стану міста;  -зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище |
| Термін реалізації | 2024-2026р.р. |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, перебуває підприємство | 1.Отримано комерційну пропозицію для придбання контейнерів для збирання ТПВ (1,1 м3; 120л)  2.Отримано комерційну пропозицію для придбання контейнерів для побутових відходів для роздільного їх збирання (1,1м3 )  3.Укладено угоди на виготовлення контейнерів для ремонтних та великогабаритних відходів (7м3)  4. Складено плани робіт на 2024-2026 роки |
| Головні етапи реалізації інвестиційної  програми | 1.Впровадження системи збору та перевезення великогабаритних та ремонтних відходів.  2.Вдосконалення роботи пункту приймання та сортування відходів.  3.Популяризація сортування відходів. |

Джерелом фінансування заходів програми є кошти підприємства, отримані від ведення фінансово-господарської діяльності. Плановий обсяг капітальних інвестицій цієї Програми складає 1826 тис. грн. Залучення коштів з бюджету Івано-Франківської МТГ не планується.

**Розділ 2. ВІДОМОСТІ ПРО ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Загальний обсяг інвестицій з ПДВ, тис. грн** | 1826 |
| Із них : власні кошти, тис. грн | 1826 |
| **Статті використання інвестицій** | **тис. грн; % від загального обсягу інвестицій** |
| Придбання контейнерів для ТПВ (1,1м3) | 450; 24,6% |
| Придбання контейнерів для роздільно-зібраних відходів (1,1м3) | 300; 16,4% |
| Придбання контейнерів для індивідуальної забудови (120 л) | 300; 16,4% |
| Придбання контейнерів для збирання великогабаритних та ремонтних відходів (7 м. куб, ) | 746; 40,8% |
| Утримання та ремонт контейнерних майданчиків | 30; 1,6% |

**Розділ 3. ВАРТІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потреба в закупівлі** | **Вартість, тис. грн** | | | |
| **Всього** | **2024р.** | **2025р.** | **2026р.** |
| Контейнери для ТПВ 1,1 м3 -50шт | 450 | 72 | 228 |  |
| Контейнерів для роздільно-зібраних відходів  1,1 м3 -40шт | 300 | 75 | 225 |  |
| Контейнери для індивідуальної забудови120л-250шт | 300 | 50 | 250 |  |
| Облаштування майданчиків для збирання великогабаритних та ремонтних відходів із встановленням контейнерів для збирання великогабаритних та ремонтних відходів об’ємом 7м3  7 майданчиків | 746 | 240 | 506 |  |
| Утримання та ремонт контейнерних майданчиків | 30 | 5 | 15 | 10 |
| Всього | 1826 | 420 | 726 | 680 |

**Розділ 4. ПРИМІТКИ**

Інвестиційна програма розроблена відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189-VIII для розрахунку інвестиційної складової планового прибутку при формуванні тарифів на послугу з управління відходами. Програма передбачає перелік заходів, терміни та графік їх реалізації з відповідним обгрунтуванням із зазначенням джерел фінансування. Програма не є цільовою програмою органу місцевого самоврядування та спрямована на визначення коротко та довгострокових пріоритетів в діяльності підприємства на території Івано-Франківської МТГ.

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного циклу управління побутовими відходами (збирання, перевезення, видалення) і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я людини, а також розширення і модернізація діючих потужностей із збирання та перевезенння ТПВ, використання побутових відходів як джерела вторинної сировини, удосконалення системи управління у цій сфері.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Ігор ШЕВЧУК