Про основні заходи

із забезпечення підготовки

житлово-комунального

господарства Івано-Франківської

міської територіальної громади

до роботи в осінньо-зимовий

період 2025-2026 років

Керуючись ст. ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 (далі Правила), з метою забезпечення надійної та стабільної роботи підприємств і організацій житлово-комунального господарства Івано-Франківської міської територіальної громади і надання мешканцям необхідного рівня послуг в осінньо-зимовий період, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в:

1. Затвердити перелік основних заходів з підготовки житлово-комунального господарства Івано-Франківської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років (додаток 1) та склад оперативного штабу із зазначених питань (додаток 2).

2. ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (В. Фалдина), КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (В. Савенко), КП «Муніципальна дорожня компанія» (В. Бурко), КП «Міська ритуальна служба» (А. Хруник), КП «Івано-Франківськміськсвітло» (Р. Криволінський), КП «Благоустрій» (М. Яцків), КП «Електроавтотранс» (В. Голутяк), КП «Полігон ТПВ» (Є. Данилюк), КП «Центр розвитку міста та рекреації» (Р. Василюк), КП «Франківськ Арена» (П. Бойчук), КП «Сервіс паркування» (Н. Кияницька), КП «Управляюча компанія «Комфортний дім» (Г. Пономаренко), КП «Житло» (В. Воронич), а також керівникам усіх організацій, які здійснюють управління житловим фондом (ОСББ, ОК (ЖБК), приватним управителям житлового фонду) організувати проведення капітальних та поточних ремонтів основного обладнання, теплових, водопровідних і каналізаційних мереж, житлового фонду, доріг; підготовку снігоприбиральної техніки згідно з термінами, затвердженими цим рішенням.

Для забезпечення безперебійного виробництва теплової енергії, водопостачання і водовідведення, ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (В. Фалдина), КП «Івано-Франківськводоекотехпром» (В. Савенко) до 01.11.2025 укласти угоди з відповідними організаціями на постачання природного газу та електроенергії в необхідних обсягах; погасити заборгованість за спожиті газ і електроенергію в терміни, передбачені затвердженими графіками.

3. ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» (В. Фалдина) до початку опалювального сезону 2025-2026 років:

- забезпечити підготовку теплового господарства відповідно до Правил, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378;

- забезпечити оснащення вузлами обліку теплової енергії житлового фонду з централізованим теплопостачанням.

4. Управителям житлового фонду до 15.10.2025 забезпечити підготовку житлових будинків до опалювального періоду та оформити відповідні акти і паспорти готовності (згідно з Правилами, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378).

5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів (І. Влізло) розробити оперативний план дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію можливих аварій в системах газо-, електро-, тепло-, водопостачання і водовідведення усіх форм власності.

6. Департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради (С. Криворучко):

- визначити мінімально необхідні обсяги забезпечення енергоносіями споживачів, котрі фінансуються з коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади;

- з метою контролю за дотриманням вказаних вище лімітів, постійно здійснювати моніторинг споживання енергоносіїв та комунальних послуг закладами, що фінансуються з коштів бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади.

7. Фінансовому управлінню Івано-Франківської міської ради (Г. Яцків), управлінню Державної казначейської служби України в м. Івано-Франківську Івано-Франківської області (Г. Симанчук), головним розпорядникам бюджетних коштів взяти на особистий контроль питання розрахунків за енергоносії та житлово-комунальні послуги.

8. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти на Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради (С. Криворучко) і Департамент інфраструктури, житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради (М. Смушак).

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом посадових обов’язків.

Міський голова Руслан МАРЦІНКІВ